Открытый аукцион на право заключения муниципальных  контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «Газоснабжение с. Киверичи (газовые вводы к домам) Рамешковского района»


Администрация Рамешковского района  Тверской области

	СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента по социально-экономическому 

развитию села 

Тверской области
___________________ М.С. Слёзкина
«_____» ___________ 2009 г.


	УТВЕРЖДАЮ

Глава Рамешковского района
        Тверской области

 _____________ И.А. Павлов
        «___» _____________2009 г.




ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципальных  контрактов на выполнение 
строительно-монтажных работ по объектам: «Газоснабжение с. Киверичи (газовые вводы к домам) Рамешковского района». 

г. Тверь 

2009 г

ОГЛАВЛЕНИЕ
3Приглашение к участию в аукционе


41. Участники размещения заказа


42. Аукционная комиссия


43. Заявка на участие в аукционе


54. Затраты на участие в аукционе


55. Законодательное регулирование


56. Предоставление документации об аукционе


57. Разъяснение документации об аукционе


58. Внесение изменений в документацию об аукционе


69. Порядок оформления заявки на участие в аукционе


610. Сведения о качестве работ/ услуг


611. Порядок подачи заявок


712. Запоздавшие заявки на участие в аукционе


713. Отзыв заявок на участие в аукционе


714. Обеспечение заявки на участие в аукционе


815. Отказ от проведения аукциона


816. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе


1017. Порядок проведения аукциона


1218. Право на обжалование


1219. Подписание контракта


1420. Изменение условий контракта


1421. Обеспечение исполнения муниципального контракта


17ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА


20МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ


44ЗАКАЗ НА РАБОТЫ


50″Заявка участника размещения заказа″


51″ Сведения о качестве работ″


52«Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту»


53«Анкета участника»


54ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ


55«Образец заполнения платежного поручения по оплате  документации об открытом аукционе»


56«Образец заполнения  платежного поручения для обеспечения аукционной заявки»





Приглашение к участию в аукционе

Отдел муниципального заказа администрации Рамешковского района далее (Организатор торгов) приглашает к участию в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта по проведению строительно- монтажных и прочих работ по объекту: «Газоснабжение с. Киверичи (газовые вводы к домам) Рамешковского района» (ул. Восточная, Коммунальная, Октябрьская, Заводская, Советская, Кирова, И. Константиновой, Больничная, Цветочная, Новосельская, Кооперативная, Гражданская, Пролетарская, пер. Молодёжный, шифр проекта 7155/1) и (ул. Набережная, Рамешковское шоссе, ул. Заречная, пер. Новый, шифр проекта 7474/1) по реализации мероприятий адресной инвестиционной программы Тверской области  на 2009 год»  (далее – Аукцион).

В Аукционе могут участвовать юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение муниципального контракта по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Газоснабжение с. Киверичи (газовые вводы к домам) Рамешковского района». 

В соответствии со статьями 33 и 34 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее также – закон) настоящая документация об аукционе содержит всю необходимую для участия в открытом аукционе информацию о предмете аукциона, а также описание порядка проведения аукциона.

         Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо подготовить заявку на участие в аукционе (пакет документов) в соответствии с требованиями, указанными в настоящей документации об аукционе, и предоставить ее Организатору торгов.
         Полный комплект документации об аукционе, в том числе в форме электронного документа, может быть получен всеми заинтересованными лицами по письменному заявлению: 
         - в письменной форме по адресу: Тверская обл., п. Рамешки, ул. Советская, д.20, каб. 23 тел.(48244) 2-14-45, адрес электронной почты adminа@rameshki.tver.ru
Контактное лицо: Сорокин Виктор Иванович, тел (48244) 2-14-45 (информация по процедуре аукциона).

Информация по предмету аукциона: Администрация Рамешковского района – 171400, Тверская обл., п.Рамешки ул. Советская, 20, тел./факс. (48244) 2-13-04

 Контактное лицо – Гончаров Олег Витальевич. 
- после оплаты ее стоимости;

         - в форме электронного документа – без взимания платы.

         Размер платы за документацию об аукционе, не подлежащей возврату, составляет – 192,5  рублей. 

         Реквизиты для оплаты документации об аукционе:

         Оплата производится по реквизитам:
УФК по Тверской области  

 (Финансовый отдел администрации Рамешковского района) 

л/с          - 04363018730

№ р/с     - 40101810600000010005, открыт в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области  г.Тверь 

БИК        - 042809001

ИНН       - 6936000470

КПП       - 694901001

ОКАТО  - 28247000000

КБК        - 63011303050050000130     

           Назначение платежа: 

Плата за предоставление конкурсной документации. Разрешение № 005.п 1.

Ответственное лицо:  Сорокин Виктор Иванович,   для справок: (48244) 2-14-45
         Объем документации об аукционе составляет 55  машинописных листов.

Информация о поставляемых товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах): условия оплаты, технические требования, место и сроки поставки, выполнения, оказания, другие требования к условиям исполнения контракта указаны в разделе «Заказ на работы» настоящей документации об аукционе.

Проект Муниципального контракта, который будет заключен по результатам аукциона, находится в разделе «Проект муниципального контракта» настоящей документации об аукционе.

Инструкция участникам размещения заказа по подготовке заявок на участие в аукционе

1. Участники размещения заказа

         Участниками размещения заказа (далее также – участник) являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

         Если в «Информационной карте» документации об аукционе предусмотрено  участие субъектов малого предпринимательства, заявки на участие в аукционе, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.

2. Аукционная комиссия 

         При размещении заказа путем проведения аукциона создается аукционная комиссия (далее также – комиссия). Организатором торгов до опубликования в официальном печатном издании или до размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона принимается решения о создании аукционной  комиссии, определяется ее состав и порядок работы, назначается председатель комиссии. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек. 

         Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно перед началом проведения аукциона -  регистрация  участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей.
         Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим пунктом документации об аукционе, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
3. Заявка на участие в аукционе 

 Заявка на участие в аукционе (далее – также заявка) - пакет документов на участие в аукционе, подготовленный участником размещения заказа согласно требованиям Закона   и настоящей документации об аукционе. Содержание и порядок подготовки заявки на участие в аукционе установлен в пунктах 9 - 10 настоящей инструкции.

В связи с отсутствием федерального закона, определяющего статус электронного документа, все документы оформляются на бумажном носителе. 

Каждый участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае, если участник размещения заказа подает две и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные им ранее заявки на участие в аукционе таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Участник размещения заказа может подать заявку по одному, нескольким или всем лотам, если в «Информационной карте» документации об аукционе предусмотрено несколько лотов.

         Каждый представленный на аукцион лот неделим (в случае проведения торгов по двум и более лотам). Не допускается подача заявки на участие в аукционе на выполнение части работ, оказание части услуг, входящих в лот, если иное не предусмотрено в «Информационной карте» документации об аукционе. В случае подачи заявки на участие в аукционе на выполнение части работ, оказание части услуг, входящих в лот, такой участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в связи с несоответствием поданной им заявки на участие в аукционе требованиям Закона и  документации об аукционе.
4. Затраты на участие в аукционе

         Участники размещения заказа несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением контракта. Заказчик и организатор совместных торгов не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам.

5. Законодательное регулирование

         Организация аукционов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд Тверской области регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Предоставление документации об аукционе

         Организатор торгов обеспечивает размещение документации об аукционе на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона. Для ознакомления документация об аукционе на официальном сайте доступна без взимания платы.

         Со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Организатор торгов на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. При этом документация об аукционе предоставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление документации об аукционе, которая составляет 130 (сто тридцать)  рублей, за исключением случаев предоставления документации об аукционе в форме электронного документа. Предоставление документации об аукционе в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. Предоставление документации об аукционе до опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона не допускается.

7. Разъяснение документации об аукционе

         Участник размещения заказа, которому необходимо получить разъяснения положений документации об аукционе, вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос в адрес Организатора торгов о разъяснении положений документации об аукционе.

         Организатор торгов в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если запрос поступил в Организатор торгов не позднее, чем за пять дней до дня окончания  подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе Организатор торгов размещает такое разъяснение на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого получен запрос.

8. Внесение изменений в документацию об аукционе

         Заказчик, Организатор торгов по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Организатором торгов в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе в соответствии с п. 6 настоящей документации об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

         Внесенные изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе.

9. Порядок оформления заявки на участие в аукционе 
         Заявка на участие в аукционе в соответствии с п. 3 данной документации об аукционе оформляется на бумажных носителях в письменной форме на русском языке и подаётся в запечатанном конверте, на котором указывается наименование открытого аукциона (лота), на участие в котором подается данная заявка.

         Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
         В конверте должны находиться документы, указанные в «Информационной карте» настоящей документации об аукционе. Все документы должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.
         Примечание: «Анкета участника размещения заказа»  и «Сведения о качестве работ/услуг»  оформляются в 2 экземплярах (оригиналы), один из которых прошивается в комплект документов заявки на участие в аукционе, второй – вкладывается в конверт с заявкой на участие в аукционе  отдельно.

10. Сведения о качестве работ/ услуг
Участник размещения заказа должен подготовить и представить сведения о качестве работ, услуг по форме № 1.2 настоящей документации об аукционе. 

11. Порядок подачи заявок 

Все заявки на участие в аукционе должны быть поданы в Организатор совместных торгов не позднее даты, времени и по адресу, указанному в «Информационной карте» настоящей документации об аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.  

         Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший срок, указанный в документации о проведении открытого аукциона, регистрируется Организатором торгов в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в аукционе. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Организатор торгов выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

12. Запоздавшие заявки на участие в аукционе

         Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.  
13. Отзыв заявок на участие в аукционе

         Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

14. Обеспечение заявки на участие в аукционе

         Участник размещения заказа предоставляет финансовое обеспечение своей заявки на участие в аукционе (денежные средства) на сумму и в случаях, установленных в «Информационной карте» документации об аукционе, в срок - до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, по указанным в «Информационной карте» документации об аукционе реквизитам. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участника размещения заказа третьими лицами не допускается. Факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается оригиналом (копией) платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки на участие в аукционе. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в аукционе, должен быть предоставлен по каждому лоту аукциона отдельно. 

         Участники размещения заказа не допускаются аукционной комиссией к участию в аукционе в случае непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или внесения обеспечения заявки на участие в аукционе в размере менее указанного в «Информационной карте» документации об аукционе. 

         Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, полученной после окончания приема заявок на участие в аукционе, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

         Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня поступления Организатору торгов письменного уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, заверенного печатью участника размещения заказа. 

         Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, возвращаются участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. 

         В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и по результатам рассмотрения указанная заявка признана соответствующей всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения такой заявки, возвращаются единственному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта; в случае уклонения такого участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

         Обеспечение заявки участнику размещения заказа, подавшему единственную допущенную к участию в аукционе заявку на участие в аукционе, возвращается в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта; в случае уклонения от заключения контракта обеспечение заявки на участие в аукционе ему не возвращается.

         В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

         Победителю аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.
         Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня подписания контракта с победителем аукциона или с таким участником.
         Участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются в течение пяти рабочих дней после подписания протокола аукциона.

         Если участник размещения заказа не допущен к аукциону, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения своей заявки, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

15. Отказ от проведения аукциона

         Заказчик, Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если в «Информационной карте» документации об аукционе установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
         Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Закона. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в «Информационной карте» документации об аукционе.

         Комиссия изучает заявки на участие в аукционе на предмет их полноты, наличия всех необходимых подписей, а также правильности оформления заявки на участие в аукционе в целом.

         Рассмотрение соответствия предлагаемых в заявке на участие в аукционе к выполнению работ, оказанию услуг требованиям «Заказа» документации об аукционе осуществляется по принципу: «соответствуют требованиям» или «не соответствуют требованиям».

         Организатор торгов вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 

         В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации Организатора совместных торгов, заказчик, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения и по жалобе не принято решение на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

         На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 12 Закона, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Организатором торгов в день окончания рассмотрения заявок. 

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором торгов на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе или все заявки отклонены, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, предусмотренным настоящим пунктом документации об аукционе. Если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передает  участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта. При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта. 

         В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 ст. 38 Закона (в случае установления требования обеспечения исполнения контракта) на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. 

17. Порядок проведения аукциона
         В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится Организатором торгов в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей публично в час, день и по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и в «Информационной карте» настоящей документации об аукционе.

         Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

         Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 

         Аукцион проводится в следующем порядке:

         Представитель участника аукциона обязан предоставить аукционной комиссии доверенность (оригинал) для участия в аукционе с правом осуществления действий от имени участника аукциона, в том числе с правом заявления цены контракта, составленную по форме 3.1 приложения 3 к настоящей документации об аукционе, либо документ, подтверждающий назначение (избрания) на должность руководителя (в случае, если в аукционе принимает участие  непосредственно руководитель), а также документ, удостоверяющий личность.
         а) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки;

         б) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно - исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в «Информационной карте» документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

         в) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленным настоящим пунктом документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

         г) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном настоящим пунктом документации об аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

д) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

         Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, установленных подпунктами А) и Б) настоящего пункта документации об аукционе. 

А) В случае если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.

Б) В случае проведения аукциона на поставку запасных частей к технике, к оборудованию (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), оказание услуг связи, юридических услуг, победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, наиболее низкую цену единицы услуги.  При заключении контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.

         Если наиболее низкую цену контракта предложили несколько участников аукциона, то победителем аукциона признается тот участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о наиболее низкой цене контракта.

         Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва.
         В случае, если в аукционе участвовал один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо  в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с настоящим пунктом документации об аукционе до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

         В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38  Закона (в случае установления требования обеспечения исполнения контракта) на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 

         При проведении аукциона Организатор торгов осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона, и размещается уполномоченным органом на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

         В случае проведения аукциона по нескольким лотам протокол аукциона составляется в количестве, позволяющим направить экземпляр протокола каждому из победителей аукциона по лоту.

         Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

         Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

         Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в Организатор торгов в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, Организатор торгов в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

18. Право на обжалование

 Участники размещения заказа вправе обжаловать решения и действия Организатора торгов, заказчика, аукционной комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19. Подписание контракта

         Муниципальный контракт заключается заказчиком на условиях, содержащихся в документации об аукционе, и по цене контракта, определенной по результатам аукциона.  

         Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона или единственным участником размещения заказа согласно ч. 6 ст. 36 и ч. 12 ст. 35 закона) или со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с единственным участником аукциона или победителем аукциона в соответствии с ч. 13 ст. 37 и ч. 7 ст. 37 закона) и, в соответствии с ч. 4 ст. 528 Гражданского кодекса РФ, не позднее двадцати дней со дня подписания указанных протоколов.

         В случае, если контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если в «Информационной карте» документации об аукционе не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

         В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный  в документации об аукционе,  не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п. 17 документации об аукционе или настоящим пунктом документации об аукционе, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в «Информационной карте» документации об аукционе указано о требовании обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или  участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.  

         В этом случае заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик обязан заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случае установления факта:

         1) проведения ликвидации участников аукциона — юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников  аукциона - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

         2) приостановления деятельности участников аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

         3) предоставления участниками  аукциона недостоверных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Закона;

         4) нахождения имущества участников аукциона под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

         5) наличия у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6)  наличие  в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
         В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не позднее одного рабочего дня,  следующего после дня установления фактов, предусмотренных абзацем 5 п. 19 настоящей документации об аукционе и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный протокол размещается на официальном сайте в течении дня, следующего после дня его подписания. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания данного протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

20. Изменение условий контракта
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.
До 1 января 2010 года в случае, если это предусмотрено документацией об аукционе, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта на выполнение работ, в том числе работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

Информация об изменении условий муниципального контракта предусмотрена в «Информационной карте» документации об аукционе и проекте муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

21. Обеспечение исполнения муниципального контракта

         Если в «Информационной карте» документации об аукционе предусмотрено обеспечение исполнения муниципального контракта, победитель аукциона обязан до заключения муниципального контракта предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере, указанном в «Информационной карте» данной документации об аукционе. Заказчик, Организатор торгов вправе определить обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены.  Заказчик, Организатор торгов в документации об аукционе вправе установить, что обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. В других случаях  способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем аукциона самостоятельно.

         Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта:

 Безотзывная банковская гарантия: 

         Банковская гарантия должна быть безотзывной (далее в данном разделе – банковская гарантия).

         Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством  Российской Федерации.

         Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, Принципалом — подрядчик, исполнитель, Гарантом — банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию.

         Сумма банковской гарантии должна быть в размере, указанном в «Информационных картах» данной документации об аукционе,  и должна быть выражена в российских рублях.

         Банковская гарантия вступает в силу с момента подписания государственного контракта

         Банковская гарантия  должна действовать в течение срока исполнения обязательств по муниципальному контракту.

         В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения исполнителем, подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки или расторжения муниципального контракта. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения заказчик направляет в банк только письменное требование с обоснованием неисполнения Принципалом обязательств по контракту и  оригинал банковской гарантии. 

         Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара.

         В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

         Банковская гарантия должна быть выдана российскими банком, страховой компанией или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не приостановлена полностью или частично.

         При продлении срока действия государственного контракта срок действия банковской гарантии также должен быть продлен.

         Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

         Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению заказчика в случае неисполнения подрядчиком, исполнителем своих обязательств по муниципальному контракту или расторжения муниципального контракта до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана.

         Банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт путём указания сторон контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения контракта.

          Договор страхования ответственности: 

         Договор страхования ответственности подрядчика, исполнителя должен соответствовать требования, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. 

         В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма в размере, указанном в «Информационных картах» данной документации об аукционе, и должна быть выражена в российских рублях. 

         Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком, исполнителем своих обязательств по контракту.

         Договор страхования также должен содержать указание на государственный контракт путём указания сторон  контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения муниципального контракта. 

         Договор страхования должен действовать в течение срока исполнения обязательств по муниципальному контракту.

Договор поручительства:

В договоре поручительства должна быть указана сумма в размере, указанном в «Информационной карте» данной документации об аукционе, и должна быть выражена в российских рублях.

Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, указанном выше. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя способ обеспечения 

Денежные средства,  в том числе в форме вклада (депозита):

         Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, указанном в «Информационной карте» данной документации об аукционе. 
         Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате.

         Денежные средства возвращаются подрядчику, исполнителю заказчиком при условии надлежащего исполнения первым всех своих обязательств по  контракту в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика, исполнителя.

         Денежные средства возвращаются на банковский счёт, указанный подрядчиком, исполнителем в этом письменном требовании. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА
Данная Информационная карта является неотъемлемой частью документации об аукционе.

	Положения информационных карт

	Предмет аукциона:

Выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «Газоснабжение с. Киверичи (газовые ввода к домам) Рамешковского района»

	Заказчик:
	Руководитель Заказчика
	Адрес Заказчика

	Администрация Рамешковского района Тверской области
	Павлов Игорь  Анатольевич
	171400, Тверская область, 
П. Рамешки, ул. Советская, д. 20
тел./факс (48244) 2-13-04, 2-12-47

	Организатор торгов: 

Отдел муниципального заказа администрации Рамешковского района Тверской области.

	Руководитель Организатора торгов:

Волков Валерий Михайлович

	Адрес Организатора торгов:

171400, Тверская область, 

П. Рамешки, ул. Советская, д. 20, каб.23
тел./факс (48244) 2-13-04, 2-14-45, adminа@rameshki.tver.ru.



	Источник финансирования: средства федерального бюджета, областной фонд софинансирования расходов, средства бюджета муниципального образования.

	Подготовка и подача заявки на участие в аукционе

	Язык заявки на участие в аукционе: русский

	Валюта контракта:  рубль РФ

	Начальная (максимальная)  цена контракта (цена лота): 

Лот № 1 –  2 333, 75тыс. рублей.

Лот №2 -  689,77 тыс. рублей.



	Не допускается подача заявки на оказания части услуг, выполнения части работ, входящих в лот.

	Цена контракта должна включать:

- стоимость  работ с учетом НДС;

 -  другие обязательные платежи.

	Цена контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения (за исключением случаев, предусмотренных настоящей документацией об аукционе).

	Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения   контракта.

	Обеспечение заявки на участие в аукционе:  

 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (лота)

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:

Получатель: Администрация Рамешковского района

ИНН 6936000671  

КПП 693601001 

р/с 40302810963020000503 в Тверском ОСБ № 8607, г. Тверь

кор.сч. 30101810700000000679

ОГРН 1027700132195

БИК 042809679

ОКПО 09131904

В платежном поручении должно быть указано наименование аукциона и номер лота

	Обеспечение исполнения муниципального контракта: не предусмотрено.

	Право заключения контракта с несколькими участниками: не предусмотрено.

	Изменение условий муниципального контракта:  предусмотрено.

	

	Адрес для запросов по разъяснению по процедуре и по предмету аукциона:

 по адресу Организатора торгов.

	Адрес для представления конвертов с заявками на участие в аукционе 

171400, Тверская область, 

П. Рамешки, ул. Советская, д. 20, каб.23
тел./факс (48244) 2-14-45

	Контактное лицо Организатора торгов: (4822) 2-14-45 Сорокин Виктор Иванович

	Время, место и дата рассмотрения Заявок (окончательный срок подачи Заявок):
171400, Тверская область, П. Рамешки, ул. Советская, д. 20 

10 часов 00 минут по московскому времени
«11» ноября 2009   г.

	Время, место и дата проведения аукциона: 
171400, Тверская область, 

П. Рамешки, ул. Советская, д. 20

11  часов  _00   минут по московскому времени
 «20»  ____ноября___  2009  г.

	Требования к участникам размещения заказа

	1. Соответствие участника размещения заказа  требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа  - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа  - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа  в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки;

4. Отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа  по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа  размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

	Перечень документов, подаваемых в конверте с Заявкой

	1) Заявка участника размещения заказа (приложение № 1 форма 1.1., оригинал);

2) Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 форма 2.1., оригинал);

3) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная  не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона– для юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия); или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная  не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона – для индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия); или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные   не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона – для иностранных лиц; или копия документа, удостоверяющего личность – для физического лица;

4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в соответствии с ч. 2 ст.35 Закона 94-ФЗ);

5) Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
6) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
7) Лицензии на предлагаемые к выполнению работы в соответствии с действующим законодательством с приложениями к ней, описывающими конкретные лицензированные виды деятельности  или свидетельство о допуске к определенным видам работ  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (копия);

8) Сведения о субподрядчиках, привлекаемых к выполнению работ по контракту (приложение № 1, форма 1.3. оригинал); 

9) Лицензии субподрядчиков на предлагаемые к выполнению работы в соответствии с действующим законодательством с приложениями к ней, описывающими конкретные лицензированные виды деятельности или свидетельства субподрядчиков  о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (копии) - в случае необходимости;

10) Протоколы о намерениях либо иные документы, подтверждающие обязательства субподрядчиков выполнить работы по контракту (копия) - в случае необходимости;
11) Документ, подтверждающий перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее данное  перечисление или копия такого поручения) (оформляется по каждому лоту отдельно); 

12) Сведения о качестве работ (приложение № 1 форма 1.2., оригинал);
13) Опись представленных документов с указанием общего количества листов в конверте с Заявкой (оригинал).
Примечание: «Анкета участника размещения заказа»  и «Сведения о  качестве работ/ услуг»   оформляются в 2 экземплярах (оригиналы), один из которых прошивается в комплект документов заявки на участие в аукционе.

Кроме вышеперечисленных документов участник размещения заказа также вправе предоставить любые другие документы, подтверждающие соответствие его и предлагаемых  к выполнению работ/оказанию услуг требованиям настоящей документации об аукционе, а также:

- справку из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- в случае наличия задолженности участник размещения заказа может предоставить бухгалтерский баланс (форма №1 и №2) за последний завершенный отчетный период.

	Условия допуска участников размещения заказа к аукциону

	 1) Соответствие участника размещения заказа требованиям к участникам размещения заказа, установленным настоящей документацией об аукционе;

2) Предоставление всех документов, указанных в «перечне документов, подаваемых в конверте с заявкой на участие в аукционе»;

3) Соответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе и  прилагаемым формам;

4) Достоверность сведений в документах, представленных участником размещения заказа, об участнике размещения заказа или о работах, об услугах, соответственно на выполнение, оказание, которых размещается заказ;

5) Соответствие требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Закона;

 6) Предоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения  заявки  указано в «Информационной карте» документации об аукционе.


На процедуру проведения аукциона представитель  участника аукциона  обязан предоставить доверенность (приложение 3 форма 3.1- оригинал), либо документ, подтверждающий назначение (избрание) на должность руководителя в случае, если в аукционе принимает участие  непосредственно руководитель.
ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ
По лоту №1.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение  строительно-монтажных работ

п. Рамешки                                                                                     «_____»____________________2009 г.

                  Администрация Рамешковского района Тверской области, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального образования» в лице главы Игоря Анатольевича Павлова, действующего на основании Устава, с одной стороны,

 Государственное унитарное предприятие «Тверьоблстройзаказчик» Тверской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик-застройщик», в лице директора Панченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны и

 _________________________________________________, именуемый в дальнейшем  Подрядчик, в лице _________________________________________________,  действующего на основании __________________________, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иного законодательства Российской Федерации и Тверской области, по результатам проведенного +аукциона________________________________________________________________ (протокол _________ от «_______» ______________ 200__ г.), а также муниципального контракта на выполнение функций Заказчика-застройщика № 68 от «30» июня 2009г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.    Предмет Контракта
1.1. По настоящему контракту Администрация муниципального образования обязуется создать Заказчику-застройщику и Подрядчику необходимые условия для исполнения данными Сторонами Контракта предусмотренных настоящим Контрактом обязанностей, осуществить координацию деятельности Заказчика-застройщика в ходе строительства (реконструкции) Объекта, обеспечить своевременное перечисление средств Заказчику-застройщику для дальнейшей оплаты Подрядчику выполненных работ, участвует в комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию с оформлением всех необходимых документов.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные и прочие работы (далее - работы) на объекте «Газоснабжение с. Киверичи ((газовые ввода к домам)» (ул. Восточная, Коммунальная, Октябрьская, Заводская, Советская, Кирова, И. Константиновой, Больничная, Цветочная, Новосельская, Кооперативная, Гражданская, Пролетарская, пер. Молодёжный, шифр проекта 7155/1)   Рамешковского района (далее - Объект) в объемах согласно проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законодательством Российской Федерации и Тверской области порядке, а также в сроки, установленные настоящим Контрактом.

1.3. Заказчик-застройщик, действующий в соответствии с муниципальным контрактом №  на оказание услуг по выполнению функций Заказчика-застройщика для государственных нужд Тверской области от «30» июня 2009 г., обязуется выполнить функции Заказчика-застройщика по строительству (реконструкции) данного Объекта, в том числе осуществлять технический надзор и контроль за выполнением объемов работ  и качеством работ на Объекте, организовывать приемку промежуточных результатов работ, согласно Графика производства работ, в  установленный настоящим Контрактом  срок перечислять средства Подрядчику за выполненные работы на Объекте, организовать комиссию по приемке Объекта в эксплуатацию с участием Администрации муниципального образования и Департамента социально-экономическому развитию села Тверской области, а также с оформлением всех необходимых документов.

Заказчик-застройщик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и оплатить Подрядчику обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.4. Строительство (реконструкция) Объекта осуществляется в рамках реализации адресной инвестиционной программ Тверской области на 2009 год.

2. Цена Контракта

2.1.
Цена Контракта составляет 
_________ (_________________________) рублей, в том числе НДС - ___________ % ____________________ (___________________) рублей, в том числе на 2009 финансовый год (годовое задание) в размере _________________ (________________________) рублей за счет средств федерального бюджета, _________________

(______________) рублей за счет средств областного фонда софинансирования расходов, ______________________(______________________) за счет средств бюджета муниципального образования ___________________________ (____________________________) ведомость  стоимости  работ, представленная в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта). Цена Контракта включает общую стоимость всех работ, оплачиваемую Подрядчику за исполнение своих обязательств по Контракту.

2.2.
Цена Контракта устанавливается в соответствии с результатами аукциона, зафиксированными в протоколе _________ от «____» ______________ 2009 г. 
Цена Контракта Подрядчиком определена с учетом прогнозного уровня инфляции на весь период выполнения работ по настоящему Контракту и является неизменной на весь период действия Контракта.
2.3.
В случае неисполнения Подрядчиком графика производства работ, их приемка производится по ценам, действующим на период, предусмотренный графиком для данного вида работ.

2.4.При внесении изменений в законодательство, в адресную инвестиционную программу, закон о бюджете муниципального образования,  уменьшающих финансирование Объектов, стороны обязаны уточнить объем бюджетных ассигнований с учетом данных изменений, но в пределах Цены Контракта.
2.5. Администрация муниципального образования по согласованию с Подрядчиком и Заказчиком-застройщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим Контрактом объем работ при изменении потребности в работах. На выполнение, которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Администрация муниципального образования  по согласованию с Подрядчиком и Заказчиком-застройщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов Цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

3. Сроки выполнения работ

3.1 Работы по настоящему Контракту Подрядчик начинает с момента подписания муниципального контракта.

3.2. Работы по настоящему Контракту Подрядчик  выполняет в срок до « 20 » декабря 2009года.

3.3.
Подрядчик при заключении Контракта согласовывает с Заказчиком-застройщиком и Администрацией муниципального образования промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту, которые отражаются ими в Графике производства работ (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).

График составляется в виде линейного графика с указанием физических объемов работ и стоимости с разбивкой по месяцам.

3.4.
Все работы, предусмотренные настоящим Контрактом, производятся Подрядчиком в строгом соответствии с Графиком производства работ
3.5. Срок окончания работ, оговоренный в настоящем Контракте, является окончательным для определения санкций в случае нарушения сроков выполнения работ. Санкции за нарушение сроков выполнения работ определяются пунктами главы  10   настоящего Контракта. 

4. Обязанности сторон.

4.1. Для выполнения полного комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта в соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется:


4.1.1. Качественно выполнить все работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в объеме и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Контракта, и в соответствии с условиями настоящего Контракта, утвержденной проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, ГОСТ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно- гигиеническими и экологическими нормами и правилами;

               4.1.2. По согласованию с Администрацией муниципального образования и/или Заказчиком-застройщиком поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительные механизмы, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Администрацией муниципального образования и/или Заказчиком-застройщиком;
               4.1.3. Согласовать с Администрацией муниципального образования и Заказчиком-застройщиком вопрос о привлечении к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту субподрядчиков. В случае достижения соглашения между сторонами Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика. В случае привлечения субподрядчиков Генеральный Подрядчик несет ответственность перед Администрацией муниципального образования и Заказчиком-застройщиком за надлежащее исполнение работ по Контракту субподрядчиками, за осуществление контроля и обеспечение координации их деятельности и соблюдение ими Графика производства работ;
              4.1.4. Обеспечить на строительной площадке соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности; использование земельного участка по целевому назначению; охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ; оформление информационных щитов и временного освещения в период выполнения работ в соответствии с требованиям СНиП, а также соблюдение природоохранного и земельного законодательства;

               4.1.5. Восстановить благоустройство, озеленение, ограждение, проезды и дорожки на строительной площадке и прилегающей территории, поврежденные в связи с его деятельностью;

4.1.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы;
4.1.7. Выполнить работы по настоящему Контракту и оформить первичную исполнительную документацию в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
              4.1.8. Принять по Акту приемки-передачи строительную площадку и возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно проекту организации строительства объекта выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность;
4.1.9.
Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства;

4.1.10.
Обеспечить надлежащую охрану объекта, оборудования, строительной площадки, материалов и
другого имущества, поставленного на строительную площадку;


4.1.11. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительства (ремонта) объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, другое имущество, а также строительный мусор;
              4.1.12. Осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключений в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями;
4.1.13.
Немедленно известить Администрацию муниципального образования, департамент социально-экономического развития села Тверской области и Заказчика-застройщика и до получения от них указаний приостановить работы при обнаружении:

-
непригодности или недоброкачественности представленных Администрацией муниципального образования и/или Заказчиком-застройщиком материалов, оборудования, проектной документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика-застройщика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;


4.1.14. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком-застройщиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика-застройщика в случае, когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика-застройщика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно условию Заказчика-застройщика, а затем восстановить за свой счет.


В случае неявки представителей Заказчика-застройщика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика-застройщика производится за его счет. 

               4.1.15. При готовности объекта к вводу в эксплуатацию в течение 7 дней известить об этом Заказчика-застройщика;
               4.1.16. Нести расходы по содержанию объекта до передачи его эксплуатирующей организации;
4.1.17.
Нести затраты по временному инженерному обеспечению объекта до передачи проложенных инженерных сетей в эксплуатацию специализированным организациям с подписанием акта технической приемки.

Для производства работ на объекте в соответствии с проектно-сметной документацией возвести временные здания и сооружения. При этом титульные временные здания и сооружения Подрядчик вводит в эксплуатацию при участии Заказчика-застройщика.

По окончании строительства вернуть Заказчику-застройщику стоимость оборудования временных зданий и сооружений, а также материалов, изделий, высвобождаемых в связи с завершением работ на объекте.

Стоимость оборудования возмещается Подрядчиком по цене его продажи сторонним покупателям, согласованной с Администрацию муниципального образования и Заказчиком-застройщиком, а стоимость возвратных материалов возмещается в размере не менее 50% их первоначальной стоимости;

4.1.18.
Обеспечить выполнение работ в пределах твердой контрактной цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта;

4.1.19.
Осуществить разработку рабочей документации на основе утвержденного проекта и ее согласование в установленном порядке;

Обеспечить соответствие рабочей документации утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям соответствующих эксплуатационных и надзорных служб;

              4.1.20. В случае принятия решения о консервации объекта в 30-дневный срок с момента уведомления о принятом решении вернуть Заказчику-застройщику денежные средства, причитающиеся в счет оплаты фактически выполненных работ по настоящему Контракту;
              4.1.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах (подпунктах) настоящего Контракта.
              4.1.22. При недостаточном финансировании из бюджета Подрядчик может по согласованию с Администрацией муниципального образования и Заказчиком-застройщиком выполнить работы за счет своих средств с последующей их оплатой, без удорожания.
              4.1.23. Риск повреждений и ущерба любых работ, объекта или его части, имущества, оборудования и материалов, находящихся на строительной площадке до сдачи объекта в эксплуатацию, лежит на Подрядчике.
              4.1.24. В случае ликвидации в установленном законом порядке страховой компании, в которой застрахованы строительные риски, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней заключить новый договор комплексного страхования строительных рисков на период строительства и представить его соответственно Заказчику-застройщику и Администрации муниципального образования.
4.2. Заказчик-застройщик обязан:

4.2.1.
Передать Подрядчику до начала выполнения работ по настоящему Контракту:

-
проектно-сметную документацию по объекту с необходимыми согласованиями, необходимую для своевременного выполнения предусмотренных настоящим Контрактом работ, - в количестве 2-х экземпляров;

- строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, свободную от имущества, принадлежащего Администрации муниципального образования или Заказчику-застройщику и другим лицам;

В случае неготовности площадки (не решения вопросов с водоснабжением, водоотводом, энергоснабжением и т.п.) Подрядчик в письменном виде уведомляет об этом Заказчика-застройщика и согласовывает с Заказчиком-застройщиком и Администрацией муниципального образования изменение промежуточных сроков выполнения работ.

              4.2.2. До начала выполнения работ по настоящему Контракту обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ;
4.2.3. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства;
4.2.4. Производить приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом (с оформлением справок КС-3, КС-2, КС-6). 

Объемы работ на объекте должны быть выполнены в соответствии с аукционным заданием и в соответствии со сметной документацией, выполненной базисно-индексным методом и согласованной в установленном законодательством РФ и Тверской области порядке.


Приемка выполненных работ осуществляется по Методике:
Объемы выполненных работ х Коэффициент х Индекс-дефлятор х Понижающий коэффициент

      в базовой стоимости

ТРЦЦС                ТРЦЦС                     определенный   по результатам 

              (по видам работ)

                    (по видам работ)                                                   

             торгов


или  

Базовая стоимость работ х Индивидуальный коэффициент х Индекс-дефлятор х Понижающий коэффициент 


          ТРЦЦС по объекту                         ТРЦЦС                      определенный по результатам   торгов

4.2.5. Несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за достоверность данных, отраженных в Актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справках о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3), а также отчетных данных, предоставленных Заказчику об объемах выполненных работ на Объекте.
4.2.6. В течение 3 (трех) рабочих дней осуществить проверку выполненных работ, рассмотреть, оформить и подписать представленные Подрядчиком документы (справки по форме КС-2, КС-3 и др.) или направить обоснованный отказ.
4.2.7. Перечислять средства, полученные от Администрации муниципального образования и Фонда, на счет Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения средств на счет, при наличии форм КС-3, КС-2 и (или) других необходимых документов.
              4.2.8. Вести взаиморасчеты между Подрядчиком и Администрацию муниципального образования за выполнение работы на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) с учетом понижающего коэффициента. 
4.2.9. Вести бухгалтерский и статистический учет, предоставлять бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном законом порядке, нести ответственность за достоверность сведений, указанных в отчетности. 
4.2.10.Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком графика производства работ. 
4.2.11. Для привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с гл. 10 настоящего Контракта Заказчик-застройщик, а также в других случаях обязан предоставлять Администрации муниципального образования и в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления нарушения в  письменном виде следующие сведения:

- о нарушении Подрядчиком сроков исполнения Контракта согласно Графика производства работ, 


- о нарушении сроков сдачи объекта по вине Подрядчика;


- о несвоевременном освобождении строительной площадки от принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора;


- о невыполнении Подрядчиком своих обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом, указанным в гл. 9 настоящего Контракта;


- о иных нарушениях Подрядчиком условий исполнения настоящего Контракта.
4.2.12.  По письменному сообщению Подрядчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию организовать приемку законченного строительством объекта совместно с Администрацией муниципального образования, департаментом социально-экономического развития села Тверской области и Подрядчиком;
4.2.13. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах (подпунктах) настоящего Контракта.
4.2.14. Проводить с участием Администрацией муниципального образования, департаментом социально-экономического развития села Тверской области комиссию по приемке Объекта в эксплуатацию с оформлением всех необходимых документов.

4.2.15. Предъявлять претензии и/или исковые требования к Подрядчику при не исполнении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.


4.3. Обязанности Администрации муниципального образования:


4.3.1. Координировать деятельность Заказчика-застройщика.


4.3.2. Осуществлять финансирование объекта путем перечисления денежных средств из бюджета муниципального образования и средств, поступивших из областного фонда софинансирования расходов, на расчетный счет  Заказчика-застройщика для расчетов с Подрядчиком.


4.3.3. Применять к Заказчику-застройщику и Подрядчику штрафные санкции, в соответствии с главой 10 настоящего Контракта.


4.3.4. Контролировать ход строительства и соблюдения Сторонами Контракта его условий.

4.3.5. Принимать участие в комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию.

5. Обеспечение строительства материалами и оборудованием.

5.1.
Строительство объекта по настоящему Контракту должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества. 

Используемые в строительстве объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, выданные уполномоченными органами.

5.2.
Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Подрядчиком. Подрядчик до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, составляет график поставки материалов и оборудования в соответствии с Графиком производства работ, который является неотъемлемым приложением к настоящему Контракту, и согласовывает его с Заказчиком-застройщиком.

Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с указанным Графиком.

6. Порядок выполнения работ. Контроль и надзор за исполнением Контракта.

6.1. Подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.2 настоящего Контракта, в соответствии с Графиком производства работ, после выполнения Заказчиком-застройщиком условия, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Контракта.

6.2.
Заказчик-застройщик назначает на объект своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку промежуточных (ежемесячных) результатов работ, согласно Графика производства работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектно-сметной документации, а также с участием Администрации муниципального образования и департамента социально-экономического развития села Тверской области проводит комиссию по приемке Объекта в эксплуатацию с оформлением всех необходимых документов.

Уполномоченный представитель Заказчика-застройщика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. Подрядчик обеспечивает представителю Заказчика-застройщика  помещение для работы.

6.3.
В случае обнаружения Заказчиком-застройщиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в разделе 2, п. 2.1 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствие Подрядчика. При этом Заказчик-застройщик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

Также Заказчик-застройщик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения или некачественного исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков, исправлению некачественно выполненных работ.
6.4. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика-застройщика и Подрядчика.
Ежемесячно Заказчик-застройщик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик-застройщик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком-застройщиком.

6.5.
Сдача и приемка работ:
6.5.1. Сдача результата работ Подрядчиком, согласно ежемесячного Графика финансирования, и приемка его Заказчиком-застройщиком оформляется актом, подписанным обеими Сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другими сторонами.

6.6.
Заказчик-застройщик вправе отказаться от приемки промежуточного и(или) окончательного результата работ в случаях:
6.6.1. Обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Администрацией муниципального образования;
6.6.2. Неисполнения Подрядчиком установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом обязательных требований к работе;
6.6.3
Существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для их
безвозмездного исправления, и которые не были устранены по истечении установленного срока;

6.6.4.  
По другим основаниям, прямо предусмотренным законом.

6.7.
    В случае принятия Администрацию муниципального образования совместно с отраслевым исполнительным органом государственной власти Тверской области решения о прекращении строительства объекта Заказчик-застройщик в 30 – дневный срок:

· проводит комплекс мероприятий по  консервации объекта, определяет объем затрат по консервации объекта;

· оплачивает фактически выполненные работы;

· принимает незавершенный строительством объект под свою охрану или передает незавершенное строительство отраслевому исполнительному органу государственной власти Тверской области.

Порядок, сроки и стоимость консервации оформляется сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

7. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов.

7.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются по промежуточным актам от Цены контракта  в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.1996 № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете» и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3 и КС-11» в порядке, установленном ниже, и оформляются актом приема выполненных работ и затрат.
7.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются Заказчиком-застройщиком в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных  в адресной инвестиционной программе Тверской области на 2009 год на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3.
7.3.
Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Подрядчик представляет Заказчику-застройщику акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее – постановление Госкомстата), с визой согласования организации, осуществляющей функции специального технического надзора, и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

Указанные в настоящем пункте документы Подрядчик направляет с письмом, на котором Заказчик-застройщик ставит отметку о получении, а именно: дату поступления документов, наименование организации, подпись принявшего документы, либо отметку в виде штампа и даты приема документов.

              7.4. Заказчик-застройщик в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.
7.5. В случае, если Заказчик-застройщик в установленный срок не оформил представленные документы, не дал мотивированного объяснения, данные документы по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика считаются оформленными Заказчиком-застройщиком, работы принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.
7.6. В случае предусмотренном п. 7.5. настоящего Контракта, Подрядчик  представляет данные документы Администрации муниципального образования и департаменту социально-экономическому развитию села Тверской области с обязательным приложением копии сопроводительного письма, направленного им в адрес Заказчика-застройщика, в целях уведомления Администрации муниципального образования и департамента социально-экономического развития села Тверской области о нарушении Заказчиком-застройщиком условий исполнения настоящего Контракта и привлечения Заказчика-застройщика к ответственности в соответствии с пунктами главы 10 настоящего Контракта.
7.7. До окончания работ, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Контракта, Заказчик-застройщик резервирует и не оплачивает 40% общей стоимости выполняемых работ. Окончательный расчет за выполнение полного комплекса работ, включая резервируемый объем средств,  производится Заказчиком-застройщиком не позднее 30 календарных дней с даты утверждения акта приемки выполненных работ и затрат (акта приемки объекта в эксплуатацию) представителем Заказчика-застройщика и Администрацию муниципального образования .
7.8. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком-застройщиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.
      7.9.
Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. Гарантии качества
9.1.
Подрядчик гарантирует:

-   качество   выполнения   всех   работ   в   соответствии   с   проектно-сметной   документацией,   рабочей документацией,  действующими  нормами,   стандартами  и  техническими  условиями,  своевременное  устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта; - возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 24 месяца с даты утверждения акта приемки выполненных работ и затрат (акта приема объекта в эксплуатацию). 

9.3.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком-застройщиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самой Администрацией муниципального образования или привлеченными им третьими лицами.

9.4. 
При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 9.3 настоящего Контракта недостатков, Заказчик-застройщик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружении.

В течение 7 дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках объекта Подрядчиком стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик-застройщик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно – следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны – поровну.

9.5.  Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
9.6.  В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик-застройщик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.
В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик-застройщик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

10. Ответственность сторон. 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
10.2. В случае нарушений сроков исполнения контракта согласно Графика производства работ, сроков сдачи объекта по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Администрации муниципального образования пени в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. 
10.3. В случае нарушения сроков исполнения контракта согласно Графика производства работ, нарушения сроков сдачи объекта по вине Заказчика-застройщика, Заказчик-застройщик выплачивает Администрации муниципального образования пени в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. 
10.4. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Подрядчик выплачивает Администрации муниципального образования пени в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки. 
10.5. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
10.6. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
10.7. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки,
установленные актом, указанным в Главе 9 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Администрации муниципального образования неустойку в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства. 
10.8. Заказчик-застройщик несет ответственность за достоверность сведений, представленных им в виде бухгалтерской и статистической отчетности в соответствии с действующим законодательством.
10.9. Подрядчик несет перед Администрацией муниципального образования и Заказчиком-застройщиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиком своих обязательств.
10.10.  Заказчик-застройщик  выплачивает Администрации муниципального образования пени в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п. 7.5 настоящего Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. 
10.11. В случае просрочки исполнения Администрацией муниципального образования и Заказчиком-застройщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности.
10.12.   В случае не своевременного устранения всех недостатков и дефектов, выявленных  в период гарантийного срока и зафиксированных в Акте, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от Цены настоящего Контракта за каждый выявленный случай. При этом уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности устранить выявленные недостатки и дефекты.

10.13. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 10.14. В случае прекращения финансирования и уведомления об этом Администрацией муниципального образования Заказчика-застройщика и Подрядчика, Подрядчик может продолжить работы с разрешения Администрации муниципального образования и Заказчика-застройщика и последующей оплатой или должен пересогласовать График производства работ по взаимному согласию сторон.
11. Охрана строительной площадки и содержание Объекта.

11.1. Подрядчик обеспечивает охрану Объекта до даты приемки Администрацией муниципального образования Заказчиком-застройщиком Объекта и содержание данного Объекта в соответствии с существующими нормативами. 

11.2. Стоимость охраны и содержания Объекта включена в начальную цену контракта в соответствии с существующими нормативами по оплате данных видов услуг.

12. Страхование объекта строительства

12.1.   Подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков на период строительства, связанных:

· со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;

- профессиональную ответственность разработчиков проектной документации на сумму, равную сметной стоимости Объекта на момент окончания строительства;

· с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму не менее 400000(четыреста тысяч) рублей.

12.2. Подрядчик передает Заказчику-застройщику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.
12.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Администрации муниципального образования.
12.4. При получении суммы страхового возмещения Подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления объекта Подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Администрации муниципального образования в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Администрации муниципального образования.
12.5. Страхование не освобождает Администрацию муниципального образования и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
13. Порядок урегулирования споров.

13.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
13.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
13.3.Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тверской области.
13.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
14. Срок действия и порядок расторжения Контракта

14.1.
Настоящий Контракт действует с момента его подписания сторонами и до полного выполнения
сторонами взятых на себя обязательств и урегулирования расчетов.

14.2.
Настоящий Контракт расторгается исключительно по соглашению сторон или  решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;

14.3. Стороны договорились расторгнуть контракт по соглашению сторон также в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения  работ более, чем на десять рабочих дней по причинам, не зависящим от Администрации муниципального образования и/или Заказчика-застройщика;

· нарушения Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом и контрактом;

· систематического (более 3-х раз) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

· систематического срыва (более 3 раз) Подрядчиком ежемесячных текущих графиков производства работ (более чем на 10 дней);

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения подрядных работ, влекущего
увеличение сроков окончания строительства более чем на два месяца;

- при повреждении Подрядчиком инженерных сетей не менее 2-х раз в период выполнения работ по настоящему Контракту;

- аннулирование лицензии на строительную деятельность или ее приостановки на срок более 2-х недель, издания других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих прав Подрядчика на производство работ. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика-застройщика о наступлении случаев, указанных в данном абзаце.

- нарушения Подрядчиком п. 4.1.23 настоящего Контракта.

14.4. При расторжении Контракта по любым основания Администрация муниципального образования и/или Заказчик-застройщик соответственно обязаны:

· принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

· в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки – передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС – 3 или дать мотивированный отказ;

· в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

15. Особые условия.

15.1.
Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющие отношения к взаимодействиям сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой стороны.

15.2.
Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

15.3.              Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.
15.4.              Подрядчик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
15.5.        Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
15.6.               Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области.
15.7.               Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон настоящего государственного контракта.
15.8.              К настоящему Контракту прилагаются:
1.  Приложение №1 - Ведомость стоимости работ.
2.  Приложение №2 - График производства работ 
16. Юридические адреса, 

реквизиты сторон и подписи сторон.

Администрация

Муниципального образования:       Заказчик-застройщик:

 Подрядчик:
«____»______________ 200__г.   «_____»________________200 __г. «_____» ___________ 200__г.
Приложение № 1

к муниципальному контракту № _______

от _________________________

___________________________

___________________________

ВЕДОМОСТЬ

СТОИМОСТИ РАБОТ

по строительству объекта ____________

тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование

работ
	Сметная

Стоимость СМР

в

ц. 2001г.
	Индекс ГУ ТРЦЦС
	Стоимость

СМР

в

текущих ценах
	Стоимость

оборудования

в

ц.2001г.
	Стоимость

оборудования в

текущих

ценах
	Всего стоимость

	
	
	
	
	
	
	
	В ценах 2001 с оборудованием
	В текущих ценах

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Администрация муниципального образования _________________________
Заказчик-застройщик ______________________________________________
Подрядчик_______________________________________________________
Приложение № 2

к муниципальному   контракту №_________________
от

График производства работ
(тыс.руб.)
	№

п/п
	Виды работ
	Дата начала и дата 

окончания работ
	Стоимость работ

(тыс.руб.)
	4 квартал

	
	
	
	
	Всего на 4 квартал
	В том числе

	
	
	
	
	
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	


Администрация муниципального образования
Заказчик-застройщик
Подрядчик

По лоту №2.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение  строительно-монтажных работ

п. Рамешки                                                                                        «_____»____________________2009 г.

                  Администрация Рамешковского района Тверской области, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального образования» в лице главы Игоря Анатольевича Павлова, действующего на основании Устава, с одной стороны,

 Государственное унитарное предприятие «Тверьоблстройзаказчик» Тверской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик-застройщик», в лице директора Панченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны и

 _________________________________________________, именуемый в дальнейшем  Подрядчик, в лице _________________________________________________,  действующего на основании __________________________, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иного законодательства Российской Федерации и Тверской области, по результатам проведенного аукциона __________________________________________________________________ (протокол _________ от «_______» ______________ 2009 г.), а также муниципального контракта на выполнение функций Заказчика-застройщика № 68 от «30» июня 2009г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.    Предмет Контракта
1.1. По настоящему контракту Администрация муниципального образования обязуется создать Заказчику-застройщику и Подрядчику необходимые условия для исполнения данными Сторонами Контракта предусмотренных настоящим Контрактом обязанностей, осуществить координацию деятельности Заказчика-застройщика в ходе строительства (реконструкции) объекта, обеспечить своевременное перечисление средств Заказчику-застройщику для дальнейшей оплаты Подрядчику выполненных работ, участвует в комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию с оформлением всех необходимых документов.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные и прочие работы (далее - работы) на объекте «Газоснабжение с. Киверичи ((газовые ввода к домам)» (ул. Набережная, Рамешковское шоссе, ул. Заречная, пер. Новый, шифр проекта 7474/1)  Рамешковского района (далее - Объект) в объемах согласно проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законодательством Российской Федерации и Тверской области порядке, а также в сроки, установленные настоящим Контрактом.

1.3. Заказчик-застройщик, действующий в соответствии с муниципальным контрактом № 68 на оказание услуг по выполнению функций Заказчика-застройщика для государственных нужд Тверской области от «30»июня 2009 г., обязуется выполнить функции Заказчика-застройщика по строительству (реконструкции) данного Объекта, в том числе осуществлять технический надзор и контроль за выполнением объемов работ  и качеством работ на Объекте, организовывать приемку промежуточных результатов работ, согласно Графика производства работ, в  установленный настоящим Контрактом  срок перечислять средства Подрядчику за выполненные работы на Объекте, организовать комиссию по приемке Объекта в эксплуатацию с участием Администрации муниципального образования и Департамента социально-экономического развития села Тверской области, а также с оформлением всех необходимых документов.

Заказчик-застройщик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и оплатить Подрядчику обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.4. Строительство Объекта осуществляется в рамках реализации адресной инвестиционной программ Тверской области на 2009 год.

2. Цена Контракта

2.1.
Цена Контракта составляет 
_________ (_________________________) рублей, в том числе НДС - ___________ % ____________________ (___________________) рублей, в том числе на 2009 финансовый год (годовое задание) в размере _________________ (________________________) рублей за счет средств федерального бюджета, _________________

(______________) рублей за счет средств областного фонда софинансирования расходов, ______________________(______________________) за счет средств бюджета муниципального образования ___________________________ (____________________________) ведомость  стоимости  работ, представленная в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта). Цена Контракта включает общую стоимость всех работ, оплачиваемую Подрядчику за исполнение своих обязательств по Контракту.

2.2.
Цена Контракта устанавливается в соответствии с результатами аукциона, зафиксированными в протоколе _________ от «____» ______________ 2009 г. 
Цена Контракта Подрядчиком определена с учетом прогнозного уровня инфляции на весь период выполнения работ по настоящему Контракту и является неизменной на весь период действия Контракта.
2.3.
В случае неисполнения Подрядчиком графика производства работ, их приемка производится по ценам, действующим на период, предусмотренный графиком для данного вида работ.

2.4.При внесении изменений в законодательство, в адресную инвестиционную программу, закон о бюджете муниципального образования,  уменьшающих финансирование Объектов, стороны обязаны уточнить объем бюджетных ассигнований с учетом данных изменений, но в пределах Цены Контракта.
2.5. Администрация муниципального образования по согласованию с Подрядчиком и Заказчиком-застройщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим Контрактом объем работ при изменении потребности в работах. На выполнение, которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Администрация муниципального образования  по согласованию с Подрядчиком и Заказчиком-застройщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов Цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

3. Сроки выполнения работ

3.1 Работы по настоящему Контракту Подрядчик начинает с момента подписания муниципального контракта.

3.2. Работы по настоящему Контракту Подрядчик  выполняет в срок до « 30 » декабря 2009года.

3.3.
Подрядчик при заключении Контракта согласовывает с Заказчиком-застройщиком и Администрацией муниципального образования промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту, которые отражаются ими в Графике производства работ (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).

График составляется в виде линейного графика с указанием физических объемов работ и стоимости с разбивкой по месяцам.

3.4.
Все работы, предусмотренные настоящим Контрактом, производятся Подрядчиком в строгом соответствии с Графиком производства работ
3.5. Срок окончания работ, оговоренный в настоящем Контракте, является окончательным для определения санкций в случае нарушения сроков выполнения работ. Санкции за нарушение сроков выполнения работ определяются пунктами главы  10   настоящего Контракта. 

4. Обязанности сторон.

4.1. Для выполнения полного комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта в соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется:


4.1.1. Качественно выполнить все работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в объеме и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Контракта, и в соответствии с условиями настоящего Контракта, утвержденной проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, ГОСТ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно- гигиеническими и экологическими нормами и правилами;

4.1.2. По согласованию с Администрацией муниципального образования и/или Заказчиком-застройщиком поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительные механизмы, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Администрацией муниципального образования и/или Заказчиком-застройщиком;
4.1.3. Согласовать с Администрацией муниципального образования и Заказчиком-застройщиком вопрос о привлечении к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту субподрядчиков. В случае достижения соглашения между сторонами Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика. В случае привлечения субподрядчиков Генеральный Подрядчик несет ответственность перед Администрацией муниципального образования и Заказчиком-застройщиком за надлежащее исполнение работ по Контракту субподрядчиками, за осуществление контроля и обеспечение координации их деятельности и соблюдение ими Графика производства работ;
4.1.4. Обеспечить на строительной площадке соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности; использование земельного участка по целевому назначению; охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ; оформление информационных щитов и временного освещения в период выполнения работ в соответствии с требованиям СНиП, а также соблюдение природоохранного и земельного законодательства;

4.1.5. Восстановить благоустройство, озеленение, ограждение, проезды и дорожки на строительной площадке и прилегающей территории, поврежденные в связи с его деятельностью;

4.1.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы;
4.1.7. Выполнить работы по настоящему Контракту и оформить первичную исполнительную документацию в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
4.1.8. Принять по Акту приемки-передачи строительную площадку и возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно проекту организации строительства объекта выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность;
4.1.9.
Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства;

4.1.10.
Обеспечить надлежащую охрану объекта, оборудования, строительной площадки, материалов и
другого имущества, поставленного на строительную площадку;


4.1.11. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительства (ремонта) объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, другое имущество, а также строительный мусор;
4.1.12. Осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключений в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями;
4.1.13.
Немедленно известить Администрацию муниципального образования, департамент социально-экономического развития села Тверской области и Заказчика-застройщика и до получения от них указаний приостановить работы при обнаружении:

-
непригодности или недоброкачественности представленных Администрацией муниципального образования и/или Заказчиком-застройщиком материалов, оборудования, проектной документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика-застройщика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;


4.1.14. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком-застройщиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика-застройщика в случае, когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика-застройщика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно условию Заказчика-застройщика, а затем восстановить за свой счет.


В случае неявки представителей Заказчика-застройщика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика-застройщика производится за его счет. 

4.1.15. При готовности объекта к вводу в эксплуатацию в течение 7 дней известить об этом Заказчика-застройщика;
4.1.16. Нести расходы по содержанию объекта до передачи его эксплуатирующей организации;
4.1.17.
Нести затраты по временному инженерному обеспечению объекта до передачи проложенных инженерных сетей в эксплуатацию специализированным организациям с подписанием акта технической приемки.

Для производства работ на объекте в соответствии с проектно-сметной документацией возвести временные здания и сооружения. При этом титульные временные здания и сооружения Подрядчик вводит в эксплуатацию при участии Заказчика-застройщика.

По окончании строительства вернуть Заказчику-застройщику стоимость оборудования временных зданий и сооружений, а также материалов, изделий, высвобождаемых в связи с завершением работ на объекте.

Стоимость оборудования возмещается Подрядчиком по цене его продажи сторонним покупателям, согласованной с Администрацию муниципального образования и Заказчиком-застройщиком, а стоимость возвратных материалов возмещается в размере не менее 50% их первоначальной стоимости;

4.1.18.
Обеспечить выполнение работ в пределах твердой контрактной цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта;

4.1.19.
Осуществить разработку рабочей документации на основе утвержденного проекта и ее согласование в установленном порядке;

Обеспечить соответствие рабочей документации утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям соответствующих эксплуатационных и надзорных служб;

4.1.20. В случае принятия решения о консервации объекта в 30-дневный срок с момента уведомления о принятом решении вернуть Заказчику-застройщику денежные средства, причитающиеся в счет оплаты фактически выполненных работ по настоящему Контракту;
4.1.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах (подпунктах) настоящего Контракта.
4.1.22. При недостаточном финансировании из бюджета Подрядчик может по согласованию с Администрацией муниципального образования и Заказчиком-застройщиком выполнить работы за счет своих средств с последующей их оплатой, без удорожания.
4.1.23. Риск повреждений и ущерба любых работ, объекта или его части, имущества, оборудования и материалов, находящихся на строительной площадке до сдачи объекта в эксплуатацию, лежит на Подрядчике.
4.1.24. В случае ликвидации в установленном законом порядке страховой компании, в которой застрахованы строительные риски, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней заключить новый договор комплексного страхования строительных рисков на период строительства и представить его соответственно Заказчику-застройщику и Администрации муниципального образования.
4.2. Заказчик-застройщик обязан:

4.2.1.
Передать Подрядчику до начала выполнения работ по настоящему Контракту:

-
проектно-сметную документацию по объекту с необходимыми согласованиями, необходимую для своевременного выполнения предусмотренных настоящим Контрактом работ, - в количестве 2-х экземпляров;

- строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, свободную от имущества, принадлежащего Администрации муниципального образования или Заказчику-застройщику и другим лицам;

В случае неготовности площадки (не решения вопросов с водоснабжением, водоотводом, энергоснабжением и т.п.) Подрядчик в письменном виде уведомляет об этом Заказчика-застройщика и согласовывает с Заказчиком-застройщиком и Администрацией муниципального образования изменение промежуточных сроков выполнения работ.

4.2.2. До начала выполнения работ по настоящему Контракту обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ;
4.2.3. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства;
4.2.4. Производить приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом (с оформлением справок КС-3, КС-2, КС-6). 

Объемы работ на объекте должны быть выполнены в соответствии с аукционным заданием и в соответствии со сметной документацией, выполненной базисно-индексным методом и согласованной в установленном законодательством РФ и Тверской области порядке.


Приемка выполненных работ осуществляется по Методике:
Объемы выполненных работ х Коэффициент х Индекс-дефлятор х Понижающий коэффициент

      в базовой стоимости

ТРЦЦС                ТРЦЦС                     определенный   по результатам 

              (по видам работ)

                    (по видам работ)                                                   

             торгов


или  

Базовая стоимость работ х Индивидуальный коэффициент х Индекс-дефлятор х Понижающий коэффициент 


          ТРЦЦС по объекту                         ТРЦЦС                      определенный по результатам   торгов

4.2.5. Несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за достоверность данных, отраженных в Актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справках о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3), а также отчетных данных, предоставленных Заказчику об объемах выполненных работ на Объекте.
4.2.6. В течение 3 (трех) рабочих дней осуществить проверку выполненных работ, рассмотреть, оформить и подписать представленные Подрядчиком документы (справки по форме КС-2, КС-3 и др.) или направить обоснованный отказ.
4.2.7. Перечислять средства, полученные от Администрации муниципального образования и Фонда, на счет Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения средств на счет, при наличии форм КС-3, КС-2 и (или) других необходимых документов.
4.2.8. Вести взаиморасчеты между Подрядчиком и Администрацию муниципального образования за выполнение работы на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) с учетом понижающего коэффициента. 
4.2.9. Вести бухгалтерский и статистический учет, предоставлять бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном законом порядке, нести ответственность за достоверность сведений, указанных в отчетности. 
4.2.10. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком графика производства работ. 
4.2.11.  Для привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с гл. 10 настоящего Контракта Заказчик-застройщик, а также в других случаях обязан предоставлять Администрации муниципального образования и в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления нарушения в  письменном виде следующие сведения:

- о нарушении Подрядчиком сроков исполнения Контракта согласно Графика производства работ, 


- о нарушении сроков сдачи объекта по вине Подрядчика;


- о несвоевременном освобождении строительной площадки от принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора;


- о невыполнении Подрядчиком своих обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом, указанным в гл. 9 настоящего Контракта;


- о иных нарушениях Подрядчиком условий исполнения настоящего Контракта.
4.2.12.  По письменному сообщению Подрядчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию организовать приемку законченного строительством объекта совместно с Администрацией муниципального образования, департаментом социально-экономического развития села Тверской области и Подрядчиком;
4.2.13. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах (подпунктах) настоящего Контракта.
4.2.14. Проводить с участием Администрацией муниципального образования, департаментом социально-экономического развития села Тверской области комиссию по приемке Объекта в эксплуатацию с оформлением всех необходимых документов.

4.2.15. Предъявлять претензии и/или исковые требования к Подрядчику при не исполнении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.


4.3. Обязанности Администрации муниципального образования:


4.3.1. Координировать деятельность Заказчика-застройщика.


4.3.2. Осуществлять финансирование объекта путем перечисления денежных средств из бюджета муниципального образования и средств, поступивших из областного фонда софинансирования расходов, на расчетный счет  Заказчика-застройщика для расчетов с Подрядчиком.


4.3.3. Применять к Заказчику-застройщику и Подрядчику штрафные санкции, в соответствии с главой 10 настоящего Контракта.


4.3.4. Контролировать ход строительства и соблюдения Сторонами Контракта его условий.

4.3.5. Принимать участие в комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию.

5. Обеспечение строительства материалами и оборудованием.

5.1.
Строительство объекта по настоящему Контракту должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества. 

Используемые в строительстве объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, выданные уполномоченными органами.

5.2.
Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Подрядчиком. Подрядчик до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, составляет график поставки материалов и оборудования в соответствии с Графиком производства работ, который является неотъемлемым приложением к настоящему Контракту, и согласовывает его с Заказчиком-застройщиком.

Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с указанным Графиком.

6. Порядок выполнения работ. Контроль и надзор за исполнением Контракта.

6.1. Подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.2 настоящего Контракта, в соответствии с Графиком производства работ, после выполнения Заказчиком-застройщиком условия, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Контракта.

6.2.
Заказчик-застройщик назначает на объект своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку промежуточных (ежемесячных) результатов работ, согласно Графика производства работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектно-сметной документации, а также с участием Администрации муниципального образования и департамента социально-экономического развития села Тверской области проводит комиссию по приемке Объекта в эксплуатацию с оформлением всех необходимых документов.

Уполномоченный представитель Заказчика-застройщика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. Подрядчик обеспечивает представителю Заказчика-застройщика  помещение для работы.

6.3.
В случае обнаружения Заказчиком-застройщиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в разделе 2, п. 2.1 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствие Подрядчика. При этом Заказчик-застройщик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

Также Заказчик-застройщик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения или некачественного исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков, исправлению некачественно выполненных работ.
6.4. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика-застройщика и Подрядчика.
Ежемесячно Заказчик-застройщик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик-застройщик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком-застройщиком.

6.5.
Сдача и приемка работ:
6.5.1. Сдача результата работ Подрядчиком, согласно ежемесячного Графика финансирования, и приемка его Заказчиком-застройщиком оформляется актом, подписанным обеими Сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другими сторонами.

6.6.
Заказчик-застройщик вправе отказаться от приемки промежуточного и(или) окончательного результата работ в случаях:
6.6.1. Обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Администрацией муниципального образования;
6.6.2. Неисполнения Подрядчиком установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом обязательных требований к работе;
6.6.3
Существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для их
безвозмездного исправления, и которые не были устранены по истечении установленного срока;

6.6.4.  
По другим основаниям, прямо предусмотренным законом.

6.7.
    В случае принятия Администрацию муниципального образования совместно с отраслевым исполнительным органом государственной власти Тверской области решения о прекращении строительства объекта Заказчик-застройщик в 30 - дневный срок:

· проводит комплекс мероприятий по  консервации объекта, определяет объем затрат по консервации объекта;

· оплачивает фактически выполненные работы;

· принимает незавершенный строительством объект под свою охрану или передает незавершенное строительство отраслевому исполнительному органу государственной власти Тверской области.

Порядок, сроки и стоимость консервации оформляется сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

7. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов.

7.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются по промежуточным актам от Цены контракта  в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.1996 № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете» и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3 и КС-11» в порядке, установленном ниже, и оформляются актом приема выполненных работ и затрат.
7.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются Заказчиком-застройщиком в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных  в адресной инвестиционной программе Тверской области на 2009 год на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3.
7.3.
Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Подрядчик представляет Заказчику-застройщику акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - постановление Госкомстата), с визой согласования организации, осуществляющей функции специального технического надзора, и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

Указанные в настоящем пункте документы Подрядчик направляет с письмом, на котором Заказчик-застройщик ставит отметку о получении, а именно: дату поступления документов, наименование организации, подпись принявшего документы, либо отметку в виде штампа и даты приема документов.

              7.4. Заказчик-застройщик в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.
7.5. В случае, если Заказчик-застройщик в установленный срок не оформил представленные документы, не дал мотивированного объяснения, данные документы по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика считаются оформленными Заказчиком-застройщиком, работы принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.
7.6. В случае предусмотренном п. 7.5. настоящего Контракта, Подрядчик  представляет данные документы Администрации муниципального образования и департаменту социально-экономическому развитию села Тверской области с обязательным приложением копии сопроводительного письма, направленного им в адрес Заказчика-застройщика, в целях уведомления Администрации муниципального образования и департамента социально-экономического развития села Тверской области о нарушении Заказчиком-застройщиком условий исполнения настоящего Контракта и привлечения Заказчика-застройщика к ответственности в соответствии с пунктами главы 10 настоящего Контракта.
7.7. До окончания работ, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Контракта, Заказчик-застройщик резервирует и не оплачивает 40% общей стоимости выполняемых работ. Окончательный расчет за выполнение полного комплекса работ, включая резервируемый объем средств,  производится Заказчиком-застройщиком не позднее 30 календарных дней с даты утверждения акта приемки выполненных работ и затрат (акта приемки объекта в эксплуатацию) представителем Заказчика-застройщика и Администрацию муниципального образования .
7.8. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком-застройщиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.
      7.9.
Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. Гарантии качества
9.1.
Подрядчик гарантирует:

-   качество   выполнения   всех   работ   в   соответствии   с   проектно-сметной   документацией,   рабочей документацией,  действующими  нормами,   стандартами  и  техническими  условиями,  своевременное  устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта; - возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 24 месяца с даты утверждения акта приемки выполненных работ и затрат (акта приема объекта в эксплуатацию). 

9.3.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком-застройщиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самой Администрацией муниципального образования или привлеченными им третьими лицами.

9.4. 
При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 9.3 настоящего Контракта недостатков, Заказчик-застройщик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружении.

В течение 7 дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках объекта Подрядчиком стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик-застройщик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно - следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны - поровну.

9.5.  Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
9.6.  В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик-застройщик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.
В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик-застройщик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

10. Ответственность сторон. 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
10.2. В случае нарушений сроков исполнения контракта согласно Графика производства работ, сроков сдачи объекта по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Администрации муниципального образования пени в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. 
10.3. В случае нарушения сроков исполнения контракта согласно Графика производства работ, нарушения сроков сдачи объекта по вине Заказчика-застройщика, Заказчик-застройщик выплачивает Администрации муниципального образования пени в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. 
10.4. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Подрядчик выплачивает Администрации муниципального образования пени в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки. 
10.5. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
10.6. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
10.7. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки,
установленные актом, указанным в Главе 9 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Администрации муниципального образования неустойку в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства. 
10.8. Заказчик-застройщик несет ответственность за достоверность сведений, представленных им в виде бухгалтерской и статистической отчетности в соответствии с действующим законодательством.
10.9. Подрядчик несет перед Администрацией муниципального образования и Заказчиком-застройщиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиком своих обязательств.
10.10.  Заказчик-застройщик  выплачивает Администрации муниципального образования пени в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п. 7.5 настоящего Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. 
10.11. В случае просрочки исполнения Администрацией муниципального образования и Заказчиком-застройщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности.
10.12.   В случае не своевременного устранения всех недостатков и дефектов, выявленных  в период гарантийного срока и зафиксированных в Акте, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от Цены настоящего Контракта за каждый выявленный случай. При этом уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности устранить выявленные недостатки и дефекты.

10.13. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 10.14. В случае прекращения финансирования и уведомления об этом Администрацией муниципального образования Заказчика-застройщика и Подрядчика, Подрядчик может продолжить работы с разрешения Администрации муниципального образования и Заказчика-застройщика и последующей оплатой или должен пересогласовать График производства работ по взаимному согласию сторон.
11. Охрана строительной площадки и содержание Объекта.

11.1. Подрядчик обеспечивает охрану Объекта до даты приемки Администрацией муниципального образования Заказчиком-застройщиком Объекта и содержание данного Объекта в соответствии с существующими нормативами. 

11.2. Стоимость охраны и содержания Объекта включена в начальную цену контракта в соответствии с существующими нормативами по оплате данных видов услуг.

12. Страхование объекта строительства

12.1.
Подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков на период строительства, связанных:

· со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;

- профессиональную ответственность разработчиков проектной документации на сумму, равную сметной стоимости Объекта на момент окончания строительства;

· с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму не менее 400000(четыреста тысяч) рублей.

12.2 . Подрядчик передает Заказчику-застройщику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.
12.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Администрации муниципального образования.
12.4. При получении суммы страхового возмещения Подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления объекта Подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Администрации муниципального образования в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Администрации муниципального образования.
12.5. Страхование не освобождает Администрацию муниципального образования и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
14. Порядок урегулирования споров.

13.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
13.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
13.3.Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тверской области.
13.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
14. Срок действия и порядок расторжения Контракта

14.1.
Настоящий Контракт действует с момента его подписания сторонами и до полного выполнения
сторонами взятых на себя обязательств и урегулирования расчетов.

14.2.
Настоящий Контракт расторгается исключительно по соглашению сторон или  решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;

14.3. Стороны договорились расторгнуть контракт по соглашению сторон также в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения  работ более, чем на десять рабочих дней по причинам, не зависящим от Администрации муниципального образования и/или Заказчика-застройщика;

· нарушения Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом и контрактом;

· систематического (более 3-х раз) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

· систематического срыва (более 3 раз) Подрядчиком ежемесячных текущих графиков производства работ (более чем на 10 дней);

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения подрядных работ, влекущего
увеличение сроков окончания строительства более чем на два месяца;

- при повреждении Подрядчиком инженерных сетей не менее 2-х раз в период выполнения работ по настоящему Контракту;

- аннулирование лицензии на строительную деятельность или ее приостановки на срок более 2-х недель, издания других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих прав Подрядчика на производство работ. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика-застройщика о наступлении случаев, указанных в данном абзаце.

- нарушения Подрядчиком п. 4.1.23 настоящего Контракта.

14.4. При расторжении Контракта по любым основания Администрация муниципального образования и/или Заказчик-застройщик соответственно обязаны:

· принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

· в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки - передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС - 3 или дать мотивированный отказ;

· в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

15. Особые условия.

15.1.
Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющие отношения к взаимодействиям сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой стороны.

15.2.
Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

15.3.              Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.
15.4.               Подрядчик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
15.5.               Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
15.6.               Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области.
15.7.               Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон настоящего государственного контракта.
15.8.              К настоящему Контракту прилагаются:
3.  Приложение №1 - Ведомость стоимости работ.
4.  Приложение №2 - График производства работ 
16. Юридические адреса, 

реквизиты сторон и подписи сторон.

Администрация

Муниципального образования:       Заказчик-застройщик:

 Подрядчик:
«____»______________ 200__г.   «_____»________________200 __г. «_____» ___________ 200__г.
Приложение № 1

к муниципальному контракту № _______

от _________________________

___________________________

___________________________

ВЕДОМОСТЬ

СТОИМОСТИ РАБОТ

по строительству объекта ____________

тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование

работ
	Сметная

Стоимость СМР

в

ц. 2001г.
	Индекс ГУ ТРЦЦС
	Стоимость

СМР

в

текущих ценах
	Стоимость

оборудования

в

ц.2001г.
	Стоимость

оборудования в

текущих

ценах
	Всего стоимость

	
	
	
	
	
	
	
	В ценах 2001 с оборудованием
	В текущих ценах

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Администрация муниципального образования _________________________
Заказчик-застройщик ______________________________________________
Подрядчик_______________________________________________________

Приложение № 2

к муниципальному   контракту №_________________
от

График производства работ
(тыс.руб.)
	№

п/п
	Виды работ
	Дата начала и дата 

окончания работ
	Стоимость работ

(тыс.руб.)
	4 квартал

	
	
	
	
	Всего на 4 квартал
	В том числе

	
	
	
	
	
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	


Администрация муниципального образования
Заказчик-застройщик
Подрядчик

ЗАКАЗ НА РАБОТЫ
 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «Газоснабжение с. Киверичи (газовые вводы к домам) Рамешковского района» 
1. Вводная часть.

Муниципальный заказ на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «Газоснабжение с. Киверичи (газовые вводы к домам) Рамешковского района» разработан в соответствии с адресной инвестиционной программой Тверской области на 2009 год.

Победитель аукциона обязуется:

а) заключить муниципальный контракт с администрацией Рамешковского района Тверской области;

б) выполнить строительно-монтажные работы, на условиях муниципального контракта и по цене, определенной по результатам аукциона;

в) надлежащим образом оформить исполнительскую и отчетную документацию на объекте согласно требованиям Российского законодательства в области строительства.

Администрация Рамешковского района Тверской области обязуется своевременно произвести расчет за выполненные работы.

2. Наименование объекта и сроки выполнения работ.
	№№ 

лотов
	Наименование объектов
	Сроки выполнения работ
	Начальная 

(максимальная) цена контракта

руб.

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Газоснабжение с. Киверичи (газовые вводы к домам) Рамешковского района» (ул. Восточная, Коммунальная, Октябрьская, Заводская, Советская, Кирова, И. Константиновой, Больничная, Цветочная, Новосельская, Кооперативная, Гражданская, Пролетарская, пер. Молодёжный)
	до 30.12.2009 г.
	2 333 750


	
	
	
	

	2
	Выполнение строительно-монтажных работ     по объекту «Газоснабжение с. Киверичи (газовые вводы к домам) Рамешковского района» (ул. Набережная, Рамешковское шоссе, ул. Заречная, пер. Новый)

	до 30.12.2009 г.
	 689 770 


	
	
	
	


3.  Технические задания
ЛОТ № 1

Техническое задание.

 На строительно-монтажные и прочие работы   по объекту «Газоснабжение с. Киверичи (газовые вводы к домам) Рамешковского района» (ул. Восточная, Коммунальная, Октябрьская, Заводская, Советская, Кирова, И. Константиновой, Больничная, Цветочная, Новосельская, Кооперативная, Гражданская, Пролетарская, пер. Молодёжный, шифр проекта 7155/1).

Объект является вновь начинаемым.

Проектная организация: «Федеральное государственное унитарное предприятие научно-исследовательский, проектный и конструкторско-технологический институт».

Экспертиза ГУ «Тверской РЦЦС» № 836 от 18.06.2008 г.

    1.
Выполнить строительно-монтажные и прочие работы по   прокладке газовых вводов к жилым домам в селе Киверичи.

Протяжённость газопровода: -525,1 м -    (д.32хЗ,0 - материал труб - сталь)

-789,0 м - (д. 63 мм - материал труб полиэтилен)           Подземные участки стальных газопроводов изолируются «весьма усиленной» изоляцией.
Работы выполнять в соответствии со СНиП 42-01-2002; СП 42-101-2003; СП 42-103-2003;т СНиП 3.01.01-8  СНиП 1.04.03.-85.
2.  Требования к качеству работ и строительных материалов: все применяемые строительные материалы, изделия оборудование должны иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта, качество работ должны] соответствовать техническим условиям, действующим нормам и правилам. Гарантийный срок на выполненные] работы должен составлять 24 месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию, объем гарантий полный.
3. Требования к выполнению работ: работы должны быть выполнены подрядчиком в соответствии с техничесю заданием и графиком выполнения работ. При неисполнении подрядчиком своих обязательств муниципальш контракт расторгается в порядке согласно, изложенном в муниципальном контракте.
4.Сводный сметный расчёт на полную стоимость объекта. Таблица 1
	Номера сметных расчетов
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость тыс.руб.
	Общая

стоимость

тыс.руб.

	
	
	Строитель ные работы
	Монтаж
ные работы
	оборудова
ния, мебели и инвентаря
	прочих затрат
	

	2
	3
	4
	5
	5
	6
	7

	
	Глава 2
	
	
	
	
	

	
	Основные объекты строительства
	
	
	
	
	

	Лок. См 02-02
	Газовые ввода к домам
	367,47
	5,65
	
	
	373,12

	
	Итого по гл.2
	367,47
	5,65
	
	
	373,12

	
	Глава 9
	
	
	
	
	

	
	Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	ГСН 81-05-02-2001
	Удорожание работ в зимнее время 2,3%
	8,45
	0,130
	
	
	8,58

	
	Перевозка работников на расстояние свыше Зкм 2,5%
	
	
	9,33
	9,33

	
	Затраты на добровольное страхование 1%
	
	
	
	3,73
	3,73

	
	Итого по гл.9:
	8,45
	0,130
	
	13,06
	21,64

	
	Итого по гл.2-9:
	375,92
	5,780
	
	13,06
	394,76

	
	Итого по сводному сметному расчету с К=5,01 (согласно утвержденной сметной документации)
	1883,37
	28,958
	0,00
	65,43
	1977,75

	Зак.РФ
	НДС 18%
	339,01
	5,212
	0,00
	11,78
	356,00

	
	Всего по сводному сметному расчету
	2222,37
	34,170
	0,00
	77,20
	2333,75


5 .Начальная (максимальная) цена контракта
-2 333,75 тыс. руб.

6.
Источники финансирования строительства объекта в 2009 году -2 333,752 тыс.руб. в том числе:
средства федерального бюджета                                            - 922,776  тыс.руб.

средства областной фонд софинансирования расходов        -705,487 тыс.руб.

средства бюджета муниципального образования                   -705,487   тыс.руб.

7. Сроки выполнения работ  -до 30.12.2009 г.
8. Начало выполнения работ - с момента заключения муниципального контракта.
9. Место проведения работ  - село Киверичи Рамешковского района.
10. Порядок расчетов - по факту выполненных работ. Порядок расчетов изложен в проекте муниципального контракта.
11. Цена сформирована с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей.
12.Требования, предъявляемые к участникам: наличие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ.
Подробную   информацию   и   ознакомиться   с   проектно-сметной   документацией    по   объекту    можно «Тверьоблстройзаказчик». Тел.34-72-37, 34-45-19.

ЛОТ № 2
Техническое задание
 На строительно-монтажные и прочие работы   по объекту корректировка проекта «Газоснабжение с. Киверичи (газовые вводы к домам) Рамешковского района» (ул. Набережная, Рамешковское шоссе, ул. Заречная, пер. Новый, шифр проекта 7474/1).

Объект является вновь начинаемым.

Проектная организация: «Федеральное государственное унитарное предприятие научно-исследовательский, проектный и конструкторско-технологический институт».

Экспертиза ГУ «Тверской РЦЦС» № 836 от 18.06.2008 г.

1.
Выполнить строительно-монтажные и прочие работы по прокладке газовых вводов к жилым домам в селе Киверичи.

Протяжённость газопровода: -141,6 м    - (д. 32x3,0 - материал труб - сталь)

-311,0м- (д. 63 мм - материал труб - полиэтилен)
Подземные участки стальных газопроводов изолируются «весьма усиленной» изоляцией.
Засыпку траншеи песком до проектной отметки произвести по всей протяжённости стального газопровода.
Работы выполнять в соответствии со СНиП 42-01-2002; СП 42-101-2003; СП 42-103-2003; СНиП
3.01.01-85; СНиП 1.04.03.-85.
2. Требования к качеству работ и строительных материалов: все применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта, качество работ должно соответствовать техническим условиям, действующим нормам и правилам. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 24 месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию, объем гарантий полный.
3. Требования к выполнению работ: работы должны быть выполнены подрядчиком в соответствии с техническим заданием и графиком выполнения работ. При неисполнении подрядчиком своих обязательств муниципальный контракт расторгается в порядке согласно, изложенном в муниципальном контракте.
4.Сводный сметный расчёт на полную стоимость объекта. Таблица 1
	Номера сметных расчетов
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость тыс.руб.
	Общая

стоимость
тыс.руб.

	
	
	Строитель ные работы
	Монтаж
ные работы
	Оборудова ния, мебели и инвентаря
	прочих затрат
	

	2
	3
	4
	5
	5
	6
	7

	
	Глава 2
	
	
	
	
	

	
	Основные объекты строительства
	
	
	
	
	

	Лок. См 02-02
	Газовые вводы к домам
	108,15
	2,13
	
	
	110,28

	
	Итого по гл.2
	108,15
	2,13
	
	
	110,28

	
	Глава 9
	
	
	
	
	

	
	Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	ГСН 81-05-02-2001
	Удорожание работ в зимнее время 2,3%
	2,49
	0,049
	
	
	2,54

	
	Перевозка работников на расстояние свыше 3 км 2,5%
	
	
	2,76
	2,76

	
	Затраты на добровольное страхование 1%
	
	
	
	1,1028
	1,10

	
	Итого по гл.9:
	2,49
	0,049
	
	3,86
	6,40

	
	Итого по гл.2-9:
	110,64
	2,179
	
	3,86
	116,68

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по сводному сметному расчету с К=5,01
	554,29
	10,917
	0,00
	19,34
	584,55

	Зак.РФ
	НДС 18%
	99,77
	1,965
	0,00
	3,48
	105,22

	
	Всего по сводному сметному расчету
	654,07
	12,882
	0,00
	22,82
	689,77


5 .Начальная (максимальная) цена контракта
 - 689,77   тыс. руб.
6. Источники финансирования строительства объектов 2009году-689,77   тыс.руб.в том числе: средства федерального бюджета
-272,740 тыс. руб. средства областной фонд софинансирования расходов                       -208,515 тыс. руб. средства бюджета муниципального образования                                - 208,515 тыс.руб.
7. Сроки выполнения работ – до30.12.2009г.
8. Начало выполнения работ - с момента заключения муниципального контракта.
9. Место проведения работ - село Киверичи Рамешковского района.
10. Порядок расчетов - по факту выполненных работ. Порядок расчетов изложен в проекте муниципального контракта.
11. Цена сформирована с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей.
12.Требования, предъявляемые к участникам:  наличие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ.
Подробную  информацию  и  ознакомиться  с  проектно-сметной документацией  по  объекту  можно ГУП «Тверьоблстройзаказчик».
Тел. 34-72-37, 34-45-19.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

1. Приложение № 1

· форма 1.1 Заявка участника размещения заказа.

· форма 1.2 Сведения о качестве работ.
· форма 1.3 Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту.

2. Приложение № 2

· форма 2.1 Анкета участника размещения заказа.

3. Приложение № 3

· форма 3.1 Форма доверенности на участие в аукционе.

4. Приложение №4 

-  форма 4.1. Образец заполнения платежного поручения по оплате  документации об аукционе

- форма 4.2. Образец заполнения  платежного поручения для обеспечения заявки на участие в аукционе (если требование обеспечения  заявки  указано в «Информационной карте» документации об аукционе)
Приложение № 1

Форма 1.1

″Заявка участника размещения заказа″

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На  бланке организации.

	В аукционную комиссию


ЗАЯВКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

_________________________________________________________________________________

(указать предмет аукциона)

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

в лице  _____________________________________________________________________________

                                                (должность Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. В случае признания нашей организации победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с Заказчиком в соответствии с требованиями документации об аукционе в срок не ранее 10 (десяти) дней  и не более 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте  протокола аукциона.

3. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе.

4. Нам известно о том, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе (если таковое установлено) нам не возвращается, а также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________________________________ 

   






                   (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) 

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

5. Настоящим декларируем, что: (участник декларирует свое соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Настоящим декларируем, что: (участник декларирует свое соответствие требованиям, предусмотренным в статье 4  Федерального закона от 24. 07. 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской федерации») _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
Примечание: участник размещения заказа также вправе продекларировать является или не является внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта для него крупной сделкой _____________________________________________

___________________                     __________________                      _____________________

          (должность)                                                                 (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи)

М. П. 

Приложение № 1

Форма 1.2

″ Сведения о качестве работ″

Сведения о качестве работ
Изучив документацию об аукционе ____________________________________________________                                                                           (полное наименование Участника)
предлагает выполнить работы по лоту №  _______________________ (указать номер и наименование лота), являющиеся предметом аукциона,  в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиям исполнения муниципального контракта, в том числе, с качеством, указанным документацией об аукционе.

___________________                     __________________                      _____________________

          (должность)                                                               (подпись)                                                        (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 1

Форма 1.3

«Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту»

Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту

	№

лота
	Наименование

работ
	Наименование

субподрядчика
	Сроки выполнения

субподрядных

работ

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


_____________                     __________________                      _____________________

          

(должность)                                                               (подпись)                                                        (расшифровка подписи))

                 м.п.

Приложение № 2

Форма 2.1

«Анкета участника»

Анкета участника размещения заказа

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике

(заполняется участником)

	1
	Фирменное наименование Участника
	

	2
	Организационно-правовая форма
	

	3
	Юридический адрес
	

	4
	Почтовый адрес
	

	5
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка БИК, ИНН)
	

	6
	Телефоны Участника (с указанием кода города)
	

	7
	Факс Участника (с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты Участника
	

	9
	Фамилия, имя, отчество руководителя 
	

	10
	Паспортные данные (для физических лиц (номер, серия, кем и когда выдан)
	

	11
	Фамилия, имя, отчество и номер телефона ответственного за выполнение контракта
	

	12
	Адрес и телефон налоговой инспекции, в которой стоит на учете Участник
	

	13
	Адрес и телефон территориальной службы судебных приставов
	


___________________                     __________________                      _____________________

          (должность)                                                               (подпись)                                                        (расшифровка подписи))

                                                      М.П.
Приложение № 3

Форма 3.1

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(предоставляется непосредственно на аукцион) 

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

"__"  ___________ 20 __г.

_____________________________________________ в лице ______________________________________ 

(полное наименование юридического лица)    




(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего доверенность)

уполномочивает ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ "___" _____________ ____ г.

представлять интересы __________________________________________________________________

(наименование организации)

на время проведения открытого аукциона на право заключения государственного контракта на ___________________________________________________________________________________________, 

                                                                                                                                                  (предмет аукциона)

проводимом департаментом государственного заказа Тверской области, принимать непосредственное участие в аукционе  с заявлением предложений по цене контракта.

Доверенность действительна  по  "___"  ____________________ _____ г.

___________________                     __________________                      _____________________

          (должность)                                                                 (подпись)                                                                                        (расшифровка подписи)

М.П.

Доверенность действительна при предъявлении паспорта.

Приложение № 4 

Форма 4.1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0401060

	Поступ. в банк плат.
	
	
	  Списано со сч. плат.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 237
	
	
	05.04.2007
	
	
	
	08

	
	
	
	
	
	
	
	                  Дата
	
	
	
	
	       Вид платежа
	
	

	Сумма
	Сто тридцать рублей 00 копеек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	прописью
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИНН 
	
	
	
	КПП 
	
	
	
	Сумма
	130-00
	
	
	
	
	
	

	Наименование участника
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сч. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Плательщик
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	БИК
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сч. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	Банк плательщика 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл.
	
	
	
	БИК
	
	042809001


	
	
	
	
	
	

	г.Тверь
	
	
	
	
	
	
	
	Сч. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	Банк получателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИНН 6936000470


	
	
	КПП 694901001


	
	
	Сч. №
	40101810600000010005
	
	
	

	УФК по Тверской области  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (Финансовый отдел администрации Рамешковского района) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Вид оп.
	01
	
	Срок. плат.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наз. пл.
	
	
	Очер. плат.
	6
	
	

	Получатель
	
	
	
	
	
	
	
	Код
	
	
	
	Рез. поле
	
	
	
	

	00511303020020000130
	28401000000
	0
	0
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	За документацию об аукционе (название аукциона) без налога ( НДС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Назначение платежа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Подписи
	
	
	
	
	Отметки банка
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 «Образец заполнения платежного поручения по оплате  документации об открытом аукционе»

Приложение №4 

                                           форма 4.2. 


«Образец заполнения  платежного поручения для обеспечения аукционной заявки»

	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0401060
	 

	Поступ. в банк плат.
	
	
	  Списано со сч. плат.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	              Дата
	 
	
	
	
	          Вид платежа
	
	
	

	Сумма прописью
	
	
	
	
	
	

	ИНН 
	 
	 
	 
	КПП
	 
	 
	 
	Сумма
	
	 
	 
	 
	
	
	

	Наименование организации
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сч. №
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Плательщик
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	БИК
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сч. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	Банк плательщика 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тверском ОСБ № 8607, г. Тверь
	 
	 
	 
	БИК
	 
	042809679


	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сч. №
	
	
	
	

	Банк получателя
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИНН 6936000671  
	 
	 
	КПП
	 
	 
	 
	Сч. №
	40302810963020000503
	
	
	

	Получатель: Администрация Рамешковского района
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид оп.
	01
	 
	Срок. плат.
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наз. пл.
	
	 
	Очер. плат.
	 
	6
	
	
	

	Получатель
	
	
	
	
	
	
	
	Код
	 
	
	 
	Рез. поле
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Обеспечение заявки на  участие в аукционе (название аукциона и номер лота)
	
	
	
	

	НДС не облагается.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Назначение платежа
	 
	 
	
 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	Подписи
	
	
	
	
	Отметки банка
	
	
	
	

	
	М.П.
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  
1
Аукционная документация


