ИЗВЕЩЕНИЕ 

о размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок.

	
	
	

	1
	Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика 


	администрация Рамешковского района Тверской области


Почтовый адрес: 171400, Тверская обл.., п. Рамешки, ул. Советская, д. 20 

тел./факс (8-48-244) 2-13-04, 

E-mail:   adm@rameshki.tver.ru

	2
	Организатор размещения заказа способом запроса котировок
	Отдел муниципального заказа администрации Рамешковского района Тверской области


Почтовый адрес: 171400, Тверская обл.., п. Рамешки, ул. Советская, д. 20, каб.№23
тел. (48244) 2-14-45, 

E-mail:   adm@rameshki.tver.ru


	3
	Контактные лица:
	Моряков Олег Николаевич.
 т.(48244)   2-14-45
Сорокин Виктор Иванович

 .т.(48244)  2-14-45



	4
	Источник финансирования заказа
	Бюджет Рамешковского района

	5


	Форма котировочной заявки


	Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме и подается в запечатанном конверте, на котором указывается наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка*

Приложение №1: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

	6
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

Особые условия:


	Расчистка от снега автомобильных дорог внутрипоселенческого значения Рамешковского района Тверской области (III кл.)


	7
	Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг
	Рамешковский район

	8
	Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	От 14.03.2011 г. до 01 04. 2011 года

	9
	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
	Цена услуг должна быть указана с учетом расходов на, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

	10
	Максимальная цена контракта
	150,00 тыс. руб.

	11
	Место подачи котировочных заявок; 

срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок; 

должностное лицо, ответственное за прием котировочных заявок
	По адресу Организатора,

 Срок подачи заявок с 09 часов 00 минут 01 марта 2011 года

до 16 часов 30 минут 04 марта 2011 года

Сорокин Виктор Иванович 

	12
	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Расчет осуществляется по факту выполнения работ, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ с отсрочкой платежей до 30 календарных дней.

	13
	Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
	Победитель в проведении запроса котировок обязан подписать  контракт  в соответствии с действующим законодательством  


· Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Приложение №1

Котировочная заявка на размещение заказов на выполнение работ

способом запроса котировок

№___от «____»_______________2011г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок готовы осуществить выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно: 

1.Наименование_____________________________________________________________________

2.Место нахождения, телефон (для юридического лица)________________________________________

3.Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.Индентификационный номер налогоплательщика_____________________________

5. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок____________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Цена работы, услуги с указанием сведений  о включенных или не включенных в нее расходах(расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)_________________________________

                                                                                         (указывается цена контракта)

Мы обязуемся, в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей, заключить контракт на выполнение работ, оказание услуг с ______________________

в соответствии с действующим законодательством

М.П.

Директор _______________________

Главный бухгалтер _______________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя

Муниципальный контракт № ___/11
на выполнение подрядных работ.

 п. Рамешки                                                                                     «___» ___________  2011 года

Администрация Рамешковского района Тверской области (Муниципальный заказчик), именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующий от имени МО Тверской области «Рамешковский район», в лице главы Рамешковского района Павлова Игоря Анатольевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___-ЗК от ____ _______________ 2011 года и ст. ст. 702-729, 763-768 ГК РФ, ст. ст. 71-73 БК РФ, Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  заключили  настоящий муниципальный контакт, именуемый  в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

                                                      Статья 1. Предмет Контракта.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя  обязательства с использованием  оборудования Подрядчика по расчистке от снега автомобильных дорог внутрипоселенческого значения Рамешковского района Тверской области (III класс), в соответствии с требованиями  действующих нормативных документов, в объемах, определенных лимитом средств, указанных в п. 2.1  настоящего Контракта, согласно перечня муниципальных автомобильных дорог внутрипоселенческого значения Рамешковского района Тверской области (Приложение № 1).
1.2. Подрядчик обязуется выполнять в указанные в Контракте сроки объем работ отдельными этапами по заявке Заказчика, а Заказчик обязуется  принять результат работы и оплатить его по завершении каждого этапа.
                                         Статья 2.  Стоимость (цена) по Контракту.
2.1. Стоимость работ и материалов по  настоящему  Контракту  определяется по калькуляции, представленной Подрядчиком и согласованной Заказчиком, (Приложение №2), но в целом не может быть более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, в том числе НДС – 22 881 (двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 35 копеек, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Если в ходе выполнения Контракта  будет  выявлена  необходимость проведения   дополнительных   работ   по   независящим   от    Подрядчика обстоятельствам, стоимость и сроки выполнения этих работ будут  оформлены дополнительным  соглашением к  Контракту,  являющимся  его   неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами.
2.3. Источник финансирования – бюджет муниципального образования Тверской области «Рамешковский район».

                                  Статья 3. Сроки выполнения работ по Контракту.
3.1. Дата  начала  работ  - «___» ____________ 2011 года.
3.2. Работы должны выполняться в срок до «01» апреля 2011 года.
3.3. Любая отсрочка  из-за  обстоятельств  непреодолимой  силы  (как определено в статье 10) или в связи с  обстоятельствами,   изложенными в п. 7.4 настоящего  Контракта,  увеличивает  сроки  выполнения работ на разумный период времени, согласованный Сторонами.

3.4. Если Подрядчик своевременно не приступит к выполнению работы или во время исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору: назначить подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе; расторгнуть Контракт.

3.5. Датой окончания работ  по  настоящему  Контракту  является  дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ последнего этапа.
                                                    Статья 4. Порядок оплаты.
4.1. Расчет осуществляется по факту выполнения работ, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ с отсрочкой платежа до 30 календарных дней.
                                                     Статья 5. Сдача-приемка работ.
5.1. В течение 2-х рабочих дней с момента окончания выполнения работ Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности результата работ по настоящему Контракту к сдаче.

5.2. Заказчик обязан приступить к приемке результата работ в течение 1 рабочего дня с момента получения извещения Подрядчика  об окончании отдельного этапа работ. А при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику и отказаться от принятия результата работ до устранения недостатков.

5.3. Заказчик, обнаруживший после приемки отдельного этапа работы отступления от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика  от  подписания  акта, Заказчик  передает  Перечень  необходимых  доработок  и   согласовывает с Подрядчиком  сроки  их выполнения (перечень   необходимых   доработок подписывается обеими сторонами).
5.5. После устранения  замечаний,  указанных  в  Перечне, прием результата отдельного этапа работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего Контракта.
                                     Статья 6. Обязательства сторон по Контракту.
6.1. Подрядчик обязуется:
6.1.1. Выполнить все работы, указанные в статье 1 настоящего Контракта  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом в соответствии с действующими нормативно-техническими документами. 
6.1.2. Гарантировать   качество  выполненных  работ  по   настоящему Контракту.
6.1.3. Оформлять в установленном порядке  и  представлять  Заказчику Акты о приемке  выполненных работы по завершению каждого отдельного этапа работ.
6.1.4.Представить Заказчику в полном объеме  исполнительную документацию.
6.1.5.Устранять все недоделки  в  течение  времени,  согласованного Сторонами, собственными средствами и материалами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок непосредственно после их обнаружения Заказчиком, представленных в письменной или устной форме ответственным должностным лицом заказчика.
6.1.6. Сдать выполненные работы Заказчику.

6.2.   Заказчик обязуется:
6.2.1. Подготовить   и   передать   Подрядчику  необходимую  для производства работ документацию.
6.2.2. Производить  расчеты  с   Подрядчиком   своевременно и  в соответствии с условиями настоящего Контракта.
6.2.3. Немедленно  информировать  Подрядчика  обо  всех  изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Контракту.
                                                Статья 7. Ответственность сторон.
7.1.Все нарушения отдельных  пунктов  Контракта   рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.
7.2. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Контракту в  соответствии  с  законодательством России.
7.3.  В  случае   задержки,   возникшей   по   вине     Заказчика, и ограничивающей возможности  Подрядчика  выполнить  свои   обязательства в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Сторонами будут  пересмотрены сроки  исполнения  Подрядчиком  своих  обязательств  соразмерно   времени задержки.
7.4. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то  он  обязан  безвозмездно устранить все  выявленные  недостатки  в  установленный  по  согласованию Сторон  срок  или,  по  требованию  Заказчика,  компенсировать  Заказчику затраты на привлечение другой организации для  исправления  некачественно выполненных работ.
7.5.  Все  споры,  вытекающие  из   условий   настоящего   Контракта, разрешаются путем  переговоров.  В  случае  невозможности  урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом в  соответствии  с  действующим  законодательством Российской Федерации.
                                                             Статья 8. Гарантии.
8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Контракту .

Статья 9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения Контракта.
9.1. Настоящий Контракт вступает в  силу  с  момента  его  подписания последней из Сторон  и  действует  до  исполнения  Сторонами   всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.
9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.3. Каждая из Сторон имеет право  досрочно  расторгнуть Контракт в случае, если другая Сторона существенно нарушила свои  обязательства,  не начала устранять  нарушения  в  течение 5  календарных дней с  даты письменного уведомления или в установленные сроки.
9.4. Любая Сторона имеет право прекратить  настоящий  Контракт,  если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2-х месяцев и существенно препятствуют выполнению работ.

9.5. В случае  расторжения  Контракта,  Стороны  немедленно  приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об  общей  сумме,  на  которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.
                                Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы.
10.1. В случае возникновения  обстоятельств  непреодолимой   силы, к которым относятся стихийные бедствия, вступление в силу законодательных и правительственных  актов,  прямо  или  косвенно  запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему  Контракту, они освобождаются от  ответственности  за  неисполнение  взятых   на себя обязательств.
10.2. Сторона, понесшая убытки из-за  невыполнения  другой  стороной своих обязательств по настоящему  Контракту  в  связи  с  обстоятельствами непреодолимой  силы,  имеет  право   получить   от   нее   документальное подтверждение о масштабах этих событий, а  также  об  их  влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

                                                 Статья 11. Прочие условия.

11.1______________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон.

                                Заказчик:                                                           Подрядчик: 

	Администрация Рамешковского района, 

171400, Тверская обл., п. Рамешки,

 ул. Советская, д.20


ИНН 6936000671; КПП 694901001

ОКПО 04028959; ОКАТО 28247551000

ОКОНХ 97610; ОКВЭД 75.11.31

УФК по Тверской области (райфо)

Р/с 40204810900000000052

          в ГРКЦ ГУ Банк России по Тверской  области

 г.Тверь. 

БИК 0402809001

Глава Рамешковского района:

____________________ И.А. Павлов
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по расчистке от снега автомобильных дорог внутрипоселенческого значения Рамешковского района Тверской области (III кл.) в период с 14.03.11г. по 01.04.11 г.
1. Предмет муниципального  контракта

Расчистка от снега автомобильных дорог внутрипоселенческого значения Рамешковского района Тверской области (III кл.), указанных в  Приложении № 1 к Техническому заданию, в период с 14.03.11г. по 01.04.11 г 
Начальная (максимальная) цена контракта и протяженность обслуживаемых участков сети автомобильных дорог указаны в Таблице № 1. 

Таблица №1.

	Название округов
	Протяженность обслуживаемых участков, км
	Начальная (максимальная) цена контракта*

тыс. руб.

	Рамешковский район
	213,3
	150,00


2. Объемы и стоимость работ

Объемы основных рекомендуемых работ автомобильных дорог  3 класса указаны в Сметном расчёте   стоимости   по зимнему содержанию   автомобильных дорог по расчистке от снега автомобильных дорог внутрипоселенческого значения Рамешковского района Тверской области (III кл.) в период с 14.03.11г. до 01.04.11 г. в приложении №2
Работы, не учтенные указанным сметным расчётом, выполняются по мере необходимости и при согласовании с Заказчиком. Стоимость и сроки выполнения этих работ будут  оформлены дополнительным  соглашением к  Контракту,  являющимся  его   неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами.
3.Требования к качеству
Подрядчик гарантирует качество выполненных работ 

                      4.Срок проведения работ
Начало работ по контракту – 14 марта 2011 года

Окончание работ по контракту – 31 марта   2011 года

          5. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта определяется на весь срок выполнения работ  с учетом НДС, затрат на добровольное страхование (в том числе строительных рисков), в размере 1% стоимости подрядных работ, и  других обязательных платежей, предусмотренных законодательством. Цена контракта – твердая. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения  предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. 

                  Приложения: 

                 Приложение № 1 к Техническому заданию – Перечень обслуживаемых участков дорог;

                 Приложение № 2 к Техническому заданию - Сметный расчёт   стоимости   по зимнему содержанию   автомобильных дорог 

Глава Рамешковского района                                                         И.А. Павлов
Приложение № 1 к Техническому заданию 
Перечень муниципальных автомобильных дорог

 внутри поселенческого значения Рамешковского района.

	№
	Наименование 
	Протяженность 
	Тип покрытия 

	1
	Сельское поселение

Алёшино
	
	

	
	д.Алхимково-д.Матрёнино
	1,5
	грунт

	
	д.Пустораменка-д.Негочево-д.Горка
	4
	ПГС

	
	подъезд к д.Кузминка
	2
	ПГС

	
	д.Перегородка-с.Георгиевское-д.Мужево-

М.Горка
	3,2
	грунт

	
	д.Устюги-д.Паниха-М.Горка
	6,9
	ПГС

	
	д.Залесье-д.Соболиха
	3,5
	грунт

	
	д.Ершиха-д.Черногрязье
	2,2
	грунт

	
	д.Ершиха-д.Кукуй
	2,6
	грунт

	
	д.Кукуй-д.Рождество
	2,0
	грунт

	
	подъезд к д.Комариха
	0,5
	грунт

	
	д.Захарьино-д.Дуброво
	1
	грунт

	
	д.Заручье-д.Васильки
	4
	грунт

	
	д.Топориха-          

Бурцевы Горы-

д.Холмы 
	4,5
	грунт

	
	                   Итого:
	37,9
	

	2
	Сельское поселение

Высоково
	
	

	
	д.Лахино-д.Раменье
	3
	грунт

	
	подъезд к д.Вересково
	2
	грунт

	
	с.Замытье-д.Агафониха-

д.Цепелиха-д.Могилки
	9
	грунт

	
	д.Пальцево-д.Пески
	2
	грунт

	
	д.Пальцево-д.Бережок
	4
	грунт

	
	д.Денесьево-д.Далеки
	1
	ПГС

	
	д.Боброво-д.Могилки
	3
	грунт

	
	             Итого:
	24
	

	3
	Сельское поселение

Ильгощи
	
	

	
	Ильгощи – Гордеиха 
	6
	ПГС

	
	Ильгощи – Поповка 
	1,5
	грунт

	
	Ильгощи – Блуди 
	5
	грунт

	
	Заполье – Сошниково
	1,5
	ПГС

	
	Ильгощи – Сельцо
	2
	грунт

	
	Раменье – Жихино
	1,5
	ПГС

	
	Сутоки- Иванцево
	1
	ПГС

	
	                 Итого:


	18,5


	

	4
	Сельское поселение

Ведное
	
	

	
	Ведное – Дьяково
	1
	ПГС

	
	Паршутино – Проказово
	1
	ПГС

	
	Паршутино – Александрово
	2
	ПГС

	
	Березовец – Бусловец
	4
	ПГС

	
	Березовец – Скрябино
	5
	грунт

	
	Скрябино – Павлово
	2
	грунт

	
	Медведиха – Трубичиха
	0,5
	ПГС

	
	Трубичиха – Шибаниха
	0,5
	грунт

	
	Шибаниха – Сорокино
	1
	ПГС

	
	Симунино – Шенское
	1,5
	ПГС

	
	Шенское - Железово
	4
	ПГС

	
	               Итого:
	22,5
	

	5
	Сельское поселение

Некрасово
	
	

	
	Некрасово Бакшино 
	2,0
	грунт

	
	Кадное – Цыцеруха 
	3,0
	грунт

	
	Прудово – Быково
	2,0
	грунт

	
	Прудово – Ошвино
	0,5
	грунт

	
	Рамешки – Киверичи – Каменка 
	1,0
	грунт

	
	Рамешки – Косково 
	0,5
	грунт

	
	Рамешки – Александрово 
	1,2
	грунт

	
	подъезд к д.Кузнецово 
	0,5
	грунт

	
	К-Горка-Новенькая-Кали-

кино
	1,0
	грунт

	
	К-Горка – Новенькая – Старожилка
	1,0
	грунт

	
	подъезд к д. Шарапово 
	1,5
	грунт

	
	подъезд к д.Ровное
	0,5


	грунт

	
	                        Итого:
	15
	

	6
	Сельское поселение

Кушалино 
	
	

	
	Кушалино-Волково-Толокново- Конищево 
	1
	грунт

	
	Толстиково-Волково- Черногубово 
	1,5
	грунт

	
	Толстиково – Волково
	7,5
	пгс

	
	Волково-Савиха-Пески- Коммуна 
	0,5
	грунт

	
	Кушалино-Волково-Толокново- Броды
	0,3


	грунт

	
	Подъезд к д.Стояново
	1
	грунт

	
	               Итого:
	11,8
	

	7
	Сельское поселение

Застолбье
	
	

	
	Заря - Жихнево
	2,5
	пгс

	
	Медведица - Баскаки
	5,7
	пгс

	
	Подъезд к д. Коптино
	0,5
	пгс

	
	 Городковский - Городок
	1,0
	асфальт

	
	Берег-Летнево- Сельниково
	0,5
	пгс

	
	Берег – Летнево
	2,0
	пгс

	
	Подъезд к д. Минино
	0,5
	пгс

	
	Застолбье – Колупаново
	1,0
	пгс

	
	Моляково – Селютино
	1,0
	пгс

	
	Летнево – Застолбье

             Итого:


	1,0

15,7
	асфальт

	8
	Сельское поселение

Заклинье
	
	

	
	Заклинье – Григорово – Красная Горка - Дубровка
	12,5
	грунт

	
	Григорово – Смочели 
	2
	грунт

	
	Заклинье – Липное 
	1,7
	грунт

	
	Заклинье – Вильяшево 
	2
	грунт

	
	Подъезд к д.Власиха


	1,1
	грунт

	
	Заклинье-Каменное-Обратково
	5
	грунт

	
	Подъезд к д.Хорошово
	0,5
	грунт

	
	Подъезд к д.Сезомцы
	0,5
	грунт

	
	            Итого:
	25,3
	

	9
	Сельское поселение

Никольское
	
	

	
	с.Николькое – д.Шеломец
	0,5
	ПГС

	
	Д. Сырково-д.Язвица
	1,5
	ПГС

	
	д.Тучево -д.Константиново 
	0,5
	ПГС

	
	                Итого:
	2,5
	

	10
	Сельское поселение

Киверичи
	
	

	
	Иевлево - Акулово
	2
	грунт

	
	Бахарево– Большуха
	3
	грунт

	
	Желниха – Новое
	4,5
	грунт

	
	Желниха – Берковщина
	1,4
	грунт

	
	Крутец – Богатырево
	3,0
	грунт

	
	Киверичи – Воротнево
	2,5
	грунт

	
	Морозовка – Дудинец- Ефремово
	3
	грунт

	
	Ильинка – Чернеево – Ивишино
	4
	грунт 2, пгс 2

	
	Крутец – Перемилово
	2
	грунт

	
	Подъезд к д.Плешково
	0,5
	грунт

	
	Поплевено-Немерово 
	1,2
	грунт

	
	Ивановское – Старово
	3
	грунт

	
	Новое -Дуброво
	2,5
	грунт

	
	Городня – Красненькое
	1,5
	грунт

	
	Сивцево – Кукино
	2
	грунт

	
	Знаменка – Троица
	2,5
	грунт

	
	Городня-Чехово

             Итого:
	1,5

40,1
	грунт


Общая протяженность дорог - 213,3 км

Глава Рамешковского района                                          И.А.Павлов

Приложение № 2 к Техническому заданию 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  Сметный расчёт   стоимости   по зимнему содержанию   автомобильных дорог 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№  п/п
	Наименование работ
	
	Единица измерения
	количество
	Ст-ть единицы измерения   с накладными  расходами  и сметной прибылью
	Стоимость  с накладными  расходами  и сметной  прибылью

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Обоснование   расценки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	руб.
	руб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Очистка от снега автомобильных дорог внутрипоселенческого значения Рамешковского района Тверской области (III кл.)
	05-6.
	1000м2
	1573,91
	67,760
	106648
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	106648
	
	

	
	итого  с понижающим  К
	
	
	1
	
	106648
	
	

	
	Прочие работы
	
	%
	10
	
	10665
	
	

	
	ИТОГО :
	
	
	
	
	117313
	
	

	
	с дифлятором к= 1,057                                                       ( преход в цены  2009-2010 года)            
	МЗРТ пг.20апреля  2009го
	1,057
	
	124000
	
	

	
	Страховка 1% ( Средства на  покрытие затрат  по добровольному страхованию  работников  и имущества , в т.ч. строительных рисков)
	ПК РФ ст.255;256
	%
	1
	
	1240
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	125240
	
	

	
	Непредвиденные 1,5%
	МДС 81-35-2004
	%
	1,5
	
	1879
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	127118
	
	

	
	НДС  18 %
	
	
	
	
	22881
	
	

	
	ВСЕГО   
	
	руб.
	
	
	150000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Глава Рамешковского района                                          И.А.Павлов

PAGE  
10

