АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕШИНО

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.12.2018                                                                                                     № 55

д.Алешино

Об утверждении плана мероприятий

по приведению качества питьевой воды

в соответствии с установленными требованиями

на территории сельского поселения Алешино

Рамешковского района Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 № 292 «О Концепции Федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой» и осуществлении первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения», руководствуясь Уставом сельского поселения Алешино, в целях осуществления первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения, администрация сельского поселения Алешино Рамешковского района Тверской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории сельского поселения Алешино Рамешковского района Тверской области (прилагается).

2. Направить план мероприятий на согласование в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе.

3. Обнародовать настоящее постановление в администрации сельского поселения Алешино на информационном стенде для обнародования нормативных правовых актов и на сайте администрации Рамешковского района Тверской области в разделе сельское поселение Алешино в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Алешино                               ВА.Кричкин

| Согласовано: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе Начальник территориального отдела Е.П. Ершову | Утверждено Постановлением администрации сельского поселения Алешино Рамешковского района Тверской области № 55 от 11.12.2018 года Глава с/п Алешино В.А.Кричкин |
| --- | --- |

План  мероприятий

по улучшению  качества питьевой воды из источников централизованного

и нецентрализованных источников водоснабжения на территории сельского поселения Алешино

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения мероприятия |  |  |  | Объемы финансирования, источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | постоянно |  |
|  | Проведение производственного контроля качества питьевой воды в источнике: артскважина д. Алешино и в разводящие сети д. Алешино в соответствие с требованиями п.4.3, п.4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 | МУП «Жилкоммунсервис» п. Рамешки по договору от 01.03.2018 года о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Рамешковского района МУП «Жилкоммунсервис» |  |  |  | На весь срок реализации плана мероприятий |  |
|  | Разработать и согласовать с территориальным отделом Роспотребнадзора в Бежецком районе программу производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, подаваемой потребителям сельского поселения Алешино | Администрация сельского поселения Алешино | 01.01.2019 |  |  |  |  |
|  | Получить в с территориальном отделе Роспотребнадзора в Бежецком районе санитарно-эпидемиологическое заключение на проект организации ЗСО артезианской скважины в с. Алешино в соответствии с требованиями п. 1.6 СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | МУП «Жилкоммунсервис» п. Рамешки по договору от 01.07.2018 года о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Рамешковского района МУП «Жилкоммунсервис» |  | 01.01.2019 |  |  |  |
|  | Получить в с территориальном отделе Роспотребнадзора в Бежецком районе санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии артезианской скважины в д. Алешино санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов. | МУП «Жилкоммунсервис» п. Рамешки по договору от 01.07.2018 года о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Рамешковского района МУП «Жилкоммунсервис» |  | 01.01.2019 |  |  |  |
|  | Провести мероприятия для получения Лицензии на осуществление видов деятельности, связанных с осуществлением холодного водоснабжения. | МУП «Жилкоммунсервис» п. Рамешки по договору от 01.07.2018 года о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Рамешковского района МУП «Жилкоммунсервис» |  | 01.01.2019 |  |  |  |
|  | Завести журнал аварийных ситуаций на арт.скважину д. Алешино | - МУП «Жилкоммунсервис» п. Рамешки по договору от 01.07.2018 года о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Рамешковского района МУП «Жилкоммунсервис» - Администрация сельского поселения Алешино | 15.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Сообщать в территориальный отдел Роспотребнадзора в Бежецком районе информацию об аварийных ситуациях на водопроводных сетях сельского поселения Алешино | МУП «Жилкоммунсервис» п. Рамешки по договору от 01.07.2018 года о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Рамешковского района МУП «Жилкоммунсервис» |  |  |  | По возникновению ситуации |  |
|  | Организовать ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Алешино | Администрация сельского поселения Алешино | 01.09.2018 |  |  |  | 5,0 тыс.руб. средства бюджета с/п Алешино |
|  | Определить и организовать зоны и границы санитарной охраны поясов (ЗСО) артезианской скважины д. Алешино, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | Администрация сельского поселения Алешино |  | 01.06.2019 |  |  |  |
|  | Чистку муниципальных колодцев производить не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом, дезинфекцией хлорсодержащими реагентами и последующей их промывкой | Администрация сельского поселения Алешино |  |  |  | ежегодно | 10,0 тыс.руб. средства бюджета с/п Алешино |
|  | Провести дезинфекцию хлорсодержащими реагентами и последующей их промывкой водой: колодец д. Алешино | Администрация сельского поселения Алешино | 01.01.2018 |  |  |  | 5,0 тыс.руб. средства бюджета с/п Алешино |
|  | Предложить жителям пользующимся колодцем д. Алешино у д.13 использовать для очистки питьевой воды из указанного колодца бытовые фильтры | Администрация сельского поселения Алешино |  |  |  | постоянно | 2,0 тыс.руб. средства жителей с/п Алешино |
|  | Установить на артскважине д. Алешино для улучшения качества питьевой воды (уменьшение содержания Железа) фильтры для очистки воды | МУП «Жилкоммунсервис» п. Рамешки по договору от 01.07.2018 года о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Рамешковского района МУП «Жилкоммунсервис» | 20.12.2018 |  |  |  | 15,0 тыс. руб. Средства бюджета с/п Алешино |
|  | Приобрести и установить обезжелезивающая установку для артскважины д. Алешино |  |  |  | 31.12.2020 |  | 20,0 тыс.руб.средства бюджета с/п Алешино |
| 15. | Согласовать с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по артезианской скважине д. Алешино несоответствие качества подаваемой питьевой воды в пределах: цветность - 390 | Администрация сельского поселения Алешино |  |  |  | На срок действия плана |  |
|  | мутность - 2,4 м/литр |  |  |  |  |  |  |
|  | Железо - 2,9 м/литр |  |  |  |  |  |  |
|  | Запах - 3 балла |  |  |  |  |  |  |
|  | Привкус - 3 балла |  |  |  |  |  |  |