# СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

## ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (шестой созыв)

#### Р Е Ш Е Н И Е

пгт. Рамешки

от «26» ноября 2019 								№ 07

О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Рамешковского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Заслушав информацию администрации Рамешковского района Тверской области о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Рамешковского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов Собрание депутатов Рамешковского района Тверской области

Р Е Ш И Л О:

- Принять к сведению информацию администрации Рамешковского района о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Рамешковского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Собрания депутатов

Рамешковского района				      				А.З. Османов

Приложение

к решению Собрания депутатов

Рамешковского района Тверской области

от 26.11.2019г. № 07

Информация администрации Рамешковского района о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Рамешковского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Согласно постановлению главы Рамешковского района №98-пг от 30.04.2019 г. образована комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. (далее – комиссия) для осуществления своевременной и качественной подготовки объектов, а также оперативного контроля за ходом проведения отопительного сезона.

На первом заседании комиссии, в июне 2019 года, были подведены итоги прохождения осенне-зимнего периода (далее ОЗП) 2018-2019 гг. и рассмотрен комплексный план мероприятий по подготовке объектов в Рамешковском районе к отопительному сезону 2019-2020 гг., а также рассмотрены планы мероприятий подготовки объектов организаций ЖКХ и учреждений социальной сферы. Также в мае месяце была проведена проверка состояния объектов после ОЗП и наличие остатков топлива.

В июне 2019 года был определен список объектов требующих ремонта и определена предварительная сумма финансирования на выполнение работ и на закупку топлива.

Поступило более 30 заявок от учреждений социальных сфер на ремонтные работы по подготовке к ОЗП.

В перечень вошли объекты наиболее проблемные и имеющие отношения к функционированию инфраструктуры района в период ОЗП 2019-2020 гг.

На 25 ноября 2019 года выполнены следующие виды работ:

| № | Объект (виды работ) | Затраты на 26.11.2019 г. (тыс. рублей) | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Теплоснабжение |  |  |
| 1. | Ремонт котла и системы теплоснабжения в ДК Медведиха | 72,3 | МБ |
| 2. | Реконструкция котельной №2 п. Рамешки (проектные работы) | 854,3 | МБ |
| 3. | Ремонт котельной РМУ РМЦБ | 228,7 | МБ |
| II. | Электроснабжение |  |  |
| 1. | Замена электропроводки на 2 этаже МДОУ д/с №2 «Светлячок» | 328,0 | Программа |
| 2. | Капитальный ремонт сетей уличного освещения с. Никольское | 479,0 | ППМИ |
| 3. | Капитальный ремонт сетей уличного освещения населенных пунктов сельского поселения Высоково (д. Далеки, д. Денесьево, д. Борутино, д. Сидорово) | 928,5 | ППМИ |
| 4. | Капитальный ремонт сетей уличного освещения населенных пунктов сельского поселения Ильгощи д. Волосково | 385,4 | ППМИ |
| 5. | Ремонт уличного освещения в пгт Рамешки Рамешковского района Тверской области в целях обеспечения безопасности дорожного движения | 1103,0 | Программа |
| 6. | Реконструкция линии ЛЭП – 0,4 Квт в п. городковский |  | Финансовые средства «МРСК – Центра» |
| III. | Кровли |  |  |
| 1. | Ремонт кровли МОУ «Киверичская СОШ» | 2516,6 | Программа |
| 2. | Ремонт кровли в здании бойлерной МОУ «Киверичская СОШ» | 60 | МБ |
| 3. | Ремонт кровли в МДОУ д/с № 6 с. Киверичи | 1947,1 | Программа |
| 4. | Частичный ремонт кровли МОУ «Застолбская СОШ» | 268,2 | МБ |
| IV. | Полы |  |  |
| 1. | Ремонт полов в спортзале МДОУ «Никольская ООШ» | 190,0 | МБ |
| 2. | Частичный ремонт пола МОУ «Кушалинская СОШ» | 200,0 | депутат. ЗС |
| V. | Окна |  |  |
| 1. | Замена оконных блоков в МОУ «Рамешковская СОШ» | 1642,9 | Программа |
| 2. | Замена оконных блоков в МОУ «Застолбская СОШ» | 2432,2 | Программа |
| VI. | Водоснабжение |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводной системы в цокольном этаже МОУ «Алешинская ООШ» | 140,6 | МБ |
| 2. | Капитальный ремонт артскважины в с. Застолбье | 1080,4 | ППМИ |
| 3. | Капитальный ремонт водозаборного узла в п. Рамешки | 2278,5 | ППМИ |
| 4. | Капитальный ремонт здания и оборудования артскваждины в д. Косковская Горка сельского поселения Некрасово | 1188,0 | ППМИ |
| 5. | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Заклинье | 615,4 | ППМИ |

Топливо. Уголь.

Завоз торфобрикета и угля начался еще в июне месяце. В наличии 100% годового запаса. Во всех учреждениях запас дров имеется.

Хочется отметить, что район постепенно уменьшает потребление привозного топлива (брикет, уголь). В сравнении 1998 год – 1400 тонн и 300 тонн печного жидкого и 2019 год примерно 150 тонн. Соответственно видно какой экономический эффект от этого имеет бюджет района.

На 01.10.2019 г. долгов за поставку топлива нет. Топливо имеется на всех объектах. Все котельные подготовлены к подаче тепла.

В период с 23 по 24 сентября проведены опрессовки теплотрасс и систем отопления многоквартирных домов и объектов. Разрешения на пуск котельных по линии ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и ОАО «Газпром газораспределение Тверь» получены.

Водопроводы и канализация.

По состоянию на 26 ноября 2019 года все системы функционируют в рабочем режиме.

Электрика.

Техническое состояние электросетей удовлетворительное. Как и в прошлом году в данный период идут масштабные ремонтные работы на линиях ЛЭП 10 и 0,4 Квт на проблемных объектах по всему району. К работам привлечены бригады из других регионов, в т. ч. в нашем районе 24 чел. и техника. Если в прошлом году проводили только расчистку линий, то в этом уже и ремонт самих линий с заменой опор, проводов и ТП. Работы запланированы до 20 декабря.

В этом году в соответствии с Постановлением главы Рамешковского района от 23.09.2014 г. № 164-пг отопительный сезон начался с 23 сентября на объектах соцкультбыта,  в жилых домах и промышленных предприятиях.

По-прежнему не снижается задолженность населения за предоставление услуг

- по МУП «МУПАРР» - 4,3 млн. руб.,

- по МУП «Жилкоммунсервис» - 3,03 руб.

Понятно, что эти финансовые средства дали бы возможность решить не одну техническую проблему ресурсоснабжающих организаций.

Паспорт готовности района после инспекционной проверки Федеральной службы Ростехнадзор получен в установленные законодательством сроки.

Первый заместитель главы администрации

Рамешковского района                                                                                          Г. А. Зверьков