[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМЕШКОВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

    ______________________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Рамешки 

от   «07» июля  2010 года                                                               № 83-1 - па

Об утверждении муниципальной

Программы по приведению улично-
дорожной сети вокруг школ и по 
маршрутам  следования школьных 
автобусов в Рамешковском районе
Тверской области в надлежащее 
состояние на 2010-2012 гг.      
Во исполнение распоряжения Губернатора Тверской области от 03.06.2010 г. № 514-ра « Об утверждении Плана мероприятий по приведении улично-дорожной сети вокруг школ и автомобильных дорог по маршрутам следования школьных автобусов в Тверской области в надлежащее состояние на 2010-2012 гг.»:

1. Утвердить муниципальную Программу по приведению улично-дорожной сети вокруг школ и по маршрутам следования школьных автобусов в Рамешковском районе Тверской области в надлежащее состояние на 2010-2012 гг. (Приложение)          

Глава Рамешковского района:                                                             И.А.Павлов

Завизировано:  Л.Г.Кирикова,

                       заместитель главы администрации района
                      Л.В. Андреева,

                      заместитель главы администрации района, заведующий финансовым отделом

                       В.А.Сухарев,

                       заведующий отделом, юрист

Исполнитель: Н.В. Холопова,

                        заведующий районным отделом образования
Приложение
Утверждено постановлением 

                                                                                                администрации 

Рамешковского района

от  07.08.2010 года. № 83-1-па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по приведению улично-дорожной сети вокруг школ и по маршрутам следования школьных автобусов в Рамешковском районе Тверской области в надлежащее состояние 
на 2010-2012 гг.

 Паспорт Программы. 

	Наименование Программы
	Программа по приведению улично-дорожной сети вокруг школ и по маршрутам следования школьных автобусов в надлежащее состояние Рамешковском районе Тверской области на 2010-2012 гг. (далее Программа)

	Основание для разработки Программы
	Распоряжение Губернатора Тверской области от 03.06.2010 года №514- Ра «Об утверждении плана мероприятий по приведению улично-дорожной сети вокруг школ и автомобильных дорог по маршрутам следования школьных автобусов в Тверской области в надлежащее состояние»

	Заказчик Программы
	Администрация Рамешковского района


	Основной разработчик Программы
	Рамешковский районный отдел образования, Рамешковское  дорожное ремонтно-строительное управление, ГИБДД

	Цели и задачи Программы
	Поддержание в надлежащем состоянии автодорог школьных маршрутов и обеспечение условий безопасности для пассажиров.

Улучшение качества дорожных работ.

Снижение удельных показателей аварийности и негативного воздействия на окружающую среду от автомобильных дорог

	Сроки реализации Программы
	2010 – 2012 гг.


	Источники финансирования
	Финансирование программы в части средств районного, областного и федерального бюджета.

	Ожидаемые конечные результаты Программы
	Сокращение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети, повышение уровня безопасности дорожного движения.

	Исполнитель Программы
	Администрация Рамешковского района, администрации сельских поселений, ГИБДД, Рамешковское  

дорожное ремонтно-строительное 

управление

	Контроль за исполнением Программы
	Осуществляется администрацией Рамешковского района


Содержание проблемы.
Настоящая Программа включает в себя мероприятия по ремонту сети автодорог школьных маршрутов Рамешковского района.

На основании обследования улично-дорожной сети вокруг школ и по маршрутам следования школьных автобусов были выявлены следующие проблемы.

1. Дороги школьных маршрутов как с твердым так и с грунтовым покрытием имеют повреждения, что требует определенных затрат на их ремонт.

2. Улично-дорожные сети вокруг школ частично требуют ремонта. 

Одной из основных причин возникновения проблем является недостаточное финансирование работ по ремонту и благоустройству объектов дорожной инфраструктуры.

Цели и задачи Программы. 

Главной целью реализации Программы является поддержание в надлежащем состоянии автодорог школьных маршрутов.

Для достижения необходимо выполнение основной задачи - сохранение, развитие и восстановление дорожной сети по маршрутнам следования школьных автобусов.

Механизм реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется:

· путем заключения договоров с подрядными организациями;
· осуществления контроля по исполнению качественного выполнения дорожных работ;

· принятие мер по ограничению проезда тяжеловесной  и негабаритной техники по автомобильным дорогам школьных маршрутов;
· осуществление работ по благоустройству дорог, тротуаров, разворотных  и посадочных площадок по маршрутам перевозки школьников.

Ожидаемые результаты  реализации Программы.

Реализация Программы позволит:

· улучшить состояние автомобильных дорог школьных маршрутов;

· обеспечить безопасность перевозок школьников по маршрутам следования автобусов;

· сократить количество дорожно-транспортных происшествий.

Общие сведения. 


Для подвоза обучающихся на территории Рамешковского района открыто 10  школьных маршрутов, общая протяженность которых составляет 518 км. 


По этим маршрутам осуществляется подвоз обучающихся в 3 базовые и 2 основные школы. Образовательными учреждениями Рамешковского района для перевозки школьников используются 7 автобусов, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей».Технические требования»:
1. МОУ «Рамешковская СОШ» - ПАЗ 32053-70, гос.рег. знак А 605 КУ-69, ПАЗ 32053, гос.рег. знак А 621 КУ-69, переоборудован в мае 2010 года;

2. МОУ «Алешинская ООШ»- ПАЗ 32054, гос.рег.знак О 285 КМ -69;
3. МОУ «Кушалинская СОШ» - ПАЗ 32053-70, гос.рег. знак М 335 МО-69, ПАЗ 32053-70, гос.рег. знак О 065 НУ-69 ;
4. МОУ «Киверичская СОШ» - ПАЗ 32053-70, гос.рег. знак А 402 НЕ-69;
5. МОУ «Застолбская СОШ» - ПАЗ 32053-70, гос.рег.знак А 262 НЕ-69;

Обслуживание школьных автобусов производится на основании договоров:

· на охраняемую стоянку школьных автобусов на территории ЗАО «Спецстрой» п. Рамешки;
·  на оказание платных услуг по проведению медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) водителей с ММУ «ЦРБ»;
· на техническое обслуживание автотранспорта, ежедневные предрейсовые и послерейсовые осмотры школьных транспортных средств на предмет установления технической исправности с МУП «Агротранс-Рамешки»;

Все маршруты проходят по дорогам федерального, регионального и местного значения. На все школьные маршруты разработаны паспорта:
1. «с.Застолбье – д.Городок»;

2. «с.Застолбье – д.Минино – д.Новиково»;
3.  «п.Рамешки – д.Заклинье – д.Прислон»;
4. «п.Рамешки – д. Тучево»;
5. «с.Кушалино – с.Сутоки – с.Ильгощи – д.Раменье»;
6. «с. Кушалино – с. Медведиха»

7. «с. Кушалино – д. Арининское – д. Славное»

8.  «д.Алешино – д.Диево – д.Устюги»;
9.  «д.Алешино – д.Пустораменка»;
10. «с.Киверичи – д.Андреевское – д.Волосково»;
Обслуживание школьных маршрутов по содержанию дорог в зимний и летний периоды осуществляет  Рамешковское  дорожное ремонтно-строительное управление на основании заключенных контрактов.

Плановые мероприятия
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок реализации
	Ответственный орган,

исполнитель
	Ожидаемый результат

(показатель)

	1.
	Оценка текущего 

состояния 

улично-дорожной сети

вокруг школ в 

муниципальных 

образованиях и по

маршрутам следования

школьных автобусов
	Ежегодно до

15 мая
	Рамешковское  
дорожное ремонтно-строительное 
управление,

отдел ГИБДД
	Составление информации
Рамешковского районного отдела образования

о потребности в ремонте дорог, ведущих к общеобразовательным учреждениям района

	2.
	Разработка и утверждение  Положения
об организации школьных перевозок учащихся, проведение 

общественных слушаний, освещение в периодических печатных

изданиях
	До 30 июля
	Администрация
Рамешковского 

района
	Утвержденние 

органом местного

самоуправления

муниципального

образования Положения об организации школьных перевозок


	3.
	-Регулярное проведение 

проверок;

-постоянное осуществление контроля за дорожными 

знаками;

-обследование и установка 

мест посадки и высадки пассажиров на школьных маршрутах;
	По особому Плану
	Рамешковское  
дорожное ремонтно-строительное 
управление,

отдел ГИБДД
	Приведение в 

надлежащее состояние улично-дорожной сети вокруг школ и по 

маршрутам следования 

школьных автобусов 

по автомобильным 

дорогам

	4.
	Содержание улично-

дорожной сети вокруг школ

 по маршрутам следования школьных автобусов по автомобильным дорогам в соответствии с принятой 

схемой финансирования
	В течение срока реализации Программы
	Рамешковское  
дорожное ремонтно-строительное 
управление, 
органы местного, 

регионального и федерального

 значения
	Повышение 

безопасности перевозок школьников по 

маршрутам следования школьных маршрутов

	5.
	Осуществление контроля за выполнением мероприятий 

по приведению улично-

дорожной сети вокруг школ 

и по маршрутам следования 

школьных автобусов по 

автомобильным дорогам муниципальных 

образований в надлежащее

состояние и создание 

комиссии из заинтересованных сторон
	до 20 августа
	 Администрация ОУ
ГИБДД

Рамешковское  
дорожное ремонтно-строительное 
управление
	Своевременное и качественное

выполнение работ

по приведению 

улично-дорожной

сети вокруг школ 

и по маршрутам 

следования 

школьных 

автобусов по 

автомобильным 

дорогам 

муниципальных 

образований в 

надлежащее состояние, составление актов 

приёмки.


Мероприятия по приведению улично-дорожной сети вокруг школ и 
по маршрутам следования школьных автобусов
 по автомобильным дорогам 
	№ п/п
	Наименование 

школы
	Маршрут
	Км. поврежденных

дорог
	Текущее состояние дороги
	Намечаемые работы по устранению дефектов
	Кол-во

(Куб.м)
	Стоимость работ

тыс.руб.
	Сроки исполнения

	1.
	МОУ «Алешинская СОШ»
	Алешино-Диево
	8,5
	Ямочность, колейность, разрушение отдельных участков проезжей части дорожного покрытия из ПГС
	Ямочный ремонт проезжей части с применением ПГС
	850,0
	1073,0
	2012 г.

	2.
	МОУ «Алешинская СОШ»
	Алешино-Устюги
	6,0
	Ямочность, коллейность, разрушение отдельных участков проезжей части дорожного покрытия из ПГС
	Ямочный ремонт проезжей части с применением ПГС
	600,0
	760.0
	 II кв. 2011 г.

	3.
	МОУ «Киверичская СОШ»
	Киверичи-Волосково

(участок Пенье-Андреевское)
	3,0
	Ямочность, колейность гравийного покрытия
	1.Грейдирование а/д – 2 раза);

2.Устранение ямочности с применением ПГС 
	300,0
	90,0
	III кв. 2010 г.

	4.
	МОУ «Киверичская СОШ»
	Киверичи- Ивановское-Волосково
	30,0
	Ямочность, коллейность проезжей части
	1.Ремонт дорожной одежды с применением ПГС;

2.Устройство дорожной одежды из ПГС;

3.Оканавливание с двух сторон;

4.Устройство водопропускной трубы;
	2900,0

1200,0

1000,0

1
	4500,0
	2012 г.

	5.
	МОУ «Рамешковская СОШ»
	Рамешки-Замытье
	4,5
	Ямочность, колейность гравийного покрытия
	1.Грейдирование а/д – 2 раза);

2.Устранение ямочности с применением
	450,0
	40.0
	IV кв. 2010 г.

	6.
	МОУ «Рамешковская СОШ»
	1.Подъезд к школе;

2.Площадка у школы;

3.Центральный въезд;

4.Запасной выход;
	40х5;

7х30;

10х10;

50х30;
	Разрушение подъезда к школе и площадки вокруг школы из а/б
	1.Устройство подстилающего слоя из песка (частично);

2.Устройство подстилающего слоя из щебня ;

3.Устройство покрытия из а/б
	20,0

30,0

660,0
	500.0
	II кв. 2011 г.

	7.
	МОУ «Застолбская СОШ»
	Застолбье-Жихнево (участок Городок-Жихнево)
	3,0
	Ямочность, колейность гравийного покрытия
	1.Грейдирование а/д – 2 раза);

2.Устранение ямочности с применением ПГС (площадка перед д.Жихнево)
	6,0;

30,0
	30.0
	III кв. 2010 г.

	8.
	МОУ «Застолбская СОШ»
	Застолбье- Н.Михнево (подъезд к д.Новиково)
	4,0
	Ямочность, колейность гравийного покрытия
	1.Грейдирование а/д – 2 раза);

2.Устранение ямочности с применением ПГС  
	8,0;

40,0
	40.0
	III кв. 2010 г.

	9.
	МОУ «Кушалинская СОШ»
	Подъезд по территории школы
	100 м
	Разрушение а/б покрытия и подстилающих слоев
	1.Устройство подстилающего слоя из щебня: 70х4;

2.Устройство а/б покрытия 100х4;
	280,0

400,0
	350.0
	2011 г.

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	7383,0
	


Общая сумма: 7383,0 тыс.руб.
3

