	СОГЛАСОВАНА
Председатель Собрания депутатов

Рамешковского района Тверской области: 

________________А.Л.Макаров 

«___» _____________ 2010 г.
	УТВЕРЖДЕНА
Постановлением 

Главы администрации Рамешковского района  Тверской области  

от   28июля  2010г.          № 107       

___________________ И.А.Павлов
«___»______________2010г.


	
	


Программа 
развития сферы жилищного строительства 
муниципального образования 

Рамешковский район Тверской области

на 2010- 2014 годы

п.Рамешки
2010год

Паспорт
программы развития сферы жилищного строительства 

Рамешковского района Тверской области

на 2010 – 2014 годы

	Наименование Программы
	Программа «Развитие сферы жилищного строительства Рамешковского района  Тверской области на 2010-2014 годы»

	Администратор Программы
	Администрация Рамешковского района

	Задачи Программы
	Задача 1. Предоставление земельных участков под жилищное строительство.

Задача 2. Оказание содействия индивидуальным застройщикам по вопросам строительства индивидуальных жилых домов.  

	Сроки реализации Программы
	2010-2014 годы

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Повышение доступности и роста ввода жилья на территории Рамешковского района  

	Объем и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов)
	Общий объем финансирования программы на 2010-2014годы – 11008тыс. рублей; бюджет Рамешковского района
2010 год  540,0 тыс.руб.

05 02 -345,0 тыс. рублей

04 12 – 195,0 тыс. рублей

2011 год  2470,0 тыс. рублей

05 02 – 2215 тыс. рублей

04 12 – 255,0 тыс. рублей 

2012 год  2375,0 тыс. рублей

05 02  – 2120,0 тыс. рублей

04 12 – 255,0 тыс. рублей

2013 год 2743,0 тыс. рублей

05 02 – 2488,0 тыс. рублей

04 12 – 255,0 тыс. рублей

2014 год  2880,0  тыс. рублей

05 02 – 2625,0 тыс. рублей

04 12 – 255,0 тыс. рублей

	Основные механизмы реализации Программы
	Реализация Программы осуществляется в течение 2010-2014 годов путем достижения предусмотренных  Программой целей исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы

Ряд мероприятий Программы будет реализовываться с участием администрации Тверской области

	Основные механизмы мониторинга реализации Программы
	В течение всего периода реализации Программы осуществляются квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Отчеты представляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий при переходе с одного календарного года на другой.

 Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам первого, второго кварталов осуществляется на основании представления в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, администрацией Рамешковского района Тверской области в департамент строительного комплекса администрации Тверской области согласно таблицы 1.

 Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам третьего квартала осуществляется на основании представления в срок не позднее 20 октября текущего финансового года администрацией Рамешковского района Тверской области в департамент строительного комплекса Администрации Тверской области отчета о реализации Программы по форме, установленной постановлением Администрации Тверской области от 26.05.2010г. №242-па

Ежегодный отчет по реализации Программы представляется в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным,  в департамент строительного комплекса Администрации Тверской области.


Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

На сегодняшний день государственная жилищная политика направлена на создание системы, при которой каждый гражданин мог бы улучшить свои жилищные условия.

Серьезным резервом для увеличения объемов жилищного строительства является малоэтажное домостроение, которое обладает рядом существенных преимуществ перед традиционным строительством многоэтажного жилья.

Развитие малоэтажного жилищного строительства предусматривается путем стимулирования индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, на которых предусматривается строительство жилья экономического класса.

К преимуществам малоэтажного строительства относятся:

доступность: при наличии земельного участка строительство индивидуального жилого дома может осуществляться одной семьей самостоятельно или строительной бригадой;

индустриальность: современные технологии индустриального массового возведения малоэтажного жилья позволяют обеспечить более низкую себестоимость по сравнению с многоэтажным жильем, эксплуатационные затраты для такого жилья существенно ниже, чем для многоэтажного;

энергоэффективность: при применении современных строительных технологий и материалов можно легко достичь необходимого уровня теплоэффективности;

экологичность: комплексное малоэтажное жилищное строительство планируется осуществлять преимущественно на пригородных территориях, которые являются более экологически безопасными, чем территории городов; малоэтажное строительство предполагает минимальное воздействие на окружающую среду; в качестве строительных материалов используется экологически чистое сырье и практически безотходное производство;

динамичность: современные технологии массового возведения малоэтажного жилья позволяют обеспечить строительство жилых домов в более короткие сроки, чем строительство многоэтажных домов; более низкие (по сравнению с производством традиционных строительных материалов) финансовые затраты и более короткие сроки запуска заводов по производству строительных материалов для малоэтажного домостроения позволяют ускорить строительство доступного жилья.

Кроме того, риски незавершенного строительства при малоэтажном строительстве минимальны.

С 2006 года объемы малоэтажного строительства на территории Рамешковского района значительно увеличились. При этом строительство малоэтажного жилья велось в основном индивидуальными застройщиками.
В связи с созданием в Тверской области производственной строительной индустрии, выпускающей конструкции домов  по современным технологиям, в Рамешковском районе с 2009года осуществляется малоэтажное жилищное строительство.

В Рамешковском районе имеются свободные земельные участки, которые можно  задействовать под малоэтажную застройку. 

Основными проблемами в сфере жилищного строительства остаются проблемы отсутствия земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры, а также обременительные для застройщика условия присоединения к системам инженерной инфраструктуры.

С целью повышения доступности жилья для граждан развитие деятельности коммерческих застройщиков необходимо сочетать с поддержкой строительства жилья индивидуальными застройщиками, жилищными некоммерческими объединениями граждан. Формирование различных моделей государственно-частного партнерства в жилищном строительстве должно предусматривать не только использование механизмов по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, но и прямое субсидирование строительства инженерной инфраструктуры.

Законодательством установлено распределение ответственности за
обеспечение
жилищного     строительства    инженерной     и     социальной

инфраструктурой между органами местного самоуправления, организациями коммунального    комплекса    и    застройщиками.    Созданы    законодательные предпосылки для формирования специализированного вида бизнеса, связанного с подготовкой земельных участков для строительства, включая жилищное.

Однако на практике реализация принципов, заложенных в федеральных законах, пока еще не получила достаточного распространения и требует создания дополнительных стимулов в виде государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Меры государственной поддержки на строительство внешних инженерных сетей предусматривается реализовать в рамках федеральной подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, а также за счет средств областного и местных бюджетов в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области.

Задача Программы - максимально увеличить площади земельных участков под жилищное строительство, а также задействовать различные существующие механизмы финансовой поддержки муниципальных образований, застройщиков по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

Мероприятия, предусмотренные Программой, входят в число основных направлений, предусмотренных приоритетным национальным проектом «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», не могут быть решены в течение одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов, носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения города.

II. Срок реализации Программы
Программа реализуется в 2010-2014 годах. Мероприятия Программы являются переходящими на очередной год в течение всего срока ее реализации.

III. Общий объем ресурсов, необходимых для реализации Программы, и его обоснование

3.1.Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета Рамешковского района.

3.2.Общий объем финансирования Программы на 2010-2014 годы составляет 11008,0 тыс. рублей.
IV. Цели, задачи, плановые показатели эффективности и мероприятия реализации Программы (приложение 1)

V. Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий Программы развития сферы жилищного строительства Рамешковского района Тверской области на 2010-2014 годы (приложение 3)
VI. Описание механизмов реализации Программы 

6.1. Реализация Программы осуществляется администрацией Рамешковского района в течение 2010 - 2014 годов. Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущие к достижению стратегической цели и тактических задач Программы.

6.2.
В выполнении ряда мероприятий Программы принимают участие департамент строительного комплекса Администрации Тверской области, предприятия и организации строительного комплекса Тверской области, инвесторы, застройщики, определенные в результате отбора как исполнители мероприятий.

6.3.
 Администрация Рамешковского района в рамках реализации Программы осуществляют:

анализ имеющихся свободных земельных участков на предмет возможности использования их в целях малоэтажного жилищного строительства;

формирование и градостроительную подготовку земельных участков для малоэтажного жилищного строительства;

обеспечение земельных участков, выделенных для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства, инженерной инфраструктурой;

проведение аукционов по продаже права собственности (права на заключение договоров аренды) на земельные участки, выделенные для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства;

выдачу разрешений на строительство объектов и ввод их в эксплуатацию;

контроль за целевым использованием земель муниципального образования.

6.4.
Реализация Программы осуществляется на основе законодательства Российской Федерации и действующих нормативных правовых актов по вопросам социально-экономического развития Тверской области:

постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы»;

постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2006 № 221 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой»;

постановление Администрации Тверской области от 13.12.2007 № 384-па «Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению инвестиционных программ социальной сферы, жилищно-коммунального и газового хозяйства, подлежащих финансированию из областного фонда софинансирования расходов в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области»;

постановление Администрации Тверской области от 26.05.2010г. № 242-па «О предоставлении субсидий  из областного фонда софинансирования расходов на обеспечение условий предоставления муниципальных услуг на территории муниципальных образований Тверской области»;

иные нормативные правовые акты.

VII. Описание механизмов мониторинга реализации Программы
7.1.
В течение всего периода реализации Программы осуществляются квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Отчеты представляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий при переходе с одного календарного года на другой.

7.2. Квартальный мониторинг Программы предполагает оценку:

а) фактически достигнутых результатов реализации Программы;

б) возможностей достижения запланированных результатов реализации Программы;

в) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.

7.3. Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам первого, второго кварталов осуществляется на основании представления в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Администрацией Рамешковского района Тверской области в департамент строительного комплекса Администрации Тверской области отчета о реализации Программы.

7.4. Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам третьего квартала осуществляется на основании представления в срок не позднее 20 октября текущего финансового года администрация Рамешковского района Тверской области в департамент строительного комплекса Администрации Тверской области отчета о реализации Программы с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов Программы.

7.5. Квартальные отчеты о реализации Программ должны быть размещены в открытом доступе на официальном сайте администрации Рамешковского района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7.6. Ежегодный мониторинг Программы предполагает оценку:

а) достижения запланированных результатов реализации Программы;

б) фактической эффективности реализации Программы;

в) возможностей реализации предусмотренных Программой задач по результатам выполнения Программы;

г) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.

7.7. Ежегодный мониторинг реализации Программы осуществляется на основании представления не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, администрации Рамешковского района Тверской области в департамент строительного комплекса Администрации  Тверской области годового отчета о реализации Программы с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов Программы к моменту ее завершения.

7.8. Годовые отчеты о реализации Программ должны быть опубликованы в местных средствах массовой информации, размещены в открытом доступе на официальном сайте администрации Рамешковского района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

VIII. Оценка рисков реализации Программы
8.1. Внешние риски реализации Программы:

· изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

· изменение федерального и регионального законодательства в части изменений условий финансирования мероприятий, определенных в рамках настоящей Программы;

· стихийность ценообразования на рынке недвижимости и высокие темпы роста стоимости жилья;

ухудшение финансового положения компаний-застройщиков, рост процентных ставок по кредитам, предоставляемым строительным организациям, а также по ипотечным жилищным кредитам;

· низкая активность в реализации мероприятий Программы организаций строительного комплекса;

· образование дефицита строительных материалов ввиду активизации жилищного строительства;

· низкая активность молодежи в обучении и работе по строительным специальностям;

· изменение федерального законодательства о миграции, изменение миграционных потоков.

Указанные факторы являются объективными и могут существенно повлиять на достижение результатов Программы.

8.2.
Внутренние риски реализации Программы:

· недостаточная квалификация исполнителей программных мероприятий.

8.3.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних
рисков планируется:

осуществление    внедрения    передовых    технологий    анализа    и прогнозирования в жилищной сфере;

· повышение квалификации муниципальных служащих администрации Рамешковского района.
Приложение 1 

к Программе развития сферы развития жилищного строительства Рамешковского района на 2010-2014годы

Цели, задачи, плановые показатели эффективности реализации и действия 

по выполнению мероприятий  программы развития сферы жилищного строительства муниципального образования 

Рамешковского района Тверской области

	№
п/п
	Цели, задачи, их показатели, мероприятия и действия по выполнению мероприятий
	Муниципальные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий
	Единица измере-ния
	Периодич-ность сбора
	2010 г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Цель
	Создание условий для развития жилищного строительства в муниципальном образовании
	
	тыс. рублей
	
	30,0
	100,0
	200,0
	200,0
	300,0

	Показатели цели
	Объем ввода жилья в муниципальном образовании
	
	кв. м
	Один раз в год
	1000
	1690
	1000
	2295
	1000

	
	Уровень обеспеченности жильем граждан муниципального образования
	
	%
	Один раз в год
	98,0
	98,2
	98,4
	98,8
	98,8

	
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования в сфере жилищного строительства
	
	%
	Один раз в год
	95,5
	96,0
	96,4
	96,8
	97,2

	Задача 1
(малоэтажное жилищное строительство)
	Предоставление земельных участков под жилищное строительство
	Комитет по управлению имуществом Рамешковского района
	тыс. рублей
	
	135,0
	135,0
	135,0
	135,0
	135,0

	Показатели задачи 1

	Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство (приложение 2)
	
	га
	Один раз в год
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	
	Доля земельных участков, предоставленных под строительство, обеспеченных инженерной инфраструктурой
	
	%
	Один раз в год
	15
	35
	35
	40
	40

	Мероприятие 

а)
	Формирование земельных участков под жилищное строительство
	Комитет по управлению имуществом Рамешковского района
	тыс. рублей
	
	50,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Действия по выполнению мероприятия 
а)
	Разработка схемы (порядка) взаимодействия муниципального района с поселениями по вопросам жилищного строительства
	
	
	
	___
	___
	___
	___
	___

	
	Проведение семинаров, совещаний по вопросам осуществления мероприятий по развитию жилищного строительства с застройщиками
	
	
	
	Предусмотрено
	Планируется
	Планируется
	Планируется
	Планируется

	
	Разработка и утверждение муниципального правого акта о формировании земельного участка под жилищное строительство
	
	Кол-во актов
	
	1
	2
	2
	2
	2

	
	Отбор организации и заключение муниципального контракта на оказание услуг по формированию земельного участка в рамках градостроительной подготовки земельного участка
	
	Кол-во контрак-тов
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Подготовка проекта границ земельного участка, установление границ земельного участка на местности
	
	Кол-во проектов
	
	1
	2
	2
	2
	2

	
	Проведение государственного кадастрового учета земельного участка
	
	Кол-во кадаст-ровых паспор-тов
	
	1
	2
	2
	2
	2

	
	Подготовка документов для перевода земельного участка из состава земель иных категорий в земли населенных пунктов (при необходимости)
	
	
	
	Не требует-ся
	Не требует-ся
	Не требует-ся
	Требует-ся
	Требует-ся

	Мероприятие 
б)
	Обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой
	Отдел капитального строительства администрации Рамешковского района, отдел муниципального заказа администрации Рамешковского района
	тыс. рублей
	
	300,0
	2000,0
	2000,0
	2063,0
	2200,0

	Действия по выполнению мероприятия 
б)
	Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации по обеспечению земельных участков, выделенных под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой
	
	Кол-во заказов
	
	1
	2
	2
	1
	1

	
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации по обеспечению земельных участков, выделенных под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой
	
	Кол-во контрак-тов
	
	-
	2
	2
	1
	1

	
	Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации по обеспечению земельных участков, выделенных под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой
	
	Кол-во актов
	
	-
	1
	2
	2
	1

	
	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой
	
	Кол-во заключе-ний
	
	-
	1
	2
	2
	1

	
	Подготовка и направление документов в департамент строительного комплекса Тверской области для участия в конкурсе на софинансирование из областного фонда софинансирования расходов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой (при необходимости)
	
	Кол-во объектов
	
	-
	2
	2
	1
	1

	
	Подготовка и направление документов в департамент строительного комплекса Тверской области для участия в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета в рамках федеральных программ и мероприятий по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой из федерального бюджета (при необходимости)
	
	
	
	-
	-
	Планируется после разработки генерального плана и принятия Правил землепользования и застройки.

	
	Организация работы с застройщиками (юридическими лицами) по участию в реализации федеральных программ и мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков под жилищное строительство
	
	
	
	Преду-смотре-но
	Плани-руется
	Плани-руется
	Плани-руется
	Плани-руется

	
	Размещение заказа на выполнение работ по обеспечению земельных участков, выделенных под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой согласно проектной документации
	
	Кол-во заказов
	
	-
	2
	2
	1
	1

	
	Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по обеспечению земельных участков, выделенных под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой согласно проектной документации
	
	Кол-во актов
	
	-
	-
	1
	2
	3

	Мероприятие 
в)
	Предоставление земельных участков под жилищное строительство 
	Комитет по управлению имуществом Рамешковского района
	тыс. рублей
	
	10,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	Действия по выполнению мероприятия
 в)
	Подготовка документов для размещения заказов на проведение аукционов по продаже права (права на заключение договора аренды) на земельные участки
	
	Кол-во лотов
	
	1
	2
	2
	2
	2

	
	Проведение аукционов по продаже права собственности (права на заключение договора аренды) на земельные участки под жилищное строительство
	
	Кол-во лотов
	
	1
	2
	2
	2
	2

	
	Заключение муниципальных контрактов на предоставление земельных участков под жилищное строительство
	
	Кол-во контрак-тов
	
	1
	2
	2
	2
	2

	Задача 2
(Индивидуаль-ное жилищное строительство)
	Оказание содействия индивидуальным застройщикам по вопросам строительства индивидуальных жилых домов
	
	тыс. рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Показатели задачи 2
	Объем ввода жилья, построенного индивидуальными застройщиками, в муниципальном образовании
	
	кв. м
	Один раз в год
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

	Мероприятие 
а)
	Сокращение сроков по формированию и предоставлению земельных участков под жилищное строительство
	Комитет по управлению имуществом Рамешковского района
	мес.
	
	6
	5
	5
	5
	4

	Действия по выполнению мероприятия 
а)
	Разработка и утверждение муниципальных правовых актов о формировании земельных участков под индивидуальное жилищное строительство
	
	Кол-во актов
	
	30
	30
	25
	20
	20

	
	Обеспечение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство инженерной инфраструктурой (при необходимости)
	Отдел архитектуры, строительства  и ЖКХ администрации Рамешковского района, отдел муниципального заказа администрации района
	тыс.

рублей
	
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	Проведение аукционов по продаже права собственности (права на заключение договора аренды) на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство
	
	Кол-во лотов
	
	30
	30
	25
	20
	20

	
	Информирование населения о возможности привлечения подрядных организаций к строительству индивидуальных домов
	
	
	
	Предусматриваются публикации в печатных изданиях и размещение информации на официальном сайте администрации Рамешковского района

	Мероприятие 
б)
	Повышение информированности населения о мерах поддержки при строительстве индивидуального жилья
	
	тыс. рублей
	
	15,0
	15,0
	15,0
	25,0
	25,0

	Действия по выполнению мероприятия 
б)
	Проведение семинаров, совещаний с индивидуальными застройщиками по разъяснению положений жилищного законодательства и мерах поддержки индивидуальных застройщиков в рамках федеральных и региональных программ и мероприятий
	
	
	
	Плани-руется
	Плани-руется
	Плани-руется
	Плани-руется
	Плани-руется

	
	Размещение информации о мерах поддержки индивидуальных застройщиков в средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования
	
	
	
	Плани-руется
	Плани-руется
	Плани-руется
	Плани-руется
	Плани-руется


Приложение 3 

К Программе развития сферы жилищного строительства Рамешковского района Тверской области на 2010-2014 годы 

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий Программы развития 

сферы жилищного строительства Рамешковского района Тверской области
на 2010 – 2014 годы

	№

п/п
	Ключевое действие по выполнению мероприятий 

программы развития
	Запланированный срок выполнения действия

	1
	2
	3

	1
	Действие по формированию земельного участка и проведению государственного кадастрового учета земельного участка
	4 месяца

	2
	Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проекта по обеспечению земельного участка под жилищное строительство инженерной инфраструктурой
	8 месяцев

	3
	Участие в конкурсе на софинансирование расходов по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой и выполнение строительных работ по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой согласно проектной документации
	10 месяцев

	4
	Проведение семинаров, совещаний с индивидуальными застройщиками по разъяснению положений жилищного законодательства и мерах поддержки индивидуальных застройщиков в рамках федеральных и региональных программ и мероприятий 
	1 раз в год


	
	
	Приложение 2        
            к Программе развития сферы жилищного             строительтва Рамешковского района Тверской    области на 2010-2014 годы

	Перечень земельных участков планируемых для жилищного строительства в 2010-2014г.г. на территории Рамешковского района Тверской области

	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Площадь участка,       га
	Обеспечение инженерной инфраструктурой 

	1
	Земельные участки под комплексное малоэтажное  строительство
	п.Рамешки            ул.Советская, 35 (12кв. дом)
	0,09
	обеспечен

	
	
	п.Рамешки, ул.Новая (27кв. дом)
	0,37
	не обеспечен

	
	
	п.Рамешки, ул.Новая (24кв. дом) 
	0,37
	не обеспечен

	
	
	п.Рамешки, ул.Октябрьская (12кв. дом)
	0.3
	частичное

	
	
	п.Рамешки, ул.Октябрьская (12кв. дом)
	0.35
	частичное

	
	
	с.Кушалино, ул.Гальская" (блокхаусы) 
	1,2
	частичное

	
	
	с.Кушалино, ул.Гальская"(6кв. дом) 
	0,6
	частичное

	
	
	с.Киверичи (блокхаусы)
	1,2
	не обеспечен

	
	
	с.Киверичи 

6 кв. дом
	0,42
	не обеспечен

	2
	Земельные участки под ИЖС
	с.Кушалино, северо-восточная часть н.п.
	6,0
	частичное

	
	
	п.Городковский
	6,0
	частичное

	
	
	с.Никольское, южная окраина
	4,0
	частичное

	
	
	с/п Никольское, д.Ильино
	1,0
	не обеспечен

	
	
	с/пАлешино, д.Пустораменка
	2,0
	не обеспечен

	
	
	с.Ильгощи
	2,0
	не обеспечен

	
	
	с/пВедное с.Медведиха
	4,0
	не обеспечен











