Протокол №1

заседания межведомственной комиссии муниципального образования Рамешковского муниципального округа Тверской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории пгт. Рамешки

п. Рамешки

16 февраля 2023 год

Председатель: Пилюгин Александр Анатольевич

Заместители председателя:

Андреева Лариса Владимировна	- Заместитель главы администрации Рамешковского района, заведующий финансовым отделом

Ответственный секретарь:

Нейман Евгения Владимировна	- Заведующий территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки администрации Рамешковского района

Члены межведомственной комиссии:

Воронова Мария Александровна	- Главный специалист отдела по работе с жителями пгт. Рамешки Администрации Рамешковского муниципального округа

Омарова Галина Геннадьевна	- Главный специалист отдела по работе с жителями пгт. Рамешки Администрации Рамешковского муниципального округа

Суслова Наталья Анатольевна	- Заведующий Рамешковским отделом культуры, молодёжи, спорта и туризма Рамешковского муниципального округа

Ивушкин Владимир Владимирович	- Генеральный директор ООО «Управляющая жилищная компания» (по согласованию)

Воробьева Лариса Анатольевна	- Директор МУП «Жилкоммунсервис» (по согласованию)

Звонарев Михаил Николаевич	- Директор МУП «МУППАР» (по согласованию)

Петухов Виктор Николаевич	- Учитель МОУ «Рамешковская СОШ» (по согласованию)

Белянкин Сергей Николаевич	- Главный инженер ООО «Районные электрические сети» (по согласованию)

Чудаков Юрий Иванович	- ВРИО начальника ПСЧ – 46 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области» (по согласованию)

Бабанина Татьяна Юрьевна	- Заведующий отделом информации редакции газеты «Родная земля»  (по согласованию)

Титанова Надежда Павловна - Общественный совет Рамешковского района (по согласованию)

Присутствующие лица:

Титова Светлана Евгеньевна – заместитель главы администрации Рамешковского муниципального округа по социальным вопросам

Дубасов Павел Александрович – заместитель заведующего отдела культуры, молодежи, спорта и туризма.

На заседании рассматривались следующие вопросы:

- Итоги за 2022 год

Информация Е.В. Нейман, заведующего отделом по работе с жителями пгт. Рамешки:

По программе в 2022 году мы участвовали с объектом Благоустройство сквера имени Смирнова. Стоимость объекта составила 4 121 824 рубля, при выполнении работ образовалась экономия средств, на данные денежные средства установлено видеонаблюдение в сквере Смирнова, точка Wi-Fi, закуплены дополнительно вазоны, которые будут установлены в этом году в центре сквера. Также мы планировали установить в центре сквера арт объект, выбранный жителями поселка – это земной шар. На самом деле не удалось быстро найти организацию, которая бы нам в короткие сроки выполнила эти работы. Сейчас мы работаем над этой проблемой и надеюсь, что в этом году мы установим данный вид арт объект как планировали.

- Участие в программе на 2023 год.

В этом году мы участвуем с двумя объектами.

1 объект: Благоустройство тротуара вдоль ул. Советская от ул. Парковая до д.72 ул. Советская. На данном объекте будет обновлено асфальтовое покрытие тротуара, установлены лавочки, урны и информационные стенды, а также частично удалены аварийные деревья. В настоящее время муниципальный контракт заключен с организацией ООО «Скайвей», сроки выполнения работ с 01.04.2023 по 31.07.2023. Проектно-сметная документация размещена на сайте администрации Рамешковского муниципального округа.

2 объект: Установка детского игрового оборудования. Нам необходимо в срок до 01.05.23 года подготовить бетонное основание под детский игровой комплекс. А организация победитель конкретных процедур по установке детского игрового комплекса в срок до 25.05 бетонное основание покроет резиновым покрытием и в срок до 01.06.23 установит сам игровой комплекс.

- Планирование мероприятий на 2024 год по участию в программе «Комфортная городская среда».

В этом году нам необходимо:

- определить общественные территории по участию в программе на 2024 год

(с 06.02.23 по 10.03.23 прием предложений осуществляется через средства массовой информации, социальные сети, непосредственно отделом по средствам телефонной связи и на официальном сайте);

- после определения общественной территории мы соответственно начнем прием предложений от населения о мероприятиях, которые необходимо осуществить на данной общественной территории, сроки будут определены позже, также информация будет размещена на сайте администрации и социальных сетях. социальные сети, в устной форме и официальный сайт администрации);

- в срок до 31 марта провести актуализацию муниципальной программы с учетом предложений граждан при необходимости внести изменения в муниципальную программу;

-  до 15 сентября 2023 года предоставить заявку на участие в программе на 2024 год соответственно уже с готовыми проектами и сметами;

- соглашение по субсидированию на 2024 год необходимо заключить до 20 сентября 2023 года;

- заключить муниципальные контракты на 2024 год до 01.11.23 года

4. Вопросы:

Чудаков Ю.И. – вопрос о возможности устройства тротуара по ул. Бежецкая.

Титанова Н.П. – о возможности расчистки водоема (пруда) по ул. Советская, ремонта спортивного оборудования.

Титова С.Е. – об устройстве сцены в парковой зоне спорта и отдыха ул. Советская.

По итогам заседания даны следующие поручения:

Е.В. Нейман:

- провести анализ поступивших предложений от жителей поселка по благоустройству общественных пространств на территории пгт. Рамешки на 2024 год;

- организовать работы по устройству бетонного основания под установку детского игрового комплекса;

- отработать с организациями вопрос о стоимости проведения гидрологических изысканий;

- рассмотреть проектно-сметную документацию по устройству тротуара по ул. Бежецкая;

- рассмотреть варианты сценических комплексов на металокаркасе;

- на следующем заседании МВК доложить о выполнении поставленных задач.

Председатель МВК                                                   А.А. Пилюгин

Протокол вела Е.В. Нейман, ответственный секретарь МВК