Протокол №1

заседания межведомственной комиссии муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения – поселок Рамешки

п. Рамешки

12 февраля 2021 год

Председатель: Пилюгин Александр Анатольевич

Заместители председателя:

Андреева Лариса Владимировна	- Заместитель главы администрации Рамешковского района, заведующий финансовым отделом

Петухова Надежда Николаевна	- Заместитель главы администрации Рамешковского района, управляющий делами

Ответственный секретарь:

Нейман Евгения Владимировна	- Заведующий территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки администрации Рамешковского района

Члены межведомственной комиссии:

Тарасова Татьяна Васильевна	 - Заведующий отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Рамешковского района

Суслова Наталья Анатольевна	 - Заведующий Рамешковским районным отделом по делам культуры, молодежи и спорта

Воробьева Лариса Анатольевна	 - Директор МУП «Жилкоммунсервис»

Титова Марина Вячеславовна	 - Депутат Совета депутатов городского поселения – поселок Рамешки Рамешковского района Тверской области

Звонарев Михаил Николаевич	 - Депутат Собрания депутатов Рамешковского района Тверской области

Белянкин Сергей Николаевич	- Главный инженер ООО «Районные электрические сети»

Чудаков Юрий Иванович	          - ВРИО начальника ПСЧ – 46 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области»

Бабанина Татьяна Юрьевна	- Заведующий отделом информации редакции газеты «Родная земля»

Ивушкин Владимир Владимирович -  Генеральный директор ООО «УЖК»

Петухов Виктор Николаевич           – учитель МОУ «Рамешковская СОШ»

На заседании рассматривались следующие вопросы:

- Итоги за 2020 год

Информация Е.В. Нейман, заведующего территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки Рамешковского района.

В 2020 году по программе «Комфортная городская среда» мы участвовали с несколькими объектами:

- детская площадка стоимостью 964 999 рублей;

- благоустройство парковой зоны спорта и отдыха ул. Советская (входная группа) стоимостью 46 279 рублей

- благоустройство площади имени Ленина пгт. Рамешки стоимостью 4 191 642 рублей

После выполнения и приемки работ по вышеуказанным объектам у нас появились высвободившиеся денежные средства, которые было необходимо освоить в довольно короткие сроки.

В результате мы приобрели:

- сценический комплекс стоимостью 1 165 000 рублей

- световые декорации стоимостью 422 225 рублей

- горку (пряничный домик) стоимостью 260 000 рублей

Общая стоимость всех объектов составила 7 050 146 рублей: из них субсидия составила 4 421 019 рублей, а местного бюджета затрачено более 2 600 тысяч рублей.

Все мероприятия, запланированные на 2020 год выполнены в полном объеме, замечаний нет.

Также в 2020 году уже проведен ряд запланированных мероприятий на 2021 год. Постановлением правительства Тверской области определена субсидия на 2021 год в размере 3 317 700 рублей

Вопросов по данной информации от членов комиссии не поступило.

- Планируемые мероприятия на 2021 год.

Информация Е.В. Нейман, заведующего территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки Рамешковского района.

Как я уже говорила, что мероприятия на 2021 год, мы начали выполнять в 2020 году, т.е., по нашей муниципальной программе в 2021 году мы участвуем с одним объектом: благоустройство парковой зоны спорта и отдыха ул. Советская. Данный объект мы разбили на 3 подобъекта и в настоящее время заключили следующие муниципальные контракты:

- ремонт футбольного поля и обустройство места для прыжков в длину на сумму 987 206 рублей;

- ремонт трибун 563 662,05 рублей;

По этом по двум контрактам подрядная организация Индивидуальный предприниматель Бардин.

- устройство баскетбольной площадки на сумму 2 573 435,67 рублей, подрядная организация ООО «Э-Строитель».

Контракты на общую сумму 4 124 303 рубля 72 копейки, из этой суммы местного бюджета предполагается затратить более 800 тысяч рублей.

Необходимые мероприятия по программе не поменялись, также работаем в системе ГИС ЖКХ, вносим все изменения, контракты и соответственно еженедельные отчеты по 2 формам и ежемесячные отчеты по 8 формам.

В этом году добавилось мероприятие «Планирование работ на 2022 год», нам необходимо:

- определить общественные территории по участию в программе на 2022 год не позднее 12 февраля (прием предложений осуществляется через средства массовой информации, социальные сети, непосредственно территориальным отделом по средствам телефонной связи и на официальном сайте);

- после определения общественной территории начать прием предложений от населения о мероприятиях, которые необходимо осуществить на данной общественной территории (прием предложений будет осуществляться с 12 февраля по 22 февраля, также через средства массовой информации, социальные сети, в устной форме и официальный сайт администрации);

- не позднее 23 февраля необходимо подвести итоги по предложениям граждан;

- в срок до 31 марта провести актуализацию муниципальной программы с учетом предложений граждан при необходимости внести изменения в муниципальную программу;

-  до 01 мая 2021 года предоставить заявку на участие в программе на 2022 год соответственно уже с готовыми проектами и сметами;

- соглашение по субсидированию на 2022 год необходимо заключить до 01 июля 2021 года;

- заключить муниципальные контракты на 2022 год до 01.10.21 года

А настоящие работы по нашим объектам 2021 года необходимо завершить на 100 процентов до 01 сентября.

В общем сроки очень сократили, я думаю, что в июне – июле нам необходимо будет подумать уже и про 23 год.

- Итоги приема предложений от граждан по определению общественных мест на 2022 год

Информация Е.В. Нейман, заведующего территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки Рамешковского района.

Предложения от жителей поступали, но не столько сколько хотелось бы и в основном это взрослое население нашего поселка, которым в свою очередь тяжело оформить свои какие-то желания в надлежащем виде. Все обсуждения проходили в устной форме и по переписке в социальных сетях. Но все-таки мнения разделились:

- Сквер имени Смирнова

- Парковая зона ул. Октябрьская

- Парковая зона ул. Советская

- Сквер около ЦРБ

- Пустующая часть около школы

Много предложений по благоустройству сквера Смирнова, так как находится в центре поселка и после части сквера имени Смирнова, благоустройства площади, ремонта спортивного переулка чувствуется незавершенность.

Исходя из предложений наших жителей предлагаю в 2022 году провести благоустройство сквера имени Смирнова, полностью согласна с гражданами, его необходимо завершить.

Предложение по благоустройству сквера имени Смирнова в 2022 году и внесение изменений в муниципальную программу принято единогласно.

- Итоги проведения конкурса среди учеников с 1 по 11 классы на тему «Наши Рамешки пусть расцветут»

В конце 2020 года был запущен конкурс среди школьников на тему «Наши Рамешки пусть расцветут»

Благодаря классным руководителям откликнулось много школьников, кто-то просто с предложениями, а кто-то оформил как проекты. Сейчас посмотрим с вами проекты самых старательных детей и их родителей (презентации прилагаются).

- Разное

В разделе разное мы с вами рассмотрим варианты плиты на подиум расположенного на площади Ленина.

Участниками заседания выбран классический вариант единогласно (прилагается)

По итогам заседания даны следующие поручения:

Е.В. Нейман – рассмотреть варианты благоустройство общественных зон для занятия скейтбордингом. В срок до 22 февраля проанализировать поступающую информацию по благоустройству сквера имени Смирнова.

Разместить информацию на официальном сайте администрации Рамешковского района. Предоставить всю необходимую информацию о проведенном заседании МВК газете «Родная земля», для размещения информации в СМИ.

На следующее заседание подготовить варианты благоустройства сквера имени Смирнова. Отработать вопрос по проектированию общественной территории (сквер имени Смирнова).

Председатель МВК                                                   А.А. Пилюгин

Протокол вела Е.В. Нейман, ответственный секретарь МВК