Протокол №1

заседания межведомственной комиссии муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения – поселок Рамешки

п. Рамешки

28 января 2022 год

Председатель: Петухова Надежда Николаевна

Заместители председателя:

Андреева Лариса Владимировна	- Заместитель главы администрации Рамешковского района, заведующий финансовым отделом

Ответственный секретарь:

Нейман Евгения Владимировна	- Заведующий территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки администрации Рамешковского района

Члены межведомственной комиссии:

Зверьков Геннадий Алексеевич	- Первый заместитель Главы Администрации Рамешковского  муниципального округа

Воронова Мария Александровна	- Главный специалист отдела по работе с жителями пгт. Рамешки Администрации Рамешковского муниципального округа

Омарова Галина Геннадьевна	- Главный специалист отдела по работе с жителями пгт. Рамешки Администрации Рамешковского муниципального округа

Суслова Наталья Анатольевна	- Заведующий Рамешковским отделом культуры, молодёжи, спорта и туризма Рамешковского муниципального округа

Ивушкин Владимир Владимирович	- Генеральный директор ООО «Управляющая жилищная компания» (по согласованию)

Воробьева Лариса Анатольевна	- Директор МУП «Жилкоммунсервис» (по согласованию)

Орлова Светлана Руслановна	- Депутат Думы Рамешковского муниципального округа (по согласованию)

Звонарев Михаил Николаевич	- Директор МУП «МУППАР» (по согласованию)

Петухов Виктор Николаевич	- Учитель МОУ «Рамешковская СОШ» (по согласованию)

Белянкин Сергей Николаевич	- Главный инженер ООО «Районные электрические сети» (по согласованию)

Чудаков Юрий Иванович	- ВРИО начальника ПСЧ – 46 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области» (по согласованию)

Бабанина Татьяна Юрьевна	- Заведующий отделом информации редакции газеты «Родная земля»  (по согласованию)На заседании рассматривались следующие вопросы:

- Итоги за 2022 год

Информация Е.В. Нейман, заведующего отделом по работе с жителями пгт. Рамешки:

В 2021 году по программе «Комфортная городская среда» мы участвовали с объектом «Благоустройство парковой зоны спорта и отдыха ул. Советская», данный объект был разделен на 3 контракта:

- благоустройство баскетбольной площадки;

- устройство места для прыжков в длину;

- ремонт трибун.

В 21 году наша программа шла тяжело, подрядные организации заключившие договора на эти виды работ оказались не в силах выполнить свои обязательства, поэтому нам пришлось несколько расторгать контракты и заключать новые. В связи с этим, баскетбольная площадка выполнена на сто процентов, устройство места для прыжков в длину и ремонт трибун к сожалению, закрыт частично. На высвободившиеся денежные средства, заложенные на программные мероприятия по Комфортной городской среде, администрация закупила новогоднюю иллюминацию. Что касается устройства места для прыжков в длину и ремонт трибун, данный вид работ будет продолжен в этом году за счет средств администрации, контракты уже заключены со сроками выполнения работ март по ремонту трибун и май по прыжкам в длину.

Мероприятия касающиеся выполнения дорожной карты по комфортной городской среде на 2021 год выполненные в полном объеме.

По дорожной карте нам также было необходимо до 01.11.21 года запроектировать объект и заключить контракт на выполнение работ по благоустройству общественных пространств на 22 год.

Данное мероприятие мы также выполнили.

Вопросов по данной информации от членов комиссии не поступило.

- Участие в программе на 2022 год.

- Планирование мероприятий на 2023 год.

В 2022 году по программе Комфортная городская среда мы участвуем с объектом: «Благоустройство сквера имени Смирнова».

26 ноября 2021 года контракт на выполнение работ заключен с подрядной организацией ООО «УСТ» на сумму 5 046 298 руб. 80 коп., по контракту начало выполнения работ на объекте с 01.04.22 по 30.08.22 года.

Все работы будут выполняться под надзором строительного контроля.

Также нам в срок до 01.04.22 года необходимо определиться с территорией, которую необходимо благоустроить в 2023 году:

- прием предложений от жителей пгт. Рамешки осуществляется через средства массовой информации, социальные сети, непосредственно территориальным отделом по средствам телефонной связи и на официальном сайте;

- после определения общественной территории начать прием предложений от населения о мероприятиях, которые необходимо осуществить на данной общественной территории, также через средства массовой информации, социальные сети, в устной форме и официальный сайт администрации;

- в срок до 01 августа 2022 года провести актуализацию муниципальной программы с учетом предложений граждан при необходимости внести изменения в муниципальную программу;

-  до 01 сентября 2022 года предоставить заявку на участие в программе на 2023 год соответственно уже с готовыми проектами и сметами;

- заключить муниципальные контракты на 2023 год до 01.11.22 года.

Что касается текущей работы по данной программе:

- в связи с тем, что произошло преобразование Рамешковского района в Рамешковский муниципальный округ, нам необходимо провести инвентаризацию общественных пространств и дворовых территорий и занести данную информацию в систему ГИС ЖКХ. По итогам 2021 года у нас появились 2 новых общественных пространства, которые соответственно также необходимо включить в программу и провести благоустройство, это сквер ул. Пионерская (территория Рамешковской ЦРБ), пешеходная дорожка ул. Бежецкая.

Пояснения по проекту благоустройства сквера Смирнова (план-схема благоустройства).

По итогам заседания даны следующие поручения:

Е.В. Нейман – начать прием предложений от жителей пгт. Рамешки осуществить данное мероприятие через средства массовой информации, социальные сети, непосредственно территориальным отделом по средствам телефонной связи и на официальном сайте.

- начать проведение инвентаризации общественных пространств и дворовых территорий.

Председатель МВК                                                   Н.Н. Петухова

Протокол вела Е.В. Нейман, ответственный секретарь МВК