Протокол №2

заседания межведомственной комиссии муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения – поселок Рамешки

п. Рамешки

04 марта 2019 год

Председатель: Пилюгин Александр Анатольевич

Заместители председателя:

Андреева Лариса Владимировна	- Заместитель главы администрации Рамешковского района, заведующий финансовым отделом

Петухова Надежда Николаевна	- Заместитель главы администрации Рамешковского района, управляющий делами

Ответственный секретарь:

Нейман Евгения Владимировна	- Заведующий территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки администрации Рамешковского района

Члены межведомственной комиссии:

Воронова Мария Александровна	 - Главный специалист территориального отдела по работе с жителями поселка Рамешки администрации Рамешковского района

Тарасова Татьяна Васильевна	 - Заведующий отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Рамешковского района

Чулкова Маргарита Владимировна	 - Заведующий Рамешковским районным отделом по делам культуры, молодежи и спорта

Воробьева Лариса Анатольевна	 - Директор МУП «Жилкоммунсервис»

Титова Марина Вячеславовна	 - Депутат Совета депутатов городского поселения – поселок Рамешки Рамешковского района Тверской области

Белянкин Сергей Николаевич	- Главный инженер ООО «Районные электрические сети»

Чудаков Юрий Иванович	          - ВРИО начальника ПСЧ – 46 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области»

Суслова Наталья Анатольевна	- Заведующий отделом информации редакции газеты «Родная земля»

Ивушкин Владимир Владимирович -  Генеральный директор ООО «УЖК»

На заседании рассматривались следующие вопросы:

- Внесение изменений в Нормы и правила по благоустройству территории городского поселения – поселок Рамешки

Информация Е.В. Нейман, заведующего территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки Рамешковского района.

24.01.19 Законодательным собранием Тверской области принят Закон №4-ЗО «Об установлении порядка определения органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области границ прилегающих территорий». В данном законе определены общие требования к определению границ прилегающих территорий и определены сами границы.

На основании Закона и информационного письма Министерства энергетики и ЖКХ в утвержденные Нормы и правила по благоустройству пгт. Рамешки вносятся изменения. 28 февраля данные изменения рассмотрены Советом депутатов Городского поселения – поселок Рамешки, вынесено Решение о принятии проекта о внесении изменений в нормы и правила. Назначены публичные слушания на 01.04.2019 года.

Вся информация по внесению изменений в Нормы и правила будет размещена на официальном сайте администрации Рамешковского района и в системе Гис ЖКХ.

Вопросов по данной информации от членов комиссии не поступило.

2. Отчет по выполнению программных мероприятий по участию в муниципальной программе «Комфортная городская среда» 2019 года

Информация Е.В. Нейман, заведующего территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки Рамешковского района.

Участие муниципалитетов в программе Формирование комфортной городской среды и соответственно получение субсидий зависит от выполнения ряда мероприятий необходимых для предоставления заявки на участие в конкурсном отборе и расчета балов.

Нами все заявленные министерством мероприятия выполнены в том числе принят ряд нормативно-правовых актов, которые размещены на официальном сайте администрации Рамешковского района во вкладке Формирование современной городской среды. А также информация размещена в системе ГИС ЖКХ. Министерство энергетики и ЖКХ строго отслеживает каждый документ, размещенный на сайте и в системе ГИС. Еженедельно предоставляются отчеты.

Вопросов по данной информации от членов комиссии не поступило.

- О предоставлении заявки на участие в конкурсном отборе по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год

Информация Е.В. Нейман, заведующего территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки Рамешковского района

Из предоставленных информационных писем Министерства энергетики и ЖКХ, датированными 2018 годом, рассматривалась следующий вид предоставления заявки на участие в конкурсе. То есть выполнив все необходимые мероприятия в том числе разработка проектно-сметной документации, утвержденной в РЦЦС, пакет документов должен был быть направлен на рассмотрение в срок с 01 апреля 2019 года по 20.04.2019 года. Соответственно мы рассчитывали на полное субсидирование парковой зоны и дворовой территории ул. Советская д.38.

Но 16.01.2019 года от министерства получено информационное письмо в котором прописаны предварительное субсидирование, где п. Рамешки выделили 2 404 508 рублей. В дорожной карте сроки подачи заявок не изменили. Нами были предприняты меры по определению в парковой зоне мест благоустройства, то есть парковая зона была разбита на 10 блоков из них выбраны 3 – это благоустройство детской площадки (рисунки), волейбольная и баскетбольная площадки и система видеонаблюдения. Проект разработан полностью, но осметчиваются именно эти 3 блока на сумму примерно 2,7 мил. рубл., по остальным блокам проектная организация предоставит примерный расчет стоимости работ. Почему мы направляем с заявкой полный проект, но с расчетом только трех блоков. Три блока идут исходя из предоставленной предварительной субсидии, а весь проект направляем с надеждой на то, что при рассмотрении учтут еще ряд работ, с которыми мы можем вступить в программу и выделят дополнительные средства. Так как количество баллов устанавливается в соответствии с перечнем работ в рамках комплексных проектов благоустройства общественных территорий и мероприятий по цифривизации. По каждому виду работ устанавливается 1 балл (Перечень работ).

Собственники жилых помещений д.38 по ул. Советская отозвали заявку на участие по данной программе в 2019 году, по причине рассмотрения собственниками жилых помещений дополнительного перечня работ.

Соответственно в 2019 году мы будем принимать участие только с одним объектом «Благоустройство парковой зоны спорта и отдыха ул. Советская»

27 февраля из министерства энергетики и ЖКХ получено срочное письмо к исполнению, данное письмо о приеме заявок, в котором сроки предоставления сократили с 20 апреля на 12 марта.

В нашем случае пакет документов сформирован, на днях будет получено заключение РЦЦС. Весь пакет документов будет представлен в министерство ЖКХ в установленные сроки.

4.	Вопросы, поручения, обмен мнениями

По итогам заседания даны следующие поручения:

Е.В. Нейман – продолжить работу по приоритетному проекту, выполнять все необходимые мероприятия. Предоставить документацию в Министерство энергетики и ЖКХ Тверской области в установленные сроки. Внести изменения в НПА согласно дорожной карте до 31.03.2019 года.

Н.А. Сусловой – подготовить материал по итогам заседания МВК для опубликования в районной газете «Родная земля»

Председатель МВК                                                                          А.А. Пилюгин

Протокол вела Е.В. Нейман, ответственный секретарь МВК