Протокол №3

заседания межведомственной комиссии муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения – поселок Рамешки

п. Рамешки

16 апреля 2021 год

Председатель: Пилюгин Александр Анатольевич

Заместители председателя:

Андреева Лариса Владимировна	- Заместитель главы администрации Рамешковского района, заведующий финансовым отделом

Петухова Надежда Николаевна	- Заместитель главы администрации Рамешковского района, управляющий делами

Ответственный секретарь:

Нейман Евгения Владимировна	- Заведующий территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки администрации Рамешковского района

Члены межведомственной комиссии:

Тарасова Татьяна Васильевна	 - Заведующий отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Рамешковского района

Суслова Наталья Анатольевна	 - Заведующий Рамешковским районным отделом по делам культуры, молодежи и спорта

Воробьева Лариса Анатольевна	 - Директор МУП «Жилкоммунсервис»

Титова Марина Вячеславовна	 - Депутат Совета депутатов городского поселения – поселок Рамешки Рамешковского района Тверской области

Звонарев Михаил Николаевич	 - Депутат Собрания депутатов Рамешковского района Тверской области

Белянкин Сергей Николаевич	- Главный инженер ООО «Районные электрические сети»

Чудаков Юрий Иванович	          - ВРИО начальника ПСЧ – 46 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области»

Бабанина Татьяна Юрьевна	- Заведующий отделом информации редакции газеты «Родная земля»

Ивушкин Владимир Владимирович -  Генеральный директор ООО «УЖК»

Петухов Виктор Николаевич           – учитель МОУ «Рамешковская СОШ»

На заседании рассматривались следующие вопросы:

- Мероприятия на 2021 год.

Информация Е.В. Нейман, заведующего территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки Рамешковского района.

С подрядной организацией ООО «Э-Строитель» по объекту устройство баскетбольной площадки на сумму 2 573 435,67 рублей, контракт расторгнут 01.04.2021 года.

В настоящее время документация направлена для проведения повторных торгов.

- Разное

По итогу предложенного конкурса среди 9-11 классов «Наш сквер», администрация решила провести круглый стол для рассмотрения предложений. Круглый стол проведен среди 9-11 классов Рамешковской средней школы, участвовало 51 ученик, 3 учителя и представители общественности в количестве 7 человек. Представители газеты отсутствовали по причине дистанционной работы сотрудников.

Участники предложили в сквере провести устройство новых дорожек из брусчатки, установка лавочек и нового освещения. Все предложения приняты в работу с организацией ООО «КарнетПроект».

По итогам заседания даны следующие поручения:

Е.В. Нейман – Разместить информацию на официальном сайте администрации Рамешковского района. Предоставить всю необходимую информацию о проведенном заседании МВК газете «Родная земля», для размещения информации в СМИ.

Председатель МВК                                                   А.А. Пилюгин

Протокол вела Е.В. Нейман, ответственный секретарь МВК