Протокол №4

заседания межведомственной комиссии муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения – поселок Рамешки

п. Рамешки

21 мая 2020 год

Председатель: Пилюгин Александр Анатольевич

Заместители председателя:

Андреева Лариса Владимировна	- Заместитель главы администрации Рамешковского района, заведующий финансовым отделом

Петухова Надежда Николаевна	- Заместитель главы администрации Рамешковского района, управляющий делами

Ответственный секретарь:

Нейман Евгения Владимировна	- Заведующий территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки администрации Рамешковского района

Члены межведомственной комиссии:

Тарасова Татьяна Васильевна	 - Заведующий отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Рамешковского района

Воробьева Лариса Анатольевна	 - Директор МУП «Жилкоммунсервис»

Звонарев Михаил Николаевич	 - Депутат Собрания депутатов Рамешковского района Тверской области

Белянкин Сергей Николаевич	- Главный инженер ООО «Районные электрические сети»

Суслова Наталья Анатольевна	- Заведующий отделом информации редакции газеты «Родная земля»

Ивушкин Владимир Владимирович -  Генеральный директор ООО «УЖК»

На заседании рассматривались следующие вопросы:

О выполнении мероприятий, запланированных на 2020 год по программе «Комфортная городская среда»

Информация Е.В. Нейман, заведующего территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки Рамешковского района.

Изменения в муниципальную программу комфортная городская среда внесены 26.03.2020 в соответствии с дорожной картой. 06 апреля заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды, субсидия составляет 3 456 020 рублей. Общая стоимость субсидированных объектов, включенных в программу составляет 5 076 947 рублей.

На 2020 год в муниципальной программе обозначены следующие объекты, по которым проведены конкурсные процедуры и выбраны подрядные организации для выполнения работ:

1. Благоустройство площади имени Ленина. Стоимость объекта составляет 5 030 668 рублей. 28.04.2020 года заключен муниципальный контракт с организацией ООО «Центрстрой». Данная организация планирует приступить к работам с 27 мая. Срок выполнения работ 15 сентября 2020 года. Напоминаю, что на площади Ленина будут проведены следующие виды работ: Ремонтно-строительные работы которые включают в себя демонтажные работы плитки, электроснабжения и удаление деревьев. Будет произведено устройство площади тротуарной декоративной плиткой, устройство монолитных ступеней, фонтана, высадка елей хупси, установка МАФ и отделочные работы памятника и парапета. Также электромонтажные работы с установкой новых фонарей.

2. Благоустройство парковой зоны спорта и отдыха. В этом году мы рассмотрели самую минимум работ, которые возможно провести в парковой зоне. В связи с тем, что в наш парк постоянно проезжает транспорт со стороны ул. Советская, мы решили установить входную группу, а именно шлагбаум сразу на входе в парк. Стоимость объекта составляет 46 279 рублей, 28.04.2020 заключен муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем Бардиным Романом Викторовичем, материал для выполнения работ подрядчиком заказан, соответственно после отгрузки товара работы будут выполнены, срок выполнения работ по контракту 01.07.2020 года.

3. Детский игровой комплекс напротив здания РДК. Стоимость объекта составляет 964 999 рублей. 08 мая заключен контракт на выполнение работ. Данный комплекс необходимо установить до 31 мая 20 года. Игровой комплекс является подарком губернатора Тверской области. В состав игрового комплекса входит: Ладья Афанасия Никитина, Качалка на пружине, качели, качалка балансир, МАФы, ограждение и площадка будет установлена на резиновое покрытие. По указанию министерства строительства и ЖКХ объект проходит как одно из мероприятий по программе комфортная городская среда без софинансирования местного бюджета.

Общая стоимость софинансированных объектов составляет 5 076 947 рублей из них местный бюджет 1 620 927 рублей.

По итогам заседания даны следующие поручения:

Е.В. Нейман – контролировать все работы на объектах, еженедельно докладывать о выполнении работ в соответствии муниципальных контрактов.

Разместить информацию на официальном сайте администрации Рамешковского района. Предоставить всю необходимую информацию о проведенном заседании МВК газете «Родная земля», для размещения информации в СМИ.

Председатель МВК                                                   А.А. Пилюгин

Протокол вела Е.В. Нейман, ответственный секретарь МВК