Протокол №5

заседания межведомственной комиссии муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения – поселок Рамешки

п. Рамешки

07 июля 2021 год

Председатель: Пилюгин Александр Анатольевич

Заместители председателя:

Андреева Лариса Владимировна	- Заместитель главы администрации Рамешковского района, заведующий финансовым отделом

Ответственный секретарь:

Нейман Евгения Владимировна	- Заведующий территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки администрации Рамешковского района

Члены межведомственной комиссии:

Тарасова Татьяна Васильевна	 - Заведующий отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Рамешковского района

Суслова Наталья Анатольевна	 - Заведующий Рамешковским районным отделом по делам культуры, молодежи и спорта

Воробьева Лариса Анатольевна	 - Директор МУП «Жилкоммунсервис»

Звонарев Михаил Николаевич	 - Депутат Собрания депутатов Рамешковского района Тверской области

Белянкин Сергей Николаевич	- Главный инженер ООО «Районные электрические сети»

Чудаков Юрий Иванович	          - ВРИО начальника ПСЧ – 46 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области»

Бабанина Татьяна Юрьевна	- Заведующий отделом информации редакции газеты «Родная земля»

Ивушкин Владимир Владимирович -  Генеральный директор ООО «УЖК»

Петухов Виктор Николаевич           – учитель МОУ «Рамешковская СОШ»

На заседании рассматривались следующие вопросы:

- О выполнении мероприятий за 2021 год по программе «Комфортная городская среда».

Информация Е.В. Нейман, заведующего территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки Рамешковского района.

О работах, которые проведятся в рамках муниципальных контрактов:

- ИП «Бардин» на сумму 987 206 рублей, включает в себя работы по благоустройству футбольного поля (выравнивание, засев газона обычного, оборудование площадки под прыжки в длину, установка ворот футбольных);

- ИП «Бардин» на сумму 563 662 рубля, включает в себя работы по ремонту и благоустройству трибун (демонтаж и устройство лестниц и сидений для зрителей (деревянные на металлическом основании), восстановление части стены (штукатурка и окрашивание)).

- благоустройство баскетбольной площадки: 31.05.2021г заключен новый контракт с организацией ООО «Прованс» на сумму 2 969 015 рублей. Площадка будет возводится рядом с волейбольной площадкой. Покрытие площадки – резиновая крошка, будут предусмотрены 4 скамейки для запасных игроков.

Все контракты заключены со сроком исполнения работ до 01.09.2021 года, со срок гарантии 3 года.

- Вопросы, поручения, обмен мнениями.

Вопрос:

- дальнейшее благоустройство парковой зоны спорта и отдыха ул. Советская

По итогам заседания даны следующие поручения:

Е.В. Нейман – Разместить информацию на официальном сайте администрации Рамешковского района.

Контролировать начало работ на всех объектах благоустройства в парковой зоне спорта и отдыха ул. Советская.

Председатель МВК                                                   А.А. Пилюгин

Протокол вела Е.В. Нейман, ответственный секретарь МВК