Протокол №6

заседания межведомственной комиссии муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения – поселок Рамешки

п. Рамешки

09 августа 2021 год

Председатель: Пилюгин Александр Анатольевич

Заместители председателя:

Андреева Лариса Владимировна	- Заместитель главы администрации Рамешковского района, заведующий финансовым отделом

Петухова Надежда Николаевна	- Заместитель главы администрации Рамешковского района, управляющий делами

Ответственный секретарь:

Нейман Евгения Владимировна	- Заведующий территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки администрации Рамешковского района

Члены межведомственной комиссии:

Тарасова Татьяна Васильевна	 - Заведующий отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Рамешковского района

Суслова Наталья Анатольевна	 - Заведующий Рамешковским районным отделом по делам культуры, молодежи и спорта

Воробьева Лариса Анатольевна	 - Директор МУП «Жилкоммунсервис»

Титова Марина Вячеславовна	 - Депутат Совета депутатов городского поселения – поселок Рамешки Рамешковского района Тверской области

Звонарев Михаил Николаевич	 - Депутат Собрания депутатов Рамешковского района Тверской области

Белянкин Сергей Николаевич	- Главный инженер ООО «Районные электрические сети»

Чудаков Юрий Иванович	          - ВРИО начальника ПСЧ – 46 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области»

Бабанина Татьяна Юрьевна	- Заведующий отделом информации редакции газеты «Родная земля»

Ивушкин Владимир Владимирович -  Генеральный директор ООО «УЖК»

Петухов Виктор Николаевич           – учитель МОУ «Рамешковская СОШ»

На заседании рассматривались следующие вопросы:

- О выполнении работ на объектах 2021 года.

Информация Е.В. Нейман, заведующего территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки Рамешковского района.

3 подобъекта:

- ремонт футбольного поля и обустройство места для прыжков в длину;

- ремонт трибун;

По этом по двум контрактам подрядная организация Индивидуальный предприниматель Бардин, работы в стадии 20% от общего объема по контракту «Ремонт трибун». По контракту «футбольное поле, прыжки в длину» работы не начаты. Подрядчику направлено требование о необходимости выполнения работ.

- устройство баскетбольной площадки, работы ведутся, выполнено более 50%:

Поручения:

Е.В. Нейман – Разместить информацию на официальном сайте администрации Рамешковского района.

Вести строгий контроль по объектам. При необходимости уведомить ИП «Бардин» о расторжении контрактов.

Председатель МВК                                                   А.А. Пилюгин

Протокол вела Е.В. Нейман, ответственный секретарь МВК