Протокол №8

заседания межведомственной комиссии муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения – поселок Рамешки

п. Рамешки

15 октября 2019 год

Председатель: Пилюгин Александр Анатольевич

Заместители председателя:

Андреева Лариса Владимировна	- Заместитель главы администрации Рамешковского района, заведующий финансовым отделом

Петухова Надежда Николаевна	- Заместитель главы администрации Рамешковского района, управляющий делами

Ответственный секретарь:

Нейман Евгения Владимировна	- Заведующий территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки администрации Рамешковского района

Члены межведомственной комиссии:

Воронова Мария Александровна	 - Главный специалист территориального отдела по работе с жителями поселка Рамешки администрации Рамешковского района

Тарасова Татьяна Васильевна	 - Заведующий отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Рамешковского района

Воробьева Лариса Анатольевна	 - Директор МУП «Жилкоммунсервис»

Белянкин Сергей Николаевич	- Главный инженер ООО «Районные электрические сети»

Суслова Наталья Анатольевна	- Заведующий отделом информации редакции газеты «Родная земля»

Ивушкин Владимир Владимирович -  Генеральный директор ООО «УЖК»

Титова Марина Вячеславовна           - Депутат Совета депутатов городского

поселения – поселок Рамешки

Титанова Надежда Павловна             - представитель Общественного совета

Трофимова Галина Петровна            - председателя совета ветеранов Рамешко-

вского района Тверской области

На заседании рассматривались следующие вопросы:

1.	О выполнении программных мероприятий по участию в муниципальной программе «Комфортная городская среда» 2019 года.

Информация Е.В. Нейман, заведующего территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки Рамешковского района.

О выполнении работ в полном объеме по объекту: «Благоустройство парковой зоны спорта и отдыха на ул. Советская пгт. Рамешки Рамешковского района Тверской области», подрядной организацией ООО «Престиж».

О гарантийных обязательствах подрядной организацией ООО «Престиж» в течение 3-х лет.

О предоставлении отчетности в министерство строительства и ЖКХ Тверской области.

О проведенных рейдах по выявлению «Визуального мусора» на улицах пгт. Рамешки. О запланированном мероприятии по ул. Советская пгт. Рамешки в октябре 2019 года.

Вопросов по данной информации от членов комиссии не поступило.

2. Обсуждение участия пгт. Рамешки в приоритетном проекте Городская среда в 2020 году.

Информация Е.В. Нейман, заведующего территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки Рамешковского района.

О проектировании объекта «Площадь В.И. Ленина» и возникающих вопросах по благоустройству и размещению планируемых элементов на площади.

О выборе элементов благоустройства в парковой зоне спорта и отдыха ул. Советская пгт. Рамешки.

По итогам заседания даны следующие поручения:

Е.В. Нейман – продолжить работу по приоритетному проекту, выполнять все необходимые мероприятия, а также отслеживать все поступающие предложения по благоустройству от жителей поселка Рамешки.

С исполнителем по муниципальному контракту проектирования площади В.И. Ленина, отработать все возникшие вопросы, а также рассмотреть и   представить на следующее заседание МВК, для обсуждения предложения по благоустройству площади Ленина.

Предоставить в ГБУ РЦЦС Тверской области проект по благоустройству парковой зоны спорта и отдыха ул. Советская для составления сметного расчета: баскетбольной площадки, футбольного поля, трибуны для зрителей, общественных туалетов.

25 октября 2019 года в 15 часов 00 минут организовать открытие благоустроенных мест на территории парковой зоны спорта и отдыха ул. Советская пгт. Рамешки.

Н.А. Сусловой – подготовить материал по итогам заседания МВК для опубликования в районной газете «Родная земля». В социальных сетях разместить материал с итогами принятого объекта благоустройства и освещения мероприятия, посвященного открытию благоустроенных мест в парковой зоне спорта и отдыха ул. Советская.

Председатель МВК                                                                          А.А. Пилюгин

Протокол вела Е.В. Нейман, ответственный секретарь МВК