Протокол №4

заседания межведомственной комиссии муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения – поселок Рамешки

п. Рамешки

21 мая 2019 год

Председатель: Пилюгин Александр Анатольевич

Заместители председателя:

Андреева Лариса Владимировна	- Заместитель главы администрации Рамешковского района, заведующий финансовым отделом

Ответственный секретарь:

Нейман Евгения Владимировна	- Заведующий территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки администрации Рамешковского района

Члены межведомственной комиссии:

Воронова Мария Александровна	 - Главный специалист территориального отдела по работе с жителями поселка Рамешки администрации Рамешковского района

Тарасова Татьяна Васильевна	 - Заведующий отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Рамешковского района

Чулкова Маргарита Владимировна	 - Заведующий Рамешковским районным отделом по делам культуры, молодежи и спорта

Воробьева Лариса Анатольевна	 - Директор МУП «Жилкоммунсервис»

Белянкин Сергей Николаевич	- Главный инженер ООО «Районные электрические сети»

Суслова Наталья Анатольевна	- Заведующий отделом информации редакции газеты «Родная земля»

На заседании рассматривались следующие вопросы:

- Внесение изменений в Нормы и правила по благоустройству территории городского поселения – поселок Рамешки

Информация Е.В. Нейман, заведующего территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки Рамешковского района.

24.01.19 Законодательным собранием Тверской области принят Закон №4-ЗО «Об установлении порядка определения органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области границ прилегающих территорий». В данном законе определены общие требования к определению границ прилегающих территорий и определены сами границы.

На основании Закона и информационного письма Министерства энергетики и ЖКХ в утвержденные Нормы и правила по благоустройству пгт. Рамешки вносятся изменения. Решением Совета депутатов городского поселения – поселок Рамешки от 12.04.2019 года внесены изменения в Нормы и правила по благоустройству территории муниципального образования городское поселение – поселок Рамешки. В данных изменениях определены границы прилегающих территорий.

Границы прилегающих территорий.

Территория юридического лица или индивидуального предпринимателя – земельный участок, имеющий площадь, границы, местоположение, целевое назначение, находящийся в собственности, владении и пользовании юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Территория домовладения – земельный участок, находящийся в собственности, владении или пользовании физического лица, используемый для эксплуатации домовладения.

Границы прилегающих территорий определяются в местах в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков, вида их разрешенного использования и фактического назначения в следующем порядке:

1)	Для строительных площадок – 10 метров от ограждения строительной площадки по всему периметру, а в случае отсутствия ограждения 25 метров от границы образованного земельного участка;

2)	Для нестационарных торговых объектов, в том числе торговых комплексов, павильонов, палаток, киосков – 5 метров от объекта по всему периметру;

3)	Для земельных участков, на которых расположены станции технического обслуживания, места мойки автотранспорта, автозаправочные комплексы, а также въезды и выезды из них, - 10 метров от границ указанных земельных участков по всему периметру;

4)	Для территории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей – 5 метров от границ земельного участка по всему периметру, за исключением случаев, установленных пунктами 1 – 3, 5, 11-13 настоящего пункта;

5)	Для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий и сооружений инженерно-технического назначения – 2,5 метра от указанных объектов по всему периметру;

6)	Для образованных земельных участков, на которых отсутствуют здания, строения, сооружения – 2,5 метра от границ указанных земельных участков по всему периметру;

7)	Для территории домовладения – 2,5 метра от границы земельного участка, которые определены на основании сведений государственного кадастрового учета;

8)	Для территории домовладения, в отношении которой государственный кадастровый учет не проведен – 2,5 метра от ограждения (забора) территории домовладения;

9)	Для многоквартирных домов (за исключением многократных домов, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) -0;

10)	Для домов блокированной застройки – 2,5 метра от ограждения (забора) по всему периметру, а в случае отсутствия ограждения (забора) – 2,5 метра от границ земельного участка, которые определены на основании сведений государственного кадастрового учета;

11)	Для контейнерных площадок – 4 метра по периметру контейнерной площадки;

12)	Для некапитальных строений, сооружений, малых архитектурных форм – 3 метра от указанных объектов по всему периметру.»;

В настоящее время в Нормы и правила готовится еще ряд изменений по благоустройству и содержанию земельных участков, зданий, строений и сооружений.

Внесение изменений в Нормы и правила по благоустройству является одним из программных мероприятий по программе Городска среда, по которому мы отчитываемся ежемесячно в Министерство энергетики и ЖКХ Тверской области

Вопросов по данной информации от членов комиссии не поступило.

2. Отчет по выполнению программных мероприятий по участию в муниципальной программе «Комфортная городская среда» 2019 года

Информация Е.В. Нейман, заведующего территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки Рамешковского района.

Большая часть программных мероприятий на сегодняшний день выполнена в полном объеме. До 25 декабря 2019 года остаются на постоянном контроле следующие мероприятия:

- визуальный мусор (по данному мероприятию создана комиссия по инвентаризации (проверках, обследованиях) информационных конструкций и утвержден график), по данному мероприятию также готовятся отчеты и направляются в министерство.

- заполнение системы ГИС ЖКХ (ведется постоянно)

- на 22 мая будет подписано соглашение о софинансировании проекта 2019 года, где ФБ составляет 97% (3 320,2), ОБ 3% (102,7) и 20% МБ от ОБ 3% в соглашении заложено 40 тысяч

- проведение мероприятия по выбору подрядной организации (на сегодняшний день вся конкурсная документация размещена на сайте торги гоф, прием заявок заканчивается 23 мая по объекту: Благоустройство парковой зоны спорта и отдыха по ул. Советская пгт. Рамешки). Начальная максимальная цена контракта составляет 2 814 128,40. В этом году мы будем выполнять только часть запланированных мероприятий – это благоустройство детской площадки, волейбольной площадки и оснащение парковой зоны видеокамерами в количестве 8 шт.

После проведения торгов и выбора подрядной организации вся документация в полном объеме включая проектно-сметную документацию, будет размещена на официальном сайте администрации Рамешковского района в блоке «Комфортная городская среда».

- И соответственно последнее мероприятие — это принятие и открытие объекта и предоставление итогового отчета о полном выполнении всех мероприятий по приоритетному проекту «Комфортная городская среда».

Вопросов по данной информации от членов комиссии не поступило.

3.	Вопросы, поручения, обмен мнениями

По итогам заседания даны следующие поручения:

Е.В. Нейман – продолжить работу по приоритетному проекту, выполнять все необходимые мероприятия. Предоставить документацию в Министерство энергетики и ЖКХ Тверской области в установленные сроки.

Н.А. Сусловой – подготовить материал по итогам заседания МВК для опубликования в районной газете «Родная земля»

Председатель МВК                                                                          А.А. Пилюгин

Протокол вела Е.В. Нейман, ответственный секретарь МВК