А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я                                                                        СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АЛЕШИНО                           РАМЕШКОВСКИЙ  РАЙОН

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                                  д. Алешино

16.01. 2017 г.                                                                                                  № 1-па

Об утверждении программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры  муниципального

образования сельское поселение Алешино

на 2017 – 2030 годы

В соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,  пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Алешино в целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности  работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории  муниципального образования, администрация сельского поселения Алешино

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить   Программу   комплексного    развития   транспортной  инфраструктуры муниципального образования  сельское поселение Алешино  на 2017 – 2030 годы (прилагается).

2.    Настоящее постановление   подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования  Тверской области «Рамешковский район» в разделе сельское поселение Алешино в сети «Интернет»

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Алешино                                  В.А.Кричкин

Утверждена

постановлением администрации  сельского поселения  Алешино

от 16.01.2017  №   1-па

ПРОГРАММА

комплексного развития  транспортной инфраструктуры  на территории муниципального образования  сельское поселение Алешино                              на 2017 -2030 годы»

1.Введение

2.Паспорт Программы

2.1 Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры   муниципального образования  сельское поселение Алешино

2.2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории муниципального образования сельское поселение Алешино.

2.3. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

2.4.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

2.5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения.

2.6. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории  муниципального образования сельское поселение Алешино.

2.7. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории сельского поселения.

Введение

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

демографическое развитие;

перспективное строительство;

состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

обеспечение условий для управления транспортным спросом;

создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования сельское поселение Алешино на 2017-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Схема территориального планирования МО Тверской области «Рамешковский район»; - Правила землепользования и застройки сельского поселения Алешино |
| Заказчик программы | Администрации МО сельское поселения Алешино Рамешковского района Тверской области |
| Разработчик программы | Администрация МО сельское поселения Алешино Рамешковского района Тверской области |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Алешино и Совет депутатов сельского поселения Алешино |
| Цель программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |
| Задачи программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - повышение надежности и безопасности транспортного обслуживания населения. - обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения на территории поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; - количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения; - обеспеченность транспортного обслуживания населения. |
| Сроки реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2017 – 2020 годы и на перспективу до 2030 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет в 2017-2030 годах – 6935 тыс. рублей. Источники финансирования: - средства местного бюджета Также финансирование программы может осуществляться за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет: 2017 год Объем финансирования Программы составляет 484,00 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом. 2018 год Объем финансирования Программы составляет 500,00 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2019 год Объем финансирования Программы составляет 500,00 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом. 2020 год Объем финансирования Программы составляет 550,00 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом 2021-2030 года Объем финансирования Программы составляет 5000,00 тыс.руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, ежегодно уточняются при формировании проектов бюджета поселения на соответствующий год. |
| Мероприятия программы | - Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. 5. Мероприятия по организации дорожного движения. Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. 6. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы к 2030 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры: 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4.снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. повышение безопасности дорожного движения. |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Алешино и организации коммунального комплекса |

2.1 Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры   муниципального образования  сельское поселение Алешино

Сельское поселение Алешино расположено в Рамешковском районе Тверской области. Территория поселения занимает 24598 гектар, в поселении расположено 46 населенных пунктов. По территории поселения проходит автотрасса Тверь – Диево.

В сельском поселении действует сельскохозяйственное предприятие   СПК «Мир»,  КФХ «Пешин и К»,  КФХ «Беляков А.В» ИП Глава КФХ «Тамасханов И.И.»,  КФХ «Алиев К.А».  Через поселение протекают реки Ивица и Черневка. Железные дороги на территории Поселения отсутствуют.

Сельское поселение Алешино расположено в северо-западной части Рамешковского района Тверской области. Граничит на севере с Бежецким районом, на востоке с сельским поселением Киверичи. На юго-востоке с сельским поселением Ведное, на юге с сельским поселением Застолбье, на западе с городским поселением Рамешки и на северо-востоке с сельским поселением Заклинье.

Природные условия:

Сельское поселение Алешино расположено в северо-западной части Рамешковского района Поселение имеет площадь 20598 га на территории поселения проживает 1121 человек.  Максимальная абсолютная отметка 186,2 метра расположена на вершине холма у восточной границы поселения. Амплитуда высот около 51,2 метра. Общий характер рельефа – равнинный, конечно-моренный, пересечённый ложбинами и балками с преобладающими глубинами до 5 метров. Современные формы рельефа сформированы в долинах рек Черневки и Ивицы – поймы шириной до 14 метров, местами – первые надпойменные террасы шириной до 20 метров относительным превышением около 2 метров. Природные процессы рельефообразования продолжаются.

Климат на территории сельского поселения умеренно-континентальный, средняя температура января 9,6С, июля +16,8С, среднее годовое количество осадков 637 мм. Вегетационный период около 190 дней. Влажность воздуха весной и осенью составляет 75-80 %, летом снижается до 65-70%, а зимой повышается до 85-90%. Территория расположена в климатическом подрайоне II В, продолжительность отопительного периода – 220 суток.  Территория сельского поселения расположена в переходной зоне южной тайги и смешанных лесов.

Экономико-географическое положение:

Сельское поселение Алешино – муниципальное образование в составе Рамешковского района Тверской области. Расположено в восточной части района (Error: Reference source not found), Административный центр сельского поселения – деревня Алешино, расположено на автодороге «Рамешки – Диево», в 20 км – автомобильная дорога регионального значения «Тверь - Бежецк - Весьегонск – Устюжна». Железнодорожный, трубопроводный, воздушный и водный транспорт в непосредственной близости сельского поселения отсутствует.

Собственная промышленная база в сельском поселении Алешино не развита. В пгт.  Рамешки размещены предприятия лёгкой и пищевой отраслей промышленности.

В поселении исторически развито сельское хозяйство. Основные направления – животноводство (крупный рогатый скот) .

Сельское поселение Алешино перспективно в качестве локального центра рекреации. Находящиеся здесь реки Ивица и Черневка   популярны у рыболовов. Высокие сухие занятые сосновыми борами пригодны для строительства объектов туризма (кемпингов).

Население

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование производства товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое.

На 1 января 2017 г. численность населения сельского поселения Алешино - составила 1128 человек. Более 40% населения сконцентрировано в населенных пунктах Алешино, Диево, Пустораменка. Населенные пункты  Кукуй, Васильки, Дуброво, Матренино, Борки, Корневка  постоянного населения не имеют. В сельском поселении 10 мельчайших сельских населенных пунктов, по 16 мелких и средних, 4 крупных (Error: Reference source not found1).

Таблица 1

Численность населения

| Годы | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, человек | 1224 | 1215 | 1200 | 1170 | 1121 | 1127 |

Объекты транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура сельского поселения Алешино включает сеть автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.  На автодороге «Рамешки – Киверичи» расположен мост на участке между населенными пунктами Алешино - Чубариха при пересечении р. Ивицы (21-й км). На автомобильных дорогах местного значения  сооружены мосты рядом с населенными пунктами Зубцово (через р. Ивица – железобетонный, ширина – 8 м, длина 25 м.), Перегородка (через р. Черневку – железобетонный) д. Алешино (через реку Ивица – железобетонный).

Автодороги

Поселение имеет развитую структуру дорожной сети. Большинство автомобильных дорог нуждается в капитальном ремонте и реконструкции с целью повышения их технико-эксплуатационных характеристик.

В таблице 3 и 4 представлены характеристики дорожного фонда Поселения.

Таблица   2.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в сельском поселении Алешино

| Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер дороги | Протяженность обслуживаемого участка, км | Класс дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| Ильино-Буйлово-Киверичи | 1261-2-2-26-1261 | 38,5 | 2 |
| Подъезд к д. Алешино | 1264-3-2-26-1261 | 2,1 | 2 |
| Алешино-Диево | 1276-2-2-26-1276 | 8,5 | 2 |
| Алешино - Устюги | 1279-2-2-26-1279 | 6,00 | 2 |
| Подъезд Пустораменка-Алхимково | 1262-3-3-26-1261 | 4,2 | 3 |
| Подъезд Буйлово-Прудиха | 1263-3-3-26-1261 | 4,20 | 3 |
| Диево - Ершиха | 1277-2-3-26-1277 | 2,0 | 3 |
| Лядины-Диево-Топориха | 1297-2-3-26-1297 | 13,30 | 3 |
| Подъезд к д. Полянка | 1298-3-3-26-1297 | 0,6 | 3 |

Таблица  3.

Перечень автомобильных дорог, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельском поселении Алешино

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Индивидуальные характеристики | Основание | Кадастровые номера |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дорога | Заручье | Песчано-гравийная смесь, длина 900 м, | Свидетельство о государственной регистрации № 011412 от 28.08.2014г | 69:26:0150900:63 |  |  |  |  |
| 2. | Дорога | Диево, | Песчано-гравийна смесь, асфальт 1800 м, | Свидетельство о государственной регистрации № 011389 от 28.08.2014г | 69:26:0100300:228 |  |  |  |  |
| 3. | Дорога | Зубцово | грунт, длина 1300 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011408 от 28.08.2014г. | 69:26:0151000:68 |  |  |  |  |
| 4. | Дорога | Железово | Песчано-гравийная смесь, длина 1200 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011410 от 28.08.2014г. | 69:26:0150700:72 |  |  |  |  |
| 5. | Дорога | Курьяново | Грунт, длина 600 м | Свидетельство о государственной регистрации .№ 011414 от 28.08.2014г. | 69:26:0151100:34 |  |  |  |  |
| 6. | Дорога | Соболиха | Грунт, длина 350 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011415 от 28.08.2014г. | 69:26:0151800:24 |  |  |  |  |
| 7. | Дорога | Васильки | Грунт, длина 400 м | Свидетельство о государственной регистрации .№ 011407 от 28.08.2014г. | 69:26:0150400:10 |  |  |  |  |
| 8. | Дорога | Буйлово | Грунт, длина 400 м | Свидетельство о государственной регистрации .№ 011418 от 28.08.2014г. | 69:26:0150300:29 |  |  |  |  |
| 9. | Дорога | Десятильники | Песчано-гравийная смесь, длина 450 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011422 от 28.08.2014г. | 69:26:0150600:24 |  |  |  |  |
| 10. | Дорога | Залесье | Песчано-гравийная смесь, длина 1400 м | Свидетельство о государственной регистрации .№ 011423 от 29.08.2014г. | 69:26:0150800:102 |  |  |  |  |
| 11. | Дорога | Мужево | грунт, длина 400 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011397 от 28.08.2014г. | 69:26:0151400:7 |  |  |  |  |
| 12. | Дорога | Паниха | Песчано-гравийная смесь, длина 400 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011396 от 28.08.2014г. | 69:26:0151500:20 |  |  |  |  |
| 13. | Дорога | Чубариха | асфальт, длина 400 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011392 от 28.08.2014г. | 69:26:0152000:7 |  |  |  |  |
| 14. | Дорога | Мерлуга | Песчано-гравийная смесь, длина 400 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011404 от 28.08.2014г. | 69:26:0151300:39 |  |  |  |  |
| 15. | Дорога | Перегородка | Песчано-гравийная смесь, длина 1200 м | Свидетельство о государственной регистрации от 28.08.2014 года № 011413 | 69:26:0151600:101 |  |  |  |  |
| 16. | Дорога | Малая Горка | Песчано-гравийная смесь, длина 900 м | Свидетельство о государственной регистрации от 28.08.2014 года № 011409 | 69:26:0151200:47 |  |  |  |  |
| 17. | Дорога | Прудиха | Песчано-гравийная смесь, длина 450 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011252 от 22.08.2014 | 69:26:0151700:26 |  |  |  |  |
| 18. | Дорога | Георгиевское | грунт, длина 600 м | Свидетельство о государственной регистрации №011879 от 04.10.2014г | 69:26:0150500:52 |  |  |  |  |
| 19. | Дорога | Холмы | грунт, длина 500 м | Свидетельство о государственной регистрации №011881 от 06.10.2014г | 69:26:0101100:27 |  |  |  |  |
| 20. | Дорога | Сафоново | Песчано-гравийная смесь, длина 400 м, | Свидетельство о государственной регистрации .№011880 от 06.10.2014г. | 69:26:0100800:18 |  |  |  |  |
| 21. | Дорога | Устюги | Песчано-гравийная смесь, длина 1100 м | Свидетельство о государственной регистрации №011882 от 06.10.2014г | 69:26:0151900:81 |  |  |  |  |
| 22. | Дорога | Алешино | асфальт, длина 1800 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011393 от 28.08.2014г | 69:26:0150100:314 |  |  |  |  |
| 23. | Дорога | Пустораменка | асфальт, длина 3000 м | Свидетельство о государственной регистрации № 895517 от 12.03.2014г | 69:26:0141400:337 |  |  |  |  |
| 24. | Дорога | Кукуй | грунт, длина 300 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011402 от 28.08.2014г | 69:26:0100500:4 |  |  |  |  |
| 25. | Дорога | Черногрязье | Грунт, длина 700 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011403 от 28.08.2014 | 69:26:0101200:28 |  |  |  |  |
| 26. | Дорога | Бурцевы Горы | Грунт, длина 400 м | Свидетельство о государственной регистрации №011425 от 29.08.2014г | 69:26:0100100:46 |  |  |  |  |
| 27. | Дорога | Старово | Песчано-гравийная смесь, длина 500 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011424 от 29.08.2014г. | 69:26:0100900:89 |  |  |  |  |
| 28. | Дорога | Рождество | грунт, длина 500 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011419 от 28.08.2014г. | 69:26:0100700:61 |  |  |  |  |
| 29. | Дорога | Ершиха | Песчано-гравийная смесь, длина 400 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011417 от 28.08.2014г | 69:26:0100400:19 |  |  |  |  |
| 30. | Дорога | Вилово | Песчано-гравийная смесь, длина 500 м | Свидетельство о государственной регистрации №011416 от 28.08.2014г. | 69:26:0100200:14 |  |  |  |  |
| 31. | Дорога | Топориха | Грунт, длина 600 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011388 от 28.08.2014г. | 69:26:0101000:24 |  |  |  |  |
| 32. | Дорога | Полянка | асфальт, длина 400 м | Свидетельство о государственной регистрации №011401 от 28.08.2014г. | 69:26:0100600:28 |  |  |  |  |
| 33. | Дорога | Корневка | асфальт, длина 500 м | Свидетельство о государственной регистрации №011395 от 28.08. 2014г. | 69:26:0000014:253 |  |  |  |  |
| 34. | Дорога | Борки | Песчано-гравийная смесь, длина 250 м | Свидетельство о государственной регистрации №011391 от 28.08.2014г. | 69:26:0140200:14 |  |  |  |  |
| 35. | Дорога | Алхимково | Песчано-гравийная смесь 600 м | Свидетельство о государственной регистрации №011398 от 28.08.2014г. | 69:26:0140100:77 |  |  |  |  |
| 36. | Дорога | Васильев Двор | Грунт, длина 200 м | Свидетельство о государственной регистрации №011390 от 28.08.2014г. | 69:26:0140300:1 |  |  |  |  |
| 37. | Дорога | Лаврово | Песчано-гравийная смесь, длина 1700 м | Свидетельство о государственной регистрации №011431 от 29.08.2014г. | 69:26:0141100:188 |  |  |  |  |
| 38. | Дорога | Дуброво | грунт, длина 500 м | Свидетельство о государственной регистрации №011430 от 29.08.2014г. | 69:26:0140660:19 |  |  |  |  |
| 39 | дорога | Матренино | Грунт, длина 300 м | Свидетельство о государственной регистрации №011429 от 29.08.2014г. | 69:26:0141200:17 |  |  |  |  |
| 40 | дорога | Захарьино | Песчано-гравийная смесь, длина 450 м | Свидетельство о государственной регистрации №011428 от 29.08.2014г. | 69:26:0140700:37 |  |  |  |  |
| 41 | Дорога | Комариха | Грунт, длина 300 м | Свидетельство о государственной регистрации №011427 от 29.08.2014г. | 69:26:0140800:13 |  |  |  |  |
| 42 | дорога | Негочево | Асфальт, длина 500 м | Свидетельство о государственной регистрации №011426 от 29.08.2014г. | 69:26:0141300:65 |  |  |  |  |
| 43 | дорога | Кузьминка | Песчано-гравийная смесь, длина 400 м | Свидетельство о государственной регистрации №011405 от 28.08.2014г. | 69:26:0141000:21 |  |  |  |  |
| 44 | дорога | Ворохобино | Грунт, длина 300 м | Свидетельство о государственной регистрации №011394 от 28.08.2014г. | 69:26:0140400:2 |  |  |  |  |
| 45 | дорога | Горка | Грунт, длина 400 м | Свидетельство о государственной регистрации №011406 от 28.08.2014г. | 69:26:0140500:16 |  |  |  |  |
| 46 | дорога | Большая Горка | Грунт, длина 800 м |  |  |  |  |  |  |

Состояние подъездов к населенным пунктам Борки, Соболиха, Рождество, Комариха, Дуброво   не удовлетворительное. Необходим ремонт дорожного полотна общей протяженностью 9,2 км.

Железнодорожный транспорт

На территории  поселения и района отсутствуют железные дороги, и данное обстоятельство затрудняет развитие Района, ухудшает его транспортную доступность относительно других районов области, тормозит развитие промышленного сектора.

Водный транспорт

По территории сельского поселения протекают: реки Ивица и Черневка; ручьи Заводской и Дорка; мелкие и сезонные водотоки. Река Ивица имеет длину 49 км; ширина в пределах поселения варьируется в пределах 10 – 14 метров. Много стариц, русло заполнено мелями, косами, островками. Скорость течения – 0,3 м/с.

2.2.Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

Основными транспортными артериями в поселении являются автомобильные дороги местного значения и уличная дорожная сеть. Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта низкая.

Количество и протяженность внутрирайонных, межрайонных автобусных

маршрутов вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения.

В целях совершения рабочих поездок и поездок на учебу экономически активное население сельского поселения пользуется личным транспортом.

Характер и цели передвижения населения  сельского поселения не менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны

быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом,

реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых

объектов.

2.3. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

Основным вариантом развития программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Для достижения

этого необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных

элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- создание и ведение нормативно-правовой документации на всех объектах

транспортной инфраструктуры;

- информирование детей школьного и дошкольного возраста о правилах безопасности на автомобильных дорогах во избежание и предотвращение травматизма.

2.4.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

Перечень программных мероприятий приведен в  таблице 4

| №п\п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. | Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. | 2017-2030 гг. |
| 2 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. | 2017-2030 гг. |
| 3 | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. | 2017-2030 гг. |
| 4 | Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. | 2017-2030 гг. |
| 5 | Мероприятия по организации дорожного движения. | Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. | 2017-2030 гг. |
| 6 | Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. | Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения. | 2017-2030 гг. |

- На первую очередь:  ремонт автодороги  «Рамешки – Алешино – Киверичи» в границах сельского поселения Алешино с доведением параметров дорожного покрытия до нормативного (укладка асфальта).

- ремонт автодороги  «Алешино - Прудиха» с доведением параметров дорожного покрытия до нормативного (укладка асфальта). Реконструкция автомобильной дороги местного значения  д. Соболиха пгс (за счет средств районного бюджета).

Улицы и дороги в населенных пунктах.

В Поселении следует формировать единую систему транспорта и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами системы расселения, местами размещения производительных сил, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Поселковые дороги должны осуществлять связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети, главные улицы – связь жилых территорий с общественным центром, а основные улицы – связь жилых территорий с главной улицей.

На сегодняшний день в Поселении в большинстве населенных пунктов улично-дорожная сеть представлена   гравийными и грунтовыми дорогами. В 6  населенных пунктах улицы представлены асфальтовыми дорогами.

Необходимо осуществить работы по реконструкции главных улиц населенных пунктов Поселения с устройством твердого покрытия (гравий).

Устройство твердого покрытия на основных улицах необходимо произвести в тех населенных пунктах Поселения, которые, в соответствии с его функциональным зонированием, были отнесены к селитебным зонам интенсивного освоения, а также в населенных пунктах с численностью жителей более 50 человек.

Маршруты пассажирского автотранспорта.

Автобусное сообщение в поселении осуществляется от автостанции, расположенной в г.Твери и п. Рамешки. Автобусные остановки расположены в 9 из 46 сельских населенных пунктов Поселения: у д. Перегородка, д. Алешино (2 остановки), Пустораменка, Лаврово, Зубцово, Диево, Захарьино, Чубариха

Первоочередной задачей развития общественного транспорта в Районе является оптимизация связи населенных пунктов с ключевыми центрами системы расселения.

В перспективе, после должного развития центров кустовой и первичной подсистем расселения, необходимо рассмотреть вопрос организации маршрутов регулярных перевозок в границах сельских поселений. В Поселении это может быть два  маршрута, объединяющий в единую транспортную сеть населенные пункты: Устюги, Курьяново.  При этом должен быть решён вопрос оперативного доступа населения к объектам социально-культурной инфраструктуры, расположенным в центрах системы расселения, и к местам приложения труда: производственным объектам в промышленных зонах и объектам рекреации и туризма.

Комплекс мер по усовершенствованию маршрутов автобусного сообщения позволит существенно улучшить доступность мест приложения труда, образовательных и медицинских учреждений, и тем самым повысить качество жизни сельского населения.

2.5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения

приведена в таблице в 5  в тыс. руб

| №п\п | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финанси рования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО сельское поселение Алешино (источник финансирования: местный бюджет) В. т.ч. Капитальный ремонт дороги в с. Диево и содержание дорог Ремонт – подъезд к школе- дворовой территории 18-ти кв.жилого дома д. Алешино Ремонт дорог в д. Старово и содержание дорог Капитальный ремонт дороги в д. Алешино и содержание дорог Ремонт дороги в д. Алешино и содержание дорог в границах населенных пунктов | Бюджет сельского поселения Алешино | 484,00 484.00 | 500,00 500.00 | 500,00 500.00 | 500,00 500.00 | 5000,00 5000.00 |
|  | Итого | 6984.00 | 484,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 5000,00 |

По Генеральному плану до 2030 года.

- На первую очередь:  ремонт автодороги «Рамешки – Алешино –Киверичи»  в границах сельского поселения Алешино с доведением параметров дорожного покрытия до нормативного (укладка асфальта). (за счет средств федерального  и областного бюджетов).

- ремонт автодороги подъезд к Алешинской  школе  с доведением параметров дорожного покрытия до нормативного (укладка асфальта). Реконструкция автомобильной дороги местного значения подъезд и дворовая территория 18-ти квартирного жилого дома на асфальтовое (за счет средств областного бюджета). Ремонт автомобильной дороги местного значения с. Диево с заменой покрытия асфальт.

- Строительство участка автомобильной дороги местного значения «Ершиха-Кукуй» в границах сельского поселения Алешино.

- Ремонт дороги местного значения Залесье-Соболиха  (за счет средств районного бюджета).

- Строительство мостовых переходов через  реку Ивица, Заручье, Прудиха;

2.6. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории поселения

Основными факторами, определяющими направления  разработки Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры Поселения  на 2017 - 2030 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий ее эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Алешино на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые индикаторы и показатели Программы  представлены в таблице 6.

Таблица 6. Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 0 |
| 2 | Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 100 |
| 4 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

7.Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории  сельского поселения

Реализация программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Тверской  области, нормативных правовых актов  сельского поселения Алешино,  муниципального образования Тверской области «Рамешковский район».

Главным условием реализации программы является привлечение в транспортную сферу сельского поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального

образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Администрация    сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 14 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании нормативных документов.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.