А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я                                                                        СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВЫСОКОВО                           РАМЕШКОВСКИЙ  РАЙОН

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                                  д. Высоково

01.12. 2016                                                                                                            № 144

Об утверждении программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры  муниципального

образования сельское поселение Высоково

на 2017 – 2030 годы

В соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,  пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Высоково в целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности  работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории  муниципального образования, администрация сельского поселения Высоково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить   Программу   комплексного    развития   транспортной  инфраструктуры муниципального образования  сельское поселение Высоково  на 2017 – 2030 годы (прилагается).

2.    Настоящее постановление   подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования  Тверской области «Рамешковский район» в разделе сельское поселение Высоково в сети «Интернет»

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Высоково                                  В.А.Соколова

Утверждена

постановлением администрации  сельского поселения  Высоково

от  01.12.2016  №144

ПРОГРАММА

комплексного развития  транспортной инфраструктуры  на территории муниципального образования  сельское поселение Высоково                              на 2017 -2030 годы»

1.Введение

2.Паспорт Программы

2.1 Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры   муниципального образования  сельское поселение Высоково

2.2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории муниципального образования сельское поселение Высоково.

2.3. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

2.4.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

2.5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения.

2.6. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории  муниципального образования сельское поселение Высоково.

2.7. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории сельского поселения.

Введение

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

демографическое развитие;

перспективное строительство;

состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

обеспечение условий для управления транспортным спросом;

создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования сельское поселение Высоково на 2016-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Схема территориального планирования МО Тверской области «Рамешковский район»; - Генеральный план сельского поселения Высоково; - Правила землепользования и застройки сельского поселения Высоково |
| Заказчик программы | Администрации МО сельское поселения Высоково Рамешковского района Тверской области |
| Разработчик программы | Администрация МО сельское поселения Высоково Рамешковского района Тверской области |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Высоково и Совет депутатов сельского поселения Высоково |
| Цель программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |
| Задачи программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - повышение надежности и безопасности транспортного обслуживания населения. - обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения на территории поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; - количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения; - обеспеченность транспортного обслуживания населения. |
| Сроки реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2017 – 2020 годы и на перспективу до 2030 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет в 2017-2030 годах – 5000тыс. рублей. Источники финансирования: - средства местного бюджета Также финансирование программы может осуществляться за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет: 2017 год Объем финансирования Программы составляет 435,00 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом. 2018 год Объем финансирования Программы составляет 500,00 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2019 год Объем финансирования Программы составляет 500,00 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом. 2020 год Объем финансирования Программы составляет 500,00 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом 2021-2030 года Объем финансирования Программы составляет 5000,00 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, ежегодно уточняются при формировании проектов бюджета поселения на соответствующий год. |
| Мероприятия программы | - Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. 5. Мероприятия по организации дорожного движения. Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. 6. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы к 2030 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры: 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4.снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. повышение безопасности дорожного движения. |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Высоково и организации коммунального комплекса |

2.1 Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры   муниципального образования  сельское поселение Высоково

Сельское поселение Высоково расположено в Рамешковском районе Тверской области. Территория поселения занимает 16193,35 гектар, в поселении расположено 27 населенных пунктов. По территории поселения проходит автотрасса Тверь – Никольское.

В сельском поселении действует сельскохозяйственное предприятие   СПК «Трудовик» и ООО «Бережковское». Через поселение протекают реки Медведица и Сельница. Железные дороги на территории Поселения отсутствуют.

Сельское поселение Высоково расположено в западной части Рамешковского района Тверской области. Граничит с востока с районным центром п. Рамешки, с севера – с Лихославльским районом (Толмачевское сельское поселение); на северо-востоке – с сельским поселением  Некрасово, на юго-востоке – с сельским поселением Застолбье, на юго-западе – с сельским поселением Никольское.

Природные условия

Сельское поселение Высоково расположено в юго-западной части возвышенности Бежецкий верх на границе с Верхневолжской низиной. Минимальная абсолютная отметка высоты – около 135 метров расположена на урезе воды р. Медведица при её пересечении юго-восточной границы поселения. Максимальная абсолютная отметка 186,2 метра расположена на вершине холма у восточной границы поселения. Амплитуда высот около 51,2 метра. Общий характер рельефа – равнинный, конечно-моренный, пересечённый ложбинами и балками с преобладающими глубинами до 5 метров. Современные формы рельефа сформированы в долинах рек Сельница и Медведица – поймы шириной до 30 метров, местами – первые надпойменные террасы шириной до 300 метров относительным превышением около 2 метров. Природные процессы рельефообразования продолжаются.

Климат на территории сельского поселения умеренно-континентальный, средняя температура января 9,6С, июля +16,8С, среднее годовое количество осадков 637 мм. Вегетационный период около 190 дней. Влажность воздуха весной и осенью составляет 75-80 %, летом снижается до 65-70%, а зимой повышается до 85-90%. Территория расположена в климатическом подрайоне II В, продолжительность отопительного периода – 220 суток.  Территория сельского поселения расположена в переходной зоне южной тайги и смешанных лесов.

Экономико-географическое положение

Сельское поселение Высоково – муниципальное образование в составе Рамешковского района Тверской области. Расположено в западной части района, непосредственно примыкает к пгт Рамешки. Административный центр сельского поселения – деревня Высоково, расположена на автодороге «Рамешки – Замытье – Вырец» с выходом на г. Лихославль. В 4 км, через пгт Рамешки проходит старого шоссе «Тверь-Бежецк», в 8 км – автомобильная дорога регионального значения «Тверь - Бежецк - Весьегонск – Устюжна». Значительная часть поселения находится в радиусе пешеходной доступности районного центра (населенные пункты Горка, Далеки, Денесьево, Борутино, Сидорово, Высоково, Новое). Железнодорожный, трубопроводный, воздушный и водный транспорт в непосредственной близости сельского поселения отсутствует.

Собственная промышленная база в сельском поселении Высоково не развита. В пгт Рамешки размещены предприятия лёгкой и пищевой отраслей промышленности.

В поселении исторически развито сельское хозяйство. Основные направления – животноводство (крупный рогатый скот) .

Сельское поселение Высоково перспективно в качестве локального центра рекреации. Находящаяся здесь транзитная река Медведица известна пригодностью для сплава на байдарках, а так же популярна у рыболовов. Высокие сухие занятые сосновыми борами пригодны для строительства объектов туризма (кемпингов).

Население

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование производства товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое.

На 1 января 2016 г. численность населения сельского поселения Высоково - составила 1009 человек. Более 40% населения сконцентрировано в населенных пунктах Высоково и Замытье. Населенные пункты Красное, Новый Камень и Пески постоянного населения не имеют. В сельском поселении 12 мельчайших сельских населенных пунктов, по 4 мелких и средних, 2 крупных  пункта.

Таблица 1

Численность населения

| Годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, человек | 1035 | 1010 | 970 | 953 | 948 | 960 | 951 | 954 | 1009 | 1009 |

Объекты транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура сельского поселения Высоково включает сеть автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.  На автодороге «Рамешки – Замытье – Вырец» расположено мост на участке между населенными пунктами Высоково, Сельково при пересечении р. Сельница (7-й км). На автомобильных дорогах местного значения мосты сооружены рядом с населенными пунктами Раменье (через р. Медведица – деревянный, ширина – 4 м, длина 25 м.) и Пальцево (через р. Сельница – железобетонный).

Автодороги

Поселение имеет развитую структуру дорожной сети. Большинство автомобильных дорог нуждается в капитальном ремонте и реконструкции с целью повышения их технико-эксплуатационных характеристик.

В таблице 3 и 4 представлены характеристики дорожного фонда Поселения.

Таблица   2.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в сельском поселении Высоково

| Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер дороги | Протяженность обслуживаемого участка, км | Класс дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| Рамешки - Замытье - Вырец | 28 ОП МЗ 28Н-1290 | 25 | 2 |
| Высоково - Колодово | 28 ОП МЗ 28Н-1291 | 2 | 3 |
| Подъезд к д. Денесьево - Горка | 28 ОП МЗ 28Н-1293 | 3,1 | 3 |
| Высоково - Пальцево | 28 ОП МЗ 28Н-1294 | 8,2 | 3 |
| Борутино - Сидорово - Новое | 28 ОП МЗ 28Н-1295 | 4,5 | 3 |
| Замытье - Боброво | 28 ОП МЗ 28Н-1299 | 9,6 | 3 |

Таблица  3.

Перечень автомобильных дорог, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельском поселении Высоково

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Индивидуальные характеристики | Основание | Кадастровые номера |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дорога | Высоково ул. Полевая | Асфальт, длина 364 м, протяженность от дома №1 до дома № 8 | Свидетельство о государственной регистрации №011273 от 19.08.2014г | 69:26:0120200:322 |  |  |
| 2. | Дорога | Высоково, ул. Центральная | Асфальт, длина 1000 м, протяженность от дома №1 до дома № 42 |  |  |  |  |
| 3. | Дорога | Высоково Школьный переулок | Песчано- гравийная смесь, длина 532 м протяженность от дома №1 до дома № 10 | Свидетельство о государственной регистрации №011281 от 19.08.2014г. | 69:26:0120200:323 |  |  |
| 4. | Дорога | с. Замытье, ул. Пролетарская | Грунт, длина 594 м | Свидетельство о государственной регистрации №011272 от 19.08.2014г. | 69:26:0220600:484 |  |  |
| 5. | Дорога | с. Замытье, ул. Молодежная | Грунт, длина 397 м | Свидетельство о государственной регистрации .№011271 от 19.08.2014г. | 69:26:0220600:486 |  |  |
| 6. | Дорога | с. Замытье, переулок Речной | Грунт, длина 177 м | Свидетельство о государственной регистрации №011150от 19.08.2014г. | 69:26:0220600:485 |  |  |
| 7. | Дорога | д. Далеки | Песчано-гравийная смесь, длина 1200 м | Свидетельство о государственной регистрации .№011149 от 18.08.2014г. | 69:26:0120500:118 |  |  |
| 8. | Дорога | д. Денесьево | Песчано-гравийная смесь, длина 1300 м |  |  |  |  |
| 9. | Дорога | д. Горка | Песчано-гравийная смесь, длина 904 м | Свидетельство о государственной регистрации №011274 от 19.08.2014г. | 69:26:0120400:58 |  |  |
| 10. | Дорога | д. Борутино | Песчано-гравийная смесь, длина 1144 м | Свидетельство о государственной регистрации .№011278 от 19.08.2014г. | 69:26::0120100:101 |  |  |
| 11. | Дорога | д. Сидорово | Песчано-гравийная смесь, длина 952 м | Свидетельство о государственной регистрации №011280 от 19.08.2014г. | 69:26:0121300:83 |  |  |
| 12. | Дорога | д. Новое | Песчано-гравийная смесь, длина 1120 м |  |  |  |  |
| 13. | Дорога | д. Колодово | Грунт, длина 273 м | Свидетельство о государственной регистрации №011277 от 19.08.2014г. | 69:26:0120700:27 |  |  |
| 14. | Дорога | д. Мощеново, ул А.С.Смирнова | Песчано-гравийная смесь, длина 1200 м |  |  |  |  |
| 15. | Дорога | д. Мощеново, ул. Молодежная | Песчано-гравийная смесь, длина 500 м | Свидетельство о государственной регистрации от 23.04.2015 года 69-69/010-69/126/002/2015-356/1 |  |  |  |
| 16. | Дорога | д. Лощино | Песчано-гравийная смесь, длина 1500 м |  |  |  |  |
| 17. | Дорога | д. Лощино переулок | Грунт, длина 371 м | Свидетельство о государственной регистрации №011282 от 19.08.2014 | 69:26:0120900:114 |  |  |
| 18. | Дорога | д. Гнездилово | Песчано-гравийная смесь, длина 698 м | Свидетельство о государственной регистрации №011279 от 19.08.2014г | 69:26:0120300:52 |  |  |
| 19. | Дорога | д. Пальцево | Песчано-гравийная смесь, длина 1200 м |  |  |  |  |
| 20. | Дорога | д. Пальцево переулок | Грунт, длина 533 м, переулок | Свидетельство о государственной регистрации .№011283 от 19.08.2014г. | 69:26:0121200:83 |  |  |
| 21. | Дорога | д. Бережок | Грунт, длина 798 м | Свидетельство о государственной регистрации №011147 от 18.08.2014г | 69:26:0220200:27 |  |  |
| 22. | Дорога | с. Замытье, ул. Центральная | Песчано-гравийная смесь, длина 1500 м |  |  |  |  |
| 23. | Дорога | д. Лахино | Песчано-гравийная смесь, длина 1300 м |  |  |  |  |
| 24. | Дорога | д. Сельково | Песчано-гравийная смесь, длина 800 м |  |  |  |  |
| 25. | Дорога | д. Агафониха | Грунт, длина 300 м |  |  |  |  |
| 26. | Дорога | д. Могилки | Грунт, длина 693 м | Свидетельство о государственной регистрации №011148 от 18.08.2014г | 69:26:0220900:41 |  |  |
| 27. | Дорога | д. Цепелиха | Грунт, длина 723 м | Свидетельство о государственной регистрации №045292 от 10.10.2014г. | 69:26:0221400:17 |  |  |
| 28. | Дорога | д. Боброво | Песчано -гравийная смесь, длина 1126 м | Свидетельство о государственной регистрации №011144 от 18.08.2014г. | 69:26:0220300:69 |  |  |
| 29. | Дорога | д. Григорково | Песчано-гравийная смесь, длина 800 м |  |  |  |  |
| 30. | Дорога | д. Ловцово | Грунт, длина 1564 м | Свидетельство о государственной регистрации №011146 от 18.08.2014г. | 69:26:0220800:66 |  |  |
| 31. | Дорога | д. Вересково | Грунт, длина 535 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011145 от 18.08.2014г. | 69:26:0220400:74 |  |  |
| 32. | Дорога | д. Раменье | Грунт, длина 798 м | Свидетельство о государственной регистрации №045295 от 10.10.2014г. | 69:26:0221200:67 |  |  |
| 33. | Дорога | д. Пески | Грунт, длина 299 м | Свидетельство о государственной регистрации №045294 от 10.10. 2014г. | 69:26:0221100:11 |  |  |
| 34. | Дорога | д. Новый Камень | Грунт, длина 616 м | Свидетельство о государственной регистрации №045293 от 10.10.2014г. | 69:26:0221000:2 |  |  |
| 35. | Дорога | д.Григорково переулок | Грунт 188 м | Свидетельство о государственной регистрации №011143 от 18.08.2014г. | 69:26:0220500:55 |  |  |
| 36. | Дорога | д.Лахино Лесной переулок | Грунт, длина 154 м | Свидетельство о государственной регистрации №011275 от 19.08.2014г. | 69:26:0220700:198 |  |  |
| 37. | Дорога | д.Лахино переулок Раменский | Грунт, длина 353 м | Свидетельство о государственной регистрации №011276 от 19.08.2014г. | 69:26:0220700:197 |  |  |

Состояние подъездов к населенным пунктам Гнездилово, Ловцово,   Вересково, Сельково, Лахино, Раменье,  Замытье, Борутино  не удовлетворительное. Необходим ремонт дорожного полотна общей протяженностью 4,8 км.

Железнодорожный транспорт

На территории  поселения и Района отсутствуют железные дороги, и данное обстоятельство затрудняет развитие Района, ухудшает его транспортную доступность относительно других районов области, тормозит развитие промышленного сектора.

Водный транспорт

По территории сельского поселения протекают: реки Медведица и Сельница; ручьи Николаев, Петрягинский; мелкие и сезонные водотоки. Река Медведица имеет длину 25,9 км; ширина в пределах поселения варьируется в пределах 10 – 55 метров. Много стариц, русло заполнено мелями, косами, островками. Скорость течения – 0,3 м/с. Река Сельница – левый приток р. Медведица, длиной 22 км.  Исток реки расположен на возвышенности у северной границы поселения, устье – у юго-восточной. В среднем течении пересекает территорию сельского поселения с северо-запада на юго-восток. Скорость течения – 0,2 м/с. В нижнем течении ширина достигает 10 метров.

2.2.Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

Основными транспортными артериями в поселении являются автомобильные дороги местного значения и уличная дорожная сеть. Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта низкая.

Количество и протяженность внутрирайонных, межрайонных автобусных

маршрутов вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения.

В целях совершения рабочих поездок и поездок на учебу экономически активное население сельского поселения пользуется личным транспортом.

Характер и цели передвижения населения  сельского поселения не менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны

быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом,

реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых

объектов.

2.3. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

Основным вариантом развития программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Для достижения

этого необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных

элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- создание и ведение нормативно-правовой документации на всех объектах

транспортной инфраструктуры;

- информирование детей школьного и дошкольного возраста о правилах безопасности на автомобильных дорогах во избежание и предотвращение травматизма.

2.4.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

Перечень программных мероприятий приведен в  таблице 4

| №п\п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. | Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. | 2017-2030 гг. |
| 2 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. | 2017-2030 гг. |
| 3 | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. | 2017-2030 гг. |
| 4 | Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. | 2017-2030 гг. |
| 5 | Мероприятия по организации дорожного движения. | Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. | 2017-2030 гг. |
| 6 | Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. | Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения. | 2017-2030 гг. |

- На первую очередь: Капитальный ремонт автодороги 28 ОП МЗ 28Н-1290 «Рамешки – Замытье – Вырец» в границах сельского поселения Высоково с доведением параметров дорожного покрытия до нормативного (укладка асфальта).

- Капитальный ремонт автодороги 28 ОП МЗ 28Н-1294 «Высоково - Пальцево» с доведением параметров дорожного покрытия до нормативного (укладка асфальта). Реконструкция автомобильной дороги местного значения 1288-2-3-26-1288 д. Мощеново с заменой покрытия с ПГС на асфальтовое.

- Строительство участка автомобильной дороги местного значения «Жихнево (с.п. Застолбье) – д. Раменье» в границах сельского поселения Высоково.

- Ремонт моста через р. Сельница в д. Пальцево.

- На расчетный срок: Строительство участка железной дороги «Лихославль-Сонково»

- Строительство автомобильных дорог местного значения для подъезда к жилым зонам в населенных пунктах Замытье, Цепелиха, Агафониха, Григорково, Ловцово, Раменье. Строительство автозаправочной станции к юго-востоку от населенного пункта Агафониха. Строительство станции технического обслуживания автомобилей к юго-востоку от населенного пункта Агафониха.

- Строительство моста через р. Медведица к востоку от с. Замытье (за счет частных инвесторов).

- Строительство мостовых переходов в местах пересечения проектной железной дорогой «Лихославль-Сонково» рек Медведица и Сельница;

- автомобильных дорог межмуниципального значения «Замытье – Боброво», «Высоково – Пальцево», «подъезд к д. Денесьево – Горка» (за счет средств федерального бюджета).

Улицы и дороги в населенных пунктах.

В Поселении следует формировать единую систему транспорта и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами системы расселения, местами размещения производительных сил, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Поселковые дороги должны осуществлять связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети, главные улицы – связь жилых территорий с общественным центром, а основные улицы – связь жилых территорий с главной улицей.

На сегодняшний день в Поселении в большинстве населенных пунктов улично-дорожная сеть представлена   гравийными дорогами. В 8 населенных пунктах улицы представлены грунтовыми или полевыми дорогами.

Необходимо осуществить работы по реконструкции главных улиц населенных пунктов Поселения с устройством твердого покрытия (гравий).

Устройство твердого покрытия на основных улицах необходимо произвести в тех населенных пунктах Поселения, которые, в соответствии с его функциональным зонированием, были отнесены к селитебным зонам интенсивного освоения, а также в населенных пунктах с численностью жителей более 50 человек.

Маршруты пассажирского автотранспорта.

Автобусное сообщение в Поселении осуществляется от автостанции, расположенной в г.Твери. Автобусные остановки расположены в 5 из 27 сельских населенных пунктов Поселения: у д. Борутино, д. Высоково, Сельково, Замытье, Лахино.

Первоочередной задачей развития общественного транспорта в Районе является оптимизация связи населенных пунктов с ключевыми центрами системы расселения.

В перспективе, после должного развития центров кустовой и первичной подсистем расселения, необходимо рассмотреть вопрос организации маршрутов регулярных перевозок в границах сельских поселений. В Поселении это может быть два  маршрута, объединяющий в единую транспортную сеть населенные пункты: Бережок, Пальцево, Лощино, Мощеново – Высоково-Рамешки и Боброво-Григорково - Ловцово-Замытье-Высоково-Рамешки.  При этом должен быть решён вопрос оперативного доступа населения к объектам социально-культурной инфраструктуры, расположенным в центрах системы расселения, и к местам приложения труда: производственным объектам в промышленных зонах и объектам рекреации и туризма.

Комплекс мер по усовершенствованию маршрутов автобусного сообщения позволит существенно улучшить доступность мест приложения труда, образовательных и медицинских учреждений, и тем самым повысить качество жизни сельского населения.

2.5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения

приведена в таблице  5  в тыс. руб

| №п\п | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финанси рования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО сельское поселение Высоково (источник финансирования: местный бюджет) В. т.ч. Капитальный ремонт ул. Пролетарской с. Замытье и содержание дорог Ремонт дорог в д. Борутино, Гнездилово, ул. Молодежной с. Замытье и содержание дорог Капитальный ремонт дорог в д. Вересково и д. Ловцово и содержание дорог Ремонт дорог в д. Сидорово, Сельково, Лахино и содержание дорог Ремонт дорог и содержание дорог в границах населенных пунктов | Бюджет сельского поселения Высоково | 435,00 435.00 | 500,00 500.00 | 500,00 500.00 | 500,00 500.00 | 3065,00 3065.0 |
|  | Итого | 5000.0 | 435,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3065,00 |

По Генеральному плану до 2030 года.

- На первую очередь: Капитальный ремонт автодороги 28 ОП МЗ 28Н-1290 «Рамешки – Замытье – Вырец» в границах сельского поселения Высоково с доведением параметров дорожного покрытия до нормативного (укладка асфальта). (за счет средств федерального  и областного бюджетов).

- Капитальный ремонт автодороги 28 ОП МЗ 28Н-1294 «Высоково - Пальцево» с доведением параметров дорожного покрытия до нормативного (укладка асфальта). Реконструкция автомобильной дороги местного значения 1288-2-3-26-1288 д. Мощеново с заменой покрытия с ПГС на асфальтовое. (за счет средств областного бюджета).

- Строительство участка автомобильной дороги местного значения «Жихнево (с.п. Застолбье) – д. Раменье» в границах сельского поселения Высоково. (за счет средств районного бюджета).

- Ремонт моста через р. Сельница в д. Пальцево. (за счет средств районного бюджета).

- На расчетный срок: Строительство участка железной дороги «Лихославль-Сонково»

- Строительство автомобильных дорог местного значения для подъезда к жилым зонам в населенных пунктах Замытье, Цепелиха, Агафониха, Григорково, Ловцово, Раменье. Строительство автозаправочной станции к юго-востоку от населенного пункта Агафониха. Строительство станции технического обслуживания автомобилей к юго-востоку от населенного пункта Агафониха.

- Строительство моста через р. Медведица к востоку от с. Замытье (за счет частных инвесторов).

- Строительство мостовых переходов в местах пересечения проектной железной дорогой «Лихославль-Сонково» рек Медведица и Сельница;

- автомобильных дорог межмуниципального значения «Замытье – Боброво», «Высоково – Пальцево», «подъезд к д. Денесьево – Горка» (за счет средств федерального бюджета).

2.6. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории поселения

Основными факторами, определяющими направления  разработки Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры Поселения  на 2017 - 2030 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий ее эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Высоково на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые индикаторы и показатели Программы  представлены в таблице 6.

Таблица 6. Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 0 |
| 2 | Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 100 |
| 4 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

7.Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории  сельского поселения

Реализация программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Тверской  области, нормативных правовых актов  сельского поселения Высоково,  муниципального образования Тверской области «Рамешковский район».

Главным условием реализации программы является привлечение в транспортную сферу сельского поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального

образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Администрация    сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 14 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании нормативных документов.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.