АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬГОЩИ

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2018г.                                                                                        	      № 04-па

с. Ильгощи

Об утверждении муниципальной Программы

«Благоустройство территории сельского поселения

поселения Ильгощи Рамешковского района

Тверской области на 2018-2020 годы

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях   обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления, на основании Постановления Администрации сельского поселения Ильгощи от 21.03.2013 г. № 20 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования сельское поселение Ильгощи, их формирования, реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования сельское поселение Ильгощи», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения Ильгощи Рамешковского района Тверской области на 2018-2020 годы» согласно приложению.

2. Администрации сельского поселения Ильгощи предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной  Программы «Благоустройство территории сельского поселения Ильгощи Рамешковского района Тверской области на 2018-2020 годы »

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Ильгощи Рамешковского района Тверской области на 2018-2020 годы» подлежат ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения, районного и областного бюджетов.

5. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ильгощи	                         О.В.Кузнецова

Приложение

к постановлению №04-па

от  01.02.2018г

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬГОЩИ РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

« БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬГОЩИ РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

(наименование программы)

на 2018-2020 годы

с. Ильгощи

2018 г

ПАСПОРТ

муниципальной программы сельского поселения Ильгощи

Рамешковского района  Тверской области

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬГОЩИ РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

( наименование программы)

на 2018-2020 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения ИльгощиРамешковского района Тверской области» |
| --- | --- |
| Администратор программы | Администрация сельского поселения Ильгощи |
| Срок реализации программы | 2018-2020 г.г. |
| Цели программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства территории сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения. |
| Подпрограммы | Развитие и благоустройство населенных пунктов сельского поселения |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -создание благоприятных и безопасных условий проживания жителей сельского поселения; -привитие жителям поселения любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения; -совершенствование эстетического состояния территории; -увеличение количества высаживаемых деревьев; -доведение уровня освещенности населенных пунктов поселения до 70%; -снижение затрат бюджета поселения на оплату уличного освещения; |
| Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограммы (в разрезе годов) | Общий объем финансирования муниципальной программы с 2018-2020 годы за счет средств бюджета поселения составляет – 1 750 000 рублей, в том, числе по подпрограммам: развитие и благоустройство населенных пунктов сельского поселения 1 750 000 рублей Из них: 2018 г – 650 000 рублей 2019 г – 550 000 рублей 2020 г – 550 000 рублей Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения. |

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации программы

Концепция  стратегии  социально-экономического  развития  сельского поселения Ильгощи на долгосрочную перспективу определяет  благоустройство  территории населенных пунктов  как важнейшую составную часть потенциала округа, ее развитие - как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

В настоящее время население сельского поселения Ильгощи составляет – 732 человека.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству  и социальному  развитию населенных пунктов.

Повышение  уровня  благоустройства территории  стимулирует позитивные тенденции  в социально- экономическом  развитии сельского поселения  и, как следствие, повышение качества  жизни населения  и временного пребывания гостей на данной территории.

В то же время  в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Имеющиеся объемы благоустройства, расположенные  на территории поселения, не обеспечивают растущие  потребности  и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым  к качеству среды  проживания и временного пребывания, а уровень  их износа продолжает  увеличиваться.

Большие нарекания  вызывают благоустройство и санитарное содержание  дворовых территорий, состояние дорог внутри населенных пунктов.  По-прежнему  серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации  и захоронения  бытовых и промышленных отходов, освещение улиц  поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 40%  от необходимого, для восстановления  освещения  требуется дополнительное  финансирование.

Для решения данных проблем требуется участие  и взаимодействие  органов местного самоуправления  с привлечением  населения, учреждений и организаций, наличия  финансирования  с привлечением источников всех уровней.

Работа по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока  комплексного, постоянного характера, не переросли  в полной мере  в плоскость  конкретных практических действий.  До настоящего времени не налажена должным образом  работа  специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий  на основе договорных отношений  с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на принимаемые меры, растет  количество несанкционированных свалок мусора  и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление  в больших масштабах промышленных отходов  и негативное их взаимодействие  на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством  и содержанием закрепленных территорий  организации, расположенные на территории населенных пунктов поселения.

Реализация политики энергосбережения  на территории сельского поселения, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания  интересов потребителей, поставщиков  и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии  топливно - энергетических ресурсов  и сокращения затрат бюджета поселения.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов  потребляет население, энергосбережение приобретает  все более ярко выраженную социальную окраску.

Эти проблемы не могут  быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения  требуется участие не только органов самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству пунктов поселения  необходимо использовать  программно-целевой  метод. Комплексное решение проблемы  окажет положительный эффект  на санитарно-эпидемиологическую  обстановку, предотвратит угрозу жизни  и безопасности граждан, будет способствовать  повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность  по выходу  из сложившейся ситуации, связанная  с планированием   и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий  проживания населения, по мобилизации  финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться  в соответствии с настоящей муниципальной программой  на 2018-2020 годы.

Основные риски, связанные с реализацией  муниципальной программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования  программных мероприятий и неразвитостью механизма привлечения средств  на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры  и неразвитостью институтов рынка  энергосбережения;

В настоящее время создание условий  для повышения эффективности использования  энергии  и других видов  ресурсов  становится  одной из приоритетных задач  социально- экономического развития сельского поселения.

Раздел  II

Цели программы

Цель программы: Совершенствование системы комплексного благоустройства  территории сельского поселения, создание комплексного благоустройства  территории сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий  для проживания и отдыха населения.

Достижение цели осуществляется  путем объединения усилий  администрации сельского поселения, населения, организаций, учреждений, находящихся на территории поселения.

Реализация программы позволит повысить уровень  благоустройства, санитарного

состояния населенных пунктов  поселения; повысить качество уличного освещения, снизить потери энергоресурсов, улучшить состояние памятников воинских захоронений, улучшить состояние муниципальных дорог.

Для оценки реализации цели  программы  используются следующие показатели:

- улучшение санитарного благополучия территории;

- формирование надлежащего эстетического  облика муниципального образования;

- уменьшение количества жалоб на внешний облик МО и на проблемы благоустройства территории МО;

- содержание зеленых насаждений;

- содержание сетей уличного освещения;

- содержание памятников воинских захоронений, содержание кладбищ

- содержание автомобильных дорог местного значения

- содержание сетей водоснабжения

Срок реализации  муниципальной программы – 2018-2020 годы.

Раздел III

Подпрограммы

Достижение цели программы обеспечивает подпрограмма « Развитие  и благоустройство населенных пунктов  сельского поселения»

Подраздел 1 Подпрограмма « Развитие и благоустройство населенных пунктов сельского поселения»

Обоснованность  выделения подпрограммы  в муниципальной программе обусловлена использованием программно - целевого метода  при ее формировании.

Глава 1 Задачи подпрограммы

Реализация  подпрограммы  будет обеспечиваться  решением следующих задач:

а) задача 1 « Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения»

б) задача 2 « Восстановление и расширение сети уличного освещения»

в) задача3  « Реализация  мероприятий  по активной пропаганде  сбережения энергоресурсов  среди населения  и других групп потребителей»

г) задача 4 « Улучшение содержания памятников  воинских захоронений и содержание кладбищ»

д) задача 5 «Улучшение состояния улично - дорожной сети»

е) задача 6 «Качественное обеспечение населения сельского поселения питьевой водой»

Показатели, характеризующие решение задач 1 «Повышение уровня благоустройства  территории  сельского поселения»

а) количество свалок

б) содержание зеленых насаждений

в) количество проведенных мероприятий  по благоустройству (обустройство клумб, ремонт фасадов  зданий)

г) количество проведенных субботников

д) численность граждан, принявших участие в благоустройстве

Показатели, характеризующие  решение задачи 2 № «Восстановление и расширение сети  уличного освещения»:

а) количество светильников  в населенных пунктах

б) содержание сетей уличного освещения

Показатели, характеризующие  решение задачи 3 «Реализация  мероприятий  по активной пропаганде сбережения  энергоресурсов  среди населения и групп  потребителей»:

а) количество проведенных бесед, встреч с жителями населенных пунктов

б) количество потребляемой электроэнергии

Показатель, характеризующий  решение задачи 4 «Улучшение содержание памятников  воинских захоронений, содержание кладбищ»:

а) содержание памятников  воинских захоронений, содержание кладбищ

Показатели, характеризующие  решение задачи  5 «Улучшение состояния улично-дорожной сети»:

а) Протяженность дорог местного значения, требующих ремонта

б) Количество жалоб населения

Показатели, характеризующие  решение задачи 6 «Качественное обеспечение населения сельского поселения питьевой водой»:

а) Количество отремонтированных колодцев

б) Протяженность водопроводов, в том числе требующих ремонта

Глава 2 Мероприятия подпрограммы.

Достижение задач 1 «Повышение уровня благоустройства  территории сельского поселения»  планируется  по средствам реализации  следующих мероприятий:

а) сбор и вывоз мусора с объектов благоустройства

б) удаление несанкционированных свалок

в) приобретение и установка контейнеров  под мусор

г) содержание  зеленых насаждений

д) проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов

Достижение задачи 2 «Восстановление и расширение  сети уличного освещения» планируется  по средствам  реализации  следующих мероприятий:

а) Текущий ремонт и содержание  сетей уличного освещения – обеспечение работоспособности сетей  уличного освещения .

Достижение задачи 3 «Реализация  мероприятий по активной пропаганде сбережения энергоресурсов  среди населения  и других групп потребителей «планируется по средствам реализации следующих мероприятий:

а) проведение собраний в населенных пунктах, подворовой обход

Достижение задачи 4 «Улучшение содержания  памятников  воинских захоронений, содержание кладбищ»  планируется  по средствам реализации  следующих мероприятий:

а) содержание памятников воинских захоронений, содержание кладбищ и ремонт ограждений кладбищ

Достижение задачи 5 «Улучшение состояния улично-дорожной сети»

а) Проведение ремонта дорог

б) Установка дорожных знаков

Достижение задачи 6 «Качественное обеспечение населения сельского поселения питьевой водой»

а) Ремонт колодцев в сельских населенных пунктах

б) Ремонт водопроводных сетей

в) Ремонт водонапорных башен

г) Ремонт здания и оборудования водозаборных скважин

Реализация  мероприятий подпрограммы осуществляется на основе расходных обязательств  сельского поселения Ильгощи. В течение всего периода  действия подпрограммы  расходы на ее реализацию, подлежит включить  в решение о местном  бюджете  в объеме, предусмотренном  в действующей редакции программы (подпрограммы) на соответствующие финансовые годы.

Глава 3 . Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы, составит 1 750 000 рублей

Расходы местного бюджета МО сельское поселение  Ильгощи на реализацию задач подпрограммы  по годам реализации программы представлены  в таблице 1.

Таблица 1.

| № | Наименование задачи | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения» | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Задача 2 «Восстановление и расширение сети уличного освещения» | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3 | Задача 3 «Реализация мероприятий по активной пропаганде сбережения энергоресурсов среди населения и других групп потребителей» | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Задача 4 «Улучшение содержания памятников воинских захоронений, содержание кладбищ » | 100,0 | 65,0 | 50,0 |
| 5 | Задача 5 «Улучшение состояния улично-дорожной сети» | 70,0 | 100,0 | 110,0 |
| 6 | Задача 6 «Качественное обеспечение населения сельского поселения питьевой водой» | 25,0 | 30,0 | 35,0 |

Финансирование мероприятий  по реализации подпрограммы представлены в таблице 2

Таблица 2

| № | Мероприятия подпрограммы | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятие «Сбор и вывоз мусора с объектов благоустройства» | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Мероприятие « Удаление несанкционированных свалок» | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3 | Мероприятие « Обустройство контейнерных площадок» | 45,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4 | Мероприятие « Содержание зеленых насаждений» | - | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Мероприятие « Благоустройство населенных пунктов» | 15,0 | 9,0 | 9,0 |
| 6 | Административное мероприятие «Организация субботников по благоустройству» | - | - | - |
| 7 | Мероприятие «Установка спортивной площадки» | 100,0 | - | - |
| 8 | Мероприятие «Текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения – обеспечение работоспособности сетей уличного освещения» | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 9 | Административное мероприятие « Проведение собраний в населенных пунктах» | - | - | - |
| 10 | Мероприятие « Содержание памятников воинских захоронений, содержание кладбищ и ремонт ограждений кладбищ» | 100,0 | 65,0 | 50,0 |
| 11 | Мероприятие «Проведение ремонта дорог» | 70,0 | 100,0 | 110,0 |
| 12 | Мероприятие «Установка дорожных знаков» | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 13 | Мероприятие «Ремонт колодцев в сельских населенных пунктах» | 25,0 | 30,0 | 35,0 |

Раздел  IV  Обеспечивающая подпрограмма

Подраздел 1 Меры муниципального регулирования.

Меры муниципального регулирования  в сфере реализации программы не предусмотрены

Подраздел 2  Меры муниципального управления муниципальной собственностью сельского поселения

Меры муниципального управления муниципальной собственностью сельского поселения  в программе не предусмотрены.

Подраздел 3 Обеспечение деятельности администратора программы

Обеспечение  деятельности администратора программы не предусмотрены.

Раздел V Механизм управления и мониторинга  реализации программы

Организация управления  реализации программы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляется администрацией сельского поселения  в течение периода  на который она разработана.

Механизм реализации программы включает в себя нормативные правовые акты, формирующие комплексную систему законодательного и организационно-правового сопровождения выполнения мероприятий программы.

Программа реализуется путем:

- принятия  необходимых распоряжений, постановлений, приказов.

- организации работы по реализации запланированных в программе мероприятий

- заключении договоров, соглашений;

- подготовкой информации  и отчетов  по реализации программы

Управление реализацией программы  предусматривает организацию  выполнения  мероприятий программы исполнителями программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами  мероприятий по реализации программы. Ежегодно в срок до 15 января администратор программы  осуществляет  разработку плана   мероприятий  по реализации программы. Структурные подразделения  администратора  и исполнители программы обеспечивают своевременное  и полное выполнение программы.

Внесение изменений в программу утверждается  постановлением администрации сельского поселения.

Мониторинг реализации программы осуществляется  в течение всего периода  ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную  оценку  по выполнению ежегодного  плана мероприятий  по реализации программы

б)  корректировку (при необходимости) ежегодного плана  мероприятий  по реализации программы;

в) формирование отчета  о реализации программы   за отчетный финансовый год;

г) формирование доклада  о реализации программы в отчетный финансовый год;

Администрация  сельского поселения  осуществляет  ежеквартальный  и ежегодный  мониторинги реализации программы.

Ежеквартальный мониторинг реализации  программы производиться  по результатам  второго и третьего  квартала текущего года  в виде квартального отчета  о реализации плана  мероприятий  по реализации  программы  и оценку возможностей  достижения  запланированных значений показателей результатов программы.

Ежегодный мониторинг реализации программы осуществляется путем  составления Отчета о реализации  программы за отчетный финансовый год. К отчету о реализации программы ха отчетный финансовый год прилагается  пояснительная записка, которая должна содержать:

а) данные о целевом использовании местного бюджета сельского поселения (объемах привлечения средств);

б) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей программы;

в) оценку возможностей использования запланированных финансовых ресурсов  и достижений запланированных значений показателей программы до окончания срока ее реализации;

г) результаты  деятельности администратора  программы по управлению реализации программы;

д.) оценку эффективности реализации программы  за отчетный финансовый год;

Источниками информации  для проведения мониторинга реализации программы являются

а) отчеты по использованию средств  на реализацию программы;

б) оперативные данные сельского поселения;

в) другие источники;

Для получения дополнительной информации  в процессе реализации программы сельского поселения  постоянно  взаимодействует с:

- средствами массовой информации;

-организациями (по соглашению)

Результаты мониторинга используются  для оценки  выполнения программы и обеспечивают  своевременную актуализацию программы.

Раздел VI Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы.

В результате реализации программы  ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия  для работы  и отдыха населения на территории сельского поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения  населения муниципального образования  к работе  по благоустройству;

- уровень удовлетворенности населения работой ОМСУ;

- сумма средств, собранных с населения с целью  участия в государственных программах Тверской области;

- сумма средств, перечисленных юридическими лицами на финансирование мероприятий программы.

Для  оценки хода и результативности реализации программы, разработаны  ожидаемые  конечные результаты и целевые показатели.

Предполагаются следующие конечные результаты реализации программы:

а) создание благоприятных условий проживания жителей сельского поселения;

б)  обеспечение содержания , чистоты и порядка улиц  и дорог сельского поселения

в)  доведение уровня освещения улиц населенных пунктов сельского поселения  до 70 %

г) улучшение внешнего облика  сельского поселения

Оценку эффективности реализации программы осуществляет администрация сельского поселения  ежегодно (за отчетный финансовый год). Эффективность реализации программы  оценивается путем соотношения степени  достижения основных целевых показателей  программы с уровнем ее финансирования. Оценка эффективности реализации программы и степень решения ее задач  производиться путем  сопоставления ожидаемых  (плановых)  конечных результатов  ее реализации  и достигнутых (фактических) результатов  показателях.

Раздел VII  Анализ рисков  реализации программы и меры  по управлению рисками.

На реализацию программы могут повлиять как внешние, так и внутренние риски.

Внешними рисками являются: а) недостаточность объемов финансирования.

Внутренние риски реализации программы могут быть обусловлены недостаточной гибкостью программы.

Система мер управления рисками предусматривает:

а) своевременное внесение изменений в программу;

б) выделение дополнительных финансовых средств  на реализацию программы.

в) перераспределение финансовых ресурсов   в соответствии с возникшими приоритетами

г) проведение мониторинга эффективности реализуемых мероприятий программы с целью принятия мер оперативного и гибкого реагирования  на негативные процессы