# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ИЛЬГОЩИ

Рамешковский район

Тверская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21 декабря   2016 года                                                             №74-па

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования сельское поселение Ильгощи на 2016 – 2030 годы

В соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,  пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ильгощи в целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности  работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории  муниципального образования, администрация сельского поселения Ильгощи

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить   Программу   комплексного    развития   транспортной инфраструктуры муниципального образования  сельское поселение Ильгощи  на 2016 – 2030 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте МО Тверской области «Рамешковский район» в разделе сельское поселение Ильгощи и в центре по обнародованию нормативных актов в здании администрации сельского поселения Ильгощи.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ильгощи:                                  О. В. Кузнецова

Утверждена постановлением администрации  сельского поселения  Ильгощи от  21.12.2016г №74-па

ПРОГРАММА

комплексного развития  транспортной инфраструктуры  на территории муниципального образования  сельское поселение Ильгощи                              на 2016 -2030 годы»

Введение

Паспорт Программы

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры   муниципального образования  сельское поселение Ильгощи

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории муниципального образования сельское поселение Ильгощи.

3. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

4.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения.

6. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории  муниципального образования сельское поселение Ильгощи.

7. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории сельского поселения.

Введение

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

-демографическое развитие;

-перспективное строительство;

-состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

- обеспечение условий для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования сельское поселение Ильгощи на 2016-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Схема территориального планирования МО Тверской области «Рамешковский район»; - Правила землепользования и застройки сельского поселения Ильгощи |
| Заказчик программы | Администрации МО сельское поселения Ильгощи Рамешковского района Тверской области |
| Разработчик программы | Администрация МО сельское поселения Ильгощи Рамешковского района Тверской области |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Ильгощи и Совет депутатов сельского поселения Ильгощи |
| Цель программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |
| Задачи программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - повышение надежности и безопасности транспортного обслуживания населения. - обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения на территории поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; - количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения; - обеспеченность транспортного обслуживания населения. |
| Сроки реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2016 – 2020 годы и на перспективу до 2030 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет в 2016-2030 годах – 7200,00тыс. рублей. Источники финансирования: - средства местного бюджета Также финансирование программы может осуществляться за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет: 2016 год – 400,00 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; содержание дорог, регулярное грейдирование, ямочный ремонт. 2017 год Объем финансирования Программы составляет 400,00 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом. 2018 год Объем финансирования Программы составляет 400,00 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2019 год Объем финансирования Программы составляет 500,00 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом. 2020 год Объем финансирования Программы составляет 500,00 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом 2021-2026 года Объем финансирования Программы составляет 5000,00 тыс.руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, ежегодно уточняются при формировании проектов бюджета поселения на соответствующий год. |
| Мероприятия программы | - Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. 5. Мероприятия по организации дорожного движения. Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. 6. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы к 2030 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры: 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4.снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. повышение безопасности дорожного движения. |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Ильгощи и организации коммунального комплекса |

1.Характеристика существующего состояния транспортной

инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Ильгощи

Сельское поселение Ильгощи (далее Поселение) расположено в южной   части Рамешковского района (далее Района) и граничит с сельскими поселениями (далее СП) Ведное, Киверечи, . Центром Поселения является село Ильгощи, находящееся в 70 километрах от районного центра пгт. Рамешки и в 76 километрах от областного центра – города Твери.

Общий земельный фонд Поселения составляет  569,4 кв.км.

Территория Поселения включает в себя 41 населенный пункт, которые расположены в лесной зоне смешанных широколиственно-хвойных лесов. Из хвойных лесов преобладают различные сосняки.

# Демографические особенности поселения

Одним из важнейших факторов социально–экономического развития любого территориального образования является его демографический потенциал, т.е. количество и качество людских ресурсов, определяющих возможности использования всех компонентов потенциала развития территории. В условиях демографического кризиса, который затронул, прежде всего, регионы исторического ядра российского государства, особую значимость приобретает оценка демографического потенциала с воспроизводственных позиций, а также измерение глубины депопуляционных процессов. Состояние демографических процессов на конкретной территории принято связывать с понятием демографической ситуации, которая представляет собой соотношение величин рождаемости, смертности и миграционной подвижности и тенденции их изменения, создающие в данное время определенную половозрастную структуру населения, определенную динамику его численности и условия его дальнейшего воспроизводства. Анализ демографической ситуации на уровне низовых районов осуществляется на основе данных официальной статистики, которая стала систематической и доступной с начала 1960–х годов.

Поселение, по численности населения, занимает восьмое место среди всех СП Района. На  начало 2016 года в Поселении проживает 745 человек. Плотность населения в Поселении достигает 4,13 чел./кв.км, что в 4 раз ниже среднеобластного значения (16,4 чел./кв.км).

Численность жителей населенных пунктов Поселения представлена в таблице 1.

Таблица 1.  Численность жителей населенных пунктов Поселения

| № | Наименование сельского населенного пункта | Численность населения по состоянию на 01.01.2013 г. | Численность населения по состоянию на 01.01.2014 г. | Численность населения на 01.01.2015 г. | Численность населения в летний период (по данным администрации СП) | Численность населения, которое зарегистрировано в населенном пункте, но постоянно в нем не проживает | Сезонный миграционный прирост населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c. Ильгощи | 139 | 132 | 129 | 270 | 30 | 141 |
| 2 | д. Бабаиха | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 3 | д. Гордеиха | 9 | 8 | 12 | 40 | 10 | 28 |
| 4 | д. Заполье | 13 | 14 | 10 | 40 | 12 | 30 |
| 5 | д. Иевлево | 5 | 4 | 4 | 30 | 7 | 26 |
| 6 | д. Минеево | 9 | 10 | 8 | 30 | 12 | 22 |
| 7 | д. Поповка | 4 | 1 | - | 35 | - | 35 |
| 8 | д. Сеньково | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 9 | д. Сошниково | 1 | 1 | 1 | 50 | - | 49 |
| 10 | д. Старово(И) | 26 | 15 | 14 | 60 | 15 | 46 |
| 11 | с. Сутоки | 160 | 197 | 197 | 260 | 50 | 63 |
| 12 | д. Афатово | 3 | 3 | 3 | 35 | - | 32 |
| 13 | д. Буланово | 13 | 16 | 16 | 40 | - | 24 |
| 14 | д. Васьки | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 15 | д. Вышино | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 16 | д. Жирославка | 8 | 6 | 5 | 40 | - | 35 |
| 17 | д. Заречье | 1 | 1 | 1 | 30 |  | 29 |
| 18 | д. Иванцево | 17 | 16 | 16 | 40 | - | 24 |
| 19 | д. Кр. Пахарь | 21 | 21 | 21 | 40 | 8 | 19 |
| 20 | д. Кромново | 55 | 56 | 56 | 100 | - | 44 |
| 21 | д. Ново-Рязанчиха | - | - | 1 | 12 | 2 | 11 |
| 22 | д. Новый Починок | 22 | 20 | 19 | 35 | - | 16 |
| 23 | д. Остров | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 9 |
| 24 | д. Павлушково | 4 | 3 | 3 | 25 | - | 25 |
| 25 | д. Петровское | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 26 | д. Сельцо | 9 | 4 | 4 | 70 | - | 66 |
| 27 | д. Старово(Сут) | 20 | 12 | 12 | 30 | 8 | 18 |
| 28 | д. Старый Починок | 3 | 1 | 1 | 20 | - | 19 |
| 29 | д. Шарапиха | - | - | - | - | - | - |
| 30 | д. Яблонька | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 31 | д. Раменье | 84 | 92 | 92 | 130 | 25 | 38 |
| 32 | д. Блуди | 9 | 5 | 5 | 30 | - | 25 |
| 33 | д. Волосково | 91 | 98 | 98 | 150 | 10 | 52 |
| 34 | д. Жихино | 7 | 3 | 1 | 8 | - | 7 |
| 35 | д. Пескашево | 5 | 4 | 4 | 15 | - | 11 |
| 36 | д. Поддубное | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 9 |
| 37 | д. Сенино | 1 | - | - | 15 | - | 15 |
| 38 | д. Славгуще | - | - | - | - | - | - |
| 39 | д. Таковая | 13 | 10 | 8 | 25 | 6 | 18 |
| 40 | д. Филипково | 4 | 3 | 3 | 75 | - | 72 |
| 41 | д. Хотути | 1 | - | 1 | 10 | - | 9 |
|  | ИТОГО: | 760 | 758 | 747 | 1902 | 197 | 1159 |

В качестве основной причины приезда в Поселение новых жителей является  приобретение дач, близость и  транспортная доступность до областного центра.

Среди основных причин, побуждающих жителей уезжать из Поселения – является отсутствие работы или низкая заработная плата.

Для развития Поселения, помимо создания рабочих мест и повышения заработной платы, важнейшей задачей является повышение его социальной привлекательности, создание благоприятных условий для жизни людей – т.е. создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Как видно из таблицы, в Поселении наблюдается значительный сезонный миграционный прирост.

Трудовая миграция за границы Поселения, вызванная недостаточным количеством рабочих мест в Поселении, является значительной по отношению к общей численности населения Поселения, 36% от общей численности населения.

Демография

Дальнейший потенциал развития Поселения напрямую зависит от половозрастного состава, проживающего в нем населения.

Большую часть населения составляют люди среднего возраста (291 человек) и пенсионеры (204 человека).

Население трудоспособного возраста (молодежь и люди среднего возраста) составляют около  57 % от общего числа жителей Поселения.

В общем количестве населения Поселения численность женского населения в 1,07 раза большее мужского (365 женщина против 341 мужчин).

Наиболее существенное преобладание женского населения наблюдается в возрастной группе "пенсионеры" – 57 мужчин против 147 женщин, т.е. женское население в 3 раза превышает мужское. В остальных возрастных группах незначительное преобладание мужского населения, более выраженное среди людей среднего возраста, где мужское население в 1,47 раза превышает женское (173 мужчин против 118 женщины).

Численность детей и подростков, а также молодежи в Поселении составляет 99 и 112 человек, соответственно.

Перспективное строительство

Существующая жилая застройка  на территории сельского поселения  представлена одно- и двухэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

С 2008 года в сельском поселении идет активное выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Для этого в Поселении имеется строительные площадки.   Площадки  находятся на центральной усадьбе в с. Ильгощи, где планируется размещение более 20 индивидуальных жилых домов.

- Транспортная сеть и инфраструктура Поселения

Современное развитие внешних и внутренних транспортных связей Поселения удовлетворительное.

Среди автомобильных дорог, проходящих по территории Поселения, наибольшую значимость имеет автодорога регионального значения Тверь-Горицы-Кашин-Калязин.

Значительная часть территории Поселения находится в зоне влияния региональной автодороги  Тверь-Горицы-Кашин-Калязин. Кроме того, по территории Поселения проходят автомобильные дороги 2, 3 классов, высоковольтные линии электропередач.

Данные сооружения составляют транспортный каркас Поселения, способствуя, либо ограничивая развитие территории Поселения в целом.

Таблица 2.  Объекты транспортной инфраструктуры Поселения

| № п.п | Название населенного пункта | Автобусные остановки |
| --- | --- | --- |
| 1 | c. Ильгощи | 1 |
| 2 | д. Бабаиха | - |
| 3 | д. Гордеиха | - |
| 4 | д. Заполье | - |
| 5 | д. Иевлево | - |
| 6 | д. Минеево | - |
| 7 | д. Поповка | - |
| 8 | д. Сеньково | - |
| 9 | д. Сошниково | - |
| 10 | д. Старово(И) | - |
| 11 | с. Сутоки | 1 |
| 12 | д. Афатово | - |
| 13 | д. Буланово | - |
| 14 | д. Васьки | - |
| 15 | д. Вышино | - |
| 16 | д. Жирославка | - |
| 17 | д. Заречье | - |
| 18 | д. Иванцево | - |
| 19 | д. Кр. Пахарь | - |
| 20 | д. Кромново | 1 |
| 21 | д. Ново-Рязанчиха | - |
| 22 | д. Новый Починок | - |
| 23 | д. Остров | - |
| 24 | д. Павлушково | - |
| 25 | д. Петровское | - |
| 26 | д. Сельцо | - |
| 27 | д. Старово(Сут) | - |
| 28 | д. Старый Починок | - |
| 29 | д. Шарапиха | - |
| 30 | д. Яблонька | - |
| 31 | д. Раменье | - |
| 32 | д. Блуди | - |
| 33 | д. Волосково | - |
| 34 | д. Жихино | - |
| 35 | д. Пескашево | - |
| 36 | д. Поддубное | - |
| 37 | д. Сенино | - |
| 38 | д. Славгуще | - |
| 39 | д. Таковая | - |
| 40 | д. Филипково | - |
| 41 | д. Хотути | - |

В настоящий момент уровень облуживания населения пассажирским транспортом средний. Автобусные маршруты проходят по  дороге Тверь-Горицы.

Населенные пункты вне данной дороги общественным транспортом не обеспечены. Поселение располагается в зоне  плохой доступности районного центра.

Построение транспортных сетей  Поселения преследует цель оптимальной организации перевозки пассажиров и грузов в пределах Поселения и обеспечения удобных выходов районных систем на уровень межрайонных. В транспортной схеме решалась задача обслуживания единой транспортной сетью всех населенных пунктов Поселения, отдельно расположенных производственных комплексов, сельскохозяйственных территорий, зон отдыха и узлов внешнего транспорта.

Система  магистральных дорог, выходящих за пределы территории Поселения, принята как заданная. Детально проработана сеть местных дорог, обеспечивающих внутрирайонные связи и координацию дорожной сети местного значения с коммуникациями более высоких категорий и транспортными узлами.

Автодороги

Поселение имеет развитую структуру дорожной сети. Большинство автомобильных дорог нуждается в капитальном ремонте и реконструкции с целью повышения их технико-эксплуатационных характеристик.

В таблице 3  представлены характеристики дорожного фонда Поселения.

Таблица 3.  Характеристика автомобильных дорог на территории Поселения

| № п.п. | Название населенного пункта | Описание дорог между населенными пунктами |  |  |  | Покрытие автодорог внутри населенных пунктов |  |  | Доступность населенного пункта для транспорта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего (до центра Поселения), км | асфальт, км | гравий, км | полевая, км | асфальт, % | гравий, % | полевая, % | сезонно | кругло-годично |
| 1 | c. Ильгощи | - | - | - | - | 80 | 20 | - |  | + |
| 2 | д. Бабаиха | 7 | - | 7 | - | - | - | 100 |  | + |
| 3 | д. Гордеиха | 5 |  | 5 |  |  | 100 |  |  | + |
| 4 | д. Заполье | 1,5 |  | 1,5 |  |  | 100 |  |  | + |
| 5 | д. Иевлево | 2 | 2 |  |  | 100 |  |  |  | + |
| 6 | д. Минеево | 3 |  | 3 |  |  | 100 |  |  | + |
| 7 | д. Поповка | 1 |  |  | 1 |  |  | 100 |  | + |
| 8 | д. Сеньково | 2 |  |  | 2 |  |  | 100 |  | + |
| 9 | д. Сошниково | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 100 |  |  | + |
| 10 | д. Старово(И) | 5 |  | 5 |  |  | 100 |  |  | + |
| 11 | с. Сутоки | 7 | 7 |  |  | 10 | 90 |  |  | + |
| 12 | д. Афатово | 9 | 8 | 2 |  |  |  | 100 |  | + |
| 13 | д. Буланово | 12 | 12 |  |  | 70 |  | 30 |  | + |
| 14 | д. Васьки | 9 |  | 7 | 2 |  |  | 100 |  | + |
| 15 | д. Вышино | 8,3 | 8 | 0,3 |  |  | 100 |  |  | + |
| 16 | д. Жирославка | 7 |  | 7 |  |  | 100 |  |  | + |
| 17 | д. Заречье |  |  |  |  |  |  | - | + |  |
| 18 | д. Иванцево | 8 | 7 | 1 |  |  | 90 | 10 |  | + |
| 19 | д. Кр. Пахарь | 7 | 7 |  |  | 100 |  |  |  | + |
| 20 | д. Кромново | 8 | 8 |  |  | 100 |  |  |  | + |
| 21 | д. Ново-Рязанчиха | 10 |  | 9 | 1 |  |  | 100 |  | + |
| 22 | д. Новый Починок | 3 | 3 |  |  |  |  | 100 |  | + |
| 23 | д. Остров |  |  |  |  |  |  | 100 | + | + |
| 24 | д. Павлушково | 9 |  | 9 |  |  | 70 | 30 |  |  |
| 25 | д. Петровское |  |  |  |  |  |  | 100 | + | + |
| 26 | д. Сельцо | 2 | 2 |  |  |  | 100 |  |  | + |
| 27 | д. Старово(Сут) | 8 | 8 |  |  | 100 |  |  |  | + |
| 28 | д. Старый Починок | 2,5 | 0,5 |  | 2 |  |  | 100 |  | + |
| 29 | д. Шарапиха | 4 |  |  | 4 |  |  | 100 |  | + |
| 30 | д. Яблонька | 4 | 4 |  |  | 100 |  |  |  | + |
| 31 | д. Раменье | 5 | 5 |  |  | 100 |  |  |  | + |
| 32 | д. Блуди | 6 |  | 3 | 3 |  | 50 | 50 |  | + |
| 33 | д. Волосково | 13 | 6,5 | 5.5 |  |  | 100 |  |  | + |
| 34 | д. Жихино | 6 |  |  | 6 |  |  | 100 |  | + |
| 35 | д. Пескашево | 2 | 2 |  |  |  | 100 |  |  | + |
| 36 | д. Поддубное | 3 | 2 |  | 1 |  |  | 100 |  | + |
| 37 | д. Сенино | 9 |  | 9 |  | 100 |  |  |  | + |
| 38 | д. Славгуще | 11 | 9 |  | 2 |  |  | 100 |  | + |
| 39 | д. Таковая | 6 | 5 | 1 |  |  |  | 100 |  | + |
| 40 | д. Филипково | 18 | 6.5 | 11 | 5 |  |  | 100 |  | + |
| 41 | д. Хотути | 17 | 6.5 | 6.5 | 4 |  |  | 100 |  | + |

На территории Поселения имеются  объекты придорожного сервиса.

Железнодорожный транспорт

На территории  поселения и Района отсутствуют железные дороги, и данное обстоятельство затрудняет развитие Района, ухудшает его транспортную доступность относительно других районов области, тормозит развитие промышленного сектора.

Водный транспорт

Основная река в Поселении - река Медведица, левый приток Волги, основные притоки  на территории поселения расположены  - река Крапивка и многочисленные ручьи. Общая протяженность реки  Медведица 259 км. Поселение расположено в верховьях реки Медведица. При нормальном уровне воды ширина колеблется от 15 до 20 м, глубина  1- 2 м, но встречаются и ямы до 3-3,5 м. Берега, особенно в верхнем течении, относительно заболочены. Течение спокойное. Наличие водной растительности, объясняется, прежде всего, сезонностью.   Медведица на территории  Поселения несудоходна, поэтому развитие водного транспорта затруднено и может быть представлено в виде сплава на малых туристических судах. Развитие водного транспорта на территории Поселения не предусмотрено.

2. Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера

передвижения населения и перевозов груза на территории поселения

Основными транспортными артериями в поселении являются автомобильные дороги местного значения и уличная дорожная сеть. Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта низкая.

Количество и протяженность внутрирайонных, межрайонных автобусных

маршрутов не удовлетворяет потребностям населения в направлениях передвижения.

В целях совершения рабочих поездок и поездок на учебу экономически активное население сельского поселения пользуется личным транспортом.

Характер и цели передвижения населения  сельского поселения не менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

3. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым

показателям развития транспортной инфраструктуры

Основным вариантом развития программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Для достижения этого необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных

элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- создание и ведение нормативно-правовой документации на всех объектах

транспортной инфраструктуры;

- информирование детей школьного и дошкольного возраста о правилах безопасности на автомобильных дорогах во избежание и предотвращение травматизма.

4. Перечень и очередность реализации мероприятий по

развитию транспортной инфраструктуры поселения

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

2. обеспечение безопасности дорожного движения.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении  к Программе.

Приложение

| №п\п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. | Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. | 2016-2030 гг. |
| 2 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. | 2016-2030 гг. |
| 3 | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. | 2016-2030 гг. |
| 4 | Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. | 2016-2030 гг. |
| 5 | Мероприятия по организации дорожного движения. | Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. | 2016-2030 гг. |
| 6 | Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. | Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения. | 2016-2030 гг. |

Развитие автодорожной сети поселения

Анализ автодорожной сети Поселения показывает, что в настоящий момент ее можно признать соответствующей структуре землепользования и расселения.

На основании  проведенного анализа,  сделаны следующие выводы о состоянии автодорожной сети Поселения:

1. за счет расположения на региональных дорогах и автомобильной дороге межрегионального значения, улицы в 11-х населенных пунктах Поселения имеют асфальтовое покрытие;

2. в 11 населенных пунктах Поселения улицы имеют преимущественно твердое покрытие (гравийное), но  часть улиц  без покрытия;

3. улицы в 20-х населенных пунктах Поселения сформированы полевыми дорогами и относятся к уличной дорожной сети лишь условно;

4. качество и протяженность подъездных дорог к населенным пунктам сильно отличается. Межрегиональная дорога  Тверь-Горицы проходит через 6 населенных пунктов.  Асфальтовые дороги подходят непосредственно к 13-ми  населенным пунктам. К 20-ти населенным пунктам часть подъездных путей представлена полевыми дорогами. Остальные подъездные пути представлены гравийными дорогами. Расстояние от населенного пункта до асфальтовой дороги составляет от 1 до 3 км, а до гравийной дороги составляет от 5 до 7 км;

5. большинство населенных пунктов Поселения находятся в пределах часовой автотранспортной доступности от районного центра;

6. придорожная инфраструктура в границах Поселения представлена:   магазинами ;

7. уровень автомобилизации населения средний;

8. большинство населенных пунктов находятся в зоне пешеходной доступности (до 5 км) остановок общественного транспорта.

При проектировании автодорожной сети Поселения учитывались следующие особенности и ограничения землепользования и существующей структуры автодорожной сети:

- рассматривались все существующие подъездные пути к населенным пунктам, как с твердым покрытием, так и по грунтовым и полевым дорогам;

- трассы дорог между населенными пунктами выбирались с учетом сохранения целостности сельскохозяйственных угодий, возможности реконструкции существующих дорог и минимизации капитальных вложений в дорожное строительство;

- система магистральных дорог, выходящих за пределы территории Поселения, принималась как заданная.

В соответствии с этими ограничениями решались следующие проектные задачи:

1. задача по приведению существующих автомобильных дорог в соответствие с фактическими и перспективными параметрами движения;

2. задача по разработке местной опорной сети автодорог с учетом обеспечения круглогодичного подъезда к населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

3. задача по встраиванию автодорожной сети местного значения в опорную транспортную сеть района, а также в сеть автодорог и транспортных узлов более высоких категорий.

Для устойчивого социально-экономического развития Поселения необходимо провести ряд мероприятий по усовершенствованию дорожной сети. Мероприятия по  развитию дорожной сети Поселения  представлены в таблицах 4, 5  и распределены по проектным этапам.

Принятые ниже сокращения:

С - новое строительство, предполагается строительство асфальтированных либо гравийных автодорог вместо существующих проселочных дорог с грунтовым покрытием, а также мостов;

Р - реконструкция существующих гравийных и улучшенных грунтовых дорог, предполагающая изменение технической категории автодорог, реконструкция мостов;

КР - капитальный ремонт автодорог, мостов.

Таблица 4.  Мероприятия по развитию автодорожной сети в рамках Программы развития автомобильных дорог Тверской области  (в границах Поселения)

| № | Наименования участков дорог | Вид работ | Протяженность в границах Поселения, км | Покрытие |  | Категория |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующее | проектируемое | существующая | перспективная |
| 1 | Ивица-Ильгощи | Р | 5.1 | гравий | асфальтобетон | - | IVв |
| в2 | Участок а\д Красный Пахарь-Ильгощи-Волосково от д. Сенино до д. Волосково | Р | 4.3 | гравий | асфальтобетон | IVб | IVб |
|  | Итого: |  | 9.4 |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт | КР | 9.4 |  |  |  |  |
|  | строительство | С | - |  |  |  |  |

На втором этапе (до 2020 года) развития дорожной сети Поселения (согласно проекту СТП Района) предусмотрено (таблица 6):

-  реконструкция гравий автодороги Ивица – Ильгощи протяженностью 5,1 км,  дорога  обеспечит круглогодичное транспортное обслуживание населенных, повысит транспортную доступность территории, усилит межпоселенческие связи.

Таблица 5.  Развитие автодорожной сети Поселения до 2020 года

| № | Наименования участков дорог | Вид работ | Обоснование необходимости создания автодорожного маршрута с указанием раздела Программы развития автомобильных дорог Тверской области | Протяжен-ность в границах Поселения, км | Покрытие |  | Категория |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сущест- вующее | проекти- руемое | существу-ющая | перспекти-вная |
| 1 | Ивица – Ильгощи | Р | Обеспечение круглогодично-го транспортного обслужива-ния населенных пунктов. Повышение транспортной доступности территории, усиление межпоселенческих связей | 5,1 | гравий | асфальтобетот | 3 | IVв |
|  | Итого по вто-рому этапу: |  |  | 5.1 |  |  |  |  |
|  | реконструкция автодорог | Р |  | 5,1 |  |  |  |  |
|  | строительство | С |  | - |  |  |  |  |

На третьем этапе (до 2030 года) развития дорожной сети Поселения предусмотрено (таблица 7):

- реконструкция  грунтовой автодороги от д.Сенино до д.Волосково протяженностью 4,3 км,   дорога  обеспечит круглогодичное транспортное обслуживание населенных, благодаря усовершенствованию дорожного покрытия улучшится транспортное сообщение.

Таблица 6. Развитие автодорожной сети Поселения до 2030 года

| № | Наименования дорог | Вид работ | Обоснование необходимости создания автодорожного маршрута с указанием раздела Программы развития автомобильных дорог Тверской области | Год | Протяженность в границах Поселения, км | Покрытие |  | Категория |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | существующее | проектируемое | существующая | перспективная |
| 1 | Участок а\д Красный Пахарь-Ильгощи-Волосково от д. Сенино до д. Волосково | Р | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Благодаря усовершенствованию дорожного покрытия улучшится транспортное сообщение | 2020 2030 | 4.3 | гравий | гравий | 3 | IVв |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция | Р |  |  | 4.3 |  |  |  |  |

Протяженность автодорог, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту до 2030 года на территории Поселения составляет 26.9 км.

Одной из главных задач при проектировании транспортной сети Поселения является приведение существующих автомобильных дорог в соответствие с фактическими и перспективными параметрами движения. Большинство дорог с твердым покрытием относятся к IV технической категории (дороги местного значения). Расчетная (приведенная) интенсивность движения для таких дорог составляет от 200 до 2000 автомобилей в сутки, расчетная скорость движения - 80 км/час. (СНиП 2.05.02-85).

При проектировании транспортных связей были рассмотрены все существующие подъездные пути к населенным пунктам, как с твердым покрытием, так и по грунтовым дорогам. Трассы дорог между населенными пунктами выбирались с учетом сохранения целостности сельскохозяйственных угодий, возможности реконструкции существующих дорог и минимизации капитальных вложений в дорожное строительство.

Внутриселенную автодорожную сеть Поселения желательно развивать на базе проектов и программ совместного частного и государственного инвестирования. В основе таких программ должны лежать интересы и ответственность коренных жителей и рекреационного населения. Эффективность строительства можно повысить за счет передачи части функций управления проектами непосредственно жителям, которые заинтересованы в их реализации.

Улицы и дороги в населенных пунктах.

В Поселении следует формировать единую систему транспорта и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами системы расселения, местами размещения производительных сил, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Поселковые дороги должны осуществлять связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети, главные улицы – связь жилых территорий с общественным центром, а основные улицы – связь жилых территорий с главной улицей.

На сегодняшний день в Поселении в большинстве населенных пунктов улично-дорожная сеть представлена асфальтированными или гравийными дорогами. В 20 населенных пунктах улицы представлены  частично или полностью полевыми дорогами.

Необходимо осуществить работы по реконструкции главных улиц населенных пунктов Поселения с устройством твердого покрытия (асфальт, гравий).

Устройство твердого покрытия на основных улицах необходимо произвести в населенных пунктах с численностью жителей более 50 человек: с.Ильгощи, с.Сутоки,д.Волосково.

Маршруты пассажирского автотранспорта.

Автобусное сообщение в Поселении осуществляется от автостанции, расположенной в г.Твери. Автобусные остановки расположены в 2 из 41 сельских населенных пунктов Поселения: в сёлах Ильгощи, с.Сутоки.

Через Поселение осуществляется междугороднее автобусное сообщение по региональным дороге Тверь – Горицы – Кашин – Калязин.

По мере улучшения межселенных автодорог необходимо расширять и оптимизировать маршруты общественного автомобильного транспорта. В этой связи СТП Района предусмотрена организация двух новых автобусных маршрутов:

- Рамешки – Ильгощи – Горицы – Кашин – Калязин;

- кольцевой маршрут Рамешки – Ильгощи – Ильгощи – Ивановское – Киверичи – Алешино – Рамешки.

Первоочередной задачей развития общественного транспорта в Районе является оптимизация связи населенных пунктов с ключевыми центрами системы расселения.

В перспективе, после должного развития центров кустовой и первичной подсистем расселения, необходимо рассмотреть вопрос организации маршрутов регулярных перевозок в границах сельских поселений. В Поселении это может быть маршрут (один или несколько), объединяющий в единую транспортную сеть населенные пункты: Ильгощи. При этом должен быть решён вопрос оперативного доступа населения к объектам социально-культурной инфраструктуры, расположенным в центрах системы расселения, и к местам приложения труда: производственным объектам в промышленных зонах и объектам рекреации и туризма.

Комплекс мер по усовершенствованию маршрутов автобусного сообщения позволит существенно улучшить доступность мест приложения труда, образовательных и медицинских учреждений, и тем самым повысить качество жизни сельского населения.

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

развития транспортной инфраструктуры поселения

| №п\п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты, тыс.руб. по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО сельское поселение Ильгощи (источник финансирования: местный бюджет) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 5000,00 |
|  | Итого | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 5000,00 |

6. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной

инфраструктуры на территории поселения

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры Поселения  на 2016 - 2030 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий ее эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Ильгощи на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые индикаторы и показатели Программы  представлены в таблице 8.

Таблица 7. Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 85 | 84 | 80 | 75 | 70 | 0 |
| 2 | Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | % | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 100 |
| 4 | Протяженность пешеходных дорожек | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Протяженность велосипедных дорожек | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

7.Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории  сельского поселения

Реализация программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Тверской  области, нормативных правовых актов  сельского поселения Ильгощи,  муниципального образования Тверской области «Рамешковский район».

Главным условием реализации программы является привлечение в транспортную сферу сельского поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального

образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Администрация    сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 15 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Верификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.