АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕКРАСОВО

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.07.2018                                                                                                     № 45-па

д.Некрасово

Об утверждении плана мероприятий

по приведению качества питьевой воды

в соответствии с установленными требованиями

на территории сельского поселения Некрасово

Рамешковского района Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 № 292 «О Концепции Федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой» и осуществлении первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения», руководствуясь Уставом сельского поселения Некрасово, в целях осуществления первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения, администрация сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области (прилагается).

2. Направить план мероприятий на согласование в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе.

3. Обнародовать настоящее постановление в администрации сельского поселения Некрасово на информационном стенде для обнародования нормативных правовых актов и на сайте администрации Рамешковского района Тверской области в разделе сельское поселение Некрасово в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Некрасово                               Г.А.Акулова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Некрасово

от 02.07.2018 № 45-па

ПЛАН

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определить гарантирующую (обслуживающую) организацию в сфере холодного водоснабжения | до 2019 года | администрация сельского поселения Некрасово |
|  | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | ежегодно | Обслуживающая организация, администрация сельского поселения Некрасово |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Косковская Горка | 2019 год | администрация сельского поселения Некрасово |
|  | Благоустройство территории в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины д. Косковская Горка | октябрь 2018 года | администрация сельского поселения Некрасово |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Косково | 2018 год | администрация сельского поселения Некрасово |
|  | Благоустройство территории в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины д. Косково | ноябрь 2018 года | администрация сельского поселения Некрасово |
|  | Проведение косметического ремонта и цементирование пола в павильоне артезианской скважины д. Косково | 2020 год | администрация сельского поселения Некрасово |
|  | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и её устранение | постоянно | администрация сельского поселения Некрасово |
|  | Производственный контроль качества питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения в д.Косковская Горка и д.Косково | июль - сентябрь (ежегодно) | администрация сельского поселения Некрасово |
|  | Производственный контроль качества питьевой воды в общественных колодцах | июль – сентябрь (ежегодно) | администрация сельского поселения Некрасово |
|  | Проведение оздоровительных мероприятий в отношении пробы почвы в ЗСО артскважин д. Косковская Горка и д. Косково на соответствие требованиям п.4.1, приложение 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» | июль – сентябрь 2018 года | администрация сельского поселения Некрасово |
|  | Создание мест отбора проб воды из скважин | 2019 год | администрация сельского поселения Некрасово |
|  | Приобретение и установка станции обезжелезивания на артскважины д. Косковская Горка | 2020 год | администрация сельского поселения Некрасово |
| 1 | Предоставление информации об аварийных ситуациях на водопроводных сетях д.Косковская Горка и д.Косково в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе | постоянно | администрация сельского поселения Некрасово |
|  | Запрашивание у организаций, осуществляющих холодное водоснабжение в границах поселения информации о результатах производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой потребителям | ежегодно | администрация сельского поселения Некрасово |