Приложение 1

к приказу Управления

Никольской сельской территории

от 30.12.2022 г. №34-пр

П Л А Н

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на Никольской сельской территории Рамешковского   муниципального округа Тверской области на 2023-2024 годы

| п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Период проведения | Ответственный | Финансирование |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего в т.ч. местный бюджет |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины с. Никольское | с. Никольское, ул. Полевая | 2024 год | Управление Никольской сельской территории | 0 | 0 | Улучшение подачи воды, экономия электроэнергии |  |
| 2. | Ремонт системы водоснабжения, текущий ремонт водоподъемного оборудования на артскважине | По мере необходимости | По мере необходимости | Управление Никольской сельской территории | По акту выполненных работам | По акту выполненных работам | Экономия водных ресурсов, снижение потерь в сетях |  |
| 3. | Установка на артскважине для улучшения качества питьевой воды (уменьшение содержания железа) фильтров для очистки воды | ООО «Жилкоммунсервис» п. Рамешки после заключения договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Рамешковского района ООО «Жилкоммунсервис» | 2024год | Управление Никольской сельской территории | По мере возможности | По мере возможности | Санитарное благополучие, экологическая безопасность |  |
| 4. | Заключение договоров с абонентами | ООО «Жилкоммунсервис» п. Рамешки после заключения договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Рамешковского района ООО «Жилкоммунсервис» | постоянно | ООО«Жилкоммунсервис», Управление Никольской сельской территории. | Без финансирования | Без финансирования | Соблюдение законодательства |  |
| 5. | Чистка, промывка., дезинфекция., текущий ремонт оборудования и крепления водозаборных сооружений | На всей территории муниципального образования | Ежегодно | Управление Никольской сельской территории | 20.0 | 20.0 | Санитарное благополучие, экологическая безопасность |  |
| 6. | Мониторинг состояния объектов водоснабжения, обеспечение круглосуточного водозабора питьевой воды, обеспечение непрерывной работы артскважины | с.Никольское ул.Полевая | постоянно | Управление Никольской сельской территории | Без финансирования | Без финансирования | Санитарное благополучие, экологическая безопасность |  |
| 7. | Лабораторный контроль качества воды (взятие образцов проб воды для проведения лабораторных исследований и испытаний), Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, Обследование сетей и трубопроводов на утечку и её устранение | с. Никольское ул. Полевая | Не реже 1 раза в год | Управление Никольской сельской территории | 5.0 | 5.0 | Санитарное благополучие, экологическая безопасность |  |
| 8. | Оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением в целях профилактики заболеваний и распространения инфекций | с. Никольское ул. Полевая | постоянно | Управление Никольской сельской территории | Без финансирования | Без финансирования | Санитарное благополучие, экологическая безопасность |  |
| 9. | Предоставление информации об аварийных ситуациях на водопроводных сетях с.Никольское в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе |  | В течении года | Управление Никольской сельской территории | Без финансирования | Без финансирования | Санитарное благополучие, экологическая безопасность |  |
| 10. | Размещение информации и на официальном сайте администрации муниципального образования в сети «Интернет» сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов | 1 раз в год | В течении года | Управление Никольской сельской территории | Без финансирования | Без финансирования | Информирование населения о качестве питьевой воды |  |
| 11. | Определение гарантирующей (обслуживающей) организацию в сфере холодного водоснабжения |  | 3 квартал 2022 | Управление Никольской сельской территории | Без финансирования | Без финансирования | Соблюдение законодательства |  |
| 12. | Проведение оздоровительных мероприятий в отношении пробы почвы в ЗСО артскважин с. Никольское соответствие требованиям п.4.1, приложение 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» | с. Никольское ул. Полевая | В течении года | Управление Никольской сельской территории | Без финансирования | Без финансирования | Санитарное благополучие, экологическая безопасность |  |