АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2020 года                                                                         № 220-па

пгт. Рамешки

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2021 -2023 годы»

В соответствии с постановлением администрации Рамешковского района  Тверской области от 02 октября 2013 г. № 247-па «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области», постановлением администрации Рамешковского района от 27 ноября 2020 года  № 187-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области», администрация Рамешковского района постановляет:

1.Утвердить  муниципальную программу  муниципального образования  «Рамешковский район» Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства  на 2021 - 2023 годы» (прилагается).

2.Признать утратившими силу:

- постановление администрации Рамешковского района Тверской области от 31 декабря 2019 года № 232-па «Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования  «Рамешковский район» Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2020-2022 годы»;

- постановление администрации Рамешковского района Тверской области от 23 марта 2020 года № 56-па «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства  на 2020 -2022 годы»;

- постановление администрации Рамешковского района Тверской области от 25 августа 2020 года № 137-па «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства  на 2020 -2022 годы»

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Рамешковского района в сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Рамешковского района Е.А. Туктина.

5. Настоящее постановление вступает в силу в день официального обнародования, за исключением пункта 2, который вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава Рамешковского района                                                            А.А. Пилюгин

Приложение

к постановлению администрации

Рамешковского района

от 30.12.2020 г. № 220-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства

на 2021 -2023 годы»

пгт. Рамешки

2020 г.

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования

«Рамешковский район» Тверской области

| Наименование Программы | Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2021 – 2023 годы |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Рамешковского района |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Рамешковского района; районный отдел образования администрации Рамешковского района; финансовый отдел администрации Рамешковского района. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для устойчивого функционирования сферы транспорта и связи Рамешковского района Тверской области. 2. Создание условий для развития дорожного хозяйства Рамешковского района Тверской области. 3. Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Рамешковский район» Тверской области и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Развитие сферы транспорта и связи» Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства» Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Рамешковский район» Тверской области» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 30,0% до 27,5 % к 2023 году. |
|  | Сохранение общего количества пассажиров, перевезенных на внутримуниципальных и пригородных маршрутах автотранспортом общественного пользования к 2023 году - 70,5 тыс. чел. |
|  | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети района. |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объём финансирования муниципальной программы в 2021-2023 г.г. - 174 818,7 тыс. руб. 2021 год – 56 836,0 тыс. рублей; Подпрограмма 1 - 6 895,0 тыс. рублей; Подпрограмма 2 - 47 598,9 тыс. рублей. Подпрограмма 3 - 2 342,1 тыс. рублей 2022 год – 58 020,9 тыс. рублей; Подпрограмма 1 - 7 387,1 тыс. рублей; Подпрограмма 2 - 48 291,7 тыс. рублей; Подпрограмма 3 - 2 342,1 тыс. рублей. 2023 год – 59 961,8 тыс. рублей; Подпрограмма 1 - 7 345,8 тыс. рублей; Подпрограмма 2 - 50 277,2 тыс. рублей; Подпрограмма 3 - 2 338,8 тыс. рублей. |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем - транспортной и дорожной инфраструктуры.

Развитие транспортной сферы района становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения.

Состояние транспортной сферы не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Рамешковского района. Необходимо подстраиваться под изменяющиеся условия, более гибко реагировать на изменения, происходящие в транспортной составляющей района.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения,  повышению уровня аварийности.

Дорожно-транспортные происшествия на дорогах являются одной из серьезных социально-экономических проблем.

Основными причинами ДТП являются:

- несоблюдение скоростного режима, нарушение правил обгона;

- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- нарушение правил расположения ТС на проезжей части;

- несоблюдение ПДД пешеходами.

Необходимо также сосредоточить внимание на активизации работы по выявлению недостатков в содержании улично-дорожной сети.

Конкретные меры, позволяющие коренным образом изменить ситуацию с аварийностью на автомобильных дорогах района:

- создание системы пропагандистского воздействия на участников дорожного движения с помощью СМИ и других форм общения с населением (листовки, беседы, встречи в коллективах) с целью формирования негативного отношения к правонарушителям ПДД, особенно за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения.

- использование возможностей СМИ по предупреждению и снижению роста ДТП, тяжести их последствий.

Подпрограмма по безопасности дорожного движения позволит сформировать более эффективную систему управления безопасностью дорожного движения на территории Рамешковского района, координацию деятельности всех заинтересованных сторон. Существенное влияние на снижение уровня аварийности автомобильного транспорта и тяжести его последствий в муниципальном образовании оказывает деятельность Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Бежецкий».

Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог являются серьёзным ограничением на пути перехода к инновационной модели социально-экономического развития района.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети, автомобильных дорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами Рамешковского района, а также с дорожной сетью сопредельных районов, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста района, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

Автобусное сообщение на территории Рамешковского района обеспечивают 11 автобусных маршрутов, которые расходятся от пгт. Рамешки в трёх основных направлениях. Процент охвата территории автобусным сообщением относительно невелик: лишь в 66 из 305 населенных пунктов присутствуют автобусные остановки.

В Рамешковском районе перевозки пассажиров осуществляет единственный перевозчик – муниципальное казенное предприятие  «Школьный автобус». Имеются ремонтные боксы, токарный цех, вулканизаторская, сварочный пост. Охраняемая стоянка автобусов организована в отапливаемых боксах. Предприятие осуществляет перевозки пассажиров по 8-ми социальным маршрутам.

Подвижной состав перевозчика состоит из 4 единиц автотранспорта малого класса ПАЗ-3205. Подвижной состав изношен, поэтому  вопрос о приобретении автобусов на условиях софинансирования  является для администрации Рамешковского района очень важным.

На территории Рамешковского района осуществляет вещание 20 каналов центрального телевидения: 1 КАНАЛ, ВГТРК, ОРТ, РТР, Культура, 5 канал, НТВ, ТВ-Центр, Карусель, МАТЧ, Муз ТВ, ТНТ, МИР, Звезда, Пятница, ТВ 3, СТС, Домашний, Спас, Рен-тв.

Инфраструктура ОАО «Ростелеком» представлена 1 городским и                       20 сельскими электронными станциями,  сетями связи.

Телефонизировано 228 населённых пунктов. В районе установлено 17 телефонных станций, из них 1 цифровая и 1 квазиэлектронная «КВАНТ» (п. Рамешки). Суммарная смонтированная ёмкость АТС 1877 абонентов. Задействованная номерная ёмкость по Рамешковскому району – 75%. Плотность телефонной сети на 100 жителей в Рамешковском районе составляет - 12,5%.  Общая протяжённость кабельных линий связи-1032 км, воздушных-150 км.

В Рамешковском районе оператор универсального обслуживания оказывает универсальные услуги телефонной связи с использованием 270 таксофонов.

Также на территории Рамешковского района начал свою деятельность  новый провайдер ООО «Аннет», который осуществляет подключение многоквартирного сектора  и частного сектора в п. Рамешки. Подключение осуществляется по оптиковолоконному каналу.

Услуги мобильной связи оказывают операторы: ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон, ООО «Т2 РТК Холдинг», Yota. На территории района расположено 13 башен сотовой связи. Охват территорий  района мобильной связью неравномерный, поэтому в населенных пунктах, удаленных от районного центра, мобильная связь отсутствует или неустойчивая.

В рамках проекта «Информационные центры школ» обеспечено широкополосное подключение к сети  «Интернет» трех базовых  школ.

В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства на территории Тверской области» обеспечено подключение к сети «Wi-Fi» в сельском поселении Застолбье и сельском поселении Алешино.

Широкополосным доступом к сети Интернет обеспечены органы местного самоуправления (ОМСУ), из учреждений культуры широкополосным доступом к сети Интернет -  библиотека в п. Рамешки, 11 школ района (100 %).

В транспортной системе Тверской области огромная роль принадлежит автомобильному транспорту.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Рамешковском районе составляет 483,3 км, в том числе автомобильных дорог с покрытием – 438,3 км, или 90,7 %.

При этом протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 233,56 км, в том числе - асфальтобетонные – 5,9 км,  гравийные – 48,6 км, протяженность дорог без покрытия (грунтовые) – 179,06 км.

Техническое состояние 30% автомобильных дорог общего пользования местного значения с покрытием в целом можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

На территории района находятся  автомобильные мосты и путепроводы, стоящие на балансе ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» в количестве 26 шт., расположенные на автодорогах местного значения в количестве 8 шт., все  железобетонные. Большинство мостовых сооружений на автодорогах районного значения находятся в предаварийном состоянии и требуют ремонта после проведения соответствующей диагностики специализированной аккредитованной организацией.

Протяженность улично-дорожной сети городского поселения Рамешки  составляет 29,11 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 13,39 км, с песчано-гравийным покрытием – 12,43 км, грунтовые – 3,29 км.

Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов сельских поселений Рамешковского  района составляет  273,55 км, из них 38,46 км с асфальтобетонным покрытием; 142,58 км. – ПГС; 92,51 км. – с грунтовым покрытием.

Подраздел II

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

1. Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем – транспортной и дорожной инфраструктуры, и отрасли общественного транспорта. Существующее состояние обеих указанных подсистем можно охарактеризовать как критическое.

В части общественного транспорта ситуация характеризуется:

- высоким уровнем социальной нагрузки и низким платежеспособным спросом на услуги общественного транспорта, что приводит к убыточности предприятий общественного транспорта, сокращению объемов предоставляемых услуг, особенно для социально незащищенных слоев населения;

- убыточностью некоторых маршрутов автомобильного транспорта, в том числе внутримуниципальных, старением и выходом из строя подвижного состава;

В сфере общественного транспорта отсутствует механизмы, позволяющие активно влиять на формирование маршрутной сети всех видов общественного транспорта. Единственный механизм такого влияния, существующий в настоящее время – согласование тарифов региональной энергетической комиссией Тверской области (далее – РЭК). К положительным сторонам этого механизма можно отнести только сохранение цен на услуги общественного транспорта на уровне, доступном для широких слоев населения, а к отрицательным сторонам можно отнести:

-   недостаточную оперативность принятия решений;

- снижение у перевозчиков стимулов к повышению эффективности деятельности, так как значительный уровень убытков является одним из оснований для увеличения тарифа, и, напротив, наличие прибыли снижает вероятность увеличения тарифа;

- изменение тарифов не стимулирует перевозчиков создавать и развивать новые маршруты;

- значительную административную нагрузку на перевозчиков, связанную с необходимостью регулярного предоставления в РЭК комплекта документов, хранения и сбора информации, необходимой для формирования такого комплекта документов.

Перечисленные проблемы приводят к общей неэффективности бюджетных расходов, увеличение финансирования дорожной деятельности и общественного транспорта без реализации программы развития транспортной системы не сможет обеспечить существенного улучшения транспортной доступности в Рамешковском районе и качества услуг общественного транспорта. Указанные проблемы носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне муниципального образования. Их устранение требует значительных ресурсов, скоординированных и согласованных действий всех органов государственной и муниципальной власти.

Это возможно реализовать только в рамках программно-целевого подхода, направленного на установление приоритетов развития транспортной системы, разработку региональных стандартов транспортной системы, формирование механизмов стратегического управления дорожной деятельностью и общественным транспортом и создание системы контроля за качеством и полнотой производства работ и оказания услуг.

2. В настоящее время состояние фиксированной связи в сельской местности  неудовлетворительное:

- большое количество воздушных линий связи с выработавшими ресурс опорами ЛЭП;

- недостаточная материальная база Рамешковского ОАО «Центртелеком»;

-   полная зависимость от электроснабжения;

-   недостаточное количество обслуживающего персонала;

- длительные сроки устранения неисправности в абонентской сети и повреждений воздушных и кабельных линий;

- неудовлетворительное состояние разводящих линий по населенным пунктам.

Строительство сооружений связи в последние годы практически не ведётся. Имеются заявления на подключение к сетям связи, которые невозможно исполнить ввиду отсутствия  линий связи в месте проживания абонента или отсутствие свободной линейной ёмкости.

3. Существующая сеть автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам не в полной мере соответствует как уровню социально-экономического развития Рамешковского района, так и требованиям безопасности дорожного движения;  подавляющее большинство автомобильных дорог района построено в соответствии с требованиями, существовавшими в Советском Союзе, однако в последние годы существенно изменился сам характер автомобильного движения: во-первых, увеличилась общая интенсивность движения, а во-вторых, возросла доля большегрузных грузовых автомобилей и автобусов, большинство дорог области были построены под осевую нагрузку 6,0 - 6,5 тонн, в то время как большая часть современных грузовых автомобилей и автобусов имеют осевую нагрузку 8 - 10 тонн, что приводит к более интенсивному разрушению дорожного покрытия;  проблемы несоблюдения нормативов содержания и межремонтных сроков вызваны недостаточным уровнем финансирования дорожной деятельности.

Недофинансирование дорожной деятельности, приводящее к нарушению межремонтных сроков и несоблюдению нормативов содержания, оказывает сильное влияние на показатели транспортной доступности, а динамика экономического развития района и повышения уровня доходов граждан позволяет прогнозировать существенное увеличение интенсивности автомобильного движения.

По очевидным соображениям расходы на дорожную деятельность не могут быть увеличены в 6 и более раз по сравнению с текущим объемом, а именно такой уровень расходов необходим для нормального функционирования дорожного хозяйства при существующей системе управления дорожной деятельностью, т. е. имеет место запланированная недостаточность финансирования дорожной деятельности.

Раздел II

Цели муниципальной программы

Целями муниципальной программы, направленными на создание транспортных условий для дальнейшего развития Рамешковского района и повышения качества жизни населения, являются:

1. Создание условий для устойчивого функционирования сферы транспорта и связи Рамешковского района Тверской области;

2. Создание условий для развития дорожного хозяйства Рамешковского района Тверской области. В том числе участие района в региональной программе Министерства Транспорта Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 на условиях софинансирования.

3. Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Рамешковский район Тверской области и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

- показатель 1 цели 1 «Сохранение общего количества пассажиров перевезенных транспортом общественного пользования к 2023 году - 70,5 тыс. чел. по сравнению с уровнем 2021 года»;

- показатель 1 цели 2 «Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 29,5 %  до 28,5 %» по сравнению с 2021 годом;

- показатель 1 цели 3 «Сокращение числа травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Рамешковского района»;

- показатель 2 цели 3 «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Рамешковского района».

Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей цели муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы муниципальной программы

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Развитие сферы транспорта и связи»;

- Подпрограмма 2 « Развитие дорожного хозяйства»;

- Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения».

Подраздел I

Подпрограмма 1 муниципальной программы

« Развитие транспорта и связи»

Глава 1. Задачи  подпрограммы.

Выполнение подпрограммы 1 «Развитие сферы транспорта и связи» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма) осуществляется посредством решения следующих задач:

а) задача 1 Подпрограммы  «Повышение качества транспортного обслуживания населения муниципального образования «Рамешковский район»»;

б) задача 2 Подпрограммы «Улучшение работы средств связи и информационных технологий»;

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 1 Подпрограммы, являются:

а) показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы «Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в отчетном периоде»;

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 2 Подпрограммы, являются:

а) показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы  «Удовлетворенность населения деятельностью администрации в сфере информационных технологий и связи»;

Значения показателей задач Подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач Подпрограммы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной  программе.

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы

Решение Задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) мероприятие «Организация качественного и безопасного транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в соответствии с минимальными социальными требованиями за счет местного бюджета;

б) мероприятие «Организация качественного транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в соответствии с социальными требованиями за счет  субсидий областного бюджета».

Решение Задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий:

а) административное мероприятие «Участие в областных программах по приобретению автотранспортных средств на условиях софинансирования»;

б) административное мероприятие «Участие в областных конкурсах и программах, связанных с выделением автотранспортных средств»

Показатели административного мероприятия задачи 1:

а) Количество автотранспортных средств, приобретенных на условиях софинансирования;

б) Количество областных конкурсов и программ, в которых участвовал район.

Решение Задачи 2 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий:

а)  административное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития сотовой связи с применением информационно-коммуникационных технологий»;

б) административное мероприятие «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие качественной сотовой связи на территории Рамешковского района».

Показатели административного мероприятия задачи 2:

а) показатель административного мероприятия «Обеспечение широкополосного доступа в «Интернет» с 35% в 2021 году до 65% в 2023 году»;

б) показатель административного мероприятия «Увеличение доли населения Рамешковского района, имеющего возможность приема сотовой связи 3G и 4G с  45% до 75%»  к  2023 году.

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия Подпрограммы по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования, выделенный на реализацию Подпрограммы, составляет 21 627,9 тыс. рублей.

Объем финансирования,  выделенный на реализацию Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Задачи Подпрограммы | Годы реализации муниципальной программы |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | «Повышение качества транспортного обслуживания населения муниципального образования «Рамешковский район»; | 6 895,0 | 7 387,1 | 7 345,8 | 21 627,9 |
| 2 | « Улучшение работы средств связи и информационных технологий технологий»; | - | - | - | - |
| Итого, тыс. рублей |  | 6 895,0 | 7 387,1 | 7 345,8 | 21 627,9 |

Подраздел II

Подпрограмма 2 муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства»

Глава 1. Задачи  подпрограммы.

Выполнение Подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма) осуществляется посредством решения следующих задач:

а) задача 1 Подпрограммы «Обеспечение сохранности и качественного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами для их сохранности и снижения аварийности на них»;

б) задача 2 Подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Городского поселения - поселок Рамешки»;

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 1 Подпрограммы, являются:

а) показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном периоде»;

б)  показатель 2 Задачи 1  Подпрограммы «Количество мероприятий, направленных на сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 2 Подпрограммы, являются:

в) показатель 1  Задачи 2  Подпрограммы «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Городского поселения - поселок Рамешки в отчетном периоде»;

Значения показателей задач Подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач Подпрограммы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной  программе.

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы

Решение Задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) мероприятие «Проведение органами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети общего пользования  местного значения Рамешковского района- за счет местного бюджета, а именно:

-Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Новая пгт.Рамешки Тверской области

-Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Луговая пгт.Рамешки Тверской области

-Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Петраково – д. Горка с/пос. Киверичи Рамешковского района Тверской области

-Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Крутец-Богатырево-Ивановское" с/пос. Киверичи Рамешковского района Тверской области

-Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Афатово  с/пос. Ильгощи Рамешковского района Тверской области

-Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Сутоки сельского поселения Ильгощи Рамешковского района Тверской области

-Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - д. Хромцово с/п Некрасово Рамешковского района Тверской области

-Ремонт участка дороги в д. Боброво с/п Высоково, Рамешковского района, Тверской области*

-Ремонт участка дороги по Школьному пер. в д. Высоково с/п Высоково, Рамешковского района, Тверской области *

-Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - с. Алексеевское с/п Заклинье Рамешковского района Тверской области*

-«Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения – ул. Центральная д. Городок с/п  Застолбье Рамешковского района Тверской области» *

-Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Горького с. Кушалино с/п Кушалино Рамешковского района Тверской области*

б) мероприятие «Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности – за счет субвенций областного бюджета»;

в) мероприятие «Проведение органами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети общего пользования местного значения Рамешковского района- за счет субсидии областного бюджета»»;

Решение Задачи 2 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) мероприятие «Проведение органами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Рамешковского района - за счет субсидии областного бюджета»;

б) мероприятие «Проведение органами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Рамешковского района- за счет местного бюджета, а именно:

-Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №38  ул. Советская пгт Рамешки Рамешковского района Тверской области

в) административное мероприятие «Проведение органами местного самоуправления мероприятий по содержанию, восстановлению и ремонту дорожной сети местного значения в границах населенных пунктов Городского поселения - поселок Рамешки»;

г) административное мероприятие «Участие в областных конкурсах и программах, связанных с сохранностью автомобильных дорог местного значения  в границах населенных пунктов Городского поселения - поселок Рамешки»

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования, выделенный на реализацию Подпрограммы, составляет 146 167,8 тыс. рублей.

Объем финансирования,  выделенный на реализацию Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Задачи Подпрограммы | Годы реализации муниципальной программы |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1. | «Обеспечение сохранности и качественного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами для их сохранности и снижения аварийности на них» | 13 289,4 | 15 205,3 | 15 637,9 | 44 132,6 |
| 2. | «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах населенных пунктов Городского поселения - поселок Рамешки» | 34 309,5 | 33 086,4 | 34 639,3 | 102 035,2 |
| Итого, тыс. рублей |  | 47 598,9 | 48 291,7 | 50 277,2 | 146 167,8 |

Подраздел III

Подпрограмма 3

«Обеспечение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании  «Рамешковский район»

Тверской области»

Глава 1. Задачи подпрограммы.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения», реализация подпрограммы осуществляется путем участия Рамешковского района в региональной программе Министерства транспорта Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы, а именно в программе по проведению мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и путем решения следующих задач:

а) задача 1 «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети района».

Решение задачи 1 подпрограммы  оценивается показателями:

Показатель 1 - количество проведенных мероприятий по БДД в общеобразовательных учреждениях Рамешковского района;

Показатель 2 – «Установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях»

Показатель 3 - «Установка пешеходных светофорных объектов»

Показатель 4 - «Установка пешеходных ограждений»

Показатель 5 - «Установка барьерных ограждений»

Показатель 6 - «Устройство искусственных неровностей»

Показатель 7 - «Устройство дорожной разметки при оборудовании пешеходного перехода»

Показатель 8 - «Установка дорожных знаков»

б) задача 2 «Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Рамешковского района».

Решение задачи 2 подпрограммы оценивается следующими показателями:

- количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах местного значения Рамешковского района;

- число несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах местного значения Рамешковского района Тверской области.

Значения показателей задач подпрограммы муниципальной  программы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы.

Решение задачи 1 подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения  следующих мероприятий:

Мероприятия выполняются и регулируются во взаимодействии с ОГИБДД МО МВД России  «Бежецкий»:

- мероприятие 1 «Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения за счет субсидии областного бюджета»;

- мероприятие 2 «Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения за счет местного бюджета»;

а) административное мероприятие 1. «Проведение широкомасштабных акций по предупреждению опасного поведения среди различных категорий участников дорожного движения».

Показатель 1 административного мероприятия 1 «Количество проведенных акций».

б) административное мероприятие 2. «Опубликование в районных средствах массовой информации тематических информационно-публицистических материалов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности дорожного движения».

Показатель 1 административного мероприятия 2 - «Количество публикаций в средствах массовых  информаций».

в) административное мероприятие 3. «Создание или приобретение печатной информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения, организация тематической наружной социальной рекламы».

Показатель 1 административного мероприятия 3 - «Количество мест размещения наружной социальной рекламы по БДД».

Решение задачи 2 подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения  следующих мероприятий:

Мероприятия выполняются и регулируются  районным отделом  образования администрации Рамешковского района;

а) административное мероприятие 1 «Участие в областном слете юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».

Показатель 1 мероприятия «Доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в региональном конкурсе»,

б) административное мероприятие 2 «Проведение широкомасштабной акции «Внимание - дети!».

Показатель 1 мероприятия «Доля учащихся общеобразовательных учреждений района, принявших участие в акции».

в) административное мероприятие  3 «Деятельность районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Рамешковского района».

Показатель 1 административного мероприятия «Количество заседаний районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Рамешковского  района». Административное мероприятие выполняется и регулируется  отделом ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Рамешковского района;

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей  муниципальной программе.

Глава 3. Финансовые ресурсы,

необходимые для реализации подпрограммы.

Общий объем финансирования, выделенный на реализацию Подпрограммы, составляет 7 023,0 тыс. рублей, в том числе  в разрезе  задач по годам реализации, необходимый для реализации подпрограммы представлен в таблице 3.

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Рамешковский район» Тверской области», тыс. руб. |  |  |  | Итого, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети Рамешковского района» |  | Задача 2 «Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Рамешковского района». |  |  |
|  | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета |  |
| 2021 г. | 1 873,7 | 468,4 | 0 | 0 | 2 342,1 |
| 2022 г. | 1 873,7 | 468,4 | 0 | 0 | 2 342,1 |
| 2023 г. | 1 871,0 | 467,8 | 0,0 | 0,0 | 2 338,8 |
| Всего, тыс. руб. | 5 618,4 | 1 404,6 | 0,0 | 0,0 | 7 023,0 |

таблица 3

Раздел  IV

Реализация муниципальной программы

Подраздел I

Плановые показатели эффективности

и мероприятия реализации программы

Мероприятия программы направлены на создание условий для улучшения социально-экономической ситуации, гарантированного и эффективного удовлетворения потребностей в перевозках пассажиров.

Главными и приоритетными целями определены:

- повышение качества транспортных услуг;

- обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта;

- повышение уровня транспортной доступности территории для населения;

- снижение затрат на функционирование пассажирского транспорта Рамешковского района;

- стабилизация работы муниципального пассажирского транспорта и финансово-экономического положения муниципального предприятия.

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, негативного отношения граждан к правонарушителям;

- комплексное решение проблем внешнего благоустройства, а так же улучшение внешнего вида территорий поселений, повышение комфортности дорог, улиц, тротуаров.

- повышение производительности улично-дорожной сети в условиях продолжающейся автомобилизации для удовлетворения транспортных потребностей населения района с минимальными издержками и максимальной безопасностью (снижение аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения).

- развитие связи и телекоммуникаций в Рамешковском районе, уменьшение диспропорций в уровне услуг связи в сельских поселениях района, обеспечение доступности услуг связи, телевидения и сети Интернет населению Рамешковского района, телефонизация населенных пунктов муниципального образования.

Подраздел II

Управление реализацией муниципальной программы

- Реализация муниципальной программы осуществляется администратором муниципальной программы, исполнителями Программы в течение всего периода ее реализации и направлено на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

- Исполнители Программы осуществляют управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

- обеспечивают разработку нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий;

- обеспечивают согласованную по срокам и процедурам реализацию мероприятий;

- принимают оперативные решения, согласовывают взаимодействие между администратором муниципальной программы и исполнителями;

- ведут учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

В срок до 15 января следующего за отчетным года, администратор муниципальной программы осуществляет разработку дальнейшего ежегодного плана реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2021-2023 годы» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Характеристика муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования Тверской области - администрация Рамешковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Программа - муниципальная программа муниципального образования Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели |  |  | Единица измерения |  | Годы реализации программы |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя |  |  |  |
| код администратора программы |  |  | раздел |  |  | подраздел |  |  |  |  | классификация целевой статьи расхода бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | значение |  | год достижения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Программа «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2021-2023 годы», всего |  |  | тыс. рублей |  | 56 836,0 |  | 58 020,9 |  | 59 961,8 |  | 174 818,7 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель 1 программы «Создание условий для устойчивого функционирования сферы транспорта и связи Рамешковского района Тверской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 цели 1 программы «Сохранение общего количества пассажиров перевезенных транспортом общественного пользования за отчетный период» |  |  | тыс. чел. |  | 70,5 |  | 70,5 |  | 70,5 |  | 70,5 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель 2 программы «Создание условий для развития дорожного хозяйства Рамешковского района Тверской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 цели 2 программы «Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  | % |  | 29,5 |  | 29,0 |  | 28,5 |  | 0,50 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель 3 программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Рамешковский район Тверской области и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 цели 3 «Сокращение числа травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Рамешковского района» |  |  | чел. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 цели 3 «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Рамешковского района» |  |  | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2023 |  |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 9 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Подпрограмма 1 «Развитие сферы транспорта и связи» |  |  | тыс. рублей |  | 6 895,0 |  | 7 387,1 |  | 7 345,8 |  | 21 627,9 |  | 2023 |  |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Задача 1 подпрограммы 1 « Повышение качества транспортного обслуживания населения муниципального образования « Рамешковский район»» |  |  | тыс. рублей |  | 6 895,0 |  | 7 387,1 |  | 7 345,8 |  | 21 627,9 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в отчетном периоде» |  |  | тыс.чел. |  | 70,5 |  | 70,5 |  | 70,5 |  | 211,5 |  | 2023 |  |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | S |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятие подпрограммы 1.001 «Организация качественного транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в соответствии с социальными требованиями за счет местного бюджета» |  |  | тыс. рублей |  | 1 379,0 |  | 1 477,4 |  | 1 469,2 |  | 4 325,6 |  | 2023 |  |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятие подпрограммы 1.002 «Организация качественного транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в соответствии с социальными требованиями за счет субсидий областного бюджета» |  |  | тыс. рублей |  | 5 516,0 |  | 5 909,7 |  | 5 876,6 |  | 17 302,3 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1.001 «Участие в областных программах по приобретению автотранспортных средств на условиях софинансирования» |  |  | (да-1/ нет-0) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 мероприятия 1.001 Количество автотранспортных средств, приобретенных на условиях софинансирования. |  |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1.002 «Участие в областных конкурсах и программах, связанных с выделением автотранспортных средств» |  |  | (да-1/ нет-0) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 1.002 Количество областных конкурсов и программ, в которых участвовал район. |  |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 2 подпрограммы 1 «Улучшение работы средств связи и информационных технологий» |  |  | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи 2 подпрограммы 1 «Удовлетворенность населения деятельностью администрации в сфере информационных технологий и связи» |  |  | % |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 10 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.001 «Создание условий для устойчивого развития сотовой связи с применением информационно-коммуникационных технологий» |  |  | (да-1/нет-0) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель административного мероприятия 2.001 «Обеспечение широкополостного доступа в «Интернет» |  |  | % |  | 35 |  | 48 |  | 55 |  | 20 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.002 «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие качественной сотовой связи на территории Рамешковского района» |  |  | (да-1/нет-0) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель административного мероприятия 2.002 «Увеличение доли населения Рамешковского района, имеющего возможность приема сотовой связи 3G и 4G» |  |  | % |  | 45 |  | 50 |  | 60 |  | 15 |  | 2023 |  |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства» |  |  | тыс. рублей |  | 47 598,9 |  | 48 291,7 |  | 50 277,2 |  | 146 167,8 |  | 2023 |  |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение сохранности и качественного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами для их сохранности и снижения аварийности на них» |  |  | тыс. рублей |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 9 000,0 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном периоде» |  |  | км |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 «Количество мероприятий, направленных на сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  | шт. |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 9 |  | 2023 |  |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | Б |  | Мероприятие подпрограммы 2.001 « Проведение органами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети общего пользования местного значения Рамешковского района- за счет местного бюджета» а именно: -Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Новая пгт.Рамешки Тверской области -Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Луговая пгт.Рамешки Тверской области -«Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Петраково – д. Горка с/пос. Киверичи Рамешковского района Тверской области» -Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Крутец-Богатырево-Ивановское" с/пос. Киверичи Рамешковского района Тверской области -Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Афатово с/пос. Ильгощи Рамешковского района Тверской области -Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Сутоки сельского поселения Ильгощи Рамешковского района Тверской области -Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - д. Хромцово с/п Некрасово Рамешковского района Тверской области -Ремонт участка дороги в д. Боброво с/п Высоково, Рамешковского района, Тверской области* -Ремонт участка дороги по Школьному пер. в д. Высоково с/п Высоково, Рамешковского района, Тверской области * -Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - с. Алексеевское с/п Заклинье Рамешковского района Тверской области* -«Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения – ул. Центральная д. Городок с/п Застолбье Рамешковского района Тверской области» * -Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Горького с. Кушалино с/п Кушалино Рамешковского района Тверской области* |  |  | тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей |  | 6 051,5 1 621,9 1 282,8 392,7 1 287,3 262,7 177,2 73,8 206,3 385,5 200,0 99,5 61,8 |  | 6 086,5 - - - - - - - - - - - - |  | 6 395,8 - - - - - - - - - - - - |  | 18 533,8 1 621,9 1 282,8 392,7 1 287,3 262,7 177,2 73,8 206,3 385,5 200,0 99,5 61,8 |  | 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 мероприятия 2.001 Количество мероприятий, направленных на содержание, восстановление и ремонт дорожной сети местного значения |  |  | шт. |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 10 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы 2.001 « Проведение органами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети общего пользования местного значения Рамешковского района- за счет местного бюджета» а именно: -Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Новая пгт.Рамешки Тверской области -Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Луговая пгт.Рамешки Тверской области -«Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Петраково – д. Горка с/пос. Киверичи Рамешковского района Тверской области» -Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Крутец-Богатырево-Ивановское" с/пос. Киверичи Рамешковского района Тверской области -Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Афатово с/пос. Ильгощи Рамешковского района Тверской области -Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Сутоки сельского поселения Ильгощи Рамешковского района Тверской области -Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - д. Хромцово с/п Некрасово Рамешковского района Тверской области -Ремонт участка дороги в д. Боброво с/п Высоково, Рамешковского района, Тверской области* -Ремонт участка дороги по Школьному пер. в д. Высоково с/п Высоково, Рамешковского района, Тверской области * -Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - с. Алексеевское с/п Заклинье Рамешковского района Тверской области* -«Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения – ул. Центральная д. Городок с/п Застолбье Рамешковского района Тверской области» * -Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Горького с. Кушалино с/п Кушалино Рамешковского района Тверской области* |  |  | км км км км км км км км км км км км км |  | 6,935 0,69 0,592 1,075 2,023 0,47 0,48 0,167 0,378 0,2 0,4 0,21 0,25 |  | - - - - - - - - - - - - - |  | - - - - - - - - - - - - - |  | 6,935 0,69 0,592 1,075 2,023 0,47 0,48 0,167 0,378 0,2 0,4 0,21 0,25 |  | 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 |  |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 5 |  | 2 |  | О |  | Мероприятия подпрограммы 2.002 «Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности – за счет субвенций областного бюджета» |  |  | тыс. рублей |  | 10 398,1 |  | 10 814,0 |  | 11 246,6 |  | 32 458,7 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 мероприятия 2.002 Доля дорог общего пользования, включенных в перечень на содержание, по которым заключены муниципальные контракты ,договора на содержание дорог местного значения |  |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 2023 |  |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | Мероприятия подпрограммы 2.003 « Проведение органами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети общего пользования местного значения Рамешковского района- за счет субсидии областного бюджета» |  |  | тыс. рублей |  | 24 205,9 |  | 24 345,8 |  | 25 583,2 |  | 74 134,9 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 мероприятия 2.003 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном периоде за счет субсидии областного бюджета» |  |  | км |  | 6,935 |  | 7,0 |  | 7,1 |  | 21,035 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 2 подпрограммы 2 « Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Городского поселения - поселок Рамешки » |  |  | тыс. рублей |  | 1391,3 |  | 1391,3 |  | 1337,3 |  | 4 119,9 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Городского поселения - поселок Рамешки в отчетном периоде » |  |  | км. |  | 1,3 |  | 1,5 |  | 1,7 |  | 4,5 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия подпрограммы 2.002 « Проведение органами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Рамешковского района - за счет субсидии областного бюджета» |  |  | тыс. рублей |  | 2 041,7 |  | 2 123,3 |  | 2 182,2 |  | 6 293,2 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 мероприятия 2.002 «Количество отремонтированных дворовых территорий» |  |  | шт. |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 6 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы 2.003 « Проведение органами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Рамешковского района- за счет местного бюджета», а именно: -Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №38 ул. Советская пгт Рамешки Рамешковского района Тверской области |  |  | тыс. рублей тыс. рублей |  | 510,4 510,4 |  | 530,8 - |  | 532,1 - |  | 1 573,3 510,4 |  | 2023 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 мероприятия 2.003 Площадь отремонтированных дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а именно: -Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №38 ул. Советская пгт Рамешки Рамешковского района Тверской области |  |  | м2 м2 |  | 345,9 345,9 |  | - - |  | - - |  | 345,9 345,9 |  | 2023 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.004 Проведение органами местного самоуправления мероприятий по содержанию, восстановлению и ремонту дорожной сети местного значения в границах населенных пунктов Городского поселения - поселок Рамешки |  |  | (да-1/нет-0) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 2.004 Количество проведенных мероприятий по охране дорожной сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Городского поселения - поселок Рамешки. |  |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.005 «Участие в областных конкурсах и программах, связанных с сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Городского поселения - поселок Рамешки» |  |  | (да-1/нет-0) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 2.005 Количество областных конкурсов и программ, в которых участвовал район. |  |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 2023 |  |

| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Рамешковский район Тверской области» | тыс. руб. | 2 342,1 | 2 342,1 | 2 338,8 | 7 023,0 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 подпрограммы 3 «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети района» | тыс. руб. | 2 342,1 | 2 342,1 | 2 338,8 | 7 023,0 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 «Кол-во проведенных мероприятий по БДД в общеобразовательных учреждениях Рамешковского района» | единиц. | 8 | 10 | 12 | 20 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 «Установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях» | пог.м | 1440 | 2300 | 2500 | 6240 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 3 «Установка пешеходных светофорных объектов» | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 3 «Установка пешеходных ограждений» | пог.м | 200 | 0 | 0 | 180 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 3 «Установка барьерных ограждений» | пог.м | 60 | 0 | 0 | 60 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 3«Устройство искусственных неровностей » | шт | 2 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 3 «Устройство дорожной разметки при оборудовании пешеходного перехода » | пог.м | 20 | 0 | 0 | 20 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 3 «Установка дорожных знаков » | шт. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2023 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | Мероприятие 1 «Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения за счет субсидии областного бюджета» | тыс. руб. | 1 873,7 | 1 873,7 | 1 871,7 | 5 618,40 | 2023 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | S | 1 | 0 | 9 | 0 | Мероприятие 2 «Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения за счет местного бюджета» | тыс. руб. | 468,4 | 468,4 | 467,8 | 1 404,6 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1. «Проведение широкомасштабных акций по предупреждению опасного поведения среди различных категорий участников дорожного движения» | (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 1 «Количество проведенных акций» | Единиц | 1 | 2 | 4 | 7 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2. «Опубликование в районных средствах массовой информации тематических информационно-публицистических материалов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности дорожного движения» | (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 2 - «Количество публикаций в средствах массовых информаций». | Единиц | 1 | 2 | 4 | 7 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 3. «Создание или приобретение печатной информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения, организация тематической наружной социальной рекламы». | (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 3 - «Количество мест размещения наружной социальной рекламы по обеспечению БДД». | шт. | 1 | 1 | 2 | 4 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 2 подпрограммы 3 «Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Рамешковского района» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 «Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах местного значения Рамешковского района» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3 «Число несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах местного значения Рамешковского района Тверской области» | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1 «Участие в областном слете юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 1 «Доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в региональном конкурсе» | % | 30% | 50% | 70% | 40% | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2 «Проведение широкомасштабной акции «Внимание - дети!» | (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 2 «Доля учащихся общеобразовательных учреждений района, принявших участие в акции» | % | 40% | 60% | 80% | 40% | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 3 «Деятельность районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Рамешковского района» | (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 3 «Количество проведенных заседаний районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Рамешковского района» | штук | 4 | 4 | 4 | 12 | 2023 |