АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.03.2021                                                                                                 №  36-па

пгт. Рамешки

О пропуске ледохода и паводковых

вод в 2021 году

В целях предупреждения разрушительных последствий ледохода и прохождения весеннего паводка, обеспечения устойчивой работы объектов экономики и бесперебойного жизнеобеспечения населения Рамешковского района администрация Рамешковского района постановляет:

- Создать районную противопаводковую комиссию (далее комиссия) в составе:

Председатель комиссии: Пилюгин А.А. – глава Рамешковского района.

Заместитель председателя: Зверьков Г.А. – первый заместитель главы  администрации Рамешковского района.

Члены комиссии:

Чудаков Ю.И. – врио начальника ПСЧ – 46;

Сураков С.А. – директор АО «Рамешковское ДРСУ»;

Махмадулин А.С– начальник Рамешковского ОП МВД России «Бежецкий»;

Кокорев Н.Н. – руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации Рамешковского района.

- Комиссии предоставить право:

а) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения предприятиями, организациями, администрациями поселений;

б) рассматривать предложения администраций сельских поселений о выделении финансовых средств и материально-технических ресурсов на предупреждение и ликвидацию разрушительных последствий паводка и выносить по этим вопросам предложения главе Рамешковского района.

3. Утвердить план Противопаводковых мероприятий на 2021 год (прилагается).

4. Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Рамешковского района                                                       А.А. Пилюгин.

Приложение к постановлению администрации Рамешковского района от 10 марта 2021 г. № 36 -па

ПЛАН

### Противопаводковых  мероприятий на 2021 год

| № п\п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открыть и расчистить отверстия малых мостов, труб, прокопать в снегу по оси кюветов прорези к пониженным местам. | До начала паводка | АО «Рамешковское ДРСУ» (Сураков С.А.) |
| 2 | Открыть и расчистить отверстия водоотводных труб, кюветов в жилом секторе района, подготовить необходимые водооткачивающие устройства. | До начала паводка | ООО «УЖК+» (Ивушкина Н.Б.), главы поселений, руководители сельхоз предприятий |
| 3. | Установить наблюдение за состоянием конусов мостов | В период паводка | Главы сельских поселений, АО «Рамешковское ДРСУ» (Сураков С.А.) |
| 4. | Установить контроль за дюкерами через реки Медведица, Каменка | В период паводка | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Твери Рамешковский газовый участок (Сумерин Р.М.) |
| 5. | Обеспечить сохранность и надежную работу линий электропередач | До начала паводка | Рамешковский РЭС «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Петухов В.Д.) |
| 6. | Организовать мероприятия по недопущению затопления талыми водами колодцев, артезианских скважин | В период паводка | МУП «Жилкоммунсервис» (Воробьева Л.А.) главы сельских поселений |
| 7. | Организовать контроль за состоянием дорог проходящих по территории сельских поселений, при угрозе размыва дорожного полотна немедленно сообщать в АО «Рамешковское ДРСУ» | В период паводка | Главы сельских поселений, Отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Рамешковского района |
| 8. | Обратиться в случае необходимости в Главное управление МЧС РФ по Тверской области по обеспечению специализированных взрывных работ | В период паводка | Председатель комиссии |
| 9. | Осуществлять контроль за состоянием сибиреязвенных могильников | В период паводка | Государственный ветеринарный надзор по Рамешковскому району |
| 10. | Создать запас грунта (ПГС) для ликвидации размывов дорог на территории района во время паводка | До начала паводка | АО «Рамешковское ДРСУ» (Сураков С. А.) |
| 11 | Проведение ежедневного мониторинга состояния мостов и дорог, находящихся в зоне возможного подтопления. | В период паводка | Главы сельских поселений, АО «Рамешковское ДРСУ» (Сураков С. А.), отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Рамешковского района |
| 12 | Проведение ежедневного мониторинга маловодных рек, в том числе на наличие бобровых плотин, определение проблемных участков, принятие меры по недопущению затруднений пропуска паводковых вод по руслам маловодных рек и ручьев | В период паводка | Главы сельских поселений, |
| 13 | Проведение ежедневного мониторинга гидротехнических сооружений, расположенных на территории поселений. | В период паводка | Главы сельских поселений, |
| 14 | Привести в готовность насосы и другие водооткачивающие устройства. | До начала паводка | ООО «Управляющая жилищная компания» МУП «МУПАРР», МУП «Жилкоммунсервис», главы поселений, руководители учреждений, предприятий, |
| 15 | Проведение ежедневного мониторинга уровня воды в реках, проходящих по территории поселений, выставление при необходимости временных постов для наблюдения за уровнем воды. | В период паводка | Главы сельских поселений, |