АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«29» декабря 2023 г.                                                                                  № 327-па

пгт. Рамешки

О внесении изменений в муниципальную программу Рамешковского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории пгт. Рамешки на 2023 — 2025 года»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Тверской области от 01.09.2017 г. № 280-пп «Об утверждении региональной программы Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы», подпункта «л» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, предусмотренных Приложением № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации РФ от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», решения Думы Рамешковского муниципального округа от 19.12.2023 г. № 229 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Рамешковского муниципального округа Тверской области «О бюджете муниципального образования Рамешковский муниципальный округ Тверской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»», Администрация Рамешковского муниципального округа постановляет:

1. Внести в муниципальную программу Рамешковского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории пгт. Рамешки на 2023 — 2025 года», утвержденную постановлением Администрации Рамешковского муниципального округа Тверской области от 15.12.2022 года № 373-па (далее - муниципальная программа) следующие изменения:

а) Подраздел I Раздела 5 муниципальной программы Рамешковского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории пгт. Рамешки на 2023 — 2025 года» изложить в следующей редакции:

«Подраздел 1

Подпрограммы

Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий общего пользования»

34. Реализация подпрограммы 2 «Благоустройство территорий общего пользования» связана с решением задачи: «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования».

Решение задачи «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования» осуществляется посредством выполнения административных мероприятий и мероприятий подпрограммы:

- административное мероприятие 1 «Организация приёма предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в программу»;

- административное мероприятие 2 «Рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству территорий общего пользования с целью включения в программу»;

- административное мероприятие 3 «Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой территории общего пользования, включенной в программу»;

- мероприятие 1 «Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования».

Выполнение административных мероприятий и мероприятия подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, значения которых по годам реализации программы приведены в приложении 1 к программе.

35. Адресный перечень территорий общего пользования

| № п/п | Год реализации | Адрес территории общего пользования |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 | Тротуар вдоль ул. Советская от ул. Парковая до д.72 ул. Советская |
|  | 2023 | Детский игровой комплекс (сертификат) |
|  | 2024 | Пешеходная дорожка по ул. Бежецкая в пгт. Рамешки |
|  | 2025 |  |

Общий объем финансирования, направляемого на выполнение подпрограммы составляет

10 084,5 тыс. рублей, из них:

7 924,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и областного бюджетов;

2 160,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета

| Год реализации | Всего стоимость объектов тыс. руб. | ФБ ОБ | МБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 4 121,8 | 3 619,1 | 502,7 |
| 2024 | 5 962,7 | 4 305,3 | 1 657,4 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий»

36. Реализация подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий» связана с решением задачи: «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий».

Решение задачи «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий» осуществляется посредством выполнения административных мероприятий и мероприятий подпрограммы:

- административное мероприятие 1 «Организация приёма предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу»;

- административное мероприятие 2 «Рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий с целью включения в программу»;

- административное мероприятие 3 «Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в программу»;

- мероприятие 1 «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий».

Выполнение административных мероприятий и мероприятия подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, значения которых по годам реализации программы приведены в приложении 1 к программе.

37. Адресный перечень дворовых территорий

| № п/п | Год реализации | Адрес дворовой территории |
| --- | --- | --- |
| 7 | 2023 | - |
| 8 | 2024 | - |
| 9 | 2025 | - |

Источники финансирования

Общий объем финансирования, направляемого на выполнение подпрограммы составляет

00,00 тыс. рублей, из них:

00,00 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и областного бюджетов;

00,00тыс. рублей за счет средств местного бюджета

| Год реализации | Всего стоимость объектов тыс. руб. | ФБ ОБ | МБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Объем финансирования рассчитан из минимального перечня работ.»

б) Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования Рамешковский муниципальный округ Тверской области на территории пгт. Рамешки «Формирование современной городской среды на 2023-2025 годы» изложить в новой редакции (приложение).

в) Характеристику муниципальной программы муниципального образования Рамешковский муниципальный округ Тверской области на территории пгт. Рамешки «Формирование современной городской среды на 2023-2025 годы» изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Рамешковского муниципального округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рамешковского муниципального округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Е.В. Нейман.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Рамешковского

муниципального округа                                                                   А.А. Пилюгин

- Приложение 2

к муниципальной программе

муниципального образования Рамешковский муниципальный округ

Тверской области на территории пгт. Рамешки

«Формирование современной городской среды на 2023-2025 годы»

Информация

о прогнозируемых объемах и источниках финансирования

реализации к муниципальной программе

муниципального образования Рамешковский муниципальный округ

Тверской области на территории пгт. Рамешки «Формирование современной городской среды на 2023-2025 года»

| № п/п | Источники финансирования | Прогнозируемые объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | итого |
| 1 | Федеральный бюджет Областной бюджет Тверской области (прогноз) | 3 619,1 | 4 305,3 | 0,00 | 7 924,4 |
| 3 | Местный бюджет (прогноз) | 502,7 | 1 657,4 | 0,00 | 2 160,1 |
|  | Итого (прогноз) | 4 121,8 | 5 962,7 | 0,00 | 10 084,5 |

| Характеристика муниципальной программы муниципального образования Рамешковский муниципальный округ Тверской области на территории пгт. Рамешки «Формирование современной городской среды на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования Рамешковский муниципальный округ Тверской области на территории пгт. Рамешки – Администрация Рамешковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Программа - муниципальная программа муниципального образования Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели |  |  |  |  |  | Единица измерения | Годы реализации программы |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код администратора программы |  |  |  |  |  | раздел |  | подраздел |  | классификация целевой статьи расхода бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | год достижения |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 6 |  | 2 |  | 8 |  | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа, всего | тыс. рублей | 4 121,8 | 5 962,7 | 0 | 10 084,5 | 2025 |
| 6 |  | 2 |  | 8 |  | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | F | 2 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | Подпрограмма 1 Благоустройство территорий общего пользования | тыс. рублей | 4 121,8 | 5 962,7 | 0 | 10 084,5 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача подпрограммы 1 Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (поддержка программы формирования современной городской среды) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 1 Благоустроенные территории общего пользования | единиц | 2 | 1 | 0 | 3 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное Мероприятие подпрограммы Организация приема предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в программу | единиц | 2 | 1 | 0 | 3 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 1 Количество принятых предложений | да- 1 / нет - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное Мероприятие подпрограммы Рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству территорий общего пользования с целью включения в программу | единиц | 2 | 1 | 0 | 3 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 1 Рассмотренные поступившие предложения | да- 1 / нет - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное Мероприятие подпрограммы Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой территории общего пользования | единиц | 2 | 1 | 0 | 3 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 1 Количество утвержденных дизайн-проектов | единиц | 2 | 1 | 0 | 3 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное Мероприятие Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования | единиц | 2 | 1 | 0 | 3 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 Благоустройство дворовых территорий | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача подпрограммы 2 Повышение уровня Благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 2 Благоустроенные дворовые территории | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное Мероприятие подпрограммы Организация приема предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу | да- 1 / нет - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 2 Количество принятых предложений | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное Мероприятие подпрограммы Рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий с целью включения в программу | да- 1 / нет - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 2 Рассмотренные поступившие предложения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное Мероприятие подпрограммы Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 2 Количество утвержденных дизайн-проектов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное Мероприятие Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |