Утверждена

Постановлением Администрации

Рамешковского муниципального округа

№ 65-па    от 30.03.23г

Изменения внесены

Постановлением Администрации

Рамешковского муниципального округа

№ 126-па    от 14.05.24г

###### ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

###### на проектирование и строительство объекта

«Межпоселковый газопровод Засколье-  Рождество-  Толстиково

Рамешковского муниципального округа»

пгт. Рамешки, 2024год

Перечень разделов инвестиционной программы

| № п/п | Наименование раздела | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Социально-экономическое обоснование необходимости реализации инвестиционной программы строительства объекта. | 2-3 |
| 2 | Обоснование необходимости участия муниципального образования - Рамешковский муниципальный округ в решении проблемы | 3 |
| 3. | Цели реализации инвестиционной программы | 3 |
| 4. | Основные мероприятия по реализации инвестиционной программы | 3 |
| 5. | Сроки реализации инвестиционной программы | 3 |
| 6. | Объем средств, необходимых для реализации инвестиционной программы. Обоснование объема необходимых средств. | 4 |
| 7. | Структура и источники финансирования необходимых на строительство объекта с разбивкой по годам | 4 |
| 8. | Расчет социальной и экономической эффективности реализации инвестиционной программы | 4 |
| 9. | Механизм реализации и управления инвестиционной программой | 5 |
| 10. | Механизм контроля за реализацией инвестиционной программы | 5 |

- Социально-экономическое обоснование необходимости реализации инвестиционной программы строительства объекта.

Проблема развития газификации на селе имеет для муниципального образования Рамешковский муниципальный округ стратегическое значение, учитывая ее социально-экономическую значимость в вопросе улучшения условий труда и жизни населения.

При строительстве межпоселкового газопровода Засколье-Рождество –Толстиково Рамешковского муниципального округа будет газифицировано 7 населенных пунктов.

Генпланом сельского поселения Кушалино Рамешковского района на сегодняшний день предусмотрена поэтапная газификация населенных пунктов Кушалинской сельской территории.

В с. Рождество и деревнях Засколье, Русино, Старое Долино, Новое Долино, Толстиково, Дуловское проживает около 300 человек. Имеются животноводческие фермы на 30 голов КРС в д. Засколье, две фермы на 100 голов в д.д. Русино и Толстиково, в д. Старое Долино расположено охотхозяйство, в с. Рождество магазин. В д.Дуловское расположено крестьянско-фермерское хозяйство по производству молочной продукции. Общее количество домовладений, планируемых к газификации -250.

В связи с небольшой удаленностью от областного центра значительная часть трудоспособного населения трудится на предприятиях г.Твери,  а так же в с.Кушалино.

Кушалинская сельская территория с центральной усадьбой в с. Кушалино расположена в 36 км северо-восточнее г. Твери. Через Кушалино проходит старая и в 2 км восточнее - новая автодорога Тверь- Бежецк. Удобное географическое положение и близость к районному и областному центрам делают привлекательными для постоянного проживания населенные пункты на данной территории.

В населенных пунктах д. Засколье, с. Рождество, д.д. Русино, Старое Долино, Новое Долино, Толстиково, Дуловское имеется возможность перспективного жилищного строительства. Так в с. Рождество планируется строительство 130-ти жилых домов для многодетных семей из г. Твери с инфраструктурой (детский сад, общеобразовательное учреждение, магазин), в д. Засколье – 30 индивидуальных жилых домов, д. Русино -10 домов, д. Старое Долино – 5 домов, д. Новое Долино- 10 домов., Дуловское-10 домов.

Газификация данных населенных пунктов позволит остановить миграцию молодежи из села, поднять уровень жизни населения, снять социальную напряженность.

С газификацией население связывает большие надежды.

2.Обоснование необходимости участия муниципального образования Рамешковский муниципальный округ  в решении проблемы

Функцию по проектированию и строительству объекта «Межпоселковый газопровод Засколье-Рождество –Толстиково Рамешковского муниципального округа» осуществляет Администрация Рамешковского муниципального округа.

Общая сметная стоимость строительства объекта в текущих ценах составляет – 62 634,62 тысяч рублей, в том числе  ПИР-8 193,52 тыс.руб.

Проект имеет социальную направленность. Его реализация позволит газифицировать данные населенные пункты, качественно улучшить жизнь для населения, улучшить экологическую обстановку.

ё

3. Цели реализации инвестиционной программы

Основная цель реализации инвестиционной программы - обеспечить улучшение качества жизни населения, проживающего в сельской местности.

# Качество предоставляемой услуги должно отвечать требованиям для жизни, здоровья, имущества потребителя и охраны окружающей среды. Данный проект реализуется в рамках региональной программы Тверской области: газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области

Ожидаемые результаты реализации программы - повышение уровня оснащенности природным газом в Рамешковском муниципальном округе.

4. Основные мероприятия по реализации инвестиционной программы

Мероприятия по реализации проекта:

1) Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство газопровода высокого давления.

2) Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с установкой ГРПШ в д.Дуловское.

5. Сроки реализации инвестиционной программы

Общая стоимость проекта «Межпоселковый газопровод Засколье- Рождество –Толстиково Рамешковского муниципального округа» составила 62 634,62 тысяч рублей        Выполнение ПИР осуществлено в 2023/24гг. Строительство газопровода намечено на 2024г.

6. Объем средств, необходимых для реализации инвестиционной программы. Обоснование объема необходимых средств.

Общая стоимость проекта «Межпоселковый газопровод Засколье- Рождество –Толстиково Рамешковского муниципального округа» составила 62 634,62 тысяч рублей, в том числе  ПИР-8 193,52 тыс.руб.

Протяженность газопровода высокого давления– 7,8 км.,

Всего планируется газифицировать 250 индивидуальных жилых домов, магазин, объекты сельскохозяйственного назначения (фермы на 230 голов КРС, КФХ). Перспективное строительство – 185 индивидуальных жилых домов, детский сад, школа, магазин.

В проекте предусмотреть:

1) строительство газораспределительного пункта в д.Дуловское (ГРПШ)

2) отключающее устройство в точке врезки газопровода;

3) материал труб -  определить проектом;

4) предусмотреть рекультивацию земель восстановление дорог;

5)получить ТУ на переходы через а/дороги;

6) предусмотреть проведение археологических исследований

7) получить ТУ при пересечении водных преград;

7. Структура и источники финансирования необходимых на строительство  объекта с разбивкой по годам.

Финансирование работ по разработке проектно-сметной документации данного объекта  и проведение государственной экспертизы осуществлено за счет средств бюджета Рамешковского муниципального округа.

В 2024 году планируется строительство объекта, стоимостью 54441,10 тыс. рублей, в т.ч.:

- областной бюджет –  48997,0  тыс. рублей;

- местный бюджет –    5444,1 тыс. рублей.

8.  Расчет социальной и экономической эффективности  реализации инвестиционной программы

Всего планируется газифицировать 250 домов. магазин, объекты сельскохозяйственного назначения (фермы на 230 голов скота, КФХ). Перспективное строительство – 185 индивидуальных жилых домов, детский сад, школа, магазин.

Реализация проекта позволит газифицировать населенные пункты, качественно улучшить жизнь для населения, улучшить экологическую обстановку.

Стоимость эксплуатации объекта зависит от его мощности, стоимости оборудования, предусмотренного проектом и определяется договором на техническое обслуживание. Договор на техническое обслуживание будет заключен с АО «Газпром Газораспределение Тверь» администрацией Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Обслуживание данного объекта после ввода его в эксплуатацию не предусматривает нагрузку на региональный бюджет.

Обязанность по обеспечению надлежащего технического состояния и безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования возложена на его пользователей.

9.Механизм реализации и управления инвестиционной программой

10. Механизм контроля за реализацией инвестиционной программы

## Для реализации инвестиционной программы строительства объекта «Межпоселковый газопровод Засколье-Рождество –Толстиково Рамешковского муниципального округа», будет заключен муниципальный контракт на выполнение функций Застройщика с соблюдением требований ФЗ №44 от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а так же  на исполнение строительного и технического надзора.