АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 января 2019 года                                                    № 06-па

пгт. Рамешки

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области по капитальному ремонту муниципального жилого фонда на территории городского поселения – поселок Рамешки на 2019-2023 гг.

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Устава муниципального образования «Рамешковский район», Устава муниципального образования городское поселение – поселок Рамешки, администрация Рамешковского района постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области по капитальному ремонту муниципального жилого фонда на территории городского поселения – поселок Рамешки на 2019-2023 гг. (прилагается).

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Рамешковского района в сети «Интернет»

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

администрации Рамешковского района                        Н.Н. Петухова

Приложение

к постановлению администрации

Рамешковского района

от 16 января 2019 №06-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области по капитальному ремонту муниципального жилого фонда на территории городского поселения – поселок Рамешки на 2019-2023 гг.

пгт. Рамешки

2019

# Паспорт 
муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области по капитальному ремонту муниципального жилого фонда на территории городского поселения – поселок Рамешки на 2019-2023 гг.

| Наименование программы | Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области по капитальному ремонту муниципального жилого фонда на территории городского поселения – поселок Рамешки на 2019-2023 гг.. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Администратор Программы | Администрация Рамешковского района |
| Срок реализации Программы | 2019 - 2023 годы |
| Цели Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в помещения муниципального жилого фонда. |
| Подпрограмма | Подпрограмма "Проведение капитального ремонта и содержание муниципального жилого фонда в городском поселении – поселок Рамешки Рамешковского района Тверской области (далее – пгт. Рамешки) |
| Задачи подпрограммы | 1. Проведение капитального ремонта и содержание жилых помещения муниципального жилого фонда в пгт. Рамешки 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в помещениях муниципального жилого фонда в пгт. Рамешки |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Граждане, проживающие в помещениях муниципального жилого фонда в пгт. Рамешки улучшили жилищные условия. |
| Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | # 2019 год Средства бюджета муниципального образования "Рамешковский район" – 1 000,00 тыс. руб. # 2020 год Средства бюджета муниципального образования "Рамешковский район" – 1 000,00 тыс. руб. # 2021 год Средства бюджета муниципального образования "Рамешковский район" – 1 000,00 тыс. руб. # 2022 год Средства бюджета муниципального образования "Рамешковский район" – 800,00 тыс. руб. # 2023 год Средства бюджета муниципального образования "Рамешковский район" – 800,00 тыс. руб. При утверждении бюджета на очередной финансовый год мероприятия Программы и объемы финансирования могут корректироваться и уточняться |

# Раздел 1. 
Общая характеристика сферы реализации программы

На балансе в городском поселении – поселок Рамешки находятся 98 объектов жилого фонда, суммарная площадь которого составляет 3 748 кв. м.

В муниципальном жилом фонде проживают 216 человек. Дефицит средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на содержание и ремонт жилого фонда, приводит к его ускоренному старению и обветшанию. Из года в год увеличивается количество жилых домов и квартир муниципального жилого фонда, нуждающихся в проведении ремонтных работ. В управлении и эксплуатации жилищного фонда отсутствуют конкурентные отношения. Отсутствует четкая и оперативная система контроля качества за проведением ремонтных работ, содержанием жилого фонда.

В настоящее время капитального ремонта требуют свыше 10 жилых помещений муниципального жилого фонда.

# Раздел 2.
 Цели Программы

1. Целями Программы являются:

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в помещения муниципального жилищного фонда на территории городского поселения – поселок Рамешки.

Достижение цели осуществляется путем проведения плановых капитальных ремонтов муниципального жилого фонда на основе очередности и фактического технического состояния объектов жилфонда.

Для оценки реализации программы используются следующие показатели:

- Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда;

- Количество граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилого фонда, улучшившие жилищные условия.

# Раздел 3.
 Достижения цели Программы обеспечивает подпрограмма "Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда в пгт. Рамешки»

Подраздел 1. Подпрограмма "Проведение капитального, текущего ремонтов и содержание муниципального жилого фонда в пгт. Рамешки"

Подпрограмма "Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда в пгт. Рамешки" разработана исходя из анализа фактического состояния муниципального жилищного фонда городского поселения – поселок Рамешки, в соответствии с переданными полномочиями органов местного самоуправления городского поселения – поселок Рамешки органам местного самоуправления Рамешковского района.

# Глава 1 Задачи подпрограммы

Для реализации подпрограммы предполагается решить следующие задачи:

а) задача 1 "Организация проведения капитального ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда в пгт. Рамешки";

б) задача 2 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в помещениях муниципального жилого фонда".

Показатели, характеризующие решение задачи № 1"Организация проведения капитального ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда в пгт. Рамешки":

а) Количество жилых помещений муниципального жилого фонда, в которых проведен капитальный ремонт.

Показатели, характеризующие решение задачи № 2 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в помещениях муниципального жилого фонда":

а.) Количество граждан, проживающих в помещениях муниципального жилого фонда, улучшившие жилищные условия.

# Глава 2 Мероприятия подпрограммы

Для достижения поставленных задачи 1 подпрограммы планируется путем реализации следующих мероприятий:

1. Составление реестра жилых помещений муниципального жилого фонда, подлежащих проведению капитального ремонта;

2. Проведение обследования жилых помещений муниципального жилого фонда, подлежащих проведению капитального ремонта и составление дефектных ведомостей;

3. Подготовка проектно-сметной документации на каждый объект (квартиру, дом);

4. Выбор Подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту;

5. Выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилого фонда;

6. Приемка выполненных работ.

Для достижения поставленных задачи 2 подпрограммы планируется путем реализации следующих мероприятий:

1. Учет граждан, проживающих в жилые помещения муниципального жилого фонда подлежащих капитальному ремонту.

2. Учет граждан, вселенных в жилые помещения муниципального жилого фонда после проведенного капитального ремонта.

Выполнение мероприятий административных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 1.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе расходных обязательств МО "Рамешковский район". В течении всего периода действия подпрограммы, расходы на ее реализацию подлежат включению в решение о местном бюджете в объеме, предусмотренном в действующей редакции программы (подпрограммы) на соответствующие финансовые годы.

# Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, составит 4 600,00 тысяч рублей.

Расходы бюджета МО "Рамешковский район" на реализацию задач подпрограммы по годам реализации программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

тыс. руб.

| Nп/п | Наименование задачи | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация проведения капитального ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда пгт. Рамешки | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 800,00 | 800,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области по капитальному ремонту муниципального жилого фонда на территории городского поселения – поселок Рамешки на 2019-2023 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонту муниципального жилого фонда на территории городского поселения – поселок Рамешки на 2019-2023 гг (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области – администрация Рамешковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Программа - муниципальная программа муниципального образования Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административные мероприятия |  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя |  |  |
| код администратора программы |  |  | раздел |  | подраздел |  |  |  | классификация целевой статьи расхода бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  | значение |  | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  | 21 |  |  | 22 |  | 23 |
| 6 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 8 | Л | Программа, всего | тыс. рублей | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  | 800,0 |  | 800,0 |  |  | 4 500,0 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составление реестра жилых помещений муниципального жилого фонда, подлежащих проведению капитального ремонта | % от поступивших заявлений | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение обследования жилых помещений муниципального жилого фонда, подлежащего проведению капитального ремонта и составление дефектных ведомостей | % от поступивших заявлений | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектно-сметной документации на каждый объект (квартиру, дом) | тыс. рублей | 100,00 |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  | 500,00 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выбор подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту | да- 1 / нет - 0 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилого фонда | тыс. рублей | 900,00 |  | 900,00 |  |  | 900,00 |  |  |  | 700,00 |  | 800,00 |  |  | 3300,00 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приемка выполненных работ | да- 1 / нет - 0 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учет граждан проживающих в жилых помещениях муниципального жилого фонда подлежащего капитальному ремонту | % | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учет граждан, вселенных в жилые помещения муниципального жилого фонда после проведенного капитального ремонта | % | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 2023 |