АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМЕШКОВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2018                                                                                               № 16 - па

пгт. Рамешки

О внесении изменений в приложение к постановлению от 11.12.2017 г. № 208-па «Об утверждении программы мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и приведению улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций в Рамешковском районе Тверской области в нормативное состояние на 2018 год»

В целях исполнения п. 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015 г. № Пр-287, в соответствии с положениями Федерального закона РФ от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», а также обеспечения безопасности дорожного движения и создания безопасных условий для пешеходов администрация Рамешковского района постановляет:

1. Изложить приложение к постановлению администрации Рамешковского района от 11.12.2017 г. № 208-па  «Об утверждении программы мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и приведению улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций в Рамешковском районе Тверской области в нормативное состояние на 2018 год» (в ред. постановления администрации Рамешковского района № 228-па от 28.12.2017г.) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Рамешковского района в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом дорожной деятельности, энергетики, транспорта и связи администрации Рамешковского района Е.А.Туктина.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Рамешковского района                                                      А.А. Пилюгин

Приложение

к постановлению администрации

Рамешковского района

№ 16-па от 25.01.2018 г.

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению безопасности дорожного движения и приведению улично-дорожной сети вблизи образовательных организайий

в Рамешковском районе Тверской области в нормативное состояние на 2018 год.

| №№ п/п | Наименование и адрес объекта | План мероприятий | Исполнитель, срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОУ «Рамешковская СОШ», п. Рамешки, ул. Советская, д. 47 (автодорога 1-го класса регионального значения ТДФ Тверской области «Прудово-Рамешки-Заручье») и пешеходный переход ул. от ул. Солнечная до ул. Советская, п. Рамешки. | -Обновление на пешеходных переходах горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» в желто-белом исполнении термопластиком в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 | В рамках выполнения работ по контракту на летнее содержание автодорог 1-го класса ТДФ Тверской области в Рамешковском районе. май-июнь 2018 г. |
|  |  | -Приведение в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 ТСОДД «Искусственная неровность» (Обновление горизонтальной дорожной разметки 1.25) |  |
|  |  | -Замена изношенных и установка дорожных знаков 5.19.1 (2) соответствующего типоразмера на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |  |
|  |  | -Установка ограждающих устройств на подходах к пешеходным переходам, ограждение всего периметра здания школы. В соотв. с ГОСТ Р 52289-2004 с учетом существующих перильных ограждений и отдалением объекта около 100 м установка ограждающих устройств на подходах к пешеходному переходу со стороны школы нецелесообразна. | Общеобразовательные организации в рамках программы «Комплексная безопасность зданий и помещений». июль-август 2018 г. |
| 2. | Пешеходный переход на ул. Пионерская, 34 (между МДОУ Д/сад № 2 «Светлячок», п. Рамешки, ул. Заводская, д. 5; МОУ «Рамешковская СОШ», п. Рамешки, ул. Советская, 47) | (ул. Пионерская, д.д. №№ 32-34, - улица между переходом к д/с № 2 и к средней школе) – обновление горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» и 1.25 «Искусственная неровность) в желто-белом исполнении термопластиком. | В рамках выполнения работ по муниципальному контракту на летнее содержание а/дорог местного значения в пос. Рамешки на 2018 г. май-июнь 2018 г. |
|  |  | -Замена изношенных и установка дорожных знаков 5.19.1 (2) соответствующего типоразмера на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. |  |
| 3. | с. Кушалино, ул. Пушкина, 30А МОУ «Кушалинская СОШ» | -Установка ограждающих устройств на подходах к пешеходным переходам, ограждение всего периметра здания школы. В соотв. с ГОСТ Р 52289-2004 с учетом существующих перильных ограждений и отдалением объекта около 100 м установка ограждающих устройств на подходах к пешеходному переходу со стороны школы нецелесообразна. | Общеобразовательные организации в рамках программы «Комплексная безопасность зданий и помещений». июль-август 2018 г. |
|  |  | -Установка светофоров (в том числе Т.7) | Администрация сельского поселения, на условии софинансирования (участие в областных программах) Срок выполнения 2018 г. |
| 4. | с. Киверичи, Немеровское шоссе, «Киверичская СОШ» | -Установка ограждающих устройств на подходах к пешеходным переходам, ограждение всего периметра здания школы. В соотв. с ГОСТ Р 52289-2004 с учетом существующих перильных ограждений и отдалением объекта около 100 м установка ограждающих устройств на подходах к пешеходному переходу со стороны школы нецелесообразна. | Общеобразовательные организации в рамках программы «Комплексная безопасность зданий и помещений». июль-август 2018 г. |
|  |  | -Установка светофоров (в том числе Т.7) | Администрации сельских поселений, на условии софинансирования (участие в областных программах) Срок выполнения 2018 г. |