АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМЕШКОВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2017                                                                                                № 208 - па

пгт. Рамешки

Об утверждении программы мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и приведению улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций в Рамешковском районе Тверской области в нормативное состояние на 2018 год.

В целях исполнения п. 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015 г. № Пр-287, в соответствии с положениями Федерального закона РФ от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», а также обеспечения безопасности дорожного движения и создания безопасных условий для пешеходов:

1. Утвердить программу мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и приведению улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций в Рамешковском районе Тверской области в нормативное состояние на 2018 год (прилагается)

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Рамешковского района в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом дорожной деятельности, энергетики, транспорта и связи администрации Рамешковского района Е.А.Туктина.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава Рамешковского района                                                      А.А. Пилюгин

Приложение

к постановлению

администрации Рамешковского района

от  11.12.2017 г.  №  208 -па

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению безопасности дорожного движения и приведению улично-дорожной сети вблизи образовательных организайий

в Рамешковском районе Тверской области в нормативное состояние на 2018 год.

| №№ п/п | Наименование и адрес объекта | Планируемые мероприятия | Исполнитель, срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОУ «Рамешковская СОШ», п. Рамешки, ул. Советская, д. 47 (автодорога 1-го класса регионального значения ТДФ Тверской области «Прудово-Рамешки-Заручье») | Обновление на пешеходных переходах горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» в желто-белом исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 | В рамках выполнения работ по контракту на летнее содержание автодорог 1-го класса ТДФ Тверской области в Рамешковском районе. 3 кв. 2018 г. |
|  |  | Приведение в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 ТСОДД «Искусственная неровность» (Обновление горизонтальной дорожной разметки 1.25) |  |
| 2. | Пешеходный переход на ул. Пионерская, 34 (между МДОУ Д/сад № 2 «Светлячок», п. Рамешки, ул. Заводская, д. 5; МОУ «Рамешковская СОШ», п. Рамешки, ул. Советская, 47) | (ул. Пионерская, д.д. №№ 32-34, - улица между переходом к д/с № 2 и к средней школе) – обновление горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» и 1.25 «Искусственная неровность) в желто-белом исполнении. | В рамках выполнения работ по муниципальному контракту на летнее содержание а/дорог местного значения в пос. Рамешки на 2018 г. 3 кв. 2018 г. |
| 3. | Пешеходный переход на ул. от ул. Солнечная до ул. Советская, п. Рамешки. МОУ «Рамешковская СОШ», п. Рамешки, ул. Советская, 47) | – обновление горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» | В рамках выполнения работ по муниципальному контракту на летнее содержание а/дорог местного значения в пос. Рамешки на 2018 г. 3 кв. 2018 г. |
| 4. | 1. Поселок Кушалино, ул. Пушкина, 30А МОУ «Кушалинская СОШ» 2. с. Киверичи, Немеровское шоссе, «Киверичская СОШ» | Установка ограждающих устройств на подходах к пешеходным переходам, ограждение всего периметра здания школы. В соотв. с ГОСТ Р 52289-2004 с учетом существующих перильных ограждений и отдалением объекта около 100 м установка ограждающих устройств на подходах к пешеходному переходу со стороны школы нецелесообразна. | Общеобразовательные организации в рамках программы «Комплексная безопасность зданий и помещений». |
| 5. | Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации муниципального образования "Рамешковский район". | -«Проведение широкомасштабных акций по предупреждению опасного поведения среди различных категорий участников дорожного движения». -«Опубликование в районных средствах массовой информации тематических информационно-публицистических материалов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности дорожного движения». -«Создание печатной информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения, организация тематической наружной социальной рекламы». -Участие в областном слете юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». -Проведение широкомасштабной акции «Внимание - дети!» «Приобретение специализированной печатной продукции по обучению детей безопасному участию в дорожном движении и её распространение в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях муниципального образования «Рамешковский район». | Администрация Рамешковского района Постановление от 08.12.2017 № 205-па. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Рамешковский район» Тверской области». Срок выполнения 2018 г. |