АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 февраля 2019 года                                                                            № 36-па

пгт. Рамешки

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения – поселок Рамешки Рамешковского района Тверской области» на 2019 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Рамешковский район», Устава муниципального образования городское поселение – поселок Рамешки, администрация Рамешковского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения – поселок Рамешки Рамешковского района Тверской области» на 2019 год (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Рамешковского района в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Рамешковского района                                                         А.А. Пилюгин

Приложение

к постановлению администрации Рамешковского района

от 26 февраля 2019 г. № 36 - па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения – поселок Рамешки Рамешковского района Тверской области» на 2019 год

пгт. Рамешки

2019

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения – поселок Рамешки» на 2019 год (далее - Программа). |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы |  | Администрация Рамешковского района Тверской области. |
| Разработчик Программы |  | Администрация Рамешковского района Тверской области. |
| Цели Программы |  | - улучшение санитарного и эстетического вида территории городского поселения; - создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан; - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения – поселок Рамешки; - увеличение срока службы дорожных покрытий; - улучшение технического состояния муниципальных дорог; - усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный тип. |
| Основные задачи Программы |  | - проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования с твердым покрытием, дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов; - проведение мероприятий по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия; |
| Сроки реализации Программы |  | 2019 год. |
| Исполнители Программы |  | Администрация Рамешковского района Тверской области, специализированные организации, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ, привлекаемые Заказчиком Программы на конкурсной основе. |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Общий объем финансирования Программы в 2019 году составляет: 11 850 000 рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде на 2019 год, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2019 год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - развитие транспортной инфраструктуры; - улучшение инвестиционной привлекательности, повышение благосостояния и культурного уровня жителей поселения; - повышение безопасности дорожного движения; - сохранение и улучшение придомовых территорий многоквартирных домов. |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Рамешковского района Тверской области в соответствии с ее полномочиями, установленными законодательством. |

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

- Влияние развития сети автомобильных дорог на экономику Городского поселения – поселок Рамешки.

Рамешковский район расположен в восточной части области. На севере он граничит с Бежецким и Максатихинским районами, на западе с Лихославльским районом, на юге – с Калининским и на востоке – с Кимрским районом Тверской области. Городское поселение – поселок Рамешки – центр Рамешковского района. Расположен на возвышенности (скат к востоку), на шоссе Тверь – Максатиха, в 64 километрах от Твери.

Городское поселение – поселок Рамешки граничит с севера, востока и юго-востока с сельским поселением Некрасово, с востока и юго-востока – с сельским поселением Высоково.

Площадь территории городского поселения-поселка Рамешки – 400 га, что составляет 1,6% от площади территории Рамешковского района.

В городском поселении – поселок Рамешки, протяженность всех дорог общего пользования местного значения - 29,11 км, в том числе асфальтированных дорог -  12,53 км, грунтовых – 16,58 км. Полномочия по обслуживанию и текущему ремонту автомобильных дорог местного значения в границах поселения передано муниципальному образованию «Рамешковский район» Тверской области с оплатой за это в форме межбюджетных трансфертов. Техническое состояние автомобильных дорог в целом по поселению, можно расценивать как неудовлетворительное, это требует принятия Программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения – поселок Рамешки Рамешковского района Тверской области» на 2019 год.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие. Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Одной из основных проблем автодорожной сети городского поселения – поселок Рамешки является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Основными транспортными артериями в поселении являются основные улицы в жилой застройке. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенном пункте на сегодняшний день проходят по дорогам населенного пункта. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения – поселок Рамешки Рамешковского района Тверской области

| № п\п | Наименование | Протяженность, км | Тип покрытия | Ширина дороги, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | пгт. Рамешки, ул. Воинов Интернационалистов | 0,6 | ПГС | 4 |
| 2. | пгт. Рамешки, ул. Дорожная | 0,6 | ПГС | 4 |
| 3. | пгт. Рамешки, ул. Деревцова | 0,7 | асфальт | 5 |
| 4. | пгт. Рамешки, ул. Дюканова | 0,2 | ПГС | 5 |
| 5. | пгт. Рамешки, ул. Дюканова д. 48 | 0,15 | ПГС | 5 |
| 6. | пгт. Рамешки, ул. Дюканова д. 53 | 0,2 | ПГС | 3 |
| 7. | пгт. Рамешки, ул. Западная | 0,5 | ПГС | 5 |
| 8. | пгт. Рамешки, ул. Заводская | 0,4 | асфальт | 4 |
| 9. | пгт. Рамешки ул. Кооперативная | 0,5 | ПГС | 4 |
| 10. | пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 1,0 | асфальт | 6 |
| 11. | пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 0,7 | ПГС | 4 |
| 12. | пгт. Рамешки, ул. Лесная | 0,4 | ПГС | 5 |
| 13. | пгт. Рамешки, ул. Луговая | 0,7 | ПГС | 4 |
| 14. | пгт. Рамешки, ул. Молодежная | 0,2 | ПГС | 5 |
| 15. | пгт. Рамешки, ул. Новая | 1,6 | асфальт | 6 |
| 16. | пгт. Рамешки, ул. Октябрьская | 0,8 | ПГС | 6 |
| 17. | пгт. Рамешки, ул. Парковая | 0,35 | ПГС | 5 |
| 18. | пгт. Рамешки, ул. Пионерская | 0,8 | асфальт | 6 |
| 19. | пгт. Рамешки, ул. Пионерская | 0,25 | асфальт | 5 |
| 20. | пгт. Рамешки, ул. Полевая | 0,3 | ПГС | 5 |
| 21. | пгт. Рамешки, ул. Песчаная | 0,5 | ПГС | 5 |
| 22. | пгт. Рамешки, ул. Первомайская | 0,3 0,15 | асфальт грунтовая | 3 |
| 23. | пгт. Рамешки, ул. Пролетарская | 0,6 0,1 | Асфальт ПГС | 5 3,5 |
| 24. | пгт. Рамешки, ул. Солнечная | 0,6 | ПГС | 5 |
| 25. | пгт. Рамешки, ул. Смирнова | 0,45 | ПГС | 5 |
| 26. | пгт. Рамешки, ул. Строительная | 0,6 | ПГС | 6 |
| 27. | пгт. Рамешки, ул. Садовая | 0,5 | ПГС | 3 |
| 28. | пгт. Рамешки, ул. Школьная | 0,6 | асфальт | 5 |
| 29. | пгт. Рамешки, ул. Южная | 0,2 | ПГС | 5 |
| 30. | пгт. Рамешки, Спортивный переулок | 0,3 | асфальт | 4 |
| 31. | пгт. Рамешки, ул. Советская (тротуары) | 2,5 | асфальт | 2 |
| 32. | пгт. Рамешки, ул. Советская (парк) | 0,5 | асфальт | 5 |
| 33. | пгт. Рамешки, от ул. Советская до ул. Солнечная | 0,5 | асфальт | 6 |
| 34. | пгт. Рамешки, от ул. Советской до ул. Садовая | 0,3 | асфальт | 5 |
| 35. | пгт. Рамешки, ул. Советская (до кладбище) | 0,7 | асфальт | 5 |
| 36. | пгт. Рамешки (торговая площадь) | 0,1 | ПГС | 3 |
| 37. | пгт. Рамешки, от д. № 38 ул. Пионерская до ул. Советская | 0,4 | асфальт | 6 |
| 38. | пгт. Рамешки, от ул. Луговая до ул. Бежецкая | 0,25 | ПГС | 3 |
| 39. | пгт. Рамешки, от ул. Бежецкая до ул. Кооперативная | 0,35 | ПГС | 3 |
| 40. | пгт. Рамешки, ул. Новая (очистные сооружения) | 0,35 | Железобетонные плиты | 4 |
| 41. | пгт. Рамешки, от ул. Бежецкая до ул. Деревцова | 0,2 | ПГС | 4 |
| 42. | пгт. Рамешки, от ул. Дюканова до ул. Советская | 0,2 | ПГС | 4 |
| 43. | пгт. Рамешки, ул. Восточная | 0,95 | ПГС | 4,5 |
| 44. | пгт. Рамешки, ул. Весенняя | 0,4 | грунтовая | 4,5 |
| 45. | пгт. Рамешки, от ул. Советская до ул. Лесная | 0,51 0,39 | ж/б плита грунтовая | 4,5 |
| 46. | пгт. Рамешки, от ул. Комсомольская до ул. Деревцова | 0,07 | ПГС | 4,5 |
| 47. | пгт. Рамешки, от ул. Советская д. 20 А до ул. Первомайская | 0,21 | ПГС | 3 |
| 48. | пгт. Рамешки, от ул. Строительная д. 29 до ул. Комсомольская | 0,35 | грунтовая | 4,5 |
| 49. | пгт. Рамешки, от ул. Новая (очистные сооружения) до ул. Кооперативная | 0,9 | грунтовая | 4,5 |
| 50. | пгт. Рамешки, ул. Советская | 0,4 | асфальт | 7,0 |
| 51. | пгт. Рамешки, от ул. Комсомольская д. 60 до кладбища | 0,35 | грунтовая | 3,0 |
| 52. | пгт. Рамешки площадь ул. Советская | 0,68 | асфальт | 25 |
| 53. | пгт. Рамешки, ул. Северная | 0,9 | грунтовая | 4,5 |
| 54. | пгт. Рамешки, ул. Северная 1 | 0,3 | грунтовая | 4,5 |
| 55. | пгт. Рамешки, ул. Северная 2 | 0,3 | грунтовая | 4,5 |
| 56. | пгт. Рамешки, ул. Северная 3 | 0,2 | грунтовая | 4,5 |
| Итого: |  | 29,11 |  |  |

В результате анализа улично-дорожной сети городского поселения – поселок Рамешки выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия времени, увеличение занятости и снижение миграции населения.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), повышения производительности труда);

- снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог;

- развитию туризма;

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

- повышению транспортной доступности;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Обеспечение финансирования дорожного хозяйства   является одной из важнейших задач, от успешного решения которой зависит успех развития экономики поселения. Расчеты показывают, что эффективность работы экономики во многом определяется эффективностью функционирования производственной инфраструктуры, которая, в свою очередь, существенно зависит от уровней мобильности товаров (объемы перевозок грузов и грузооборот) и подвижности населения (объемы перевозок пассажиров и пассажирооборот), обеспечиваемых автомобильным транспортом в повседневных массовых перевозках.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для городского поселения – поселок Рамешки. Они связывают территорию поселения с областным центром, с соседними территориями поселений, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети, автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики городского поселения – поселок Рамешки и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития  поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования  имеет важное значение для развития поселения.

- Проблемы развития сети автомобильных дорог общего пользования в городском поселении – поселок Рамешки.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования в городском поселении – поселок Рамешки составляет 29,11 км. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.

Доля автомобильных дорог общего пользования в городском поселении – поселок Рамешки, не отвечающих нормативным требованиям в 2019 году, составляла 53,0 процента.

Для улучшения показателя по городскому поселению – поселок Рамешки необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в городском поселении – поселок Рамешки позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в поселении, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов  ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования с твердым покрытием, дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- проведение мероприятий по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия.

Срок реализации Программы – 2019 год. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования с твердым покрытием, дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения, улучшение социальных условий населения.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета городского поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог».

Целевые индикаторы и показатели Программы:

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 29,11 |
|  | Улучшенная структура улично-дорожной сети | км | 14,08 |
| Показатели спроса на развитие улично-дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 29,11 |
| Показатели степени охвата потребителей улично-дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 48,36 |
| Показатели надежности улично-дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год) | км | 2,0 |

Раздел 3. ПОДПРОГРАММЫ

Реализация Программы достигается посредством выполнения следующей подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования с твердым покрытием, дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов».

Задачи Подпрограммы

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта поселения;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения;

- ремонт придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с привлечением средств областного бюджета;

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задач Подпрограммы, являются:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта поселения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными с организациями любой формы собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования;

- удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности организации, осуществляющей обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта поселения;

- количество обращений граждан по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта поселения;

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта поселения.

Мероприятия Подпрограммы:

Решение Задачи Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Восточная, городского поселения - п. Рамешки Тверской области;

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Пролетарская, городского поселения - п. Рамешки Тверской области;

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Советская, городского поселения - п. Рамешки Тверской области;

- Разработка проектной и сметной документации на ремонт   автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Ремонт дворовой территории, проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Бежецкая д. 7 в поселке Рамешки Рамешковского района Тверской области;

- Ремонт дворовой территории, проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Бежецкая д. 20 в поселке Рамешки Рамешковского района Тверской области;

- Ремонт дворовой территории, проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Бежецкая д. 22 в поселке Рамешки Рамешковского района Тверской области;

- Разработка проектной и сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Задачи 1 Подпрограммы:

| Наименование мероприятия | Общий объем финансирования (тыс.руб) | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет (тыс.руб) – 75% | Местный бюджет (тыс.руб) – 25% |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Восточная, городского поселения - п. Рамешки Тверской области | 3 000,00 | 2 250,00 | 750,00 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Пролетарская, городского поселения - п. Рамешки Тверской области | 900,00 | 675,00 | 225,00 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Советская, городского поселения - п. Рамешки Тверской области | 4 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 |
| Ремонт дворовой территории, проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Бежецкая д. 7 в поселке Рамешки Рамешковского района Тверской области | 1 330,00 | 1 005,00 | 325,00 |
| Ремонт дворовой территории, проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Бежецкая д. 20 в поселке Рамешки Рамешковского района Тверской области | 1 450,00 | 1 087,50 | 362,50 |
| Ремонт дворовой территории, проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Бежецкая д. 22 в поселке Рамешки Рамешковского района Тверской области | 1 170,00 | 877,50 | 292,50 |
| Итого | 11 850,00 | 8 895,00 | 2 955,00 |
| Разработка проектной и сметной документации |  |  | 300,00 |

Раздел 4. СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование работ планируется производить за счет софинансирования из средств бюджета Тверской области и местного бюджета Рамешковского района Тверской области.

Раздел 5. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных нормативно-правовых актов на местном уровне могут разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы.