УПРАВЛЕНИЯ ВЕДНОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ РАМЕШКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20.01.2023                                                                                                 № 2-од

с. Ведное

Об утверждении Плана мероприятий по приведению  качества  питьевой  воды в соответствии с установленными требованиями на Ведновской сельской территории Рамешковского муниципального округа Тверской области на 2023-2025 годы

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным  законом  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Положением об Управлении  Ведновской сельской территорией:

1.  Утвердить  план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на  Ведновской сельской территории Рамешковского муниципального округа Тверской области на 2023-2025 годы.

2. Направить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе.

3. Контроль за выполнением  настоящего  приказа оставляю  за собой.

Начальник Управления

Ведновской сельской территорией                                         А.В. Садикова

| СОГЛАСОВАНО: Врио начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Бежецком районе _________________ Г.В.Новикова «___»___________2023 г. М.П. | УТВЕРЖДАЮ Начальник Управления Ведновской сельской территорией Рамешковского муниципального округа Тверской области ____________ А.В.Садикова « » 2023г |
| --- | --- |

ПЛАН

# мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями  на Ведновской сельской территории Рамешковского муниципального округа Тверской области на 2023-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт общественных муниципальных колодцев | 2-3 квартал ежегодно | Управление Ведновской сельской территорией |
|  | Очистка общественных муниципальных колодцев | по мере необходимости в течение года | Управление Ведновской сельской территорией |
|  | Обеззараживание воды путем хлорирования по результатам лабораторных исследований | по мере необходимости в течение года | Управление Ведновской сельской территорией |
|  | Благоустройство общественных муниципальных колодцев | по мере необходимости в течение года | Управление Ведновской сельской территорией |
|  | Проведение лабораторных исследований качества питьевой воды | 2-3 квартал ежегодно | Управление Ведновской сельской территорией |