АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОВО

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Высоково

05.04.2015	№66

Отчет по исполнению постановления  администрации сельского поселения Высоково №04 от 15.01.2014 года «О муниципальной  целевой программе «Ремонт автомобильных  дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории  сельского поселения Высоково   на 2014 -2016 г.г.» за 2015 год.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением  администрации сельского поселения Высоково №31 от 25.03.2013 года «О порядке проведения и  критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ  МО  сельского поселения Высоково» в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Высоково   администрация  сельского поселения Высоково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить    отчет по исполнению постановления  администрации сельского поселения Высоково №04 от 15.01.2014 года «О муниципальной  целевой программе «Ремонт автомобильных  дорог местного значения в границах населенных пунктов   на территории  сельского поселения Высоково   на 2014 -2016 г.г.»   за   2015 год   согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит обязательному обнародованию в центре по обнародованию нормативно правовых документов администрации сельского поселения Высоково и  размещению на официальном сайте  МО Тверской области « Рамешковский район»  в разделе сельское поселение Высоково

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации сельского поселения Высоково .

Глава сельского  поселения Высоково:                                             В.А.Соколова

Приложение к постановлению

администрации сельского поселения Высоково

№66 от 05.04.2016 года

Основной целью настоящей Программы является проведение ремонта автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории  сельского поселения.

Основными задачами является организация деятельности по ремонту, улучшению технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Общее фининсирование   по программе: 3350.00 тыс. рублей

2014 г. –1050,00  тыс.руб.

2015-      1100.00 тыс. руб.

2016-      1200.00 тыс. руб.

В 2015 году  для приведения улично-дорожной сети    сельского поселения Высоково в соответствие действующим нормативам и правилам безопасности дорожного движения     был проведен  ремонт автодорог поселения, что позволило создать более  безопасные условия дорожного движения для общественного и личного автотранспорта,  а также  улучшило  внешний вид  населенных  пунктов.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории    сельского поселения является:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие).

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории   сельского поселения Высоково.

Развитие улично-дорожной сети   сельского поселения Высоково, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей   задачей в обеспечении жизнедеятельности   сельского поселения Высоково.

Администрация сельского поселения успешно  победила в программе местных инициатив  Тверской области по ремонту дорог в д. Высоково в 2015 году, благодаря этому  мы получили дополнительно средств областного бюджета  595. 3 тысячи рублей на асфальтирование дороги по Школьному переулку и ямочный ремонт по ул. Полевой и проезда  до дома 1б .

За 2014 год  программа выполнена на 106% от плана , предусмотренного программой, в 2015 году на 139 %.

Вывод: Из ниже приведенной таблицы видно, что эффективность  реализации программы увеличилась  на  1,4 % по сравнению с прошлым периодом, следовательно индикатор результативности возрос, что положительно влияет на дальнейшее развитие данной программы.

Мероприятия

по реализации Программы ремонта автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории сельского поселения Высоково на 2014 -2016 г.г.   (рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Источник финан-я | Объем Работ в пог.метров | Предусмотрено программой (тыс.руб.) |  |  | Факт на отчетную дату (тыс.руб.) |  |  | Отклонение (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ремонт автодорог местного значения в границах населенных пунктов на территории сельского поселения Высоково: | Дорожные и другие организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по ремонту автодорог. | средства бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Пролетарская с. Замытье |  | средства местного, бюджета, | 594м | 176,0 |  | 400.0 | 176.0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 | - улица д. Далеки |  | средства местного бюджета | 1200 | 465,0 |  |  | 465.0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3 | ул. Молодежная д. Мощеново |  | средства местного бюджета | 350 | 472,0 |  |  | 472.0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4 | - д. Высоково, Школьный переулок |  | средства местного, областного бюджета | 532м |  | 500,0 |  | - | 705.9* |  |  |  |  |
| 1.5 | ул. Полевая д. Высоково |  | средства местного, областного бюджета | 364м |  | 300,0 |  | - | 336.729* |  |  |  |  |
| 1.6 | улица д. Гнездилово |  | средства местного бюджета | 500м |  |  | 200,0 |  | 31.2 |  |  |  |  |
| 1.7 | улица д. Сидорово |  | средства местного бюджета | 250м |  |  | 100,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.8 | улица д. Борутино |  | средства местного бюджета | 250м |  |  | 200,0 |  | 23.0 |  |  |  |  |
| 1.9 | Речной пер. с. Замытье |  | средства местного бюджета | 177м |  |  | 100,0 |  | 20.0 |  |  |  |  |
| 1.10 | Улица д. Ловцово |  | средства местного бюджета | 720 |  |  | 200,0 |  | 99.25 |  |  |  |  |
| 1.11 | Улица д. Боброво |  | средства местного бюджета | 520м |  |  | 0.0 |  | 99.85 |  |  |  |  |
| 1.12 | Улица д. Цепелиха |  | средства местного бюджета | 460м |  |  | 0.0 |  | 96.152 |  |  |  |  |
| 1.13 | Улица д. Агафониха |  | средства местного бюджета | 120м |  |  | 0.0 |  | 62.2 |  |  |  |  |
| 1.14 | Раменский пер. д. Лахино |  | средства местного бюджета | 112м |  |  | 0.0 |  | 32.0 |  |  |  |  |
| 1.15 | Ул. Молодежная с. Замытье |  | средства местного бюджета | 145м |  |  | 0.0 |  | 16.5 |  |  |  |  |
| 1.16 | Речной пер. с. Замытье |  | средства местного бюджета | 80м |  |  | 0.0 |  | 6.5 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 1050.0 | 1100.0 | 1200.0 | 1113.0 | 1530.181 |  |  |  |  |

Пункты 1.4.+п.1.5.*Средства областного бюджета 595.3 тыс. рублей