АДМИНИСТАРЦИЯ

СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОВО

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Высоково

15.08.2018                                                                                                           №66

Об утверждении  Плана мероприятий по устранению

причин и условий, способствующих нарушению

санитарно-эпидемиологических требований к

питьевой воде и питьевому и хозяйственно-бытовому

водоснабжению на территории сельского поселения Высоково

В соответствии с Уставом сельского поселения Высоково, представлением  Управления Роспотребнадзора по Тверской области Территориального отдела в Бежецком районе от 01 августа 2018 года, администрация сельского поселения Высоково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих нарушению  санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению на территории сельского поселения Высоково согласно приложению

- Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом сельского поселения Высоково  и разместить на стендах по обнародованию нормативных правовых актов:  в  здании администрации сельского поселения Высоково, на центральной площади д. Высоково  и на сайте МО Тверской области «Рамешковский район» в разделе сельское поселение Высоково

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Высоково                                              В.А.Соколова

Приложение

к постановлению администрации                                                                                                                                                                                                                           сельского поселения  Высоково                                                                                                                                                                                                            № 66  от  15.08.2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | постоянно |
| 1. | Проведение производственного контроля качества питьевой воды в источнике: артскважина д. Высоково и с. Замытье и в разводящие сети д. Высоково и с. Замытье в соответствие с требованиями п.4.3, п.4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 | Администрация сельского поселения Высоково |  |  |  | с 01.08 2018 2 раза в год |
| 2 | Определить управляющую организацию в сфере холодного водоснабжения | Администрация сельского поселения Высоково | - | До 01.06. 2019 |  |  |
| 3. | Получить в территориальном отделе Роспотребнадзора в Бежецком районе санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии артезианских скважин в д. Высоково и с. Замытье санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов. | Администрация сельского поселения Высоково | - | - | 01.02. 2020 |  |
| 4. | Получить в с территориальном отделе Роспотребнадзора в Бежецком районе санитарно-эпидемиологическое заключение на проект организации ЗСО артезианской скважины в д. Высоково и с. Замытье в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 | Администрация сельского поселения Высоково |  |  | 01.02. 2020 |  |
| 5 | Получить Лицензии на осуществление видов деятельности, связанных с осуществлением холодного водоснабжения | Администрация сельского поселения Высоково |  |  | 01.02. 2020 |  |
| 6 | Проведение производственного контроля качества питьевой воды в колодцах д. Высоково ул. Центральная д. 38, д. 8, и с. Замытье , ул. Центральная д. 8 | Администрация сельского поселения Высоково | До 20.08. 2018 |  |  |  |
| 7. | Сообщать в территориальный отдел Роспотребнадзора в Бежецком районе информацию об аварийных ситуациях на водопроводных сетях сельского поселения Высоково | Администрация сельского поселения Высоково |  |  |  | По возникновению ситуации |
| 8. | Чистку муниципальных колодцев производить не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом, дезинфекцией хлорсодержащими реагентами и последующей их промывкой. К проведению работ привлекать с медицинскими книжками и с допуском к данным видам работ. | Администрация сельского поселения Высоково |  |  |  | ежегодно |
| 9. | Произвести отмостку колодцев в д. Высоково ул. Центральная д. 38, д. 8, и с. Замытье , ул. Центральная д. 8 | Администрация сельского поселения Высоково | 15.10. 2018 |  |  |  |