АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОВО

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Высоково

от   01.07. 2013 года                                                                                   № 60па

Об утверждении графика разработки и

утверждения схемы теплоснабжения

сельского поселения Высоково до 2018 года

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Уставом   сельского поселения Высоково ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график разработки и утверждения схемы теплоснабжения   сельского поселения Высоково до 2018 года в соответствии с приложением.

2. Провести публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения 01.08.2013 года в 14.00 час. по адресу:  д. Высоково, ул. Центральная, д.9 Администрация сельского поселения Высоково.

3. Создать комиссию по сбору замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения в составе:

-  Колесова Надежда Анатольевна  – зам.главы администрации;

- Лебедева Антонина Михайловна – ведущий специалист;

4. Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения   сельского поселения осуществлять ежедневно с 01.07.2013 года по 01.08. 2013 года с 08.00 час. до 17.00 час. ( кроме выходных и нерабочих праздничных дней) в администрации поселения по адресу: Высоково, ул. Центральная, д.9 Администрация сельского поселения Высоково.(кабинет заместителя главы администрации)

2. Обнародовать  настоящее постановление в центре по обнародованию и на официальном сайте  Рамешковского района  сельского поселения Высоково.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации  Колесову Н.А.

Глава сельского поселения Высоково:                                     В.А.Соколова

Утверждён

постановлением администрации

сельского поселения Высоково

от 01.07.2013 г. №60па

ГРАФИК

разработки и утверждения схемы теплоснабжения

сельского поселения Высоково

| № | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размещение проекта схемы теплоснабжения в сети Интернет на официальном сайте администрации Рамешковского района сельское поселение Высоково | 01.07.2013. |
| 2 | Рассмотрение схемы, организация проведения публичных слушаний по проекту схемы, прием замечаний и предложений по проекту схемы | с 01.07.2013 по 01.08.2013 |
| 3 | Проведение публичных слушаний | 01.08.2013 |
| 4 | Размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации заключения и протокола о результатах проведенных публичных слушаний | 03.08.2013 |
| 5 | Принятие решения по итогам проведения публичных слушаний: - утверждение схемы теплоснабжения; | до 06.08.2013 |
| 6 | Размещение схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации сайте администрации Рамешковского района сельское поселение Высоково | 10.08.2013 |