АДМИНИСТАРЦИЯ

СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАКЛИНЬЕ

РАМЕШКОВСКИЙ  РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Заклинье

11.02.2021                                                                                                                  № 14-па

Об утверждении отчета о выполнении

плана мероприятий по приведению

качества питьевой воды в  соответствие

с  установленными требованиями  на

территории сельского поселения Заклинье

Рамешковского района  Тверской области

за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ст. 23, Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ  "О водоснабжении и водоотведении", Уставом   сельского поселения Заклинье  администрация   сельского поселения Заклинье

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  отчет о  выполнении  плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории    сельского поселения Заклинье Рамешковского  района Тверской области  за 2020 год.

2. Направить отчет о  выполнении  плана мероприятий  в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Рамешковского  района  в разделе   сельского поселения Заклинье.

| Глава сельского поселения | Т.А.Журавлева |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Заклинье

от 11.02.2021 № 14-па

ОТЧЕТ

о   выполнении  плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории  сельского поселения Заклинье  Рамешковского района Тверской области  в соответствие   с установленными  требованиями   за 2020 год.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории  сельского поселения  Заклинье Рамешковского  района Тверской области на 2019-2021 годы с изменениями и дополнениями утвержден постановлением администрации   сельского поселения Заклинье  от 17.05.2019 № 73-па  и согласован с территориальным  отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе.

Разработчиком плана является администрация   сельского поселения Заклинье.

Цели и задачи плана мероприятий:

Цель: обеспечение  населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Задачи:

- улучшение и (или) доведение качества питьевой воды в соответствие  с требованиями санитарных правил и норм (СанПиН 2.1.4.1074-01) с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О водоснабжении и водоотведении";

- обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого  и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;

- обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при  эксплуатации объектов систем водоснабжения.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определить гарантирующую (обслуживающую) организацию в сфере холодного водоснабжения | 2019-2021гг | администрация сельского поселения Заклинье | обслуживающая организация в сфере холодного водоснабжения в 2020г не определена |
|  | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения с.Заклинье, д.Петраково, д.Лядины | ежегодно | администрация сельского поселения Заклинье | с.Заклинье – 06.11.2020г д.Петраково-09.11.2020г д.Лядины – 12.11.2020г |
|  | Благоустройство территории в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины с.Заклинье | 2020 год | администрация сельского поселения Заклинье | май, июль 2020г |
|  | Благоустройство территории в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины д. Петраково | 2020 год | администрация сельского поселения Заклинье | май, июль 2020г |
|  | Благоустройство территории в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины д.Лядины | 2020 год | администрация сельского поселения Заклинье | май, июль 2020г |
|  | Благоустройство территории в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины д.Алексеевское | 2020 год | администрация сельского поселения Заклинье | май, июль 2020г |
|  | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и её устранение | постоянно | администрация сельского поселения Заклинье | В 2020г аварийных ситуаций не было |
|  | Производственный контроль качества питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения в с.Заклинье, д.Петраково, д.Алексеевское, д.Лядины | ежегодно | администрация сельского поселения Заклинье | выполнено 02.11.2020г |
| - 1 | Предоставление информации об аварийных ситуациях на водопроводных сетях с/п Заклинь в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе | По мере необходимости | администрация сельского поселения Заклинье | В 2020 году аварийных ситуаций не было |
|  | Чистка общественных муниципальных колодцев, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений | ежегодно | администрация сельского поселения Заклинье | Чистка и дезинфекция колодцев: апрель, май, июнь 2020г. |
|  | Ремонт общественных колодцев (д.Коростелево, д.Иваньково) | 2020г | администрация сельского поселения Заклинье | Июль 2020г (80 тыс.руб.) |