АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАКЛИНЬЕ

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.02.2021                                                                                                           № 15-па

с.Заклинье

О внесении  изменений  и дополнений  в  план

мероприятий по приведению  качества  питьевой  воды

в соответствии с установленными   требованиями

на территории  сельского  поселения   Заклинье

Рамешковского района Тверской области

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным  законом  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Уставом сельского поселения Заклинье    администрация сельского поселения Заклинье Рамешковского района Тверской области   постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в постановления администрации сельского поселения Заклинье от 13.07.2018 № 36-1-па,  №19-па от 01.03.2019, 3 73-па от 17.05.2019  « Об утверждении  плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории сельского поселения Заклинье  Рамешковского района Тверской области»    и изложить его в следующей  редакции (прилагается).

2. Направить план мероприятий с дополнениями и изменениями  в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе.

3. Разместить настоящее постановление для обнародования на стенде для обнародования нормативных правовых актов в здании администрации сельского поселения Заклинье и на официальном сайте администрации Рамешковского района Тверской области в разделе сельское поселение Заклинье в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением  настоящего  постановления оставляю  за собой.

5.Постановление вступает  в силу  со дня  обнародования.

Глава сельского поселения Заклинье                               Т.А.Журавлева

| СОГЛАСОВАНО: начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Бежецком районе _________________ Е.А.Звездочкина «___»___________2021 г. М.П. | УТВЕРЖДАЮ Глава сельского поселения Заклинье Рамешковского района Тверской области ____________ Т.А.Журавлева « » 2021г |
| --- | --- |

ПЛАН

# мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории сельского поселения Заклинье

# Рамешковского района Тверской области

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Заклинье

от 11.02.2021 № 15-па

Цель: обеспечение  населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Задачи:

- улучшение и (или) доведение качества питьевой воды в соответствие  с требованиями санитарных правил и норм (СанПиН 2.1.4.1074-01);

- обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения;

- внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;

- обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при  эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполне-ния | Ответственный исполнитель | Финансирование (тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | ежегодно | Обслуживающая организация, администрация сельского поселения Заклинье | без финанс. | без финанс. | без финанс. |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины с.Заклинье | 2021 год | администрация сельского поселения Заклинье | 50 | - | - |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д.Петраково | 2022 год | администрация сельского поселения Заклинье | - | 50 | - |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д.Алексеевское | 2023 год | администрация сельского поселения Заклинье | - | - | 50 |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д.Лядины | 2023 год | администрация сельского поселения Заклинье | - | - | 50 |
|  | Благоустройство территории в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины с.Заклинье. (вырубка кустарников и скос травы зоны санитарной охраны 1 пояса артскважины) | 2-3 квартал ежегодно | администрация сельского поселения Заклинье | без финанс. | без финанс. | без финанс. |
|  | Благоустройство территории в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины д. Петраково. (вырубка кустарников и скос травы зоны санитарной охраны 1 пояса артскважины) | 2-3 квартал ежегодно | администрация сельского поселения Заклинье | без финанс. | без финанс. | без финанс. |
|  | Благоустройство территории в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины д. Лядины. (вырубка кустарников и скос травы зоны санитарной охраны 1 пояса артскважины) | 2-3 квартал ежегодно | администрация сельского поселения Заклинье | без финанс. | без финанс. | без финанс. |
|  | Благоустройство территории в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины д. Алексеевское. (вырубка кустарников и скос травы зоны санитарной охраны 1 пояса артскважины) | 2-3 квартал ежегодно | администрация сельского поселения Заклинье | без финанс. | без финанс. | без финанс. |
|  | Производственный контроль качества питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения в с/п Заклинье | 4 раза в год (по сезонам года) | администрация сельского поселения Заклинье | 6 | 6 | 6 |
|  | Производственный контроль качества питьевой воды в общественных колодцах | 4 раза в год (по сезонам года) | администрация сельского поселения Заклинье | 6 | 6 | 6 |
|  | Приобретение и установка станции обезжелезивания на артскважину с.Заклинье | 2021 год | администрация сельского поселения Заклинье | 100 | - | - |
|  | Приобретение и установка станции обезжелезивания на артскважину д.Петраково | 2022 год | администрация сельского поселения Заклинье | - | 100 | - |
|  | Приобретение и установка станции обезжелезивания на артскважину д.Лядины | 2023год | администрация сельского поселения Заклинье | - | - | 100 |
|  | Приобретение и установка станции обезжелезивания на артскважину д.Алексеевское | 2023 год | администрация сельского поселения Заклинье | - | - | 100 |
|  | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения | в течение всего периода | администрация сельского поселения Заклинье | без финанс. | без финанс. | без финанс. |
|  | Чистка и дезинфекция общественных муниципальных колодцев | 2-3 квартал ежегодно | администрация сельского поселения Заклинье | 10 | 10 | 10 |
|  | Ремонт общественных муниципальных колодцев | 2021-2023 годы | администрация сельского поселения Заклинье | 30 | 30 | 30 |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети с.Заклинье | 2022 год | администрация сельского поселения Заклинье | - | ППМИ 800 | - |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети д.Лядины | 2023 год | администрация сельского поселения Заклинье | - | - | ППМИ 800 |
|  | Промывка водозаборных сооружений централизованных систем холодного водоснабжения с/п Заклинье | ежегодно | Обслуживающая организация | без финанс. | без финанс. | без финанс. |
|  | Обеззараживания воды путем хлорирования (по результатам лабораторных исследований) | По мере необходимости | Обслуживающая организация | без финанс. | без финанс. | без финанс. |