АДМИНИСТАРЦИЯ

СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАКЛИНЬЕ

РАМЕШКОВСКИЙ  РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Заклинье

12.02.2020                                                                                                                  № 17-па

Об утверждении отчета о ходе

выполнения плана мероприятий по

приведению качества питьевой воды

в соответствии с установленными

требованиями на территории

сельского поселения Заклинье

Рамешковского района Тверской

области  за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ст. 23, Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ  "О водоснабжении и водоотведении", Уставом   сельского поселения Заклинье  администрация   сельского поселения Заклинье

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе выполнения плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории    сельского поселения Заклинье Рамешковского  района Тверской области  за 2019 год.

2. Направить отчет о ходе выполнения  плана мероприятий  в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Рамешковского  района  в разделе     сельского поселения Заклинье.

| Глава сельского поселения | Т.А.Журавлева |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Заклинье

от 12.02.2020 № 17-па

ОТЧЕТ

о ходе  выполнения  мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии   с установленными требованиями на территории  сельского поселения Заклинье Рамешковского района Тверской области  за 2019 год.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории  сельского поселения  Заклинье Рамешковского  района Тверской области на 2019-2021 годы с изменениями и дополнениями утвержден постановлением администрации   сельского поселения Заклинье  от 17.05.2019 № 73-па  и согласован с территориальным  отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе

( согласование плана мероприятий по питьевой воде от 13.06.2019г., исх:09/170/-19)

Разработчиком плана является администрация   сельского поселения Заклинье.

Основная цель плана мероприятий:

- обеспечить условия, необходимые для подачи питьевой воды;

- подача абонентам питьевой воды, соответствующей установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О водоснабжении и водоотведении"

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определить гарантирующую (обслуживающую) организацию в сфере холодного водоснабжения | 2019г | администрация сельского поселения Заклинье | обслуживающая организация в сфере холодного водоснабжения не определена |
|  | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения с.Заклинье, д.Петраково | ежегодно | администрация сельского поселения Заклинье | 09.10.2019г |
|  | Благоустройство территории в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины с.Заклинье | 2019 год | администрация сельского поселения Заклинье | Апрель, июль 2019г |
|  | Благоустройство территории в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины д. Петраково | 2019 год | администрация сельского поселения Заклинье | Апрель, июль 2019г |
|  | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и её устранение | постоянно | администрация сельского поселения Заклинье | В 2019г аварийных ситуаций не было |
|  | Производственный контроль качества питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения в с.Заклинье и д.Петраково | ежегодно | администрация сельского поселения Заклинье | выполнено 20.02.2019г |
|  | Производственный контроль качества питьевой воды в общественных колодцах | ежегодно | администрация сельского поселения Заклинье | выполнено 20.02.2019г |
|  | Создание мест отбора проб воды из скважин | 2019 год | администрация сельского поселения Заклинье | Созданы места отбора проб воды из скважин с.Заклинье, д.Пераково |
| 1 | Предоставление информации об аварийных ситуациях на водопроводных сетях с.Заклинье и д.Петраково в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе | постоянно | администрация сельского поселения Заклинье | В 2019 году аварийных ситуаций не было |
|  | Чистка общественных муниципальных колодцев, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений | ежегодно | администрация сельского поселения Заклинье | Чистка и дезинфекция колодцев: апрель, май, июнь 2019г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Заклинье ( 480 м) | Июнь-август 2019г | администрация сельского поселения Заклинье | Выполнено Июнь 2019г |