АДМИНИСТАРЦИЯ

СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАКЛИНЬЕ

РАМЕШКОВСКИЙ  РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Заклинье

13.03.2019                                                                                                                  № 22-па

Об утверждении отчета о ходе

выполнения плана мероприятий по

приведению качества питьевой воды

в соответствии с установленными

требованиями на территории

сельского поселения Заклинье

Рамешковского района Тверской

области  за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ст. 23, Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ  "О водоснабжении и водоотведении", Уставом   сельского поселения Заклинье  администрация   сельского поселения Заклинье

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе выполнения плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории    сельского поселения Заклинье Рамешковского  района Тверской области  за 2018 год.

2. Направить отчет о ходе выполнения  плана мероприятий  в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Рамешковского  района  в разделе     сельского поселения Заклинье.

| Глава сельского поселения | Т.А.Журавлева |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Заклинье

от 13.03.2019 № 22-па

ОТЧЕТ

о ходе  выполнения плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории  сельского поселения Заклинье Рамешковского района Тверской области  за 2018 год

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории  сельского поселения  Заклинье Рамешковского  района Тверской области утвержден постановлением администрации   сельского поселения Заклинье  от 13.07.2018 № 36-1-па

Разработчиком плана является администрация   сельского поселения Заклинье.

Основная цель плана мероприятий:

- обеспечить условия, необходимые для подачи питьевой воды;

- подача абонентам питьевой воды, соответствующей установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О водоснабжении и водоотведении"

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определить гарантирующую (обслуживающую) организацию в сфере холодного водоснабжения | до 2019 года | администрация сельского поселения Заклинье | обслуживающая организация в сфере холодного водоснабжения не определена |
|  | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | ежегодно | Обслуживающая организация, администрация сельского поселения Заклинье | выполнено |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины с.Заклинье | 2019 год | администрация сельского поселения Заклинье |  |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д.Петраково | 2020 год | администрация сельского поселения Заклинье |  |
|  | Благоустройство территории в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины с.Заклинье | 2019 год | администрация сельского поселения Заклинье |  |
|  | Благоустройство территории в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины д. Петраково | 2019 год | администрация сельского поселения Заклинье |  |
|  | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и её устранение | постоянно | администрация сельского поселения Заклинье | Выполнено |
|  | Производственный контроль качества питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения в с.Заклинье и д.Петраково | ежегодно | администрация сельского поселения Заклинье | выполнено март – апрель 2018г |
|  | Производственный контроль качества питьевой воды в общественных колодцах | ежегодно | администрация сельского поселения Заклинье | выполнено март – апрель 2018г |
|  | Проведение оздоровительных мероприятий в отношении пробы почвы в ЗСО артскважин с.Заклинье и д. Петраково на соответствие требованиям п.4.1, приложение 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» | июль – сентябрь 2018 года | администрация сельского поселения Заклинье | выполнено |
|  | Создание мест отбора проб воды из скважин | 2019 год | администрация сельского поселения Заклинье |  |
|  | Приобретение и установка станции обезжелезивания на артскважину с.Заклинье | 2019 год | администрация сельского поселения Заклинье |  |
|  | Приобретение и установка станции обезжелезивания на артскважину д.Петраково | 2020 год | администрация сельского поселения Заклинье |  |
| - 1 | Предоставление информации об аварийных ситуациях на водопроводных сетях с.Заклинье и д.Петраково в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе | постоянно | администрация сельского поселения Заклинье | В 2018 году аварийных ситуаций не было |
|  | Запрашивание у организаций, осуществляющих холодное водоснабжение в границах поселения информации о результатах производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой потребителям | ежегодно | администрация сельского поселения Заклинье | Нет обслуживающей организации в сфере холодного водоснабжения |
|  | Чистка общественных муниципальных колодцев, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений | ежегодно | администрация сельского поселения Заклинье |  |
|  | Ремонт общественных муниципальных колодцев | 2019-2022 годы | администрация сельского поселения Заклинье |  |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Заклинье ( 620 м) | Август-сентябрь 2018 года | администрация сельского поселения Заклинье | выполнено |