АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАКЛИНЬЕ

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.07.2018                                                                                                  № 36-1-па

с.Заклинье

Об утверждении плана мероприятий

по приведению качества питьевой воды

в соответствии с установленными требованиями

на территории сельского поселения  Заклинье

Рамешковского района Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 № 292 «О Концепции Федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой» и осуществлении первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения», руководствуясь Уставом сельского поселения Заклинье, в целях осуществления первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения, администрация сельского поселения Заклинье Рамешковского района Тверской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории сельского поселения Заклинье  Рамешковского района Тверской области (прилагается).

2. Направить план мероприятий на согласование в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе.

3. Обнародовать настоящее постановление в администрации сельского поселения Заклинье на информационном стенде для обнародования нормативных правовых актов и на сайте администрации Рамешковского района Тверской области в разделе сельское поселение Заклинье в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Заклинье                               Т.А.Журавлева

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Заклинье

от 13.07.2018 № 36-1-па

ПЛАН

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории сельского поселения Заклинье Рамешковского района Тверской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определить гарантирующую (обслуживающую) организацию в сфере холодного водоснабжения | до 2019 года | администрация сельского поселения Заклинье |
|  | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | ежегодно | Обслуживающая организация, администрация сельского поселения Заклинье |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины с.Заклинье | 2019 год | администрация сельского поселения Заклинье |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д.Петраково | 2020 год | администрация сельского поселения Заклинье |
|  | Благоустройство территории в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины с.Заклинье | 2019 года | администрация сельского поселения Заклинье |
|  | Благоустройство территории в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины д. Петраково | 2019 года | администрация сельского поселения Заклинье |
|  | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и её устранение | постоянно | администрация сельского поселения Заклинье |
|  | Производственный контроль качества питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения в с.Заклинье и д.Петраково | июль - сентябрь (ежегодно) | администрация сельского поселения Заклинье |
|  | Производственный контроль качества питьевой воды в общественных колодцах | июль – сентябрь (ежегодно) | администрация сельского поселения Заклинье |
|  | Проведение оздоровительных мероприятий в отношении пробы почвы в ЗСО артскважин с.Заклинье и д. Петраково на соответствие требованиям п.4.1, приложение 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» | июль – сентябрь 2018 года | администрация сельского поселения Заклинье |
|  | Создание мест отбора проб воды из скважин | 2019 год | администрация сельского поселения Заклинье |
|  | Приобретение и установка станции обезжелезивания на артскважину с.Заклинье | 2019 год | администрация сельского поселения Заклинье |
|  | Приобретение и установка станции обезжелезивания на артскважину д.Петраково | 2020 год | администрация сельского поселения Заклинье |
| - 1 | Предоставление информации об аварийных ситуациях на водопроводных сетях с.Заклинье и д.Петраково в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе | постоянно | администрация сельского поселения Заклинье |
|  | Запрашивание у организаций, осуществляющих холодное водоснабжение в границах поселения информации о результатах производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой потребителям | ежегодно | администрация сельского поселения Заклинье |
|  | Чистка общественных муниципальных колодцев, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений | ежегодно | администрация сельского поселения Заклинье |
|  | Ремонт общественных муниципальных колодцев | 2019-2022 годы | администрация сельского поселения Заклинье |