ёА Д М И Н И С Т Р А Ц И Я                                                                        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗАКЛИНЬЕ                           РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                                   с.Заклинье

21.12. 2016 г.                                                                                                  № 70-па

Об утверждении программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры муниципального

образования сельское поселение Заклинье

на 2017 – 2030 годы

В соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,  пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Заклинье в целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования, администрация сельского поселения Заклинье

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить   Программу   комплексного    развития   транспортной  инфраструктуры муниципального образования  сельское поселение Заклинье  на 2017 – 2030 годы (прилагается).

2.    Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Тверской области «Рамешковский район» в разделе сельское поселение Заклинье в сети «Интернет»

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Заклинье                                  Т.А.Журавлева

Утверждена

постановлением администрации сельского поселения Заклинье

от 21.12.2016 № 70-па

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной

инфраструктуры на территории муниципального

образования сельское поселение Заклинье

на 2017 -2030 годы»

Введение

Паспорт Программы

1 Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Заклинье

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории муниципального образования сельское поселение Заклинье.

3. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

4.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры сельского поселения.

6. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования сельское поселение Заклинье.

7. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории сельского поселения.

Введение

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

демографическое развитие;

перспективное строительство;

состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

обеспечение условий для управления транспортным спросом;

создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования сельское поселение Заклинье на 2017-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Схема территориального планирования МО Тверской области «Рамешковский район»; -Генеральный план в разработке; - Правила землепользования и застройки сельского поселения Заклинье |
| Заказчик программы | Администрации МО сельское поселения Заклинье Рамешковского района Тверской области |
| Разработчик программы | Администрация МО сельское поселения Заклинье Рамешковского района Тверской области |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Заклинье и Совет депутатов сельского поселения Заклинье |
| Цель программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |
| Задачи программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - повышение надежности и безопасности транспортного обслуживания населения. - обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения на территории поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; - количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения; - обеспеченность транспортного обслуживания населения. |
| Сроки реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2017 – 2020 годы и на перспективу до 2030 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет в 2017-2030 годах – 2800,00 тыс. рублей. Источники финансирования: - средства местного бюджета Также финансирование программы может осуществляться за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет: 2017 год Объем финансирования Программы составляет 200,00 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;- капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; содержание дорог, с регулярным грейдированием, установка дорожных знаков. 2018 год Объем финансирования Программы составляет 200,00 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2019 год Объем финансирования Программы составляет 200,00 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;- капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; содержание дорог, с регулярным грейдированием. 2020 год Объем финансирования Программы составляет 200,00 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; содержание дорог, с регулярным грейдированием. 2021-2030 года Объем финансирования Программы составляет 2000,00 тыс.руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, ежегодно уточняются при формировании проектов бюджета поселения на соответствующий год. |
| Мероприятия программы | - Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. 5. Мероприятия по организации дорожного движения. Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. 6. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы к 2030 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры: 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4.снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. повышение безопасности дорожного движения. |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Заклинье и организации коммунального комплекса |

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Заклинье

Сельское поселение Заклинье расположено в северной части Рамешковского района Тверской области. Граничит на севере с Бежецким районом, на западе с сельским поселением Некрасово. На юго-востоке с сельским поселением Алешино.

Территория поселения занимает 23028 гектар, в состав поселения входят 25 населенных пунктов:  с. Заклинье, дер. Абакумово, дер. Алексеевское, дер. Березняки, дер. Вильяшево, дер. Власиха, дер. Григорово, дер. Заручье, дер. Иваньково, дер. Исачиха, дер. Каменное, дер. Коростелево, дер. Красная Горка, дер. Липное, дер. Лядины, дер. Мсты, дер. Обратково, дер. Оглядкино, дер. Перепечкино, дер. Петраково, дер. Починово, дер. Сезомцы, дер. Сёмжино, дер. Смочели, дер. Хорошово.

По территории поселения проходит автотрасса Тверь – Бежецк

В сельском поселении действует сельскохозяйственное предприятие СПК «Моряк», КФХ «Туктин А.Ф.», КФХ «Вартаньян О.А.». Железные дороги на территории поселения отсутствуют.

Природные условия:

Сельское поселение Заклинье расположено в северной части Рамешковского района. Поселение имеет площадь 23028 га на территории поселения проживает 887 человек.

Климат на территории сельского поселения умеренно-континентальный, средняя температура января 10,9С, июля +17,2С, среднее годовое количество осадков 591 мм. Продолжительность периода активной вегетации (с температурой воздуха выше +10С) 123 дня. Среднегодовая относительная влажность воздуха 80 %, с наибольшими значениями в ноябре-декабре (87%) и наименьшими в мае(68%). Количество атмосферных осадков составляет около 591мм. Снежный покров устанавливается в среднем в третьей декаде ноября и держится около 5 месяцев. За зиму высота снежного покрова устанавливается в 30-40 см. Почва промерзает на глубину 50 см. Территория сельского поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II В, продолжительность отопительного периода – 220 суток Территория сельского поселения расположена в переходной зоне южной тайги и смешанных лесов.

Экономико-географическое положение:

Сельское поселение Заклинье – муниципальное образование в составе Рамешковского района Тверской области. Расположено в северной части района. Административный центр сельского поселения – село Заклинье, расположено на автомобильной дороге регионального значения «Тверь - Бежецк - Весьегонск – Устюжна». Железнодорожный, трубопроводный, воздушный и водный транспорт в непосредственной близости сельского поселения отсутствует.

Собственная промышленная база в сельском поселении Заклинье не развита. В пгт.  Рамешки размещены предприятия лёгкой и пищевой отраслей промышленности.

В поселении исторически развито сельское хозяйство. Основные направления – животноводство (крупный рогатый скот) .

Сельское поселение Заклинье перспективно в качестве локального центра рекреации.

Население

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование производства товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое.

На 1 января 2016 г. численность населения сельского поселения Заклинье - составила 887 человек. Более 40% населения сконцентрировано в населенных пунктах Заклинье, Алексеевское, Лядины. Населенные пункты  Вильяшево, Липное, Мсты, Сезомцы, Семжино, Обратково  постоянного населения не имеют.

Таблица 1

Численность населения

| Годы | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, человек | 935 | 911 | 942 | 910 | 887 |

Объекты транспортной инфраструктуры

По данным Государственного казённого учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» по территории сельского поселения Заклинье проходят следующие дороги регионального и межмуниципального значения: "Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна", "Алексеевское - Иваньково - Лядины", "Алексеевское - Заручье", "Заклинье - Мсты", "Прислон - Лядины", "Лядины -Диево - Топориха" и "Подъезд к с. Заклинье".

К автодорогам местного значения относятся следующие объекты:

•	Заклинье - Новенькая (9,0 км в пределах поселения);

•	Мсты - Ершиха (0,6 км в пределах поселения);

•	Заклинье - Вильяшево - Заручье - Сёмжино (6,8 км);

•	"Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна" - Каменное - Обратково - Хорошово (7,8 км);

•	Подъезд к крестьянско-фермерскому хозяйству А.Ф. Туктина (3,0 км);

•	Григорово - Вильяшево (2,9 км);

•	Григорово - Смочели (1 км);

•	Алексеевское - Власиха (1,6 км);

•	Заклинье - Липное (1,5 км);

•	Березняки - Рождество (3,5 км в пределах поселения);

•	Подъезд к д. Хорошово (0,4 км);

•	Подъезды к д. Сезомцы (0,8 км).

Таким образом, общая протяжённость автодорожной сети сельского поселения Заклинье составляет 84,8 км.

Общее техническое состояние автодорожной сети территории можно оценить как удовлетворительное. Однако для обеспечения устойчивого круглогодичного транспортного сообщения, улучшения доступности населённых пунктов поселения уместно проведение реконструкции некоторых автодорог. В соответствии со Схемой территориального планирования Рамешковского района реконструкции подлежат:

•	автодорога "Алексеевское – Иваньково – Лядины" (существующее покрытие - гравий, планируемое - асфальтобетон);

•	участок автодороги "Лядины – Диево – Топориха" от д.Лядины до с.Диево (существующее покрытие - грунт, планируемое - асфальтобетон);

•	автодорога "Заклинье – Новенькая" (существующее покрытие - гравий, планируемое - асфальтобетон);

•	автодорога "Мсты – Ершиха" (существующее покрытие - грунт, планируемое - гравий).

Необходимо предусмотреть реконструкцию моста через р. Бережа у д. Смочели. В настоящий момент объект находится в аварийном состоянии.

Автодороги

Поселение имеет развитую структуру дорожной сети. Большинство автомобильных дорог нуждается в капитальном ремонте и реконструкции с целью повышения их технико-эксплуатационных характеристик.

В таблице 2 и 3 представлены характеристики дорожного фонда Поселения.

Таблица   2.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в сельском поселении Заклинье

| № | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Покрытие | Категория | Класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна | 13,5 (в пределах поселения) | асфальтовое | II | 1 |
| 2 | Алексеевское - Иваньково - Лядины | 9,9 | песчано-гравийное | IV | 3 |
| 3 | Алексеевское - Заручье | 3,4 | песчано-гравийное | IV | 3 |
| 4 | Заклинье - Мсты | 12,7 | песчано-гравийное | IV | 3 |
| 5 | Прислон - Лядины | 4,6 (в пределах поселения) | песчано-гравийное | IV | 2 |
| 6 | Лядины -Диево - Топориха | 2,8 (в пределах поселения) | грунт | V | 3 |
| 7 | Подъезд к с. Заклинье | 2,0 | песчано-гравийное | IV | 2 |

Таблица  3.

Перечень автомобильных дорог, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельском поселении Заклинье

| Наименование автодороги | Протяжен- ность, м | Кадастровый номер | Тип покрытия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Заклинье | 3905 | 69:26:0090700 | Асфальт грунт | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 064654 от 07.11.2014 |
| д.Петраково | 630 | 69:26:0092000 | ПГС | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011141 от 15.08.2014 |
| д.Григорово | 725 | 69:26:0090600 | ПГС | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011140 от 15.08.2014 |
| д.Смочели | 483 | 69:26:0092400 | ПГС | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011200 от 15.08.2014 |
| д.Красная Горка | 945 | 69:26:0091300 | Грунт | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011199 от 15.08.2014 |
| д.Вильяшево | 648 | 69:26:0090400 | Грунт | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011198 от 15.08.2014 |
| д.Каменное | 416 | 69:26:0091100 | ПГС | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011197 от 15.08.2014 |
| д.Обратково | 790 | 69:26:0091700 | Грунт | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011196 от 15.08.2014 |
| д.Липное | 338 | 69:26:0091400 | ПГС | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011195 от от15.08.2014 |
| д.Абакумово | 467 | 69:26:0090100 | ПГС | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011194 от 15.08.2014 |
| д.Оглядкино | 184 | 69:26:0091800 | ПГС | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011191 от 15.08.2014 |
| д.Хорошово | 1598 | 69:26:0092500 | ПГС | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011190 от 15.08.2014 |
| д.Сезомцы | 784 | 69:26:0092200 | Грунт | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011189 от15.08.2014 |
| д.Мсты | 517 | 69:26:0091600 | Грунт | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011188 от 15.08.2014 |
| с.Алексеевское | 3000 | 69:26:0090200 | ПГС Грунт | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011187 от 14.08.2014 |
| д.Перепечкино | 380 | 69:26:0091900 | Грунт | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011186 от 14.08.2014 |
| д.Власиха | 493 | 69:26:0090500 | ПГС | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011184 от 14.08.2014 |
| д.Починово | 168 | 69:26:0092100 | ПГС | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011185 от 14.08.2014 |
| д.Заручье | 480 | 69:26:0090800 | Грунт | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011183 от 14.08.2014 |
| д.Семжино | 700 | 69:26:0092300 | Грунт | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011182 от 14.08.2014 |
| д.Лядины | 1350 | 69:26:0091500 | ПГС ГРУНТ | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011181 от 14.08.2014 |
| д.Иваньково | 937 | 69:26:0090900 | ПГС Грунт | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011180 от 14.08.2014 |
| д.Березняки | 504 | 69:26:0090300 | ПГС Грунт | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011192 от 15.08.2014 |
| д,Исачиха | 280 | 69:26:0091000 | ПГС Грунт | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011193 от 15.08.2014 |
| д.Коростелево | 178 | 69:26:0091200 | ПГС Грунт | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011179 от 14.08.2014 |

Железнодорожный транспорт

На территории поселения и района отсутствуют железные дороги, и данное обстоятельство затрудняет развитие Района, ухудшает его транспортную доступность относительно других районов области, тормозит развитие промышленного сектора.

Водный транспорт

По территории сельского поселения протекают: реки Каменка; Бережа ручьи Малиновка; мелкие и сезонные водотоки. Реки маловодны, в летний период уровень воды очень низкий.

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

Основными транспортными артериями в поселении являются автомобильные дороги местного значения и уличная дорожная сеть. Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта низкая.

Количество и протяженность внутрирайонных, межрайонных автобусных

маршрутов вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения.

В целях совершения рабочих поездок и поездок на учебу экономически активное население сельского поселения пользуется личным транспортом.

Характер и цели передвижения населения  сельского поселения не менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны

быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом,

реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых

объектов.

3. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

Основным вариантом развития программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Для достижения

этого необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных

элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- создание и ведение нормативно-правовой документации на всех объектах транспортной инфраструктуры;

- информирование детей школьного и дошкольного возраста о правилах безопасности на автомобильных дорогах во избежание и предотвращение травматизма.

4.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

Перечень программных мероприятий приведен в  таблице 4

| №п\п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. | Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. | 2017-2030 гг. |
| 2 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. | 2017-2030 гг. |
| 3 | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. | 2017-2030 гг. |
| 4 | Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. | 2017-2030 гг. |
| 5 | Мероприятия по организации дорожного движения. | Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. | 2017-2030 гг. |
| 6 | Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. | Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения. | 2017-2030 гг. |

Улицы и дороги в населенных пунктах.

В Поселении следует формировать единую систему транспорта и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами системы расселения, местами размещения производительных сил, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Поселковые дороги должны осуществлять связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети, главные улицы – связь жилых территорий с общественным центром, а основные улицы – связь жилых территорий с главной улицей.

На сегодняшний день в Поселении в большинстве населенных пунктов улично-дорожная сеть представлена гравийными и грунтовыми дорогами. В 6  населенных пунктах улицы представлены асфальтовыми дорогами.

Необходимо осуществить работы по реконструкции главных улиц населенных пунктов Поселения с устройством твердого покрытия (гравий).

Устройство твердого покрытия на основных улицах необходимо произвести в тех населенных пунктах Поселения, которые, в соответствии с его функциональным зонированием, были отнесены к селитебным зонам интенсивного освоения, а также в населенных пунктах с численностью жителей более 50 человек.

Маршруты пассажирского автотранспорта.

Автобусное сообщение в поселении осуществляется от автостанции, расположенной в г.Твери и п. Рамешки. Автобусные остановки расположены в 6 из 25 сельских населенных пунктов Поселения: у с. Заклинье, д. Алексеевское, д.Иваньково, д.Березняки, д.Лядины, д. Коростелево.

Первоочередной задачей развития общественного транспорта в Районе является оптимизация связи населенных пунктов с ключевыми центрами системы расселения.

В перспективе, после должного развития центров кустовой и первичной подсистем расселения, необходимо рассмотреть вопрос организации маршрутов регулярных перевозок в границах сельских поселений. В Поселении это может быть маршрут, объединяющий в единую транспортную сеть населенные пункты: Алексеевское, Иваньково, Лядины, Исачиха, Коростелево.  При этом должен быть решён вопрос оперативного доступа населения к объектам социально-культурной инфраструктуры, расположенным в центрах системы расселения, и к местам приложения труда: производственным объектам в промышленных зонах и объектам рекреации и туризма.

Комплекс мер по усовершенствованию маршрутов автобусного сообщения позволит существенно улучшить доступность мест приложения труда, образовательных и медицинских учреждений, и тем самым повысить качество жизни сельского населения.

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения

приведена в таблице в 5  в тыс. руб.

| №п\п | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финанси рования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО сельское поселение Заклинье (источник финансирования: местный бюджет) В. т.ч. Установка дорожных знаков(названий населенных пунктов) Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО сельское поселение Заклинье (источник финансирования: местный бюджет) Содержание дорог в границах населенных пунктов Ремонт дороги в с.Алексеевское | Бюджет сельского поселения Заклинье | 200,00 200.00 | 200,00 200.00 | 200,00 200.00 | 200,00 200.00 | 2000,00 2000.00 |
|  | Итого | 2800.00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2000,00 |

6. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории поселения

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения на 2017 - 2030 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий ее эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Заклинье на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые индикаторы и показатели Программы  представлены в таблице 6.

Таблица 6. Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 0 |
| 2 | Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 100 |
| 4 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

7.Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории сельского поселения

Реализация программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Тверской области, нормативных правовых актов сельского поселения Заклинье, муниципального образования Тверской области «Рамешковский район».

Главным условием реализации программы является привлечение в транспортную сферу сельского поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального

образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Администрация сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 14 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании нормативных документов.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.