А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЗАКЛИНЬЕ

РАМЕШКОВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Заклинье

14.10.2019             	№ 93-па

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Заклинье  Рамешковского района Тверской области на 2019-2024 годы

В соответствии   с. п. 6.1 ст1 Федерального закона №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления»,  п.11  Постановления Правительства РФ от 22.08.2011 года №1493-р, руководствуясь Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения  Заклинье

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить    Программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение  Заклинье  Рамешковского района Тверской области на 2019-2024 годы согласно приложению;

2.  Разместить настоящее  постановление на официальном сайте муниципального образования «Рамешковский  район» в разделе сельское поселение Заклинье  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  в центре для обнародования нормативных правовых актов в администрации сельского поселения Заклинье.
   3.Постановление  вступает  в  силу с  момента его   подписания.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста  администрации сельского поселения Заклинье Чудакову М.В.

Глава  сельского   поселения Заклинье                          Т.А.Журавлева

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Заклинье

от 14.10.2019 № 93-па

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Заклинье  Рамешковского района Тверской области

на 2019 – 2024 годы

с.Заклинье

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Заклинье Рамешковского района Тверской области на 2019-2024 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Заклинье Рамешковского района Тверской области на 2019-2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | Администрацией сельского поселения Заклинье № 93-па от 14.10.2019 года |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Заклинье Рамешковского района Тверской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения Заклинье Рамешковского района Тверской области |
| Цель Программы | -качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования сельское поселение Заклинье Рамешковского района Тверской области. |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора, накопления и хранения коммунальных твердых отходов; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования сельское поселение Заклинье Рамешковского района Тверской области. |
| Срок реализации Программы | 2019- 2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы (по годам в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета | Общий объем финансирования Программы составит 2550 тыс. рублей, в т.ч.: 2019 год - 700 тыс. рублей; 2020 год - 350 тыс. рублей; 2021 год – 400 тыс. рублей; 2022 год - 450 тыс. рублей; 2023 год - 300 тыс. рублей; 2024 год - 350 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |
| Основные механизмы реализации Программы | Описание подходов к выполнению мероприятий Программы. |
| Основные механизмы мониторинга Программы | Администрация сельского поселения Заклинье - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности. В течение всего периода реализации Программы осуществляется годовой мониторинг реализации Программы. |

- Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами

Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Сельское поселение  Заклинье  расположено в Рамешковском районе Тверской области, территория поселения занимает 230028,03 га.   В поселении расположено 25 населенных пунктов, одно село и 24 деревни, общая площадь населенных пунктов составляет  822,8 га. (Рис.1)

Рис.1

По территории поселения  с юго-запада на северо-восток  проходит автотрасса «Тверь – Бежецк-Весьегонск-Устюжна».

На 01января 2019 года в сельском поселении имеется 324 хозяйства  граждан   и 14 фермерских хозяйств (действующих 2 хозяйства). В хозяйствах граждан содержится  30   голов КРС, в том числе коров 16  голов,  76 голов овец, коз 22  головы, пчелосемей 54, птицы 359 шт., кролики 172 шт. Действующие ФХ Туктиной Т. В.  и  Вартаньяна О.А. (д.Красная Горка). Основное направление в  ФХ  Туктиной Т.В. – мясо-молочное   животноводство, производство молока, молочной продукции и мяса (КРС), ФХ  Вартаньяна О.А. – овощеводство и пчеловодство. Фермерские хозяйства  содержат: 14 голов КРС, коров- 10 голов, козы- 4 шт., кролики- 10 шт.,   пчелосемьи- 50, птицы – 10  шт. На территории поселения предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции отсутствуют.

Через поселение протекают речки:  Бережа (правый приток р.Мологи), которая берет начало из Григоровского болота, Каменка (левый приток р.Медведицы), вытекающая из Каменного болота, Ивица и Малиновка – берущие начало из болота около д.Хорошово; ручьи  Гореиха, Мохоня, Починковский, Черногрязьевский.  На территории с.Заклинье имеется  искусственный водоем, площадью 34 га. Железные дороги на территории поселения отсутствуют.  С экологической точки зрения Поселение достаточно благоприятно для проживания.  Сельское поселение  Заклинье  расположено в  северо-восточной  части Рамешковского района Тверской области. Граничит  на севере – с Бежецким  районом ( Моркино-Горское  сельское поселение), на востоке – с Бежецким районом (Китищенское сельское поселение), на юго-востоке – с сельским поселением  Алешино Рамешковского района, на западе – с сельским поселением Некрасово Рамешковского  района.  Граница муниципального образования сельское поселение  Заклинье  утверждена законом Тверской области от 28.02.2005 №42-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Рамешковский район", и наделении их статусом городского, сельского поселения».

Природные условия

Сельское поселение Заклинье  расположено в юго-западной части возвышенности Бежецкий верх на границе с Верхневолжской низиной. Общий характер рельефа – равнинный, конечно-моренный, пересечённый ложбинами и балками с преобладающими глубинами до 5 метров. Современные формы рельефа сформированы в долинах рек Бережа  и Каменка – поймы шириной до 30 метров, местами – первые надпойменные террасы шириной до 300 метров относительным превышением около 2 метров. Климат на территории сельского поселения умеренно-континентальный, средняя температура января 9,6 С, июля +16,8С, среднее годовое количество осадков 637 мм. Вегетационный период около 190 дней. Влажность воздуха весной и осенью составляет 75-80 %, летом снижается до 65-70%, а зимой повышается до 85-90%. Территория расположена в климатическом подрайоне II В, продолжительность отопительного периода – 220 суток. По территории сельского поселения протекают: речки  Бережа (правый приток р.Мологи), которая берет начало из Григоровского болота,  Каменка (левый приток р.Медведицы), вытекающая из Каменного болота, Ивица и Малиновка – берущие начало из болота около д.Хорошово; ручьи  Гореиха, Мохоня, Починковский, Черногрязьевский;  имеется много  безымянных ручейков и родников. Территория сельского поселения расположена в переходной зоне южной тайги и смешанных лесов. На дренированных  берегах речек  Бережа, Каменка, Ивица и Малиновка  распространены в основном сосновые и сосново-еловые леса, на водоразделах – березовые, осиновые, ольховые. Террасы речек заняты в основном лугами, как и безлесные пространства водоразделов.

Экономико-географическое положение

Сельское поселение  Заклинье  – муниципальное образование в составе Рамешковского района Тверской области. Расположено в северной  части района (Рис.2). Административный центр сельского поселения –  село Заклинье, расположено  на автодороге  регионального значения  «Тверь - Бежецк – Весьегонск», на данной трассе находится еще  крупный населенный пункт сельского поселения – д. Алексеевское.

Рис. 2 Положение сельского поселения в границах Рамешковского района

Значительная часть  населенных пунктов сельского поселения  удалена   от  асфальтированных  автодорог регионального значения. Железнодорожный,  воздушный и водный транспорт в непосредственной близости сельского поселения отсутствует. Собственная промышленная база в сельском поселении  Заклинье  не развита. В поселении исторически было  развито сельское хозяйство, основные направления – животноводство (крупный рогатый скот) и растениеводство.

Сельское поселение  Заклинье  перспективно в качестве локального центра рекреации. На территории с. Заклинье имеется  искусственный водоем, площадью 34 га, который  популярен  у рыболовов. Данный водоем взят в аренду  ФХ Здора  С.А. с целью  оказания услуг в области любительского и спортивного рыболовства. Высокие сухие  берега данного водоема, занятые березовыми рощами, пригодны для строительства объектов туризма (кемпингов). Генеральным планом предусмотрена организация разработки карьера по добыче песчано-гравийного материала в 700 м к востоку от д. Абакумово. Площадь лицензионного участка составляет около 15,7 га. Запасы песчано-гравийного материала по категории С1  на 1.01.2017 оцениваются в 228000 куб. м. От Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области дано разрешение на разработку карьера. Ещё один карьер по добыче песка может появиться на перспективу. В 2015 г. была проведена геологоразведка участка недр "Каменное II" у д. Каменное (0,6 км к юго-западу от деревни), его площадь составила 5,22 га, запасы песчаного сырья в нём оцениваются в 355000 куб. м. Планируется лицензирование  данного участка.   Деятельность по добыче сырья принесёт дополнительные доходы в бюджет поселения; создаст новые рабочие места, в том числе для местных жителей; увеличит деловую активность за счёт взаимодействия с другими предприятиями региона.  На территории поселения имеются  также месторождения торфа:

- "У Мельницы", расположенное в 0,5 км северо-западнее д. Власиха, площадь месторождения составляет 21 га. Запасы торфа по категории A+B+ С1 оцениваются в 70000 т;

-месторождение торфа "Рог", расположенное в 0,4 км юго-западнее д. Хорошово и в 0,5 км северо-восточнее д. Оглядкино. Площадь месторождения составляет 62 га, запасы торфа по категории A+B+С1 составляют - 216000 т.

Помимо указанных месторождений на территории сельского поселения Заклинье имеется перспективное для разведки торфяное месторождение Медвежье, расположенное в 2,4 км к северо-востоку от д. Хорошово. Его площадь оценивается в 276 га, а общие запасы - в 608000 тыс. т. Кроме того, на территории поселения есть 2 прогнозные площади, перспективные на выявление месторождений песчано-гравийного материала.

Экономико-географическое положение сельского поселения  Заклинье  внутри Рамешковского района характеризуется как северное. Отмечается приуроченность к  автотрассе регионального значения, реализующая преимущества транспортно-географического положения.  Наличие крупного  искусственного водоема  открывает перспективы использования фактора рекреационно-географического положения.

Население

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование производства товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школы, дорог и транспортных средств и многое другое.

На 1 января 2019 г. численность населения сельского поселения  Заклинье   853  человека, имеют временную регистрацию 8 человек, вид на жительство имеют 66 человек. Более 70% населения сконцентрировано в населенных пунктах  Заклинье, Алексеевское и Лядины. Населенные пункты  Мсты, Обратково, Семжино,  Починово,  Вильяшево,  Липное  постоянного населения не имеют. В сельском поселении,  22  мелких и средних, 3 крупных (                   Таблица 1.Таблица 2).

Численность населения                                                        Таблица 1

| Годы | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 | 31.12. 2015 | 31.12. 2016 | 31.12. 2017 | 31.12. 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, человек | 935 | 911 | 942 | 910 | 925 | 914 | 853 |

Количественные показатели по населённым пунктам                   Таблица 2

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алексеевское | 233 |
| 2 | Абакумово | 6 |
| 3 | Березняки | 16 |
| 4 | Власиха | 27 |
| 5 | Вильяшево | 0 |
| 6 | Григорово | 3 |
| 7 | Заклинье | 162 |
| 8 | Заручье | 11 |
| 9 | Исачиха | 9 |
| 10 | Иваньково | 43 |
| 11 | Каменное | 3 |
| 12 | Красная Горка | 7 |
| 13 | Коростелево | 58 |
| 14 | Лядины | 180 |
| 15 | Липное | 0 |
| 16 | Мсты | 0 |
| 17 | Обратково | 0 |
| 18 | Оглядкино | 8 |
| 19 | Перепечкино | 4 |
| 20 | Петраково | 62 |
| 21 | Починово | 0 |
| 22 | Смочели | 11 |
| 23 | Сезомцы | 1 |
| 24 | Семжино | 0 |
| 25 | Хорошово | 9 |
|  | ИТОГО | 853 |

Половозрастная структура населения.

Половозрастная структура населения за последние 3  года.             Таблица 3.

| Возрастная структура населения на всю территорию сельского поселения | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 925 | 914 | 853 |
| Дети до 18 лет | 161 | 155 | 171 |
| Дети дошкольного возраста | 60 | 63 | 67 |
| Население трудоспособного возраста: | 550 | 560 | 482 |
| В том числе мужчины 18-59 лет | 235 | 250 | 222 |
| Женщины 18-54 лет | 315 | 310 | 260 |
| Население пенсионного возраста | 214 | 199 | 200 |
| Убыло /умерло | 25 / 5 | 39 /16 | 33 / 15 |
| Прибыло /родилось | 33 / 9 | 37 /11 | 26 / 9 |

Численность населения меняется под влиянием:

-демографических причин  (соотношение рождаемости и смертности), демографическое поведение;

-миграционного оттока или притока населения;

- социально-экономических причин (роста или снижения уровня жизни, благосостояния общества, развития социальных программ, здравоохранения, образования и т.д.)

Все эти причины, вместе взятые, отражаются не только на численности населения, но и на его структуре и качестве. Динамика численности населения складывается из факторов, влияющих на численность населения, к таковым относятся: рождаемость, смертность, механическое движение населения (перемещение людей на постоянное или временное жительство, обусловленное природными, экономическими и другими причинами).

Объекты местного значения сельского поселения

Объекты учебно-образовательного назначения.

Образовательно-воспитательную функцию на территории поселения выполняет на данный момент только МОУ «Алексеевская НОШ»  в д. Алексеевское. Количество мест (25) превышает потребность (17). Поскольку численность населения на перспективу вырастет всего на 4%, то будущая потребность не превысит существующее количество мест.  Среднее общее образование школьники получают в образовательных учреждениях районного центра - Рамешек. Доставка школьников осуществляется специальными автобусами.  В поселения отсутствуют детские дошкольные учреждения.

Объекты культурно-досугового значения:

Учреждения этой категории представлены в поселении только библиотекой в с. Заклинье. Она удовлетворяет расчётную и перспективную потребность (вместимость - 12 мест).  Раньше на территории сельского поселения Заклинье размещалось 2 сельских клуба (в д. Алексеевское и с. Заклинье; общая площадь - около 300 м2), а до 1990-х годов один был и в д. Лядины. На настоящий момент ни один из них не функционирует. Поскольку повышение качества жизни человека напрямую связано и с обеспечением возможности удовлетворения духовных и культурных потребностей, то представляется оправданным восстановить данные учреждения в д. Алексеевское и с. Заклинье.

Таблица 4

| № | Наименование | Адрес | Количество мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РМУ «РМЦ библиотека» Заклинская библиотека-филиал | с. Заклинье, д. 15А | 12 |

Объекты здравоохранения:

Объекты данной группы представлены в поселении двумя фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАПами): в с. Заклинье и д. Лядины. Они обеспечивают первичную медицинскую помощь. Существующие ФАПы полностью удовлетворяют  современную и перспективную потребность в соответствующей помощи. Специализированное медицинское обслуживание жители поселения получают в Рамешковской центральной районной больнице.

Таблица 5

| № | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рамешковская ЦРБ «Фельдшерско-акушерский пункт д. Лядины» | д.Лядины, д.62, пом.3 |
| 2 | Рамешковская ЦРБ «Фельдшерско-акушерский пункт с. Заклинье» | с.Заклинье, д.30 А |

Объекты социального обеспечение: В сельском поселении Заклинье отсутствуют объекты социального обеспечения.

Объекты торговли и общественного питания

На территории сельского поселения  Заклинье размещено 2 объекта торговли  в  с.  Заклинье  (6). Помимо стационарных учреждений в с. Заклинье жители остальных населённых пунктов пользуются услугами мобильных средств торговли (автолавки). Потребность в продовольственных и непродовольственных товарах удовлетворяется и за счёт розничной торговли в постовых отделениях связи в с.Заклинье, д. Алексеевское, д. Лядины.

В МОУ «Алексеевская НОШ»  д. Алексеевское действует столовая.

Таблица 6

| № | Наименование | Адрес | Профиль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин ИП Евдокимовой С.А. | с. Заклинье, д. 11Б | продовольственный, хозяйственный |
| 2 | Магазин ООО «Центр» п.Рамешки | с. Заклинье, д. 11А | Продовольственный, хозяйственный |

Объекты отдыха и туризма: На территории сельского поселения  отсутствуют объекты туризма. В июне 2019г обустроена детская игровая площадка в д.Алексеевское.

Объекты сельскохозяйственного значения:  На территории сельского поселения  имеется  сельскохозяйственное предприятие  СПК «Моряк», имеются действующие ФХ Туктиной Т. В.  и  Вартаньяна О.А.

Объекты производственного назначения:  По данным Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области на территории сельского поселения Заклинье имеются месторождения торфа и песчано-гравийного материала:

- месторождение песка строительного "Каменное", расположенное в 0,4 км южнее д. Каменное,  площадь лицензионного участка составляет около 4,9 га.

- участок недр "Абакумово", расположенный в 700 м восточнее д. Абакумово. Площадь лицензионного участка составляет около 15,7 га.

-месторождение торфа "У Мельницы", расположенное в 0,5 км северо-западнее д. Власиха, площадь месторождения составляет 21 га.

- месторождение торфа "Рог", расположенное в 0,4 км юго-западнее д. Хорошово и в 0,5 км северо-восточнее д. Оглядкино, площадь месторождения составляет 62 га.

На территории сельского поселения Заклинье также  имеется перспективное для разведки торфяное месторождение Медвежье, расположенное в 2,4 км к северо-востоку от д. Хорошово, его площадь оценивается в 276 га, а общие запасы - в 608000 тыс. т.

Объекты специального назначения: На территории сельского поселения Заклинье ОКС (объекты капитального строительства) специального назначения представлены кладбищами и  скотомогильниками. Кладбища размещены в или рядом с населёнными пунктами Красная Горка, Каменное, Алексеевское, Лядины. Согласно правилам землепользования и застройки поселения предусмотрено расширение территории кладбищ  у д. Каменное и д. Лядины (приблизительно на 1 га), а в д.Алексеевское зарезервирована площадка почти в 2 га под новое кладбище. Это обусловлено тем, что существующие кладбища в действующих границах на перспективу израсходуют площадной ресурс. По данным Государственной инспекции по ветеринарии Тверской области на территории сельского поселения Заклинье располагается 1 сибиреязвенный скотомогильник и 2 законсервированных места захоронения биологических отходов. Сведения о них приведены в таблице 7.

Таблица  7. Скотомогильники в сельском поселении Заклинье

| № | Наименование скотомогильника | Собственник | Данные о захоронении | Форма захоронения | Площадь объекта | Данные по обустройству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сибиреязвенный скотомогильник д. Вильяшево | Бесхозяйный | 1 голова КРС в 1953г; законсервирован | Земляная яма | 70 кв.м. | Обустроен в 2014г - оканавлен, огорожен сеткой рабицей, 4 аншлага |
| 2 | Скотомогильник д. Березняки | СПК «Моряк» | Законсервирован, последнее захоронение в 2010 г | Земляная яма | 64 кв.м. | Не обустроен |
| 3 | Скотомогильник д. Алексеевское | СПК «Алексеевское» | Законсервирован, последнее захоронение в 2008г | Земляная яма | 144 кв.м. | Оканавлен, огорожен деревянным забором, 1 аншлаг |

Объекты транспортной инфраструктуры: По данным Государственного казённого учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» по территории сельского поселения Заклинье проходят следующие дороги регионального и межмуниципального значения: "Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна", "Алексеевское - Иваньково - Лядины", "Алексеевское - Заручье", "Заклинье - Мсты", "Прислон - Лядины", "Лядины -Диево - Топориха" и "Подъезд к с. Заклинье". Их параметры представлены в таблице  8.

Характеристика основных дорог поселения                                             Таблица 8.

| № | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Покрытие | Категория | Класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна | 13,5 (в пределах поселения) | асфальтовое | II | 1 |
| 2 | Алексеевское - Иваньково - Лядины | 9,9 | песчано-гравийное | IV | 3 |
| 3 | Алексеевское - Заручье | 3,4 | песчано-гравийное | IV | 3 |
| 4 | Заклинье - Мсты | 12,7 | песчано-гравийное | IV | 3 |
| 5 | Прислон - Лядины | 4,6 (в пределах поселения) | песчано-гравийное | IV | 2 |
| 6 | Лядины -Диево - Топориха | 2,8 (в пределах поселения) | грунт | V | 3 |
| 7 | Подъезд к с. Заклинье | 2,0 | песчано-гравийное | IV | 2 |

К автодорогам местного значения относятся следующие объекты:

•	Заклинье - Новенькая (9,0 км в пределах поселения);

•	Мсты - Ершиха (0,6 км в пределах поселения);

•	Заклинье - Вильяшево - Заручье - Сёмжино (6,8 км);

•	"Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна" - Каменное - Обратково - Хорошово (7,8 км);

•	Подъезд к крестьянско-фермерскому хозяйству А.Ф. Туктина (3,0 км);

•	Григорово - Вильяшево (2,9 км);

•	Григорово - Смочели (1 км);

•	Алексеевское - Власиха (1,6 км);

•	Заклинье - Липное (1,5 км);

•	Березняки - Рождество (3,5 км в пределах поселения);

•	Подъезд к д. Хорошово (0,4 км);

•	Подъезды к д. Сезомцы (0,8 км).

Таким образом, общая протяжённость автодорожной сети сельского поселения Заклинье составляет 84,8 км.

Перечень автомобильных дорог, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельском поселении Заклинье  Таблица 9

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Индивидуальные характеристики | Основание | Кадастровые номера |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дорога | с.Заклинье | Асфальт, грунт длина 3905 м, | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 064654 от 07.11.2014г | 69:26:0090700 |  |  |
| 2. | Дорога | д.Петраково | ПГС, длина 630 м | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ № 011141 от 15.08.2014 | 69:26:0092000 |  |  |
| 3. | Дорога | д.Григорово | ПГС, длина725 м | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ №011140 от 15.08.2014 | 69:26:0092400 |  |  |
| 4. | Дорога | д.Смочели | ПГС, длина 483 м | Свидетельство о государственной регистрации 69 - АГ № 011200 от 15.08.2014 | 69:26:0092400 |  |  |
| 5. | Дорога | д.Красная Горка | Грунт, длина 945 м | Свидетельство о государственной регистрации 69 -АГ.№ 011199 от 15.08.2019 от 19.08.2014г. | 69:26: 0091300 |  |  |
| 6. | Дорога | д.Вильяшево | Грунт, длина 648 м | Свидетельство о государственной регистрации 69 -АГ№ 011198 от 15.08.2014г. | 69:26:0090400 |  |  |
| 7. | Дорога | д. Каменное | ПГС, длина 416 м | Свидетельство о государственной регистрации 69 –АГ №011197 от 15.08.2014г. | 69:26:0120500:118 |  |  |
| 8. | Дорога | д. Обратково | Грунт, длина 790 м | Свидетельство о государственной регистрации 69 –АГ №011196 от 15.08.2014 | 69:26:0091700 |  |  |
| 9. | Дорога | д. Липное | ПГС, длина 338 м | Свидетельство о государственной регистрации 69 – АГ №011195 от 15.08.2014г. | 69:26: 0091400 |  |  |
| 10. | Дорога | д. Абакумово | ПГС, длина 467 м | Свидетельство о государственной регистрации 69 –АГ №011194 от 15.08.2014г. | 69:26::0090100 |  |  |
| 11. | Дорога | д. Оглядкино | ПГС, длина 184 м | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ №011191 от 15.08.2014г. | 69:26: 0091800 |  |  |
| 12. | Дорога | д. Хорошово | ПГС, длина 1598м | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ №011190 от 15.08.2014г. | 69:26:0092500 |  |  |
| 13. | Дорога | д. Сезомцы | Грунт, длина 784 м | Свидетельство о государственной регистрации 69 –АГ № 011189 от 15.08.2014 | 69:26:0092200 |  |  |
| 14. | Дорога | д. Мсты | Грунт, длина 517 м | Свидетельство о государственной регистрации 69_АГ № 011188 от 15.08.2014 года | 69:26:0091600 |  |  |
| 15. | Дорога | д. Алексеевское | ПГС, грунт , длина 3000 м | Свидетельство о государственной регистрации 69 –АГ №011187 от 14.08.2014 | 69:26:0090200 |  |  |
| 16. | Дорога | д. Перепечкино | Грунт, длина 380 м | Свидетельство о государственной Регистрации 69-АГ №011186 от 14.08.2014 | 69:26:0091900 |  |  |
| 17. | Дорога | д. Власиха | ПГС, длина 493 м | Свидетельство о государственной Регистрации 69-АГ №011184 от 14.08.2014г | 69:26: 0090500 |  |  |
| 18. | Дорога | д. Починово | ПГС, длина 168 м | Свидетельство о государственной регистрации 69 –АГ № 011185 от 14.08.2019 | 69:26:0092100 |  |  |
| 19. | Дорога | д. Заручье | Грунт, длина 480 м, | Свидетельство о государственной регистрации 69 –АГ №011183 от 14.08.2014г. | 69:26:0090800 |  |  |
| 20. | Дорога | д. Семжино | Грунт, длина 700 м | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ №011182 от 14.08.2014г | 69:26:0092300 |  |  |
| 21. | Дорога | д.Лядины | ПГС, грунт, длина 1350 м | Свидетельство о государственной регистрации 69 –АГ №011181 от 14.08.2014 | 69:26:0091500 |  |  |
| 22. | Дорога | д. Иваньково | ПГС, грунт, длина 937 м | Свидетельство о государственной регистрации 69 –АГ №011180 от 14.08.2019 | 69:26:0090900 |  |  |
| 23. | Дорога | д. Березняки | ПГС, грунт, длина 504 м | Свидетельство о государственной регистрации 69 –АГ № 011192 от 15.08.2014 | 69:26:00-90300 |  |  |
| 24. | Дорога | д. Исачиха | Грунт, ПГС, длина 280 м | Свидетельство о государственной регистрации 69 –АГ №011193 от 15.08.2014 | 69:26:0091000 |  |  |
| 25. | Дорога | д.Коростелево | Грунт, ПГС, длина 178 м | Свидетельство о государственной регистрации 69-АГ №011179 от 14.08.2014г | 69:26:0091200 |  |  |

Объекты инженерной инфраструктуры:

Инженерная инфраструктура в сельском поселения Заклинье  сформирована объектами электроэнергетики, водоснабжения  и   связи.

На территории поселения расположено три  почтовых отделения  ФГУП Почта России –   в с. Заклинье, в д.Алексеевское и в д.Лядины.

Электроснабжение территории сельского поселения осуществляется от электроподстанции 110 кВ, расположенной в пгт Рамешки. Электроснабжение потребителей сельского поселения  Заклинье осуществляется от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр». Электроснабжением обеспечены все населенные пункты, трансформаторные подстанции  расположены в населенных пункта: с.Заклинье ( 400  кВа  1шт; 160 кВа  1шт; 250 кВа 1 шт), д.Березняки (60  кВа 1 шт), д.Коростелево (400 кВа 1шт;  160  кВа), д.Исачиха (160 кВа 1 шт), д.Лядины (100 кВа 3шт; 160  кВа 2 шт), д.Иваньково ( 100 кВа 1шт),  д.Алексеевское ( 100 кВа 1шт; 160  кВа 2 шт; 250 кВа 2 шт),д.Абакумово (60 кВа 1шт),д.Смочели ( 40  кВа 1шт),д.Сезомцы( 40 кВа 1шт),д.Оглядкино (63 кВа 1шт),д.Григорово (40  кВа  1шт), д.Каменное (30  кВа 1шт), д. Красная Горка (60 кВа 1шт), д.Вильяшево (63 кВа 1шт), д.Петраково ( 160 кВа 1шт), д.Власиха (160 кВа 1шт), д.Хорошово (100 кВа 1шт), д.Мсты (60 кВа 1шт), д.Обратково (25 кВа 1шт), д.Семжино (30 кВа 1шт), д.Починово (25 кВа 1шт), д.Заручье (100 кВа 1шт),д.Перепечкино (160 кВа 1шт), д.Липное (30 кВа 1 шт).

Центральное водоснабжение в сельском поселении  Заклинье  существует в населённых пунктах  Заклинье, Петраково, Алексеевское, Лядины.  Артскважины  в с.Заклинье и д.Алексеевское находятся на балансе  администрации сельского поселения Заклинье.  На  все артезианские  скважины  отсутствуют лицензии  на водопользование. Для всех скважин 1-й пояс  санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в размере 30 метров, а так же 2-й и 3-й пояса не рассчитаны.

Очистные сооружения и система водоотведения в сельском поселении отсутствуют.

Трудовые ресурсы

На начало 2019 года в Поселении проживает 853 человека.  В период с 2012 по 2019 годы в динамике численности населения Поселения наметились отрицательные  тенденции: численность жителей уменьшилась с 935 человек до  853 человек. Рост численности жителей зафиксирован только  в 4 из 25 населенных пунктов поселения. Населенные пункты  Мсты, Обратково, Семжино,  Починово,  Вильяшево,  Липное  постоянного населения не имеют.  В структуре занятости  большую часть трудоспособного населения  поселения составляют работники прочих организаций – 24,5%,  часть населения – 10,6 % занята в социальной сфере.  В сельском хозяйстве  трудится небольшое число жителей поселения 1,9 %., это работники  фермерских хозяйств. Работники индивидуальных предпринимателей (в т.ч. ИП) составляют 8,9 %. Инвалиды составляют  3,9 % от  трудоспособного поселения, 10,7 % трудоспособного населения – безработные. Значительная часть трудоспособного населения  работает за пределами территории Поселения – в пгт Рамешки и вне  Рамешковского района – их доля составляет  около 40%. Наиболее людным населенным пунктами Поселения являются с. Заклинье, д. Алексеевское, д. Лядины.

2.Концепция социально-экономического развития Поселения на долгосрочную перспективу

Формирование концепции развития Поселения на долгосрочную перспективу проведено с учетом Генерального плана сельского поселения Заклинье. При этом осуществлены оценка и анализ следующих аспектов существующего положения Поселения и перспектив его развития:

−​ экономико-географическое положение и факторы развития;

−​ природные условия и ресурсы;

−​ функциональное использование территории, административно-территориальная структура;

−​ инженерно-строительные условия и ограничения;

−​ магистральные инженерные сети и головные инженерные сооружения;

−​ транспортная инфраструктура;

−​ экономическая база;

−​ демографическая ситуация;

−​ социальная инфраструктура;

−​ система особо охраняемых природных территорий.

По результатам проведения комплексной градостроительной оценки выявлены проблемные зоны и ситуации, а также определены наиболее благоприятные для инвестирования зоны (полюса роста), которые могут служить стимулирующим началом для распространения положительного экономического эффекта на окружающие территории. Выводы комплексной градостроительной оценки территории Поселения являются основанием для разработки проектных предложений.

Генеральный план Поселения является долгосрочной стратегией территориального планирования, основанной на принципе его устойчивого социально-экономического развития.

Устойчивое социально-экономическое развитие Поселения предполагает:

1)​ существенный прогресс в развитии основных секторов экономики, создание новых рабочих мест;

2)​ новое жилищное строительство, в том числе строительство служебного жилья;

3)​ организацию современных инженерных систем и улучшение транспортного обслуживания;

4)​ бережное использование природных ресурсов;

5)​ создание среды благоприятной для жизни и отдыха населения;

6)​ формирование репутации Поселения как части Рамешковского района экологически привлекательной, комфортной для проживания и открытой для инвестиций.

Цели устойчивого социально-экономического развития Поселения:

1) повышение уровня жизни населения;

2) сохранение и приумножение природных ресурсов для будущих поколений.

Задачами ГП Поселения, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются: функциональное зонирование территории сельского поселения; характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров; направления развития жилищного строительства; характер развития транспортной сети, инженерной сети, социальной и иных инфраструктур.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения

На первую очередь: Введение в строй   нового здания  фельдшерско-акушерского  пункта  в  с.Заклинье.  Строительство  нового здания  фельдшерско-акушерского  пункта в  д. Лядины.  Ремонт  Заклинской библиотеки-филиала  в с.Заклинье. Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Заклинье (480м – 2019г, 500м – 2020г). Замена водонапорной башни в с.Заклинье (2021-2022гг). Строительство детской игровой площадки в с.Заклинье.

На расчетный срок:  капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Петраково, д. Лядины. Капитальный ремонт  глубоководных скважин в д. Лядины и д. Петраково, с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка.  Приобретение  установок  по обеззараживанию воды на  артскважины в с. Заклинье, д. Петраково, д. Лядины и д. Алексеевское.

Объекты транспортной инфраструктуры

- На первую очередь:

•  мост через р. Бережа у д. Смочели;

• автодорога "Алексеевское – Иваньково – Лядины" (существующее покрытие -    гравий, планируемое - асфальтобетон);

•	участок автодороги "Лядины – Диево – Топориха" от д.Лядины до с.Диево (существующее покрытие - грунт, планируемое - асфальтобетон);

•	автодорога "Заклинье – Новенькая" (существующее покрытие - гравий, планируемое - асфальтобетон);

•	автодорога "Мсты – Ершиха" (существующее покрытие - грунт, планируемое - гравий).

- На расчетный срок: Строительство участка железной дороги «Лихославль-Сонково»

Изменение границ населённых пунктов

Развитие жилой зоны осуществляется на землях, используемых и предназначенных для застройки и развития населенных пунктов. В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Тверской области жилые зоны должны располагаться в границах населенных пунктов. Необходимо перевести земельные участки, предполагаемые для застройки индивидуальными жилыми домами из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Границы сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

Инженерная инфраструктура Поселения

В перспективе до 2030 года, необходимо предусмотреть развитие всех основных видов инженерных сетей в населенных пунктах:

​ газификация;

​ водоснабжение;

​ водоотведение;

​ электроснабжение

​ связь и телекоммуникации.

Электроснабжение

Настоящий раздел разработан с учетом "Схемы развития распределительных электрических сетей 35-110 кВ ОАО "Тверьэнерго" на период 2019-2023 годы." Электроснабжение потребителей Поселения осуществляется от системы ОАО "Тверьэнерго". На территории Района расположены три подстанции 110 кВ "Рамешки", "Тучево" и "Медведево".

Существующие электрические сети выполнены воздушными линиями: с подвеской провода марки АС на ж/б и деревянных опорах. Трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ установлены преимущественно открытые мачтового типа.

Согласно "Положения о технической политике ОАО "ФСК ЕЭС" в распределитель​ном электросетевом комплексе" при реконструкции сетей необходимо применять ТП 6/0,4 кВ закрытого типа, ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН), воздушных линий электропередач изолированным проводом типа СИП.

В связи с тем, что трансформаторные подстанции 35/6 кВ и 6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ построены, в основном, в середине семидесятых годов прошлого века, оборудо​вание и сети изношены и устарели. Поэтому при новом строительстве жилых и производст​венных объектов необходима поэтапная модернизация и замена электрооборудования, строи​тельство новых ЛЭП-6 кВ и трансформаторных подстанций.

Для присоединения данной электрической нагрузки к сетям необходимо получить разрешение на техническое присоединение от ОАО "Тверьэнерго".

Электроснабжение присутствует в 25 сельских населенных пунктах Поселения.  Электроснабжение территории сельского поселения осуществляется от электроподстанции 110 кВ, расположенной в пгт Рамешки. Высоковольтные линии электропередач, расположенные  на территории сельского поселения, имеют следующие направления:

- ВЛ 110 кВ Рамешки – Бежецк.

Электроснабжение потребителей сельского поселения Заклинье осуществляется от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго». Электроснабжением обеспечены все населенные пункты, трансформаторные подстанции  расположены в населенных пунктах с.Заклинье ( 400  кВа - 1шт; 160 кВа - 1шт; 250 кВа- 1 шт), д.Березняки (60 кВа - 1 шт), д.Коростелево (400 кВа -1шт;  160 кВа -1 шт), д.Исачиха (160 кВа- 1 шт), д.Лядины (100 кВа -3шт; 160  кВа- 2 шт), д.Иваньково ( 100 кВа -1шт),  д.Алексеевское ( 100 кВа -1шт; 160  кВа -2 шт; 250 кВа- 2 шт),д.Абакумово (60 кВа -1шт),д.Смочели ( 40  кВа -1шт),д.Сезомцы( 40 кВа -1шт),д.Оглядкино (63 кВа- 1шт),д.Григорово (40  кВа-  1шт), д.Каменное (30  кВа- 1шт), д. Красная Горка (60 кВа -1шт), д.Вильяшево (63 кВа -1шт), д.Петраково ( 160 кВа- 1шт), д.Власиха (160 кВа- 1шт), д.Хорошово (100 кВа -1шт), д.Мсты (60 кВа- 1шт), д.Обратково (25 кВа -1шт), д.Семжино (30 кВа- 1шт), д.Починово (25 кВа -1шт), д.Заручье (100 кВа -1шт), д.Перепечкино (160 кВа -1шт), д.Липное (30 кВа -1 шт).

В перспективе до 2030 года можно прогнозировать увеличение нагрузки на электрические сети Поселения, по итогам нового строительства производственных и административных объектов и общего роста энергопотребления хозяйствами и населением, связанного с улучшением социально-экономического положения района.

Водоснабжение

Рамешковский   район  и сельское поселение Заклинье  относится к центральному гидрогеологическому району, подрайону II-в. Гидрографическая сеть сельского поселения Заклинье развита хорошо. Основной рекой   сельского  поселения Заклинье является река Каменка.   Средняя скорость течения реки колеблется в пределах 0,2-0,5 м/сек. Питание реки главным образом снеговое и составляет более 50%, дождевое 15-20%, грунтовое питание составляет 25-35%. Годовой сток реки распределяется так: в весенний период 55-65%, летне-осенний – 15-20%, зимний – 15-25%. На реке Каменка создан искусственный водоем площадью 34 га. Основными источниками водоснабжения служат воды каменноугольных отложений. В толще каменноугольных отложений развито несколько  водоносных   горизонтов. Воды всех  горизонтов  обладают значительным напором (от 2 до 108 м). По качеству пресные, слабо минерализованные. Для водоснабжения в районе используются, в основном, воды верхнекаменноугольных отложений. Глубина залегания вод колеблется от 12 до 105 м. Преобладающая глубина скважин от 50 до 100 м. Водообильность пород различная, удельный дебет скважин от 0,09 до 20,0 л/сек, чаще 1,2-5,0 л/сек. Качество воды хорошее. Большую роль в сельском водоснабжении играют воды четвертичных отложений, преимущественно аллювиальных и флювиогляциальных. Эксплуатируются они при помощи колодцев, а в местах глубокого залегания при помощи скважин. Удельный дебит скважин чаще не превышает 1,0 л/сек. Воды четвертичных отложений, залегающих близко от поверхности земли, ненадежны в санитарном отношении. Воды верхнекаменноугольных отложений как источник водоснабжения надежны в качественном и количественном отношениях.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных предприятий  основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

На производственные и хозяйственно-питьевые нужды населенных пунктов Заклинье, Петраково, Алексеевское, Лядины  в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин.

Определение границ зон санитарной охраны артезианских скважин.

Эксплуатация артезианских скважин в Поселении ведется преимущественно с нарушением законодательства ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах" –   эксплуатация всех  скважин ведется без получения лицензий.  Для артезианских скважин, в отношении которых границы поясов зон санитарной охраны официально не установлены, в рамках ГП Поселения устанавливаются условные границы поясов зон санитарной охраны (далее ЗСО). Граница первого пояса ЗСО (зона строгого режима) является нормативной и составляет 30 м от артезианской скважины. Расчет условных границ второго и третьего поясов ЗСО производится исходя из максимальных значений таких границ, установленных для артезианских скважин, оборудованных в сельской местности Района. Таким образом, условные границы поясов ЗСО для артезианских скважин, в отношении которых такие границы не установлены официально, определены в следующих размерах:

−​ условная граница второго пояса ЗСО – 50 м;

−​ условная граница третьего пояса ЗСО – 300 м.

До момента установления реальных границ второго и третьего поясов зон санитарной  охраны артезианских скважин, необходимо обеспечить соответствующий режим охраны на территориях, соответствующих установленным в таблице условным границам второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02   "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

В состав первоочередных мероприятий по развитию водоснабжения в Поселении необходимо включить:

−​ определение границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны действующих артезианских скважин и обеспечение охранных мероприятий по поясам в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин производится владельцами скважин самостоятельно (либо с привлечением специализированной организации) и утверждается в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Роспотребнадзор); −​ получение (за счет владельцев артезианских скважин) лицензий на пользование недрами на каждую действующую артезианскую скважину в соответствии с ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах".

Лицензии на недропользование выдает Отдел геологии и лицензирования по Тверской области Тверьнедра (г.Тверь) Федерального агентства по недропользованию Роснедра; −​ тампонирование недействующих артезианских скважин. Тампонирование артезианских скважин производится в соответствии с проектом.  Разработка проектной документации и производство работ по тампонированию производится за счет владельцев артезианских скважин. Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Поселения заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой.  Для этого  должны проводиться следующие мероприятия: реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том числе от водоразборных колонок,  организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин, реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах развития,  инвентаризация водного хозяйства, обеспечение  полноценного учета  водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме, строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.

В рамках ГП Поселения предлагается:

На первом этапе: капитальный ремонт  объектов водоснабжения   расположенных в центре поселения – с.Заклинье. замена водонапорной башни в с.Заклинье. Приобретение и установка станции обезжелезивания на артскважины в с.Заклинье  и д.Петраково. Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины с.Заклинье,  ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д.Петраково.  Ремонт общественных  муниципальных колодцев в населенных пунктах.

На расчетный срок: капитальный ремонт водопроводных сетей в д.Лядины и д.Петраково. Капитальный ремонт существующих глубоководных скважин в д.Лядины и д.Петраково, с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка.

Характеристика объектов водоснабжения       Таблица 10

| № п.п | Название населенного пункта | Артезианские скважины действующие (недействующие) | Водопроводные вводы в дома (количество подключенных домов) | Водозаборные колонки | Колодцы общест./ частные | Скважины Общ/частные | Развитие сетей водоснабжения до 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заклинье | 1(0) | 58 | 3 | 2/2 | 1/0 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения. Установка станции обезжелезивания на артскважину. Замена водонапорной башни. |
| 2 | Петраково | 1(0) | 16 | 0 | 0/1 | 1/0 | установка станции обезжелезивания на артскважину |
| 3 | Григорово | - | - | - | 0/5 | - | – |
| 4 | Смочели | - | - | - | 0/3 | - | - |
| 5 | Красная Горка | - | - | - | 0/3 | - | – |
| 6 | Каменное | - | - | - | 0/1 | – | – |
| 7 | Хорошово | - | - | - | 0/5 | – | – |
| 8 | Абакумово | - | - | - | 0/1 | - | – |
| 9 | Оглядкино | - | - | - | 0/3 | - | – |
| 10 | Обратково | - | - | - | 0/2 | - | - |
| 11 | Сезомцы | - | - | - | 0/1 | - | - |
| 12 | Мсты | - | - | - | 0/1 | – | - |
| 13 | Липное | - | - | - | 0/1 | – | – |
| 14 | Вильяшево | - | - | - | 0/4 | - | – |
| 15 | Алексеевское | 1(0) | 40 | 3 | 2/30 | 1/0 | - |
| 16 | Заручье | - | - | - | 1/4 | – | – |
| 17 | Перепечкино | - | - | - | 0/3 | - | – |
| 18 | Власиха | - | - | - | 2/3 | – | – |
| 19 | Семжино | - | - | - | 0/1 | – | – |
| 20 | Починово | - | - | - | 0/1 | – | – |
| 21 | Лядины | 1(0) | 34 | - | 1/16 | 1/0 | - |
| 22 | Березняки | - | - | - | 1/5 | – | - |
| 23 | Иваньково | - | - | - | 1/8 |  | – |
| 24 | Коростелево | - | - | - | 1/5 | – | – |
| 25 | Исачиха | - | - | - | 1/5 | – | – |
|  | всего | 4/1 | 123 | 6 | 12/114 | 4 |  |

Водоотведение

Сетей централизованной канализации на территории поселения нет.

Основная задача по развитию систем водоотведения в населенных пунктах заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от канализационных стоков.   Во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимо:   устройство автономных систем водоотведения с приме​нением компактных очистных установок.  В новом Заклинском фельдшерско-акушерском пункте установлена автономная система водоотведения с приме​нением компактных очистных установок.

В рамках ГП Поселения для  населенных пунктов поселения предлагается устройство автономных систем водоотведения.

Теплоснабжение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения  сельского поселения Заклинье Рамешковского  района является:

- федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- постановление  Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схеме теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- устав сельского поселения Заклинье;

- показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения Заклинье.

В настоящее время отопление жилого сектора и объектов социальной инфраструктуры сельского поселения осуществляется  индивидуально, отопление печное.   Частный сектор отапливается печами. На территории   сельского поселения индивидуальные жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь, дрова, торфобрикет). Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

Параметры индивидуальных теплогенерирующих установок         Таблица 11.

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |

Газоснабжение

В настоящее время ни один из населённых пунктов сельского поселения Заклинье не газифицирован. В соответствии со схемой территориального планирования и схемой газификации ("Газпром") Рамешковского района  предполагается газификация населённых пунктов Заклинье, Алексеевское, Лядины, Иваньково, Березняки, Коростелево, Власиха, Заручье, Петраково, Григорово. Кроме того, поступили заявления  от жителей д. Смочели, "дачников" д. Вильяшево и фермеров О.А. Вартаньяна и А.Ф. Туктина с просьбой предусмотреть в генплане газификацию соответствующих населённых пунктов и хозяйств. Финансирование подводов газопровода будет осуществляться за счёт средств заявителей. Общая протяжённость распределительного газопровода низкого давления на территории сельского поселения составит около 35,2 км (27,9 км - по СТП и схеме газификации района и 7,3 км - с учётом газификации д. Вильяшево, д.  Смочели и фермерских хозяйств); его охранная зона - 2 м в обе стороны от оси газопровода.

Связь

На территории Поселения автоматическая телефонная станция (далее АТС) расположена в селе Заклинье. Для улучшения сигнала сотовой связи на территории поселения  оператором ТЕЛЕ-2  возведено антенно-мачтовое сооружение (вышка) в с.Заклинье.  75% населения обеспечены оперативной телефонной связью посредством установки таксофонов в населенных пунктах (в населенных пунктах Мсты, Обратково,  Сезомцы, Семжино,  Красная Горка, Починово,  Липное  отсутствуют таксофоны). Поселение подключено к современным сотовым телефонным сетям – БиЛайн, МТС, Мегафон, ТЕЛЕ-2.

На территории поселения расположено три  почтовых отделения  ФГУП Почта России –   в с. Заклинье, в д.Алексеевское и в д.Лядины.

Развитие средств телефонной связи в Поселении осуществляется в следующих направлениях:

​ дальнейшее развитие сотовой связи, содействие установке новых вышек операторов сотовой связи;

​ развитие существующих сетей телефонной связи путем увеличения количества абонентов;

​ обновление технической базы средств  связи с переходом на цифровые АТС, повышение емкости телефонной сети.

​ расширение сети почтовой связи с предоставлением услуг факсимильной связи и электронной почты, размещение в почтовых отделениях пунктов выхода в сеть Интернет;

​ подключение к сети Интернет  МОУ «Алексеевская НОШ», развитие сети Интернет  в населенных местах с прокладкой волоконно-оптических кабелей;

​ развитие теле- и радиовещания с увеличением числа программ и расширением зоны покрытия, подготовка телевизионной сети к переходу в 2019 году на цифровое вещание.

Таблица  12

Характеристика объектов электросвязи

| № п.п | Название населенного пункта | Телефонизация | АТС/УЭС | Вышки сотовой связи | Сотовая связь | Интернет | Почтовые отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заклинье | да | 1 | да | да | да | да |
| 2 | Петраково | да |  | – | да | нет | нет |
| 3 | Григорово | да |  | – | да | нет | нет |
| 4 | Смочели | нет |  | – | да | нет | нет |
| 5 | Красная Горка | нет |  | – | да | нет | нет |
| 6 | Каменное | да |  | – | да | нет | нет |
| 7 | Хорошово | да |  | – | да | нет | нет |
| 8 | Абакумово | да |  | – | да | нет | нет |
| 9 | Оглядкино | да |  | – | да | нет | нет |
| 10 | Обратково | нет |  | – | да | нет | нет |
| 11 | Сезомцы | нет |  | – | да | нет | нет |
| 12 | Мсты | нет |  | – | да | нет | нет |
| 13 | Липное | нет |  | – | да | нет | нет |
| 14 | Вильяшево | да |  | – | да | нет | нет |
| 15 | Алексеевское | да |  | – | да | да | да |
| 16 | Заручье | да |  | – | да | нет | нет |
| 17 | Перепечкино | да |  | – | да | нет | нет |
| 18 | Власиха | да |  | – | да | нет | нет |
| 19 | Семжино | нет |  | – | да | нет | нет |
| 20 | Починово | нет |  | – | да | нет | нет |
| 21 | Лядины | да |  | – | да | да | да |
| 22 | Березняки | да |  | – | да | нет | нет |
| 23 | Иваньково | да |  | – | да | нет | нет |
| 24 | Коростелево | да |  | – | да | нет | нет |
| 25 | Исачиха | да |  | – | да | нет | нет |

Утилизация отходов

Под термином "отходы" следует понимать коммунальные  твердые  отходы (КТО) и приравненные к ним, образующиеся у населения и организаций. Подход к управлению отходами на региональном уровне определяется разделением ответственности за экологически безопасную утилизацию производственных и коммунальных твердых  отходов между органами власти и местного самоуправления (коммунальные твердые  отходы) и производителями производственных отходов. То есть, поскольку ответственность за утилизацию производственных отходов и экологическую безопасность обращения с ними несут производители этих отходов, то обоснование и выработка технических и организационных решений этой задачи должны осуществляться самими производителями отходов или, по крайней мере, по их инициативе.

Утилизация отходов в общем виде включает следующие основные этапы:

1. сбор;

2. накопление;

3. хранение;

4. вывоз;

5. сортировка;

6. обезвреживание;

7. переработка;

8. захоронение;

9. уничтожение.

Утилизация отходов КТО на территории Рамешковского  района включает следующие   этапы:

- Сбор;

- Накопление;

- Хранение;

4.  Вывоз.

На территории Рамешковского района отсутствует санкционированный полигон,  полигон по утилизации КТО  находится в Калининском районе  на территории Славновского сельского поселения (20-й км автодороги «Тверь-Бежецк-Весьегонск»). Расстояние от полигона до центра Поселения с. Заклинье по автодороге «Бежецк-Тверь»  составляет 60 км.

Контейнерные площадки по  сельскому поселению Заклинье                 Таблица 13

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во контейнерных площадок | Кол-во контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Заклинье – д.Петраково | 3 | 8 |
| 2 | д.Григорово | 1 | 2 |
| 3 | д.Хорошово | 1 | 2 |
| 4 | д.Оглядкино | 1 | 2 |
| 5 | д.Алексеевское | 2 | 4 |
| 6 | д.Заручье | 1 | 2 |
| 7 | д.Власиха | 1 | 2 |
| 8 | д.Иваньково | 1 | 2 |
| 9 | д.Лядины | 2 | 6 |
| 10 | д.Коростелево | 1 | 3 |
| 11 | д.Перепечкино | 1 | 1 |
| 12 | д.Березняки | 1 | 2 |
| 13 | д.Каменное | 1 | 1 |
| 14 | кладбище д.Каменное | 2 | 4 |
| 15 | кладбище д.Алексеевское | 1 | 2 |
| 16 | Кладбище д.Лядины | 1 | 2 |
|  | Всего | 21 | 45 |

Для борьбы с несанкционированными свалками необходимо проведение следующих мероприятий:

-​ обустройство мест для приема КТО у населения, установка на территории всех  населенных пунктов контейнеров для сбора мусора;

-​ своевременный вывоз мусора с территории  населенных пунктов;

-​ регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок.

Проектная и существующая сохраняемая застройка населенных пунктов поселения 
в соответствии с генеральным планом будут обеспечены (для большей части населения), централизованной системой сбора КТО.

Сбор и вывоз отходов

Уборка территорий общего пользования, а также сбор и хранение коммунальных  твердых отходов от населения организована  администрацией поселения. Вывоз коммунальных твердых  отходов производится специальным автотранспортом   МУП «Жилкоммунсервис»  п.Рамешки.

Утилизация коммунальных  твердых  отходов и отходов производства (кроме токсичных промышленных отходов)

В таблице приводится расчет объемов КТО от жилой застройки, учреждений обслуживания населения, производственных предприятий Поселения для использования в последующих расчетах необходимой емкости проектируемого полигона  по утилизации   КТО.

Переработка ртутных ламп, если таковые будут использоваться при освещении помещений зданий нежилого назначения должен осуществляться на специализированном предприятии в г. Твери, имеющем соответствующую лицензию. Сбор и транспортировка ртутных ламп к месту их переработки должны осуществляться учреждениями и организациями поселения самостоятельно по мере накопления отработанных ламп.

Предприятия, обслуживающие инженерную инфраструктуру

Жилищно-коммунальное хозяйство — комплекс предприятий, обеспечивающих функционирование инженерной инфраструктуры населенных пунктов, создающий удобства и комфортность проживания граждан путем предоставления им широкого спектра жилищно-коммунальных услуг.

Предприятия, формирующие сферу жилищно-коммунального комплекса Поселения:

- ОАО "ЦентрТелеком" – электросвязь;

Рамешковские районные распределительные сети – электроснабжение;

​ ОАО "Рамешковское РТП" – общестроительные, электромонтажные и санитарно-технические работы;

МУП "Жилкоммунсервис –  вывоз КТО;

ФГУП Почта России

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в муниципальном образовании сельское поселение Заклинье       Таблица  14

| № п/п | Наименование административных образований | Наличие жилфонда |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома |  | индивидуальные дома |  | Центральное отопление | водопровод |  | канализации |  |
|  |  | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | с вводом в дом | уличн. колонки | централ. отвод | придомов. выгреб |  |
|  | сельское поселение Заклинье | - | - | 622 | 25000 | - | 455 | 4305 | - | 533,7 |

Таблица 15

Прогноз  численности населения в муниципальном образовании

сельское поселение Заклинье  Тверской области на 2014-2024 годах (чел.)

| № п/п | Наименование административных образований | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024 |
|  | сельское поселение Заклинье | 942 | 910 | 925 | 914 | 853 | 853 | 870 | 890 | 900 | 950 |

Таблица16

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вводимых в 2019 – 2024 годах объектов социальной сферы в муниципальном образовании сельское поселение Заклинье Тверской области

| № п/п | Наименование объектов | Электроснабжение |  |  | Теплоснабжение |  |  | Водоснабжение |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Тепловые сети (км) | Встроенные газовые котельные (ед./Гкал) | Блочные газовые котельные (ед./Гкал) | Артскважины (ед.) | Водовод (км) | Водонапорные башни (ед./ куб. м) | Подводящий водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
|  | Перечислить (планируемые объкты) | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 | 0.98 | - | - | - |

Таблица17

Прогноз прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения в муниципальном образовании сельское поселение  Заклинье  Тверской области на 2019 -2024 годы

| № п/п | Наименование микрорайона (населенного пункта) | на 01.01.2019 на 31.12.2024г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во пост жителей (чел.)/временн жителей чел | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во пост жителей (чел.)/временн жителей | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) |
|  | сельское поселение Заклинье | 25000 | 853 / 74 | 27,00 кв.м/ч | 25600 | 950 | 27,00 |

Таблица 18

Прогноз роста электропотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании сельское поселение  Заклинье Тверской области

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2014 г. |  |  | на 01.01.2019 г. |  |  | на 01.01.2024г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) .) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
|  | сельское поселение Заклинье | 942 | 3.0 | 2826 | 853 | 3.0 | 2559 | 950 | 3.5 | 3325 |

Таблица 19

Прогноз роста водопотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

по муниципальному образованию сельское поселение Заклинье  Рамешковского района Тверской области

| № п/п | Наименование админгистративных образований | на 01.01.2014 г. |  |  | на 01.01.2019 г. |  |  | на 31.12.2024г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потреблении. воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее отреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) |
|  | Всего по поселению | 942 | 0,15 | 0,14 | 853 | 0,15 | 0,13 | 950 | 0,15 | 0,14 |

1.​ Цель и задачи Программы

Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора  и хранения  коммунальных  твердых отходов, в соответствии с потребностями жилищного т промышленного строительства;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

2. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2019 – 2024 годы.

3. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы и его обоснование

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком - координатором Программы – администрацией муниципального образования сельское поселение  Заклинье  Рамешковского района Тверской области.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 2 550 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 700 тыс. рублей;

- электроснабжение – 51,7 тыс. рублей,

- водоснабжение –648,3 тыс. рублей,

2020 год - 350 тыс. рублей;

- электроснабжение – 150 тыс. рублей,

- водоснабжение – 200 тыс. рублей,

2021 год - 400 тыс. рублей;

- электроснабжение – 150 тыс. рублей,

- водоснабжение – 200 тыс. рублей,

- сбор и утилизация КТО - 50 тыс. рублей,

2022 год - 450 тыс. рублей;

- электроснабжение – 150 тыс. рублей,

- водоснабжение – 250 тыс. рублей,

- сбор и утилизация КТО – 50 тыс. рублей,

2023  год - 300 тыс. рублей;

- электроснабжение – 150 тыс. рублей,

- водоснабжение –150 тыс. рублей,

2024  год – 350 тыс. рублей;

- электроснабжение – 150 тыс. рублей,

- водоснабжение – 200 тыс. рублей,

Предполагаемые источники финансирования Программы:

-  средства областного  бюджета;

- средства местного бюджета;

- внебюджетные средства (инвестиции).

4. Основные мероприятия Программы

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик - координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

- увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- улучшить экологическую ситуацию в  поселении;

- за счет широкого внедрения передовых технологий,    энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.