Приложение 1

к заявке на предоставление финансовой

поддержки  за счет средств областного бюджета и

государственной корпорации Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Муниципальная  адресная программа

« Капитальный ремонт многоквартирных домов

на территории  МО « сельское поселение Застолбье» Рамешковского района

в  2012  году»

- ( с изменениями от 10 августа 2012 года № 29)

- 2012 год

- Паспорт

Муниципальной адресной  программы

« Капитальный ремонт многоквартирных домов

на территории  МО  сельское поселение Застолбье  Рамешковского района в  2012  году»

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа « Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории МО сельское поселение Застолбье Рамешковского района в 2012 году» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон); - постановление Правительства Тверской области от 23 марта 2012года № 109-пп «О разработке региональной программы «Адресная программа Тверской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 2012 год» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация сельского поселения Застолбье Рамешковского района |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Застолбье Рамешковского района |
| Цели Программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи Программы | - организация адресной поддержки товариществ собственников жилья, управляющих организаций в многоквартирных домах за счет средств областного, местных бюджетов и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) для проведения капитального ремонта многоквартирных домов; - обеспечение реальной возможности самостоятельного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах видов и объемов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, внедрения ресурсосберегающих технологий оснащения многоквартирных домов приборами учета и регулирования энергоресурсов; - создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта; |
| Срок реализации Программы | - 2012 год - освоение средств, предусмотренных Программой и выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации Программы |
| Исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Застолбье Рамешковского района |
| Участники Программы | - управляющие организации, - обслуживающие организации, - товарищества собственников жилья, - жилищно-строительные кооперативы, - жилищные кооперативы, - специализированные потребительские кооперативы, - собственники помещений в многоквартирных домах |
| Соисполнители Программы | - Средства Фонда - Средства бюджета Тверской области - Средства бюджета сельского поселения Застолбье - Средства собственников ТСЖ «Надежда» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая стоимость выполнения Программы составляет 5 949 340 рублей ., из них за счет средств: - Фонда – 4 112 302 рублей; - областного бюджета Тверской области – 769 785 рублей; - местного бюджета – 769 786 рублей; - собственников помещений –297 467 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы | - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт - 4 ед.; - общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт, – 2891,2 тыс. кв. м; - доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления потреблением коммунальных ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Программу, – процента; - количество граждан, условия проживания которых в многоквартирных домах стали значительно лучше, 0,153 чел.; - доля управляющих организаций, имеющих в уставном капитале долю государства или муниципального образования менее 25 процентов, в общем объеме управляющих организаций, действующих на рынке жилищных услуг Тверской области, – 80 процентов; |
| Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией | Координацию деятельности участников Программы по ее реализации осуществляет администрация сельского поселения Застолбье, представляет отчеты о ходе реализации Программы в Министерство топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Главное управление «Государственная жилищная инспекция Тверской области», финансовый отдел администрации Рамешковского района Тверской области, администрация сельского поселения Застолбье в соответствии с полномочиями, установленными федеральным законодательством |

I. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия государства и органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. На этих принципах основывается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую роль самих собственников помещений в вопросах, касающихся создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской Федерации     от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 491) устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо с учетом степени износа домов оказание государственной поддержки для его проведения с привлечением средств граждан – собственников помещений в многоквартирных домах.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории  сельского поселения Застолбье Рамешковского района Тверской области должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

Независимо от формы собственности жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать один из способов управления, предусмотренных статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

На 01.01.2012 в сельском поселении Застолбье  определились со способом управления собственники помещений  20 многоквартирных домов (100%), в том числе:  ТСЖ  выбрали собственники 6 домов  (30%), управление управляющей организацией выбрали собственники 12 домов (60%),     и  2 дома (10%) выбрали непосредственное управления.

II. Основные цели и задачи Программы

2.1. Целями Программы являются:

а) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

б) повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляется для:

а)  удовлетворения жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных домах, защиты их потребительских интересов и прав;

б)  развития самоуправления в жилищной сфере;

в) демонополизации и развития конкурентных отношений на рынке управления многоквартирными домами;

г) широкого использования договорных отношений на всех этапах производства и предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе между собственниками помещений в многоквартирных домах и производителями услуг.

2.3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляется на основе принципов:

а) добровольность создания и деятельности объединений собственников помещений в многоквартирных домах (товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (далее - ЖСК), жилищных кооперативов (далее - ЖК) или иных специализированных потребительских кооперативов (далее - СПК);

б) обеспечение равных условий деятельности организаций в сфере управления многоквартирными домами независимо от их организационно-правовой формы.

2.4. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в таких формах, как:

а) обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, ранее находившихся в государственной (муниципальной) собственности, в которых избран способ управления;

б) предоставление государственной поддержки управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК либо ЖК или иным СПК для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

в) обеспечение информационного сопровождения деятельности объединений собственников помещений в многоквартирных домах.

2.5. Для достижения целей предполагается решить следующие задачи:

а) организовать адресную поддержку ТСЖ, ЖСК, ЖК или иных СПК, управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств областного, местных бюджетов и средств Фонда для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

б) создать условия для выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способов управления данными домами;

в)  создать условия для развития самоуправления в жилищной сфере на территории Тверской области, включая информационно-консультационное обеспечение и финансовую поддержку некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами;

г) создать условия для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта;

д) обеспечить условия для внедрения ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда и оснащения многоквартирных домов приборами учета и регулирования энергоресурсов;

2.6. Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий настоящей Программы по проведению капитального ремонта.

III. Сроки реализации Программы

3.1. Срок реализации Программы – 2012 год

2012 год -  освоение средств, предусмотренных Программой, выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации Программы до  01.12. 2012.

IV. Механизм реализации Программы

4.1. Механизм реализации Программы предполагает оказание организационной и финансовой поддержки ТСЖ «Надежда»в проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

4.2.  Мероприятия Программы предусматривают:

а)  проведение комплекса мер по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, потребительские качества и уровень благоустройства которых  могут быть восстановлены;

б) решение конкретных задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям и направленных на обеспечение эффективного использования бюджетных средств и достижения целей Программы.

4.3. Исполнителями мероприятий являются:

а) администрация сельского поселения Застолбье ;

в) ТСЖ «Надежда»;

г)  собственники помещений в многоквартирных домах.

4.4. В соответствии с поставленными целями и задачами Программа предусматривает следующие мероприятия по ее реализации  (таблица 2).

Таблица 2

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Методологическое обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | 2012 год |
| 2 | Обеспечение долевого финансирования капитального ремонта объектов, включенных в Программу | администрация сельского поселения Застолбье | 2012 год |
| 4 | Подготовка и утверждение сметы расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Собственники помещений в многоквартирных домах, ТСЖ. | I квартал 2012 года |
| 5 | Открытие отдельных банковских счетов для получения субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов и направление их реквизитов в орган местного самоуправления | Управляющие организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК и иными СПК | I квартал 2012 года |
| 6 | Привлечение средств собственников на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Администрация сельского поселения Застолбье | I квартал 2012 года |
| 7 | Оказание помощи управляющим организациям, ТСЖ, ЖК, ЖСК и иным СПК по привлечению подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация сельского поселения Застолбье | I-II квартал 2012 года |
| 8 | Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Управляющие организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК и иные СПК, привлекаемые подрядные организации | II – IV кварталы 2012 года |
| 9 | Осуществление контроля за расходованием средств на капитальный ремонт многоквартирных домов | Администрация сельского поселения Застолбье, управляющие организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК и иные СПК | I - IV кварталы 2012 года |
| 10 | Согласование актов выполненных работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация сельского поселения Застолбье | IV квартал 2012 года |
| 11 | Координация вопросов реализации Программы | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | I квартал 2012 года – IV квартал 2012 года |
| 12 | Мониторинг и анализ реализации программных мероприятий | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | I – IV кварталы 2012 года |
| 13 | Информационное сопровождение реализации Программы | Администрация сельского поселения Застолбье | I квартал 2012 года – IV квартал 2012 года |

V. Объемы и источники финансирования Программы

5.1. Финансовые средства для реализации мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы  формируются на условиях софинансирования за счет средств Фонда, областного бюджета Тверской области и бюджета сельского поселения Застолбье– участников Программы,  средств ТСЖ.

5.2. Объем финансирования Программы за счет средств всех источников в  2012 году составит  5 949 340руб., в том числе:

- средства Фонда –  4 112 302руб.;

- средства областного бюджета Тверской области –   769 785руб.;

- средства  местных бюджетов   –  769 786руб.;

- средства  собственников  помещений   – 297 467руб.

5.3. Планируемый общий объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств областного бюджета Тверской области и средств бюджета сельского поселения Застолбье  в рамках Программы составляет  1 539,571  тыс. руб., или  27,24 % от общего объема финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда, средств областного бюджета Тверской области и средств бюджетов муниципальных образований Тверской области.

- 5.4. При реализации Программы планируемый объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств областного бюджета Тверской области и средств местных бюджетов в размере   1 539,571 тыс. руб. обеспечивается в размере 50 процентов за счет средств областного и 50 процентов бюджета сельского поселения Застолбье .

- 5.5. Планируемый объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств  собственников помещений составляет 297,467 тыс. руб., что соответствует требованию Федерального закона о софинансировании в размере не менее 5 % от планируемого общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, – минимальной доле долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК и собственников помещений, установленной подпунктом 2 пункта 6 статьи 20 Федерального закона.

5.6. При выделении муниципальным образованием Тверской области – участником Программы - средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Программы в объеме меньшем, чем установлено Правительством Тверской области, планируемая финансовая поддержка за счет средств Фонда уменьшается и предоставляется в размере, соответствующем требованиям к долевому финансированию, установленным Правительством Тверской области.

5.7. Объем финансирования Программы рассчитывается исходя из планируемого перечня работ по капитальному ремонту и среднерыночных цен, но не выше предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах, установленной постановлением Правительства Тверской области от 27.10.2011 № 151-пп «О разработке региональной программы «Адресная программа Тверской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 -  2012 годы», что составляет 4 454 руб.

VI.  Социально-экономическое обоснование выделения средств

на реализацию Программы

6.1 Реализация Программы на территории Тверской области позволит:

а) обеспечить более комфортные условия проживания части населения четырех  муниципальных образований Тверской области путем повышения надежности и качества предоставления жилищных и коммунальных услуг;

б) снизить уровень физического и морального износа многоквартирных домов и улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества в многоквартирных домах;

в) сократить нерациональное потребление жилищных и коммунальных услуг путем внедрения ресурсосберегающих технологий;

г) сформировать эффективные механизмы управления жилищным фондом путем создания условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами.

VII. Адресный перечень многоквартирных домов,

включенных в Программу

7.1. Адресный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной программы «Адресная программа Тверской области по проведению капитального ремонта  многоквартирных домов на 2012 год» за счет средств Фонда, средств долевого финансирования за счет средств областного бюджета Тверской области и бюджета сельского поселения Застолбье (далее – Перечень многоквартирных домов), - приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

7.2.  В случае если при реализации Программы выявилось, что:

а) один или несколько многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, не удовлетворяют условиям предоставления финансовой поддержки, установленным Федеральным законом и настоящей Программой, планируемые в отношении этих многоквартирных домов средства финансовой поддержки им не предоставляются;

б) для капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в таких домах об утверждении сметы расходов на капитальный ремонт требуется перечислить меньший объем средств финансовой поддержки, чем планировалось при утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, может быть предоставлена финансовая поддержка на проведение капитального ремонта в рамках Программы многоквартирным домам, включенным в резервный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной программы «Адресная программа Тверской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на  2012 год», приведенный в приложении 2 к настоящей Программе.

7.3. Обоснование объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальные и региональную программы, в том числе реестр многоквартирных домов по видам ремонта, содержащий  планируемый состав работ, утвержденный решением собственников помещений,  приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

VIII. Планируемые показатели и индикаторы

эффективности выполнения Программы

8.1. Планируемые показатели выполнения Программы в разрезе сельского поселения Застолбье указаны в приложении 4  к настоящей Программе.

29. Индикаторы эффективности реализации Программы представлены

в таблице 4 при условии продолжения работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона.

Таблица 4

| № п/п | Индикатор эффективности | Единицы измерения | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Индикаторы создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |
| 1.1 | Доля многоквартирных домов в целом по сельскому поселению Застолбье , в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия Программы | проц. | 20,0 |
| 1.2 | Увеличение количества многоквартирных домов, в которых созданы ТСЖ в целом сельскому поселению Застолбье | проц. | 30,0 |
| 1.3 | Увеличение доли управляющих организаций, имеющих в уставном капитале долю государства или муниципального образования менее 25 %, в общем количестве управляющих организаций | проц. | 80,0 |
| 1.4 | Увеличение доли многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали и реализовали способ управления многоквартирным домом*, общем количества многоквартирных домов | проц. | 100,0 |

- IХ.  Управление Программой,

- система организации контроля за ее реализацией  и порядок отчетности

9.1. Общее руководство и управление Программой осуществляет Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.

9.2. Контроль за реализацией Программы муниципальными образованиями Тверской области – участниками Программы – осуществляют:

а) Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области;

б) Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области (в пределах установленных полномочий);

в) Министерство финансов Тверской области (в пределах установленных полномочий);

г) Фонд в соответствии с его полномочиями, установленными федеральным законодательством.

9.3. Отчет сельского поселения Застолбье ,участника Программы - о реализации Программы должен содержать достигнутые за отчетный период показатели выполнения Программы, а в случае недостижения запланированных показателей – анализ причин и предложения по мерам достижения запланированных показателей.

9.4. Отчет о ходе реализации Программы по установленной правлением Фонда форме сельским поселением Застолбье – участником  Программы -  представляется в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области за подписью главы сельского поселения Застолбье и оттиском гербовой печати:

а) ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

б)  ежегодно – не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

- X. Информационное обеспечение Программы

10.1. В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области для формирования муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и их реализации, а также ТСЖ, ЖК, ЖСК, иным СПК, управляющим организациям и собственникам помещений в многоквартирных домах для принятия решений об участии в муниципальной адресной программе и ее эффективной реализации Министерство топливно-энергетического комплекса  и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, а также органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области – участники Программы – обеспечивают своевременность, доступность и доходчивость информации:

а) о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной власти Тверской области, муниципальных правовых актов  муниципальных образований Тверской области – участников Программы –                    о подготовке, принятии и реализации Программы;

б) о ходе реализации Программы, текущей деятельности сельского поселения Застолбье Рамешковского района Тверской области  по выполнению Программы;

в) о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, собственников нежилых помещений в многоквартирных домах, о необходимых действиях по защите прав собственников помещений и понуждению их к исполнению установленных законодательством обязанностей, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

г) о системе контроля за расходованием средств Фонда, областного и местных бюджетов, за выполнением Программы с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;

д)  о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.

10.2. Информация о подготовке и реализации Программы предоставляется собственникам и нанимателям помещений с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

а) официальные печатные издания, имеющие широкое распространение в Тверской области и в муниципальном образовании Рамешковский район  Тверской области – участниках Программы;

б) телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации, действующие на территории Тверской области.

10.3. В случае отсутствия или временной неработоспособности официального сайта муниципального образования Тверской области – участника Программы - или отсутствия средств для финансирования публикации информации о подготовке и реализации Программы в печатных изданиях, на телевидении и радио  органы государственной власти Тверской области по запросу органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области – участников Программы - размещают такую информацию без взимания платы на сайте Министерства топливно-энергетического комплекса и  жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.

10.4.  Администрация сельского поселения Застолбье  Рамешковского района Тверской области– участник Программы – организуют работу по разъяснению гражданам целей, условий, критериев и процедур Программы, других вопросов, связанных с реализацией Программы, по телефону, а также с использованием письменных и электронных почтовых отправлений.